Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

# Smlouva o dílo na vytvoření Software

**Číslo smlouvy Objednatele ………………**

**Číslo smlouvy Zhotovitele ………………**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. Občanského zákoníku

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená **Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem**

**Zhotovitel:** *jméno osoby*

*údaje o zápisu v evidenci*

*údaje o sídlu*

IČO ……………………, DIČ …………………

Bankovní spojení:……………………

Číslo účtu:…………………………

*údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě*

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku s názvem „**Manažerský nástroj řízení provozuschopnosti železniční infastruktury“**, č.j. 78271/2020-SŽ-GŘ-O8. Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se Zadávací dokumentací.

Zkratky a pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem v této Smlouvě a jejích jednotlivých Přílohách mají význam definovaný v příloze č. 7 *Seznam použitých zkratek a definic* této Smlouvy, není-li v těle této Smlouvy výslovně uvedeno jinak.

**Preambule**

1. Zhotovitel je odborníkem v oboru informačních technologií, mimo jiné též v prostředí železniční infrastruktury, s dostatečnými zkušenostmi a know-how v oblasti vývoje počítačových programů a jiných součástí informačních technologií se zaměřením zejména na předmět Veřejné zakázky.
2. Objednatel jakožto zadavatel Veřejné zakázky má zájem na vytvoření technologického komplexního analyticko-prezentačního nástroje a diagnostické integrační platformy pro expertní plánování a hospodaření správce železniční infrastruktury. Tento záměr chce Objednatel realizovat prostřednictvím informačních systémů ESMI a CEP (jakož i dalších součástí Systému) specifikovaných v Technické specifikaci, které v sobě budou soustřeďovat informace z oblastí správy a údržby železniční dopravní cesty.
3. Veřejná zakázka představuje realizaci záměru projektu investiční akce „Manažerský nástroj řízení provozuschopnosti železniční infrastruktury“, číslo projektu 500 352 0077, vypracovaného Objednatelem.
4. Objednatel zadal vytvoření Systému a jeho Instalaci, Integraci a Implementaci do IT prostředí Objednatele v rámci Veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním ve smyslu § 60 ZZVZ.
5. Objednatel jakožto zadavatel Veřejné zakázky předpokládá, že Systém, jakožto součást předmětu prováděného Díla, bude dodáván jako zčásti již existující a zavedený Software, který je funkční, osvědčený a využívaný jinými subjekty (např. provozovateli železniční infrastruktury jiných zemí Evropské unie či jinde ve světě), a že součástí Díla tak bude mimo jiné customizace tohoto již existujícího řešení dle potřeb Objednatele popsaných v detailu v této Smlouvě a Technické specifikaci. Tomuto předpokladu též odpovídají požadavky popsané v Zadávací dokumentaci, této Smlouvě a Technické specifikaci (především požadavky na kvalifikaci Dodavatele, předpokládaná hodnota Veřejné zakázky, Harmonogram projektu a další).
6. Zhotovitel předložil dne [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM SMLOUVY O DÍLO] Objednateli svou nabídku, kterou Objednatel vyhodnotil jako nejvhodnější ze všech hodnocených nabídek podaných v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
7. Objednatel se rozhodl realizovat Veřejnou zakázku prostřednictvím Zhotovitele a Zhotovitel je ochoten se na realizaci podílet v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. Ustanovení této Smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky tak, aby byl co nejvíce naplněn účel Veřejné zakázky.
8. Současně s uzavřením této Smlouvy byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Servisní smlouva, na základě níž se Zhotovitel zavázal poskytovat Objednateli mimo jiné servisní služby ve vztahu k Systému, a to včetně možnosti rozvoje tohoto Systému.

#### Předmět a účel Smlouvy

* 1. Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo spočívající ve vytvoření Software specifikovaného v Technické specifikaci a provedení či dodání dalších Plnění, která jsou výslovně uvedena v této Smlouvě či Technické specifikaci (dále jen „**Dílo**“).
  2. V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen na základě specifikace uvedené v Technické specifikaci zejména, nikoliv však výlučně:
     1. provést analýzu IT prostředí Objednatele a vyhotovit Definici projektu a Implementační studii;
     2. vytvořit a dodat (včetně příslušné customizace) Systém, který v sobě bude soustřeďovat informace z oblasti správy a údržby Infrastruktury;
     3. poskytnout oprávnění k výkonu autorských majetkových práv, především práva užívat Systémy a další součásti Díla, jakož i jiných potřebných oprávnění k Dílu;
     4. provést Instalaci Systému do IT prostředí Objednatele;
     5. provést Implementaci Systému do IT prostředí Objednatele;
     6. provést Integraci Systému s IT prostředím Objednatele;
     7. vytvořit Dokumentaci;
     8. provést Školení uživatelů Systému a jeho administrátorů;
     9. připravit a provést migraci dat dle příslušného migračního scénáře;
     10. zajistit a udržovat Licence k Standardnímu Software, který je součástí Předmětu Plnění, a zajistit poskytnutí podpory (subscription / license maintenance) k tomuto Standardnímu Software, včetně nejnovějších verzí tohoto Standardního Software Objednateli po dobu trvání Licence k Standardnímu Software, jak je tato doba uvedená v článku 6.2.2(i) Zvláštních obchodních podmínek;
     11. provést či provádět další činnosti, které jsou výslovně uvedeny v této Smlouvě o dílo a v Technické specifikaci.
  3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v Etapách a Podetapách specifikovaných v Harmonogramu projektu, jejichž výstupy budou samostatným předmětem Akceptačního řízení.
  4. Účelem této Smlouvy je zajistit pro Objednatele provedení Díla, které bude přispívat a vést k naplnění následujících cílů:
     1. Implementace stabilního a unifikovaného podnikového systému tak, aby Dílo mimo jiné umožnilo migraci a Implementaci původních pasportních aplikací a technologií na aplikace a technologie implementované prostřednictvím Systému;
     2. uvedení Systému do provozu v IT prostředí Objednatele.
     3. otevření Systému stávajícím i budoucím zhotovitelům technologií, aplikací či služeb a umožnění Objednateli vývoje, rozvoje a inovace Systému a umožnění řádného plnění Servisní smlouvy;
     4. naplnění dalších záměrů a cílů uvedených především v článku 2.2 Technické specifikace prostřednictvím dodání/vytvoření, Instalace, Integrace a Implementace Systému u Objednatele.
  5. Podrobnosti provádění Díla, včetně posloupnosti provádění jednotlivých jeho částí, Akceptačních kritérií, Testů a dalších podmínek pro provedení Plnění a splnění předmětu této Smlouvy stanoví zejména Technická specifikace. V případě, že budou podmínky provádění Díla blíže rozpracovány v Dokumentaci akceptované Objednatelem v souladu s Technickou specifikací, zejména v Definici projektu a Implementační studii, provede Dodavatel Dílo taktéž v souladu s touto Dokumentací. Odchylná ujednání obsažená v Dokumentaci akceptované Objednatelem v souladu s Technickou specifikací mají přednost před ustanoveními Technické specifikace pouze za předpokladu, že jsou výslovně označená jako ujednání, která se mají odchylovat od podmínek sjednaných v Technické specifikaci.
  6. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, v souladu s touto Smlouvou, Přílohami této Smlouvy, Zadávací dokumentací (zejména Technickou specifikací a akceptovanou Dokumentací), rozhodnutími státních orgánů a platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na Dílo a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, v dohodnutém termínu a jakosti dle této Smlouvy a Technické specifikace.
  7. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za řádně provedené Dílo Cenu (jak je definována níže v článku 6.2).
  8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří Zvláštní obchodní podmínky.

#### Další povinnosti Zhotovitele

* 1. Zhotovitel je při provádění Díla vázán pokyny Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové pokyny udělí.
  2. V případě vědomosti o rizicích a hrozbách vyplývajících z případného nedodržování bezpečnostních doporučení souvisejících s provozem Softwaru, který je součástí Díla, Objednatelem, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele bezodkladně písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel odpovědnost za škodu v této souvislosti vzniklou.
  3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat v rámci provádění Díla veškerou součinnost, zejména, nikoliv však výlučně:
     1. pro zajištění komunikace a vzájemné interoperability s dalšími počítačovými programy či informačními systémy nezbytnými pro plnohodnotné fungování Software, který je součástí Díla;
     2. orgánům dohledu a kontrolním orgánům provádějícím dohled či kontrolu nad hospodařením či prováděním dalších činností Objednatelem anebo kontrolu procesu a životního cyklu Veřejné zakázky.
  4. Zhotovitel se dále zavazuje zejména, nikoliv však výlučně:
     1. zajistit odborné technické vedení provádění Díla;
     2. upozorňovat Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele, kterou Zhotovitel zjistil, či při vynaložení odborné péče měl a mohl zjistit; v opačném případě nese Zhotovitel odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s neupozorněním Objednatele na nevhodnost pokynů;
     3. písemně (formou, která je v souladu s článkem 7.1.5 a násl. Technické specifikace) projednávat s Objednatelem postup prací a vždy oznámit Objednateli, jaká je požadovaná součinnost Objednatele a jaký je její požadovaný rozsah;
     4. informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel v souladu s postupy popsanými v Technické specifikaci organizovat podle potřeby a kterých se Zhotovitel bude povinen účastnit prostřednictvím odpovědných osob, jež budou schopny kvalifikovaně prezentovat příslušné informace a reagovat na dotazy Objednatele. Zápisy z kontrolních dnů bude pořizovat Zhotovitel, schválení zápisů podléhá osobě oprávněné jednat za Objednatele; tato činnost bude prováděna především v souladu s požadavky na řízení projektu dle článku 7 Technické specifikace;
     5. seznámit se s obchodními podmínkami k Software, který je součástí IT prostředí Objednatele, včetně jakékoliv jejich Aktualizace, na kterou bude ze strany Objednatele upozorněn, nebo o které se jinak dozví, a při provádění Díla dle této Smlouvy dbát na jejich dodržování; Zhotovitel je povinen zajistit, že se Objednatel při provedení Díla Zhotovitelem nedostane do situace, kdy by Objednatel porušoval obchodní podmínky k Software, který je součástí IT prostředí Objednatele, nebo kdy by provádění Díla Zhotovitelem mělo zapříčinit jinou změnu v rámci obchodních podmínek k Software, který je součástí IT prostředí Objednatele (jako např. rozšíření rozsahu licence, dodatečný vznik povinnosti Objednatele platit navýšené licenční poplatky apod.);
     6. v souladu s postupy popsanými v Technické specifikaci zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí Objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru / kontroly prováděných prací ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění povinností z této Smlouvy;
     7. plnit další povinnosti stanovené zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, touto Smlouvou a jejími Přílohami, jakož i Zadávací dokumentací (zejména Zvláštními obchodními podmínkami).
  5. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel postupuje v rozporu s ustanoveními této Smlouvy či s ustanoveními Technické specifikace, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným postupem Zhotovitele a dále tuto Smlouvu plnil řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní do patnácti (15) Pracovních dnů od písemného upozornění ze strany Objednatele, jeho postup bude chápán jako podstatné porušení této Smlouvy.

#### Doba a místo plnění

* 1. Provádění Díla bude zahájeno ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
  2. Místem plnění této Smlouvy (včetně provedení Instalace, Implementace, Integrace či modifikace apod.) jsou prostory umístění IT prostředí Objednatele, a to na adrese jeho sídla uvedeného v záhlaví této Smlouvy, případně IT prostředí Objednatele, které je popsáno v příloze č. 4 *Platforma Správy železnic této Smlouvy*, není-li mezi Stranami výslovně ujednáno něco jiného či nestanoví-li výslovně něco jiného Technická specifikace.
  3. Dílo bude Zhotovitel provádět v Etapách a Podetapách a termínech stanovených v Technické specifikaci či jinak ujednaných mezi Stranami*.* Strany souhlasí, že nesplnění jakékoli Etapy či Podetapy provádění předmětné části Díla Zhotovitelem řádně a včas představuje podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
  4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (včetně každé z dílčích Etap a Podetap) tak, aby Akceptační řízení ve vztahu k Dílu, resp. k jednotlivým výstupům plnění této Smlouvy tvořícím Etapy a Podetapy, bylo ukončeno nejpozději v den, který je uveden pro dotčený výstup (včetně každé z dílčích Etap a Podetap) v Technické specifikaci, především v Harmonogramu projektu, či který je sjednaný mezi Stranami. Změna termínů uvedených v Technické specifikaci, především v Harmonogramu projektu, je možná pouze v souladu s touto Smlouvou, jejími Přílohami a Zadávací dokumentací (zejména Zvláštními obchodními podmínkami) a za podmínek ZZVZ.
  5. Školení se bude konat v místě a v den zvolený Objednatelem, přičemž termín Školení může být změněn dohodou Stran. Podrobnou úpravu poskytování Školení obsahuje Technická specifikace.
  6. Zhotovitel bude provádět Dílo vzdáleným přístupem (*off-site*), a pokud to povaha plnění dle této Smlouvy umožňuje a není to v rozporu s požadavky Objednatele, tak také na místě (*on-site*); Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost a přihlašovací údaje pro provádění Díla vzdáleným přístupem.

#### Předání a převzetí Díla

* 1. Povinnost Zhotovitele provést Dílo podle této Smlouvy je splněna jeho řádným a včasným dokončením, včetně provedení Pilotního provozu dle Technické specifikace [tj. ukončením Akceptačního řízení ve smyslu článku 8.1.4.f) Zvláštních obchodních podmínek] a předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla a dokladů stanovených platnými právními předpisy, normami a rozhodnutími orgánů veřejné moci, tj. zejména Dokumentace Díla.
  2. V případě, že platné právní předpisy nebo platné technické normy, jejichž závaznost je pro Dílo stanovena právními předpisy, Technickou specifikací nebo Zadávací dokumentací, předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli, a to na náklady Zhotovitele.
  3. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá této Smlouvě (včetně jejích Příloh), jakož i Zadávací dokumentaci včetně jejích příloh (především Technické specifikaci a Zvláštním obchodním podmínkám), je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla, tj. v případě, kdy Objednatel v rámci Akceptačního řízení akceptuje dílo s výrokem „Akceptováno bez výhrad“ či „Akceptováno s výhradou“ uvedeným v Akceptačním protokolu.
  4. Strany si sjednávají, že Dílo, popřípadě jeho příslušná část, jsou provedené až v okamžiku splnění jednotlivých Akceptačních kritérií uvedených v Technické specifikaci a ukončením Akceptačního řízení ve smyslu článku 8.1.4.f) Zvláštních obchodních podmínek, tedy (i) akceptováním Díla či jeho příslušné části ze strany Objednatele s uvedením „Akceptováno bez výhrad“ v Akceptačním protokolu, nebo (ii) odstraněním Objednatelem identifikovaných vad Díla či jeho části v případě akceptování Díla či jeho části ze strany Objednatele s uvedením „Akceptováno s výhradou“ v Akceptačním protokolu a potvrzením Objednatele o odstranění takových vad na Akceptačním protokolu, který obsahoval vytčené vady. Pro vyloučení pochybností platí, že Dílo jako celek je provedeno až v okamžiku, kdy jsou ukončena všechna Akceptační řízení jednotlivých částí Díla (resp. Etap a Podetap).
  5. Podrobnosti provádění Díla, včetně posloupnosti provádění jednotlivých jeho částí, Akceptačních kritérií, Testů a dalších podmínek pro splnění předmětu této Smlouvy stanoví Technická specifikace.

#### Kontaktní osoby

* 1. Kontaktními osobami za účelem plnění této Smlouvy jsou za Zhotovitele [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL: titul, jméno, příjmení, telefon, e-mail*].
  2. Kontaktními osobami za účelem plnění této Smlouvy jsou za Objednatele [DOPLNÍ OBJEDNATEL: titul, jméno, příjmení, služební telefon a služební e-mail],
  3. Kontaktní osobou Objednatele pro oblast kybernetické bezpečnosti je [DOPLNÍ OBJEDNATEL: titul, jméno, příjmení, služební telefon a služební e-mail].

#### Cena a platební podmínky

* 1. Cena za předmět plnění dle této Smlouvy je sjednána v souladu s nabídkovou cenou, kterou Zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
  2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši [bude doplněno na základě nabídky Zhotovitele] Kč bez DPH (slovy: [bude doplněno na základě nabídky Zhotovitele]) (dále jen „**Cena**“), dále, pokud bude Zhotovitel uplatňovat DPH dle Zákona o DPH, Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli i tuto DPH, a to ve výši: [bude doplněno na základě nabídky Zhotovitele]; cena včetně DPH: [bude doplněno na základě nabídky Zhotovitele]. Odměna za poskytnutí oprávnění k právům duševního vlastnictví k Předmětu Plnění (zejména, nikoliv však výlučně, odměna za poskytnutí Licence či Licence k Standardnímu Software) je zahrnuta v Ceně. Bude-li z jakéhokoliv důvodu nezbytné nebo účelné určit výši odměny za poskytnutí oprávnění k právům duševního vlastnictví k Předmětu Plnění, pak se Strany zavazují vyčíslit výši této odměny bez zbytečného odkladu po doručení požadavku na toto vyčíslení druhé Straně a poskytnout si v tomto ohledu vzájemně veškerou potřebnou součinnost.
  3. Podrobný rozpis ceny dle jednotlivých částí Plnění je uveden v Příloze č. 1 *Cena Plnění.*
  4. Cena je členěna na ceny za Etapy a Podetapy v Příloze č. 1 *Cena Plnění* a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení celého Díla v jakosti dle této Smlouvy a jejích Příloh, jakož i dle Zadávací dokumentace a jejích příloh, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením Díla, poskytnutí nezbytných oprávnění k duševnímu vlastnictví (zejména Licence a Licence ke Standardnímu Software včetně podpory a zajištění nejnovějších verzí Standardního Software ve smyslu článku 1.2.j)), náklady na dodávky, Instalaci, Integraci, Implementaci, školení pracovníků Objednatele, náklady na práci techniků Zhotovitele, jejich dopravní a jiné náhrady, provozní náklady, pojištění, cla, změny kurzů a jakékoliv další výdaje spojené s realizací Díla; a zohledňuje veškerá rizika a vlivy (včetně inflačních a kurzových), jež mohou během realizace Díla vyvstat.
  5. DPH bude uplatněna ve výši dle platných právních předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění. Výše DPH může být ve vztahu k Ceně uplatněna i v rozdílné výši, než je uvedeno v článku 6.2 v závislosti na platných právních předpisech účinných ke dni zdanitelného plnění; v takovém případě není zapotřebí uzavírat dodatek k této Smlouvě.
  6. Objednatel se zavazuje Cenu platit po částech po provedení jednotlivých Etap a Podetap, a to ve výši a za podmínek uvedených v Příloze č. 1 *Cena Plnění*.
  7. Cena je výslovně sjednávána jako nejvyšší možná, pevná a nepřekročitelná a Strany při jejím stanovení zohlednily její přiměřenost vzhledem k předpokládaným výnosům z oprávnění udělených dle této Smlouvy. Bez ohledu na předchozí větu tohoto článku 6.7 lze Cenu překročit pouze úměrně k rozsahu Objednatelem požadovaného a Zhotovitelem poskytnutého Plnění mimo rámec specifikovaného rozsahu Díla dle Technické specifikace; v takovém případě bude změna Díla řešena pouze a výhradně v souladu se ZZVZ.
  8. Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění Díla přiměřenou část odměny ve smyslu § 2611 Občanského zákoníku za jiných podmínek než uvedených v této Smlouvě a její Příloze č. 1 *Cena Plnění*. Strany se souhlasně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2436 Občanského zákoníku upravujícího úhradu hotových výdajů a povinnost poskytnout odpovídající zálohu.
  9. Právo na zaplacení příslušné části Ceny Zhotoviteli vzniká (tedy okamžik, ke kterému je Zhotovitel oprávněn vystavit Fakturu nastává) provedením příslušné Etapy (resp. příslušné Podetapy) ve smyslu Harmonogramu projektu a Přílohy č. 1 *Cena Plnění* a vyznačením v Akceptačním protokolu „Akceptováno bez výhrad“ u posledního výstupu příslušné Etapy či Podetapy provádění Díla. Pokud je v Akceptačním protokolu vyznačeno „Akceptováno s výhradou“, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení příslušné části Ceny až po odstranění vytčených vad a podpisem nového Akceptačního protokolu ze strany Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k odstranění vytčených vad.
  10. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu – Faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den vzniku práva na zaplacení. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména náležitosti dle § 29 Zákona o DPH a § 435 Občanského zákoníku. Cena bude hrazena přímo na bankovní účet Zhotovitele vedený u banky v České republice specifikovaný v této Smlouvě, nebude-li na Faktuře uveden jiný bankovní účet; ve všech případech se musí jednat o účet ve smyslu článku 6.15.
  11. Doba splatnosti Faktury je, s ohledem na povahu závazku, tj. administrativní náročnost způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů ode dne doručení příslušné Faktury Objednateli. Dobu splatnosti Faktury považují Smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se Strany odchýlily od § 2610 odst. 1 Občanského zákoníku. Připadne-li termín splatnosti na den, který není Pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující Pracovní den. Ke splnění dluhu Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
  12. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli Fakturu na výše uvedenou adresu Objednatele nebo na e-mailovou adresu: [●] nejpozději do patnáctého (15.) dne od vzniku práva na zaplacení Ceny anebo její části. Objednatel má po dobu splatnosti Faktury právo posoudit, zda je Faktura bezchybně vystavena a splňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, a na její vrácení, a to i opakovaně, pokud není bezchybně vystavena anebo nesplňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky anebo k ní nebyly přiloženy všechny dokumenty ve smyslu této Smlouvy. Vrácením takové Faktury se doba splatnosti a doba pro posouzení bezchybnosti Faktury přerušuje a po dodání opravené Faktury začíná běžet doba nová.
  13. Přílohou každé Faktury bude kopie všech podepsaných Akceptačních protokolů týkajících se příslušné Etapy či Podetapy a identifikační číslo projektu [●].
  14. V případě vzniku nároku na slevu z ceny dle článku 14.1.9 Zvláštních obchodních podmínek bude výše vzniklé slevy vyčíslena Objednatelem a oznámena Zhotoviteli před okamžikem, ve kterém vznikne Zhotoviteli právo na zaplacení příslušné části Ceny a povinnost vystavit Fakturu za danou Podetapu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je následně v souladu s § 36 odst. 5 Zákona o DPH povinen zohlednit tuto slevu z ceny ve faktuře za danou Podetapu. Nezohlední-li Zhotovitel slevu z ceny dle tohoto článku 6.14 ve faktuře za příslušnou Podetapu, je Objednatel oprávněn zaslat Fakturu zpět Zhotoviteli k opravě, kdy článek 6.12 se užije obdobně. V případě, kdy by výše slevy z ceny dle článku 14.1.9 Zvláštních obchodních podmínek přesáhla cenu za danou Podetapu, na kterou by jinak (bez vzniku práva Objednatele na slevu z ceny) vznikl Zhotoviteli nárok, odečte Zhotovitel částku, o kterou sleva přesahuje cenu za danou Podetapu jako slevu z částky za následující Podetapu.
  15. Pokud bude Zhotovitel uplatňovat DPH dle Zákona o DPH, platí, že v případě, že Zhotovitel získá v průběhu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s § 106a Zákona o DPH anebo se Objednatel dozví o jiných skutečnostech rozhodných pro zákonné ručení Objednatele za odvod daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109 Zákona o DPH, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z provedeného plnění ve smyslu § 109a Zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto Zhotovitele a následně uhradí Zhotoviteli Cenu poníženou o takto zaplacenou daň, přičemž úhrada daně z přidané hodnoty se bude považovat za úhradu příslušné části Ceny Zhotoviteli. Pokud bude Zhotovitel uplatňovat DPH dle Zákona o DPH, zavazuje se Zhotovitel na Faktuře uvést účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Je-li na Faktuře vystavené Zhotovitelem uveden jiný účet, než je účet stanovený v předchozí větě, je Objednatel oprávněn zaslat Fakturu zpět Zhotoviteli k opravě, kdy článek 6.12 se užije obdobně. Pokud bude Zhotovitel uplatňovat DPH dle Zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že je majitelem a beneficientem účtu uvedeného Objednateli dle tohoto článku 6.15, a to na základě smlouvy uzavřené s bankou se sídlem v České republice, jejíž je Zhotovitel účastníkem jako majitel účtu.

#### Práva duševního vlastnictví

* 1. Práva duševního vlastnictví k Dílu se řídí článkem 6 Zvláštních obchodních podmínek.

#### Projektové řízení

* 1. Požadavky na projektové řízení provádění Díla se řídí článkem 7 Technické specifikace [Požadavky na řízení Projektu].

#### Změnové řízení

* 1. Objednatel je oprávněn požadovat změnu Díla, vyžádají-li si to okolnosti nebo skutečnosti, které nastaly po uzavření této Smlouvy, spočívající zejména v zúžení rozsahu Díla (méněpráce) nebo rozšíření rozsahu Díla (vícepráce), případně v obsahových či technických změnách Díla či jeho realizace. Požadavek na změnu Díla bude předán Zhotoviteli v písemné podobě. Změnu Díla, která představuje změnu oproti ujednáním této Smlouvy včetně všech příloh a dokumentů, na které tato smlouva odkazuje, je možné provést pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této Smlouvě při naplnění podmínek tzv. nepodstatné změny smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 a násl. ZZVZ.
  2. Zhotovitel je na základě požadavku Objednatele na změnu Díla povinen ve lhůtě uvedené v tomto požadavku, jinak do 5 pracovních dnů od jeho doručení, provést analýzu tohoto požadavku na změnu Díla a Objednateli v písemné formě předložit výstup této analýzy obsahující nejméně:
     1. znění požadavku na změnu Díla;
     2. předmět požadované změny Díla;
     3. dopad realizace požadavku na změnu Díla na Dílo a jeho provádění včetně dopadu do Harmonogramu projektu a popisu a posouzení rizik vyvolaných změnou Díla;
     4. návrh konceptu technického řešení požadavku na změnu Díla včetně plánu činností;
     5. předpokládaný termín nasazení nebo implementace požadované změny Díla;
     6. požadavky na součinnost Objednatele nebo třetích osob;
     7. testovací scénáře nebo změny již existujících testovacích scénářů Díla;
     8. specifikaci pracnosti změny Díla včetně specifikace (dle relevance) méněprací a víceprací a dopadu na Cenu, přičemž pro nacenění případných víceprací nesmí jednotkové ceny za jeden Člověkoden být vyšší než Cena Služeb rozvoje za jeden Člověkoden sjednaná v Servisní smlouvě.
  3. Objednatel Zhotovitelem předložený výstup analýzy písemně schválí, odmítne nebo požádá o jeho doplnění či přepracování a opětovné předložení. Vyžaduje-li změna Díla uzavření dodatku k této Smlouvě je Zhotovitel na výzvu Objednatele povinen uzavřít dodatek obsahově odpovídající Objednatelem schválenému výstupu analýzy. Zhotovitel je oprávněn započít s prováděním takovéto změny až po nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě. Nevyžaduje-li změna Díla uzavření dodatku k této Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn započít s jejím prováděním po písemném schválení výstupu analýzy Objednatelem.
  4. Zadání požadavku na změnu Díla Objednatele nezavazuje ke schválení výstupu analýzy a schválení výstupu analýzy nezavazuje Objednatele k uzavření dodatku ke Smlouvě.

#### Kybernetická bezpečnost

* 1. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení týkající se kybernetické bezpečnosti ve smyslu článku 20 Zvláštních obchodních podmínek.

#### Ochrana osobních údajů

* 1. Zhotovitel bude eventuálně jako zpracovatel zpracovávat pro Objednatele jako správce osobní údaje subjektů údajů následujících kategorií: zaměstnanci Objednatele či další pracovníci včetně externích dodavatelů Objednatele.
  2. Zhotovitel může u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro Objednatele následující kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo, zaměstnanecké číslo, e-mailová adresa, trvalý pobyt – kontaktní adresa, titul); údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení, oddělení, vzdělání, praxe a certifikáty), polohové údaje.
  3. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení týkající se ochrany osobních údajů ve smyslu článku 21 Zvláštních obchodních podmínek.

#### Zánik Smlouvy

* 1. Smluvní vztah založený tohoto Smlouvou může být ukončen z důvodů a za podmínek uvedených v článku 18 Zvláštních obchodních podmínek.
  2. V případě jednostranného ukončení této Smlouvy anebo jejího zániku jiným způsobem než splněním, má Objednatel, není-li sjednáno jinak, právo:
     1. vrátit veškeré či pouze některé dodané části předmětu Díla Zhotoviteli; nebo
     2. ponechat si veškeré či pouze některé dodané části předmětu Díla.
  3. Pro vyloučení pochybností si Strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku 12 se použije pro ty části Díla, ohledně kterých dosud neproběhla akceptace (tj. nebylo ukončeno dané Akceptační řízení), i pro ty části Díla, ohledně kterých již akceptace proběhla.
  4. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy během prvních dvanácti (12) měsíců její doby trvání, bude Objednatel oprávněn oslovit s nabídkou dokončení Díla ostatní uchazeče, kteří podali nabídku na Veřejnou zakázku, a to v pořadí, v jakém se tito uchazeči umístili v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitel v takovém případě výslovně souhlasí s tím, že uchazeč vybraný Objednatelem pro dokončení Díla namísto Zhotovitele je oprávněn využít veškeré Předměty Plnění, které byly na základě této Smlouvy Zhotovitelem dodány Objednateli ke dni ukončení této Smlouvy.
  5. Rozhodne-li se Objednatel vrátit části předmětu Díla [ve smyslu článku 12.2.a)], musí je vrátit bez zbytečného odkladu.
  6. Za části předmětu Díla, ke kterým Objednatel uplatní své právo na ponechání si předmětu Díla [ve smyslu článku 12.2.b)], má Zhotovitel nárok na zaplacení části Ceny pouze v rozsahu, ve kterém má Objednatel z předmětné nevrácené části předmětu Díla prospěch.
  7. V případě, že smluvní vztah založený touto Smlouvou zanikne v důsledku odstoupení Zhotovitele, má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jsou prokazatelné a zároveň evidované a které Zhotoviteli vznikly do účinnosti ukončení této Smlouvy a v souvislosti s jejím ukončením při provádění těch Etap (resp. Podetap) či dílčích částí Díla, ohledně kterých do té doby neproběhla akceptace. Ve vztahu k částem Díla, ohledně kterých do účinnosti ukončení této Smlouvy došlo k akceptaci, má Zhotovitel právo na zaplacení dílčích částí Ceny za provedení příslušných částí Díla ve výši pro ně sjednané v Příloze č. 1 *Cena plnění*.
  8. V případě ukončení této Smlouvy či její části je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerá data, týkající se ukončované (části) Smlouvy, a to především přihlašovací údaje do IT prostředí Objednatele a jakékoliv další údaje obdobného typu, včetně Osobních údajů a případně dat, které jsou předmětem migrace. Jsou-li data a dokumenty dle předchozí věty uloženy kdekoliv v systému Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel tyto dokumenty a data bezodkladně, nejpozději však do pěti (5) dnů od ukončení trvání (části) Smlouvy, zlikvidovat. V případě, že jakákoliv data a dokumenty dle tohoto článku 12.8 jsou nezbytná pro plnění předmětu Servisní smlouvy, je Zhotovitel oprávněn si tato data či dokumenty ponechat nejdéle po dobu trvání Servisní smlouvy.
  9. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do jednoho (1) měsíce od zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou jiným způsobem než splněním, pokud již cokoliv z níže uvedeného bylo či podle Harmonogramu projektu mělo být dokončeno či rozpracováno v rámci dosavadního plnění Díla:
     1. Připravit a předat Objednateli veškerou aktualizovanou Dokumentaci Softwaru tvořícího součást Díla a IT prostředí Objednatele obsahující zejména, nikoliv však výlučně:
        1. Definici projektu a Implementační studii obsahující analýzu IT prostředí Objednatele a týkající se navrhovaného řešení Systému;
        2. Dokumentaci – detailní popis fungování a návrh Implementace Předmětu Plnění, který zahrnuje:

procesní Dokumentaci (včetně detailních popisů procesů);

bezpečnostní Dokumentaci;

popis IT prostředí Objednatele – technologické infrastruktury včetně popisu a nastavení virtuálního prostředí;

popis řešení vysoké dostupnosti Systému;

popis konfigurace Databází, které jsou součástí Systému;

popis nastavení Standardního Software, který je součástí Systému;

popis uceleného modelu Systému (logický doménový model, detailní datový model, hierarchický komponentní model apod.);

popis zálohování a obnovy Systému;

popis správy uživatelů a externích rozhraní;

popis konfigurace aplikačních serverů Systému; a

popis licenčních modelů u Standardního Software, který je součástí Systému;

* + - 1. úplný a aktuální Zdrojový kód Systému (ve smyslu článku 7 Zvláštních obchodních podmínek);
      2. seznam platných administrátorských účtů ke spravovaným systémům, operačním systémům, databázím, a platných hesel k nim a seznam platných servisních účtů pro běh procesů, jobů atd. a hesel k management rozhraní jednotlivých komponent a zařízení;
      3. seznam platných Zhotovitelových uživatelských účtů a souvisejících technických prostředků za všechna prostředí;
      4. seznam všech užitých certifikátů s uvedením doby platnosti včetně popisu a podrobného postupu pro jejich obnovu;
      5. aktuální a úplnou verzi Configuration management database;
      6. Disaster Recovery řešení;
      7. dvě sady plně čitelných a funkčních záloh, ze kterých lze provést kompletní obnovení Systému;
      8. veškerá zálohovací media využitá pro zálohování Systému během plnění Smlouvy;
      9. popis high level architektury Systému včetně popisu aplikační vrstvy;
      10. aktuální SQL skript pro založení databáze a obsah číselníků;
      11. aktuální seznam otevřených požadavků v HelpDesk;
    1. předložit Objednateli vypracovanou kalkulaci finanční hodnoty provedeného Plnění a návrh finančního vypořádání, zejména s přihlédnutím k okamžiku zániku smluvního závazkového vztahu založeného touto Smlouvou.
    2. předat veškerou další potřebnou dokumentaci a poskytnout potřebnou součinnost a informace.
  1. V případě, že povinnosti uvedené v článku 12.9 jsou splněny před okamžikem zániku smluvního závazkového vztahu založeného touto Smlouvu a následně dojde ke změnám, které ovlivňují výstupy těchto povinnosti (například ještě dojde ke změnám ve Zdrojovém kódu), je Zhotovitel povinen splnit dotčené povinnosti dle článku 12.9 do jednoho (1) měsíce od zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou.
  2. Ustanovení tohoto článku 12 se uplatní obdobně i v případě zániku smluvního závazkového vztahu založeného touto Smlouvou pouze v jeho části, a to vždy ve vztahu k zanikající části.

#### Společná a závěrečná ustanovení

* 1. Zkratky a pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem v této Smlouvě a jejích jednotlivých Přílohách mají význam definovaný v příloze č 7 *Seznam použitých zkratek a definic* této Smlouvy, není-li v těle této Smlouvy výslovně uvedeno jinak
  2. Povinnosti Stran související s plněním dle této Smlouvy se řídí zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, především Zadávací dokumentací a jejími přílohami (zejména Zvláštními obchodními podmínkami). Odchylná ujednání v této Smlouvě mají přednost před ustanoveními Zvláštních obchodních podmínek.
  3. Tato Smlouva se uzavírá mezi Stranami na dobu určitou, a to do okamžiku řádného provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a se Zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh (zejména Technickou specifikací a Zvláštními obchodními podmínkami).
  4. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Bližší podmínky související s uveřejněním Smlouvy v registru smluv jsou upraveny v článku 27 Zvláštních obchodních podmínek.
  5. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
  6. Jakékoli změny Díla, které představují změnu oproti ujednáním této Smlouvy včetně všech příloh a dokumentů, na které tato Smlouva odkazuje, včetně provedení veškerých dodatečných prací na Díle, změny technologií, personálního zabezpečení spojeného s činnostmi řádného užívání Díla, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze při naplnění podmínek tzv. nepodstatné změny smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 a násl. ZZVZ a na základě písemného dodatku k této Smlouvě.
  7. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech (3) vyhotoveních, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení Objednatel.
  8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy:

Příloha č. 1 – Cena Plnění

Příloha č. 2 – Poddodavatelé

Příloha č. 3 – Realizační tým

Příloha č. 4 – Výpočet slevy z Ceny

Příloha č. 5 – Platforma Správy železnic

Příloha č. 6 – Zvláštní obchodní podmínky

Příloha č. 7 – Seznam použitých zkratek a definic

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

**…………………………… …………………………..**

**Bc. Jiří Svoboda, MBA** [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL*]

generální ředitel