SMLOUVA O DÍLO

Název zakázky:

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov   
u Tišnova, náhradní výsadba, rekultivace pozemků   
po stavbě“

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

**Kontaktní zaměstnanci:**

1. ve věcech smluvních: Mgr. Michal Maier (mimo podpisu smlouvy a dodatků) zaměstnanec Správy železnic, státní organizace, Stavební správa východ, tel.: +420 724 932 278,   
   e-mail: [MaierM@spravazeleznic.cz](mailto:MaierM@spravazeleznic.cz)
2. ve věcech technických a hlavní inženýr stavby: Ing. Kazimír Horák, zaměstnanec Správy železnic, státní organizace, Stavební správa východ, tel.: +420 724 932 375,   
   e-mail: [horakk@spravazeleznic.cz](mailto:horakk@spravazeleznic.cz)
3. stavební dozor: Martin Hofírek, zaměstnanec Správy železnic, státní organizace, Stavební správa východ, tel.: +420 602 314 613, e-mail: [Hofirek@szdc.cz](mailto:Hofirek@szdc.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

ISPROFOND: 5723520026

a

**"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"**

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]",

spisová značka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

**Korespondenční adresa:**

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) vedoucí prací:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
   2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
   3. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
   4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této smlouvy řádně seznámil se všemi interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
   5. Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/) dne svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem **„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova, náhradní výsadba, rekultivace pozemků po stavbě“** (dále jen „veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
   6. Účelem této smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky dle zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
   7. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů. V případě, že Zhotovitel takto mění osobu, prostřednictvím níž v zadávacím řízení prokazoval technickou kvalifikaci, změní, může být tato osoba nahrazena pouze osobou, která splňuje zadavatelem stanovené požadavky na kvalifikaci. Součástí oznámení o změně v takovém případě musí být i doklady, jimiž Zhotovitel požadovanou kvalifikaci této nové osoby prokáže.
2. předmět smlouvy
   1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené plnění a předat je Objednateli. Objednatel se zavazuje provedené plnění převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
   2. Předmětem veřejné zakázky je realizace náhradních výsadeb v k.ú. Řikonín a rekultivace pozemků po stavbě „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova. Práce budou prováděny v rozsahu zadávací dokumentace, která vychází z Technické zprávy (součástí zakázky nejsou práce na obnově podélného odvodnění v žst. Řikonín, které nebudou prováděny) a v souladu s dokumenty uvedenými v čl. 3.1 této smlouvy.
   3. Zhotovitel se zavazuje provést plnění vlastním jménem a na vlastní náklady a odpovědnost. Zhotovitel provede předmět plnění odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru. Objednatel neomezuje uchazeče výběrem poddodavatelů, jejich seznam je uveden v příloze této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že všechny osoby, které budou vykonávat práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy, budou mít veškeré, pro předmětné práce potřebné doklady o odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů a tyto na vyžádání předloží kontaktnímu zaměstnanci Objednatele.
   4. Zhotovitel provede předmět plnění v souladu se všemi právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., [vyhláškou č. 189/2013 Sb.](https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fportal.gov.cz%2Fapp%2Fzakony%2FzakonPar.jsp%3FidBiblio%3D80155%26fulltext%3D%26nr%3D189~2F2013%26part%3D%26name%3D%26rpp%3D15&ei=Tl58VMvwAcPvaOTzgogP&usg=AFQjCNGpzGiNajGxXF1DkrIhNyZACPgL4Q) [o ochraně dřevin a povolování jejich kácení](http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=80155&fulltext=&nr=189~2F2013&part=&name=&rpp=15#local-content), vše v platném znění, platnými předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

Dále se Zhotovitel zavazuje, že bude postupovat v souladu s nařízením vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

* 1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění předmětu plnění bude používat výlučně ekologicky rozložitelné oleje.
  2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny ani zrušení smlouvy.

1. závazné podklady
   1. Zhotovitel provede předmět plnění v souladu s následujícími dokumenty:

* Výzva k podání nabídky č. j. 6815/2021-SŽ-SSV-Ú3 ze dne ,
* Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky obsažené v dokumentech tvořících zadávací dokumentaci,
* Nabídka Zhotovitele ze dne , která byla vybrána jako nejvhodnější,
* Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j. ze dne ,
  1. Zhotovitel touto smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu plnění a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace a nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

3.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky vyjádřený zadávací dokumentací,

3.2.2. v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo nabídky Zhotovitele,

3.2.3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně.

* 1. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětu plnění, i pokud k těmto změnám dojde během provádění předmětu plnění a tyto změny se mají vztahovat i na plnění již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit.
  2. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
  3. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, vč. jejích příloh.

1. doba a místo plnění
   1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dnem předání dotčených pozemků.
   2. Zhotovitel se zavazuje, ukončit provádění díla do 2 měsíců od účinnosti smlouvy.
   3. Místo plnění je místo stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov   
      u Tišnova“, konktrétně v katastrálním územím Říkonín.
2. cena a platební podmínky
   1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené plnění zaplatit Zhotoviteli cenu, a to

Cena Díla bez DPH:

Slovy: korun českých

Cena je uvedena bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

* 1. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
  2. Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady k náhradní výsadbě a rekultivace pozemků po stavbě, jakož i náklady související s náhradní výsadbou a rekultivací pozemků po stavbě a s prováděním všech ostatních činností, jež jsou předmětem plnění této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídkové ceně zohlednil veškeré okolnosti, podmínky a místní poměry, které měly nebo mohly mít vliv na její výši a že se ujistil o správnosti a dostatečnosti své nabídky a o sazbách a cenách uvedených v podrobném rozboru ceny, který předložil ve své nabídce a na jehož základě bude muset krýt veškeré své smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nutné pro řádné provedení všech činností, jež vymezují předmět plnění této smlouvy.
  3. Cena může být měněna pouze v případě, že v průběhu provádění předmětu plnění vznikne potřeba provést dodatečné práce nezahrnuté v předmětu plnění, které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění (vícepráce). Takové vícepráce mohou být provedeny pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a po předchozím uzavření písemného dodatku k této smlouvě, v němž bude dohodnut rozsah, termín a cena těchto víceprací. Veškeré vícepráce provedené bez předchozího projednání a vzájemného odsouhlasení mezi oprávněnými zástupci smluvních stran nebudou ze strany Objednatele uhrazeny. Veškeré vícepráce budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.
  4. Zhotovitel je povinen snížit cenu o položky uvedené v cenové nabídce, které nebudou vykonány (méněpráce).
  5. Cena za provedení celého předmětu smlouvy bude zaplacena jednorázově na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem.

Daňový doklad Zhotovitel vystaví a Objednateli doručí nejpozději do 15 dnů po dokončení prací.

Součástí daňového dokladu bude soupis vykonaných činností (Evidence vytěženého dřeva), který musí být odsouhlasen ze strany stavebního dozoru Objednatele. Zhotovitel uskuteční zdanitelné plnění jen za řádně provedené a Objednatelem odsouhlasené činnosti.

* 1. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, případně číslo příslušného smluvního dodatku, a dále musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy.
  2. Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Splatnost faktury – daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku – administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu na kontaktní adresu Objednatele. Dnem zaplacení je den připsání částky na bankovní účet Zhotovitele.
  3. Na daňových dokladech bude Objednatel uváděn takto:

Správa železnic, státní organizace,

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234,

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384,

úplný název stavby v souladu s touto smlouvou včetně ISPROFINU/ISPROFONDU.

Daňový doklad doručí Zhotovitel Objednateli na kontaktní adresu pro doručování písemností uvedenou v čl. 1 této smlouvy.

* 1. V případě, že daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti vyžadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, anebo k němu nebude připojen soupis vykonaných činností, je Objednatel oprávněn vrátit ho Zhotoviteli bez zaplacení s uvedením důvodu, pro který jej vrací. Objednatel není v tomto případě v prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit bez zbytečného odkladu nový daňový doklad, v němž odstraní Objednatelem uvedené vady, a doručit ho Objednateli. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává Objednateli běžet lhůta splatnosti a celá lhůta běží znovu ode dne doručené opraveného daňového dokladu.
  2. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy Zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
  3. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

1. předání a převzení
   1. Dokladem o provedení předmětu plnění bude oboustranně podepsaný protokol o provedení prací.
   2. Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude protokol o provedení prací podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti podle smlouvy.
   3. Dnem podpisu protokolu o provedení prací oběma smluvními stranami je předmět plnění považován za převzatý a pouze protokol o provedení prací bude dokladem konečného převzetí celého předmětu plnění.
   4. Po podpisu protokolu o provedení prací oběma smluvními stranami zůstávají nadále v platnosti závazky smluvních stran ze smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení předmětu plnění.
   5. Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Předmět plnění je proveden tehdy, je-li dokončen řádně a včas a Objednatelem převzat sjednaným způsobem.
2. **ostatní ujednání**
   1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy potřebnou součinnost. Dále se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat Zhotoviteli veškeré podklady a informace nezbytné pro výkon jeho činnosti podle této smlouvy a ohlašovat jejich změny.
   2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané kontaktními zaměstnanci Objednatele. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se smlouvou nebo mohl ohrozit provádění předmětu plnění nebo účel, pro něž je předmět plnění prováděn, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení náležité odborné péče.
   3. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění k provádění veškerých prací v rámci provádění předmětu plnění jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění a/nebo dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a/nebo dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním předmětu plnění obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti smlouvy v platnosti. V případě, že bude Zhotovitel předmět plnění nebo jeho část provádět prostřednictvím poddodavatele, platí pro poddodavatele toto ustanovení obdobně.
   4. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání předmětu plnění, ukončení účinnosti smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.
   5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Zhotovitele či poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.).
   6. Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 „Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, schválený GŘ SŽ dne 1. 8. 2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností od 01. 09. 2011, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění předmětu plnění pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je ředitelství státní organizace Správa železnic, odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: [prukazy@spravazeleznic.cz](mailto:prukazy@spravazeleznic.cz) . Všechny osoby, které budou vstupovat na dráhu nebo v obvodu dráhy na místa veřejnosti nepřístupná budou povinny prokázat se na vyzvání Objednatele nebo zaměstnanců příslušných veřejných orgánů platnými povoleními.
   7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců, bude-li taková způsobilost s ohledem na charakter předmětu plnění a prováděných prací nezbytná. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.
   8. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze smlouvy a je povinen takto vzniklou škodu nahradit.
   9. Zhotovitelem je právnická nebo fyzická osoba nebo více těchto osob, které jsou na základě smlouvy o dílo zavázány provést předmět plnění dle této smlouvy. Poddodavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, kterou Zhotovitel v souladu se smlouvou pověří provedením části předmětu plnění.
   10. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

* 1. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání
     1. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla za každý případ, minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.
     2. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 7.11.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 7.11.1 této Smlouvy. Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.
     3. Případné porady, které Zhotovitel pro účely plnění předmětu Díla svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.
     4. Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 7.11 této Smlouvy není dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 9 této Smlouvy.

1. **odstoupení od smlouvy**
   1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:

8.1.1 bude příslušnými orgány rozhodnuto, že předmětná stavba se nebude realizovat,

8.1.2 Zhotovitel je v prodlení s provedením předmětu plnění nebo jeho části delším než 30 dní;

8.1.3 Zhotovitel porušuje některou svou povinnost dle smlouvy, pokud závadný stav z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění Objednatele na tuto skutečnost;

8.1.4 z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění předmětu plnění nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat v provádění předmětu plnění;

8.4.5 dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, jedná s věřiteli o podmínkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti pokračuje správce konkursní podstaty, pověřenec nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, jestliže byla proti Zhotoviteli nařízena exekuce nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí;

8.1.6 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se v souvislosti s plněním smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku;

8.1.7 jakékoli prohlášení Zhotovitele dle smlouvy se ukáže nepravdivým;

8.1.8 v případě okolnosti vylučující odpovědnost, která znemožňuje provedení díla;

8.1.9 Zhotovitel nebo dotčené osoby nepředloží doklady vyžadované podle článků 7.3., 7.6. a 7.7. této smlouvy.

* 1. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v bodě 8.1. smlouvy, může Objednatel odstoupit od smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli.
  2. Rozhodnutí Objednatele odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Objednatele podle smlouvy.
  3. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy pouze jestliže:

8.4.1 při provádění činností, jež jsou předmětem smlouvy, zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění činností, a po oznámení těchto skutečností Objednateli nedojde-li ze strany Objednatele k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy;

8.4.2 Objednatel nepodepíše protokol o provedení prací do třiceti (30) dnů poté, co Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

8.4.3 je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění podle této smlouvy více než čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.

* 1. Odstoupení Zhotovitele od smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy Objednateli.
  2. Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Zhotovitele podle smlouvy.
  3. Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabude účinnosti odstoupení od smlouvy:

8.7.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn pro ochranu života nebo majetku;

8.7.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a

8.7.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění díla převzal.

* 1. Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit předmět plnění a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby.
  2. Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných nákladů za:

8.9.1 práce, které byly provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly již Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za část předmětu plnění;

8.9.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení předmětu plnění do dne účinnosti odstoupení od smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je Zhotovitel povinen přijmout; tyto materiály se stávají okamžikem jejich zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem.

Je-li důvodem pro odstoupení Objednatele nesplnění povinnosti Zhotovitele, jež je zajištěna smluvní pokutou, má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných nákladů podle tohoto článku snížených o smluvní pokutu. Je-li důvodem pro odstoupení Objednatele nesplnění povinnosti Zhotovitele, nemá Zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných nákladů za materiály podle článku 8.9 písm. b).

1. **smluvní pokuty a úrok z prodlení**
   1. V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
   2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním předmětu plnění nebo jeho dílčích částí v termínech stanovených v článku 4.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení.
   3. V případě, že Zhotovitel provádí předmět plnění v rozporu s právními předpisy, interními předpisy Objednatele a normami, které se týkají předmětu smlouvy či v rozporu s dokumenty a podklady předanými Objednatelem Zhotoviteli k řádnému plnění předmětu smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za každý takto zjištěný případ; Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím dokumentů a podkladů převzatých od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil Objednatel, ale ten na jejich použití trval.
   4. V případě, že Zhotovitel nebo dotčené osoby nepředloží doklady vyžadované podle článků 7.6. a 7.7. této smlouvy nebo nebude disponovat oprávněním podle článku 7.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že dotčené osoby obdržely předmětný doklad nebo přestaly vykonávat práce, pro něž je takový doklad nezbytný.
   5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody v plné výši.
   6. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
2. závěrečná ustanovení
   1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
   2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v registru smluv uveřejněna, že v souvislosti s uveřejněním smlouvy v registru smluv platí následující ustanovení.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

* 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
  2. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
  3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
  4. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
  5. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.
  6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
  7. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.
  8. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
  9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
  10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 2: Podrobný rozbor ceny

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Olomouc dne …………………. dne ………..

………………………………….………… ………………………….……………….

**Ing. Miroslav Bocák** **„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“**

Ředitel Stavební správy východ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Správa železnic, státní organizace

Příloha č. 1

Seznam poddodavatelů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identifikace poddodavatele  (obchodní firma, sídlo a IČO) | **Věcný rozsah poddodávky**  **(označení činností vykonávaných poddodavatelem)** | **Hodnota poddodávky v % z Celkové ceny díla** |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Příloha č. 2

Podrobný rozbor Ceny Díla

* Položkový rozpočet SO 01-16-01 Žst. Řikonín, železniční spodek - Dodatek 03-2021 Úprava odvodnění a rekultivace

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Příloha k formuláři pro ocenění nabídky   
*SO 01-16-01 Žst. Řikonín, železniční spodek - Dodatek 03-2021 Úprava odvodnění a rekultivace* předložená v nabídce uchazeče.