Smlouva o dílo „ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY“

Název projektu:

„Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

bank. spojení: [VLOŽÍ OBJEDNATEL], č. účtu: [VLOŽÍ OBJEDNATEL]

jejímž jménem jedná: Dr.Ing.Václav John, ředitel Stavební správy východ na základě pověření č. 1315 ze dne 13.6.2012

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Stavební správa východ

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: [VLOŽÍ OBJEDNATEL]

ISPROFIN: [VLOŽÍ OBJEDNATEL]

a

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

se sídlem: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

IČ: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], DIČ: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] soudem v [VLOŽÍ ZHOTOVITEL],

oddíl [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], vložka [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

bank. spojení: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], č. účtu: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

jejímž jménem jedná: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Korespondenční adresa: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů,, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

  - Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

  - Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

  - Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

- ÚČEL SMLOUVY

  - Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne [VLOŽÍ OBJEDNATEL]pod evidenčním číslem [VLOŽÍ OBJEDNATEL] svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „[VLOŽÍ OBJEDNATEL]“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 ZVZ.

  - Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

  - Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

    - v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

    - v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

    - Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

- PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit Dílo dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se Zhotovitel zavazuje vykonávat činnosti autorského dozoru při realizaci Stavby za podmínek stanovených v této Smlouvě.

  - Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost ke zhotovení Díla a výkonu autorského dozoru.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo a výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle  přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální Cena Díla je:

- Cena Díla bez DPH: 	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

- výše DPH:		[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

- Cena Díla s DPH:	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

- a maximální cena za výkon autorského dozoru je:

- Cena za výkon autorského dozoru  bez DPH: 	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

- výše DPH:					[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

- Cena za výkon autorského dozoru  s DPH:	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL].

- Celková cena bez DPH :    [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

- výše DPH:		    [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

- Celková cena s DPH:	    [VLOŽÍ ZHOTOVITEL].

  - Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně.

  - Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženému v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

  - Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

- ZÁRUKY ZHOTOVITELE

  - Záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] % z celkové Ceny Díla bez DPH uvedené v článku 3.3 této Smlouvy a v příloze č. 4 této Smlouvy.

  - Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.14 Obchodních podmínek, které Zhotovitel musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:

| - výluka trakčního vedení traťové koleje | - 5.000,-- Kč/ započatá hodina |
| --- | --- |
| - výluka traťové koleje | - 10.000,-- Kč/ započatá hodina |
| - výluka dvou a více traťových kolejí (přerušen provoz) | - 20.000,-- Kč/ započatá hodina |
| - výluka staničních kolejí - dopravní | - 5.000,-- Kč/ započatá hodina |
| - výluka ostatních kolejí | - 1.000,-- Kč/ započatá hodina |

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí obchodním zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

  - Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či závazky nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

  - Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

  - Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží [VLOŽÍ OBJEDNATEL]a Zhotovitel obdrží [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]vyhotovení.

  - Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

  - Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

| Příloha č. 1: | Specifikace Díla |
| --- | --- |
| Příloha č. 2: | Obchodní podmínky |
| Příloha č. 3: | Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Obecné technické podmínky na realizaci projektu c) Zvláštní technické podmínky |
| Příloha č. 4: | Cena Díla |
| Příloha č. 5: | Harmonogram plnění |
| Příloha č. 6: | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 7: | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8: | Seznam subdodavatelů |
| Příloha č. 9: | Související dokumenty |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace V _______ dne __.__.______ | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] V _______ dne __.__.______ |
| --- | --- |
| ............................................................................... [VLOŽÍ OBJEDNATEL] [VLOŽÍ OBJEDNATEL], | ................................................................................ [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], |

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Zpracování projektu stavby pro vydání stavebního povolení   Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2.část, rekonstrukce žst. Častolovice.

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

[VLOŽÍ OBJEDNATEL]

Příloha č. 3

Technické podmínky:

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že je s obsahem Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP Staveb) plně seznámen.

- Obecné technické podmínky na realizaci projektů

- Zvláštní technické podmínky

Zpracování projektu stavby pro vydání stavebního povolení včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby ( případných změn a prodloužení SP ), zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle Z 309/206 Sb., zajištění autorského dozoru stavby.

Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení.

Zhotovitel projektu stavby zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě ( projekt stavby ve schválené podobě, zvláštní technické podmínky a výkazy výměr ).

Zhotovitel zpracuje podklady a nechá posoudit prohlášení o shodě notifikovanou osobou ( subsystém energie, infrastruktury a traťového řízení a zabezpečení ) dle dopisu MD ČR č.j. 15/2012-130-INF/1 ze dne 22.10.2012 a jeho přílohy č.1. )

Zhotovitel PS zpracuje technický průkaz - prověření možnosti pro vybudování odstavné koleje před žst. Solnice a provede opětovné projednání zabezpečení dvou železničních přejezdů mezi železniční stanicí a zastávkou Rychnov nad Kněžnou, kde tyto přejezdy jsou dnes zabezpečeny pouze výstražnými kříži a omezují zvýšení traťové rychlosti.

Upřesnění zpracování PS – nebude navržena 5.SK v žst. Častolovice, týnišťské zhlaví v žst. Častolovice bude navrženo tak, aby nevznikla potřeba na výkupy pozemků od firmy Saint-Gobain Construction Products CZ - Isover Častolovice ( dle závěrů jednání ze dne 31.1.2013 v žst. Častolovice ).

Projekt stavby bude zpracován na základě dokladů a dokumentací :

IZ a PD stavby Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. stavba, rekonstrukce žst. Častolovice;

Schválená Studie proveditelnosti Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice ( zpracoval IKP CE, 2012 );

Posuzovací protokol PD stavby č.j. 5791/2012-SSZ-ÚT ze dne 17.1.2013;

Schvalovací protokol IZ č.j. 133/2012-910-IZD/4 ze dne 23.11.2012;

Schvalovací protokol PD č.j. 3182/2013-OI ze dne 25.1.2013;

Dopis MD ČR č.j. 15/2012-130-INF/1 ze dne 22.10.2012 a jeho přílohy č.1. – uplatňování požadavků interoperability;

Záznam z projednání nepotřeby 5.SK ze dne 31.1.2013.

Příloha č. 4

Rozpis Celkové ceny

- Cena Díla:

| Specifikace etapy | Cena části Díla (bez DPH) | Cena části Díla (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| - Dílčí etapa | [....]Kč | [....]Kč |
| - Dílčí etapa | [....]Kč | [....]Kč |
| - Dílčí etapa | [....]Kč | [....]Kč |
| - Dílčí etapa | [....]Kč | [....]Kč |
| Celkem: |  |  |

- Cena autorského dozoru:

| Cena za hodinu (bez DPH) | Výše DPH | Cena za hodinu (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| [....]Kč | [....]Kč | [....]Kč |

Uvedená cena autorského dozoru představuje pracnost .............hodin po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby, včetně cestovného, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

- Celková cena:

| Celková cena (bez DPH) | Výše DPH | Celková cena (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| [....]Kč | [....]Kč | [....]Kč |

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

| Část Díla | Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla) | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum zahájení prací | po podpisu SoD |  |  |
| - Dílčí etapa | 31.7.2013 | GTP, technické řešení | dokončení |
| - Dílčí etapa | 31.8.2013 | PS a rozpočet k připomínkám | předložení |
| - Dílčí etapa | 30.9.2013 | žádosti o SŘ | předložení |
| - Dílčí etapa | 31.10.2013 | komplet PS a techn. průkazu | předložení |
| Termín dokončení Díla | 31.10.2013 |  | Viz Smlouva |

ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ

Zahájení prací : ihned po podpisu Smlouvy o dílo.

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech :

- etapa – doplňkové průzkumy a koncepce  stavby

- provedení geotechnických a geologických doplňkových průzkumů

- geodetické doměření stavby

- vstupní všeprofesní porada

- rozpracování PS a profesní porady pro odsouhlasení koncepce stavby

1. dílčí termín plnění					31.7.2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu dle poznámky. Zpracovatel předá pracovní  verze  dokumentace provedených průzkumů.

- etapa – dopracování technického řešení

- dopracování technického řešení všech objektů stavby včetně nákladové části

- projednání a posouzení technického řešení PS na profesních poradách

- závěrečná všeprofesní porada

2. dílčí termín plnění					31.8.2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu dle poznámky. Bude zpracován kompletní projekt stavby pro připomínkové řízení. Bude předložen návrh rozpočtu pro schvalování na OI SŽDC. Zpracovatel předá předávací protokoly o předání dokumentace k projednání. Bude odevzdáno 6 ks souprav technického řešení dokumentace v listinné formě včetně výkazů výměr a rozpočtů pro posouzení schvalovacími orgány objednatele (připomínkové řízení) + 2 ks v digitální formě.

- etapa – dokončení projektu stavby

- odsouhlasení dokumentace a konferenční projednání připomínek schvalovacími orgány investora

- veřejnoprávní projednání PS

- zapracování vznesených připomínek

- budou předloženy žádosti pro stavební řízení

- návrh technického průkazu přejezdů v Rychnově n.Kn. a odstavné koleje v Solnici

3. dílčí termín plnění					30.9.2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu dle poznámky. Bude odevzdán kompletní projekt stavby pro stavební řízení na DÚ, odborech dopravy a životního prostředí se zapracovanými připomínkami SŽDC, ČD a DÚ Olomouc v listinné a digitální formě. Zvláštních technických podmínek. K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu o zapracování připomínek.

4. etapa – , odevzdání projektu a posouzení shody

- bude odevzdán projekt stavby včetně rozpočtu

- posouzení shody

- odevzdání technického průkazu přejezdů v Rychnově n.Kn. a odstavné koleje v Solnici

4. dílčí a konečný termín plnění			31.10.2013

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu dle poznámky..

Výkon autorského dozoru

předpokládaný rozsah v termínu       leden 2014 - srpen 2015

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění.

POZNÁMKY :

ZPŮSOB, FORMA, OBSAH A ČETNOST PODÁVANÝCH ZPRÁV O PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

O splnění každé etapy řešení bude zhotovitel podávat písemnou zprávu objednateli, kde bude podrobně dokladovat splnění náplně etapy. Písemná zpráva bude předložena určenému pracovníkovi objednatele dle SoD. Určený pracovník objednatele do dvou měsíců po předložení písemné zprávy prověří rozsah a kvalitu splnění každé etapy a písemně potvrdí zhotoviteli splnění etapy, případně výhrady k rozsahu a kvalitě plnění.

Průběžně bude zhotovitel předávat určenému pracovníkovi objednatele i vyjádření dotčených účastníků stavebního řízení a orgánů státní správy s komentářem o návrhu řešení, tak aby mohlo být včas reagováno na podmínky a případná negativní vyjádření.

VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O PROVEDENÍ SLUŽEB

Po skončení  poslední etapy vypracuje zhotovitel stručnou závěrečnou zprávu. Zaměří se především na :

	úplnost předávané dokumentace jako celku,

	rekapitulaci zapracování připomínek,

	konečnou úpravu souhrnného rozpočtu stavby.

Určený pracovník objednatele do týdne po předložení závěrečné zprávy prověří rozsah a kvalitu splnění etapy a písemně potvrdí zhotoviteli splnění celkového rozsahu služeb případně výhrady k rozsahu a kvalitě plnění.

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

| - Jméno a příjmení | Mgr.Lenka Dieguezová |
| --- | --- |
| - Adresa | Nerudova1, 772 58 Olomouc |
| - E-mail | dieguezova@szdc.cz |
| - Telefon | 724 932 386 |
| - Fax | 585 754 276 |

- ve  věcech technických a realizačních:

| - Jméno a příjmení | Ing.František Pilný |
| --- | --- |
| - Adresa | Palackého 208 , Pardubice |
| - E-mail | pilnyf@szdc.cz |
| - Telefon | 724 342 999 |
| - Fax | 585 754 276 |

Za Poskytovatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

- ve  věcech technických a realizačních:

| - Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| - Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| - Fax | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

| DRUH POJIŠTĚNÍ | MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ |
| --- | --- |
| Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám | 10.000.000,- Kč |

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

| IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČ) | VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY | HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA |
| --- | --- | --- |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| CELKEM % |  | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Příloha č. 9

Související dokumenty

| Název Dokumentu | Č.j. | Datum vydání |
| --- | --- | --- |
| IZ a PD stavby Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. stavba, rekonstrukce žst. Častolovice |  |  |
| Schválená Studie proveditelnosti Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice ( zpracoval IKP CE, 2012 ) |  |  |
| Posuzovací protokol k PD | 5791/2012-SSZ-ÚT | 17.1.2013 |
| schvalovací protokol IZ | 133/2012-910-IZD/4 | 23.11.2012 |
| Schvalovací protokol PD | 3182/2013-OI | 25.1.2013 |
| Dopis MD ČR –požadavky na interoperabilitu | 15/2012-130-INF/1 | 22.10.2012 |
| Záznam z jednání o nepotřebě 5.SK | Bez č.j. | 31.1.2013 |