Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

**„Třinec ON – úprava nevyužitých prostor“**

Datum vydání: 21. 5. 2020

Obsah

[SEZNAM ZKRATEK 2](#_Toc54001711)

[1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 3](#_Toc54001712)

[1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 3](#_Toc54001713)

[1.2 Umístění stavby 3](#_Toc54001714)

[2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 5](#_Toc54001715)

[2.1 Projektová dokumentace 5](#_Toc54001716)

[2.2 Související dokumentace 5](#_Toc54001717)

[3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 5](#_Toc54001718)

[4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 6](#_Toc54001719)

[4.1 Všeobecně 6](#_Toc54001720)

[4.2 Doklady překládané zhotovitelem 6](#_Toc54001721)

[4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 6](#_Toc54001722)

[5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 6](#_Toc54001723)

[6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 7](#_Toc54001724)

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

|  |  |
| --- | --- |
| SŽ | Správa železnic, státní organizace |

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
   1. Účel a rozsah předmětu Díla
      1. Předmětem díla je úprava dosud nedokončených prostor ve výpravní budově. Příprava pro efektivní využití prostor a zlepšení ekonomické bilance budovy – komerční využití prostor.
      2. Rozsah Díla je stanoven projektovou dokumentací „Třinec ON – úprava nevyužitých prostor“. Z této vyplývá, že dojde k instalaci provedení rozvodů zdravotechniky, zřízení sociálních zařízení, vzduchotechnika, úprava rozvodů vytápění, rozvody elektroinstalací, dokončení vnitřních omítek, podlahy vč. nášlapných ploch.
   2. Umístění stavby
      1. Stavba bude probíhat: Výpravní budova žst. Třinec, Nádražní 348, Moravskoslezský kraj.
      2. Parc. č. st. 2263 v k. ú.: Třinec (770892)
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
   1. Projektová dokumentace
      1. Projektová dokumentace byla zpracována projektantem Ing. Pavlem Krátkým, 10/2020.
   2. Související dokumentace
      1. Stavební povolení č. j. DUCR-52346/13/Km je vydáno z předchozí realizované stavby „Přestupní terminál Třinec“ ze dne 26. 9. 2013, s nabytím právní moci 26. 10. 2013. Rozhodnutí o změně stavby dráhy před dokončením č. j. DUCR-25590/21/Vs bylo vydáno dne 7. 5. 2021.
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
   * 1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA
   1. Všeobecně
      1. Po celou dobu stavby bude nutná součinnost zhotovitele stavby a nájemců komerčních prostor, zaměstnanců Správy železnic a ČD.
      2. Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.
      3. Požadavky na použití markerů jsou stanovené v projektové dokumentaci.
   2. Doklady překládané zhotovitelem
      1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

* B-02 – minimální 2 vedoucí prací / pracovníci na budovách
  + 1. Další zhotovitelem předkládané doklady před zahájením prací na železniční dopravní cestě jsou uvedeny v dalších částech zadávací dokumentace.
    2. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.
  1. Dokumentace zhotovitele pro stavbu
     1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ   
        č. 11/2006“).
     2. Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení.
     3. Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.
     4. Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

1. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
   * 1. Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV.
     2. V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

* termín zahájení a ukončení stavby
  + 1. Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Postup** | **Činnosti** | **Typ výluky** | **Doba trvání** |
|  | Zahájení stavby | Bez výluky | červenec 2021 |
|  | Dokončení stavebních prací | Bez výluky | 6 měsíců ode dne zahájení stavebních prací |
|  | ukončení Díla | Bez výluky | 8 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (viz smlouva)\* |

\*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

1. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
   * 1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
     2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: [www.tudc.cz](https://www.tudc.cz) nebo [www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz) v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“