Příloha č. 18

Smlouva o poskytování integrovaných služeb správy nemovitostí

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku v tomto znění:

# Smluvní strany

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, zastoupená: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

(dále jen „Objednatel“)

a

……………..

se sídlem/bytem ………………..

IČO: ………………, DIČ: CZ…………….

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným ……………… soudem v ……….., oddíl ……….., vložka …………..

zastoupená: ………………………

jakožto správce na druhé straně (dále jen „Správce“)

dále jednotlivě jako „Strana“ nebo společně jako „Strany“ uzavírají v souladu s ustanovením 
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, (dále jen „ Občanský zákoník“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), tuto Smlouvu o poskytování integrovaných služeb správy nemovitostí (dále jen „Smlouva“).

# Úvodní ustanovení

2.1	Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Poskytování integrovaných služeb správy nemovitostí pro areál železniční stanice Praha hlavní nádraží“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Správce se na základě výzvy Objednatele k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky s názvem „Poskytování integrovaných služeb správy nemovitostí pro areál železniční stanice Praha hlavní nádraží“, č.j.  ………….. zveřejněné dne …. (dále jen „Zadávací dokumentace“), účastnil tohoto výběrového řízení a jeho nabídka doručená Objednateli dne ………. (dále jen „Nabídka“) byla vybrána jako nejvýhodnější.

- Objednatel má právo hospodaření k nemovitostem a prostorám uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž Objednatel má zájem, aby pro něj Správce správu nemovitostí a další dohodnuté činnost prováděl.

- Správce prohlašuje, že je držitelem veškerých nezbytných oprávnění pro řádný výkon činností dle této Smlouvy.

# Definice pojmů

  - Definice pojmů: Níže uvedené termíny mají význam definovaný v tomto odstavci 3.1 s tím, že v textu Smlouvy jsou uvedeny vždy velkým počátečním písmenem:

    - „Objekty“ znamená budovy a nebytové prostory uvedené v Příloze č. 1 této 	Smlouvy;

    - „Běžná údržba a drobné opravy“ znamená provádění souboru činností, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy;

    - „Security“ znamená provádění souboru činností, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy;

    - „Provoz velína“ znamená provádění souboru činností, které jsou uvedeny v Příloze č. 7 této Smlouvy;

    - „Údržba“ znamená provádění souboru činností, které

      - nejsou Běžnou údržbou a drobnými opravami,

      - nejsou opravami,

      - zahrnují zejména provádění revizí a kontrolních činností, které jsou příkladem uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy; tyto jsou řešeny individuálně na základě nabídky Správce a odsouhlasení ze strany Objednatele. Správce odpovídá za včasné upozornění na potřebu revizí. Objednatel má právo nabídku Správce na provedení revizí odmítnout a oslovit třetí stranu, přičemž Správce je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení revizí.

    - „Oprava“ znamená (i) stavební úpravy nebo (ii) výměnu movité věci (která není samostatným hmotným majetkem dle platných účetních předpisů) za jinou téže funkce nebo (iii) uvedení určité věci do stavu obdobnému stavu původnímu, to vše za předpokladu, že se nejedná o technické zhodnocení ve smyslu zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a že se nejedná 
o Běžnou údržbu a drobné opravy. Opravami se rozumí činnosti uvedené v Příloze č. 9 této Smlouvy. Při provádění oprav bude postupováno dle čl. 7.3 a 7.4 této Smlouvy;

    - „Správa“ znamená soubor činností vymezených v Příloze č. 8 této Smlouvy;

    - „Infrastruktura“ znamená veškeré prvky nezbytné pro vedení elektřiny, vody, kanalizace, tepelné energie (teplo a chlazení), systému měření a regulace (MaR), vzduchotechniky a výtahů v budově, nachází-li se tyto v příslušném Objektu;

    - „Odměna“ znamená částku, která se určí způsobem dle čl. VIII této Smlouvy;

    - „Faktura“ znamená daňový doklad vystavený Správcem za účelem úhrady Odměny, jehož náležitosti jsou uvedeny v čl. VIII této Smlouvy;

    - „Úklid“ znamená soubor činností vymezených v Přílohách č. 10 a č. 10 tabulková část této Smlouvy;

    - „ Zpracování finanční hotovosti“ znamená soubor činností uvedených v Příloze č. 13 této Smlouvy.

    - „Obsluha plynových kotlů“ znamená soubor činností uvedených v Příloze č. 14 této smlouvy. Tato činnost bude vykonávána až od 1. 1. 2019.

  - Další pojmy mohou být definovány přímo v textu Smlouvy s tím, že definice pojmu je zvýrazněna tučně a uvozena slovy „dále jen“ a při každém dalším výskytu je v textu Smlouvy vyznačena velkým počátečním písmenem.

  - Interpretace: Slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak, slova vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy vyjadřující osoby zahrnují fyzické i právnické osoby a naopak.

# Předmět a účel Smlouvy

  - Účelem této Smlouvy je zajištění řádného fungování a provozu Objektů po dobu trvání této Smlouvy.

  - Správce se na základě této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele v Objektech vykonávat Správu, Běžnou údržbu a drobné opravy, Provoz velína, Security, Údržbu, Úklid, Opravy, Zpracování finanční hotovosti, Obsluhy plynových kotlů a další činnosti uvedené v této Smlouvě a jejích Přílohách (dále společně jen „Předmět plnění“).

  - Objednatel se na základě této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje hradit Správci za provádění Předmětu plnění dle této Smlouvy Odměnu.

  - Místem plnění jsou Objekty.

# Práva a povinnosti Správce

  - V souvislosti s prováděním Předmětu plnění dle této Smlouvy je Správce 	oprávněn požadovat po Objednateli součinnost spočívající zejména v poskytnutí 	nezbytných informací.

  - Správce je povinen provádět Předmět plnění dle této Smlouvy:

    - s odbornou péčí vynaloženou řádným hospodářem, v souladu se zájmy Objednatele, s příslušnými právními	předpisy a technickými normami stanovenými příslušnými výrobci, a za	podmínek stanovených touto Smlouvou.

    - s ohledem na pokyny Objednatele, které jsou pro Správce závazné. Při plnění této Smlouvy je Správce povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost nebo nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Správce za případnou škodu tím vzniklou. Správce je povinen i z vlastní iniciativy bez vazby na plnění dle této Smlouvy Objednatele upozornit na zjištěné nedostatky v postupu Objednatele, které nejsou v souladu s právními předpisy.

    - osobně. Jiné fyzické nebo právnické osoby je Správce oprávněn použít, odpovídá však za splnění svých povinností dle Smlouvy, jako by je plnil sám, a je povinen to neprodleně oznámit Objednateli.

    - používat nejaktuálnější informace a pracovní metody.

    - oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu potřebu provedení Oprav a dále všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění této Smlouvy.

    - uchovávat dokumenty, které Správce ohledně Objektů získá, popř. vytvoří při plnění povinností dle této Smlouvy a ty předávat v dohodnutých termínech Objednateli (nejpozději do 7 dní od jeho výzvy). V případě, že tyto dokumenty budou autorským dílem, poskytnout Objednateli licenci k jejich neomezenému užití a změnám. Ke dni skončení Smlouvy je Správce povinen předat veškeré tyto dokumenty Objednateli.

    - současně s touto Smlouvou uzavřít smlouvu na správu kamerového systému v Objektech s Objednatelem uvedenou v příloze č. 15.

    - poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při školení zaměstnanců Správce dle zákonných předpisů a vnitřních předpisů Objednatele.

- 5.3	Správce je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu Předmětu plnění s minimálním limitem plnění 100.000.000,- Kč.

# Práva a povinnosti Objednatele

  - Objednatel má právo na poskytnutí bezvadného Předmětu plnění dle této Smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje:

    - v případě řádně a včas poskytnutého Předmětu plnění dle této Smlouvy zaplatit Správci Odměnu za podmínek a způsobem uvedeným v čl. VIII této Smlouvy,

    - poskytnout Správci součinnost nezbytnou pro provádění Předmětu plnění,

    - zpracovat dokumentaci požární ochrany dle zákonných předpisů a vnitřních předpisů Objednatele.

# Pravidla Poskytování předmětu plnění

  - Běžná údržba a drobné opravy:

    - Pro případ, kdy Objednatel oznámí kontaktní osobě Správce uvedené v čl. 13.1 této Smlouvy potřebu provedení Běžné údržby nebo drobné opravy, zavazuje se Správce sdělit kontaktní osobě Objednatele uvedené v čl. 13.1 této Smlouvy cenovou kalkulaci za provedení požadované Běžné údržby nebo drobné opravy.

  - V případě, že cenová kalkulace za provedení Běžné údržby nebo drobné opravy bude ve výši:

    - do 49 999,- Kč bez DPH, zavazuje se Správce provést Běžnou údržbu nebo drobné opravy na základě telefonické objednávky Objednatele učiněné na kontaktní osobu Správce uvedenou v čl. 13.1 této Smlouvy, přičemž Objednatel je povinen neprodleně po telefonickém objednání zaslat kontaktní osobě Správce formou 
e-mailu na adresu uvedenou v čl. 13.1 této Smlouvy jím podepsanou objednávku na provedení konkrétních prací běžné údržby nebo drobných oprav. Strany výslovně uvádějí, že kterákoliv Strana je oprávněna zaznamenávat průběh telefonického hovoru a záznam uchovávat po dobu trvání této Smlouvy. Objednatel i Správce souhlasí s prováděním záznamu telefonického hovoru a zavazuje se o tom informovat své zaměstnance.

    - 50 000,- Kč a více bez DPH, zavazuje se Správce provést Běžnou údržbu nebo drobné opravy po odsouhlasení cenové kalkulace Objednatelem na základě písemné dohody cestou e-mailu, která bude obsahovat alespoň:

- popis a rozsah Běžné údržby nebo drobné opravy,

- určení ceny Běžné údržby nebo drobné opravy,

- lhůtu, ve které bude Běžná údržba nebo drobná oprava provedena,

- záruku na Běžnou údržbu nebo drobnou opravu

- (dále jen „Dohoda o provedení Běžné údržby a drobné opravy“).

  - Opravy

- Pro případ, kdy:

    - Objednatel oznámí kontaktní osobě Správce potřebu provedení Opravy, nebo

    - Správce oznámí Objednateli potřebu provedení Opravy dle čl. 5.2.5 této Smlouvy, zavazuje se Správce sdělit na kontaktní údaje Objednatele uvedené v čl. 13.1 této Smlouvy cenovou kalkulaci za provedení Opravy.

  - Odsouhlasí-li Objednatel cenovou kalkulaci Správce, uzavře Správce a Objednatel písemnou dohodu, a to i cestou e-mailu prostřednictvím adres uvedených v čl. 13.1 této Smlouvy, o provedení Opravy, která bude obsahovat alespoň:

  - popis a rozsah Opravy,

  - určení ceny Opravy,

  - lhůtu, ve které bude Oprava provedena,

  - záruku na Opravu

(dále jen „Dohoda o provedení opravy“)

  - Havarijní stavy. Správce se zavazuje držet nepřetržitou pohotovostní službu, 	jejíž součástí je havarijní výjezd včetně provedení bezprostředních opatření (uzavření přívodu plynu, vody, zavolání hasičů, apod.) směřujících k odvrácení hrozící škody nebo k minimalizaci vznikající škody. Postupy při řešení havarijních situací jsou specifikovány v Příloze č. 6 této Smlouvy. Pro provedení havarijní opravy se odst. čl. 7.2 této Smlouvy použije obdobně.

# Odměna a platební podmínky

  - Strany se dohodly, že Správci náleží Odměna určená takto:

- za provádění Předmětu plnění dle této Smlouvy měsíční odměna, která se určí jako součet:

    - měsíční paušální odměny ve výši xxxxxx,- Kč (slovy: xxxxxx korun českých) bez DPH, která zahrnuje náklady Správce na zajištění Správy, Provozu velína, Security, na provoz nepřetržité pohotovostní služby, mzdové náklady na zaměstnance, kteří jsou Správcem vyčlenění k poskytování plnění dle této Smlouvy, náklady na zaručený objem Úklidu vč. likvidace a odvozu odpadu,

    - měsíčních nákladů na revize provedené v příslušném kalendářním měsíci po vzájemném předchozím odsouhlasení ceny dle čl. 7.2 této Smlouvy,

    - nákladů skutečně vynaložených a doložených Správcem na Údržbu, výkon Běžné údržby a drobných oprav, zajištění hygienického materiálu a nezaručeného objemu Úklidu vč. likvidace a odvozu odpadu a další činnosti dle této Smlouvy provedené v příslušném kalendářním měsíci, přičemž náklady na dohodnuté činnosti budou vyčísleny dle aktuálního Ceníku služeb Správce, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy, Ceníku uvedeného v Příloze č. 10 tabulková část list E nebo v příloze č. 17 Nabídková cena, k datu vystavení faktury,

    - měsíční paušální odměny za Zpracování finanční hotovosti dle přílohy č. 13 této Smlouvy,

    - měsíční náklady na Obsluhu plynových kotlů naceněné v Příloze č. 5 (služba bude Správcem poskytována a Objednatelem hrazena od 1. 1. 2019)

  - Strany prohlašují, že Odměna určená dle čl. 8.1 zahrnuje všechny náklady Správce, které mu v souvislosti s výkonem činností dle této Smlouvy vzniknou.

  - Objednatel se zavazuje hradit Odměnu na základě faktury, kterou je Správce oprávněn vystavit nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byl Předmět plnění dle této Smlouvy vykonán.

  - Nedílnou součástí faktury bude vždy:

    - výkaz obsahující položkové členění provedeného Předmětu plnění (zejména jednotlivých úkonů, činností, revizí včetně jejich ceny bez DPH) formou souhrnné tabulky

    - v případě nejasností se Správce zavazuje podat rozklad jednotlivých položek a to do 2 pracovních dnů.

  - K fakturované Odměně bude vždy připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je fakturováno. Doba splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení.

  - Došlá faktura - daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména zákona o DPH a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje. Správce je povinen doručit Objednateli fakturu do sídla Objednatele nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je fakturováno. Objednatel má po obdržení faktury 10 dní na posouzení toho, zda je bezchybně vystavena a na její vrácení, pokud není. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti přerušuje a po dodání opravené faktury začíná běžet doba nová.

  - Objednatel je oprávněn odebrat Předmět plnění v nižším rozsahu a hodnotě, než je sjednáno v této Smlouvě, a to bez jakéhokoliv postihu Objednatele. Úklid je rozdělen na zaručený objem plnění dle Přílohy č. 10 tabulková část, a na nezaručený objem plnění, který bude prováděn pouze na objednávku Objednatele podle kategorie četnosti úklidu a nacenění Správce v listu E Přílohy č. 10 tabulková část. Objednatel je výslovně oprávněn kromě činností obsažených v paušální odměně dle odst. 8.1.1 vyjmout některé činnosti z Předmětu plnění a svěřit je třetím osobám. O této skutečnosti je Objednatel povinen písemně informovat Správce v dostatečném předstihu.

  - Korespondenční adresa pro doručování faktur je následující:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

- Partyzánská 24

- 170 00 Praha 7

# Trvání a ukončení Smlouvy

  - Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 let od účinnosti Smlouvy nebo do vyčerpání finančního rámce ve výši 160 000 000,- Kč, dle toho, která skutečnost nastane dříve (dále jen „Doba trvání“).

  - Způsoby ukončení Smlouvy. Právní vztah založený touto Smlouvou může být ukončen:

  - písemnou dohodou Stran k datu uvedenému v takové dohodě; nebo

  - písemnou výpovědí v případech dle čl. 9.3 nebo 9.4 této Smlouvy.

  - Výpověď: Strany se dohodly, že ukončení této Smlouvy vypovědí je možné jen při splnění podmínek uvedených v  čl. 9.3 nebo 9.4 této Smlouvy. Výpovědní lhůta je 3 (tři) měsíce a začíná plynout prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Straně.

    - Výpověď Objednatele: Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět z následujících důvodů:

- 9.3.1.1	Správce opakovaně porušuje své povinnosti sjednané v této Smlouvě a své jednání nenapraví ani po předchozím písemném upozornění Objednatele, nebo

- 9.3.1.2	Správce se ocitne v situaci, kdy (i) soud zahájí insolvenční řízení v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení nebo (ii) soud rozhodne o úpadku v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení nebo (iii) soud rozhodne o zrušení konkursu, protože majetek dlužníka zcela nepostačuje pro uspokojení věřitelů nebo (iv) Správce sám podá insolvenční návrh v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení nebo (iii) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Správce (vyjma případů sloučení nebo splynutí či jiného případu právního nástupnictví).

- 9.3.1.2	Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu i částečně, tzn. může vypovědět Smlouvu pouze v části plnění poskytovaného Správcem. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel může částečně vypovědět Smlouvu v části týkající se Zpracování finanční hotovosti i bez udání důvodu.

    - Výpověď Správce. Správce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět z následujících důvodů:

- 9.3.2.1 Objednatel je v prodlení s úhradou Odměny o více než jeden měsíc, přestože byl na toto prodlení písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě,

- 9.3.2.2 Objednatel se ocitne v situaci, kdy (i) soud zahájí insolvenční řízení v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení nebo (ii) soud rozhodne o úpadku v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení nebo (iii) soud rozhodne o zrušení konkursu, protože majetek dlužníka zcela nepostačuje pro uspokojení věřitelů nebo (iv) Objednatel sám podá insolvenční návrh v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení nebo (v) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Objednatele (vyjma případů sloučení nebo splynutí či jiného případu právního nástupnictví).

# Předání Objektů a dokumentace Objednateli

  - Nejpozději k poslednímu dni trvání této Smlouvy se zavazuje Správce předat Objednateli veškeré dokumenty ohledně předávaných Objektů a Předmětu plnění, které získal od Objednatele nebo třetí strany v souvislosti s poskytováním Předmětu plnění dle této Smlouvy.

# Sankce

  - Strany se dohodly, že v případě, že Objednatel poruší

    - svoji povinnost dle čl. 6.2.2 této Smlouvy, zavazuje se Objednatel uhradit Správci jednorázovou smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

    - svoji povinnost uhradit Odměnu Správci dle čl. 8 této Smlouvy a toto porušení neodstraní ani v dodatečné lhůtě 10 pracovních dnů od písemného vyzvání Správcem, zavazuje se Objednatel uhradit Správci smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fakturované Odměny za každý i započatý den prodlení.

  - Strany se dohodly, že v případě, že Správce poruší

    - některou svoji povinnost dle čl. 4.2 a 5.2 této Smlouvy nebo kterékoliv Přílohy této Smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 11.2.2 a v Příloze č. 13 (Zpracování finanční hotovosti) a takové porušení neodstraní ani v dodatečné lhůtě 10 pracovních dnů od písemného upozornění učiněného Objednatelem, zavazuje se Správce uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den trvání porušené povinnosti. V Případě opakovaného porušení téže povinnosti v průběhu 30 kalendářních dní od prvního porušení povinnosti bude každé následující porušení téže povinnosti sankcionováno násobkem smluvní pokuty a pořadím porušení povinnosti (při druhém porušení téže povinnosti během 30 kalendářních dní bude uložena smluvní pokuta 10.000,- Kč, při třetím 15.000,- Kč …) až do limitní částky 40.000,- Kč za jedno porušení v průběhu 30 kalendářních dní.

    - nedodrží-li termín servisního zásahu, zejména, ale nikoliv výhradně, dle přílohy č. 6 „Postupy při řešení havarijních situací“, zavazuje se Správce uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý další i započatý časový úsek stanovený k provedení servisního zásahu nad rámec standardního stanoveného termínu servisního zásahu (je-li stanoven termín zásahu např. 15 minut od nahlášení, náleží smluvní pokuta za každých dalších započatých 15 minut zpoždění zásahu).

    - povinnost stanovenou zákonnými či podzákonnými předpisy a Objednateli bude z toho důvodu vyměřena jakákoliv sankce, je Správce povinen takovouto sankci Objednateli nahradit v plné výši.

  - Uplatněním nároku na smluvní pokutu, nebo uhrazením smluvní pokuty není dotčen 	nárok Strany na náhradu škody způsobené porušením sjednané povinnosti druhou Stranou.

  - Správce je povinen Objednatele odškodnit za veškerou škodu způsobenou Objednateli porušením kterékoliv ze svých povinností uvedených v této Smlouvě.

  - Sankce za porušení povinnosti při Zpracování finanční hotovosti jsou následující (podrobně uvedeny i v Příloze č. 13 této Smlouvy). V případě zjištěného rozdílu (schodku) na finanční hotovosti vyšším než 0,2% mezi údaji ze systémového uzavření turniketů a údaji z protokolu o zpracování hotovosti, který vznikl bez zavinění Objednatele, je Správce povinen nahradit Objednateli vzniklou škodu a zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové zjištění rozdílu. V případě, že bude schodek na finanční hotovosti vyšší než 3.000,-Kč, činí výše smluvní pokuty 50.000,-Kč. V případě, že Správce zatají Objednateli přebytek na vybrané finanční hotovosti, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Správce souhlasí s výší smluvních pokut a považuje je za adekvátní ve vztahu k porušované povinnosti. V případě porušení ostatních povinností Správce uvedených v  Příloze č. 13 této Smlouvy, je Správce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

# Ostatní smluvní ujednání

  - Není-li ve Smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou Stranou na základě této Smlouvy budou učiněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé Straně osobně, kurýrní službou poskytující ověření doručení, doporučenou poštou nebo faxem, a to tak, jak jsou tyto adresy a spojení uvedeny v záhlaví této Smlouvy nebo na	jinou adresu a spojení, kterou příslušná Strana oznámí druhé Straně způsobem podle tohoto ustanovení.

Veškerá oznámení učiněná na základě této Smlouvy budou považována za doručená:

  - v den jejich fyzického přijetí adresátem v případě osobního doručení nebo doručení kurýrní službou; nebo

  - v den uvedený na doručence v případě doručení doporučenou poštou; nebo

  - v den uvedený na potvrzení o provedení nepřerušeného faxového přenosu v případě doručení faxem; nebo

  - v třetí den po prokazatelném odeslání, jestliže Strana na adrese platné pro zasílání pošty k jejím rukám podle této Smlouvy nebo podle obchodního rejstříku zásilku nepřevezme (a to včetně doporučené pošty).

  - Žádná Strana není oprávněna započítat své pohledávky oproti pohledávkám, které má za druhou Stranou, ani postoupit takové pohledávky třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

  - Tato Smlouva představuje spolu  se svými přílohami úplnou dohodu Stran o svém předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání Stran. Žádné změny nebo dodatky této Smlouvy nebudou platné, pokud nebudou učiněny písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou Stran s uvedením data podpisu.

  - Práva a povinnosti Stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky. Obchodní podmínky Objednatele jako nedílná součást Smlouvy tvoří Přílohu č. 12 této Smlouvy a platí pouze v tom rozsahu, pokud tato Smlouva neupravuje jinak. Práva a povinnosti Stran upravené v Obchodních podmínkách v Příloze č. 12 se vztahují na tuto Smlouvu pouze v rozsahu souvisejícím s povahou Předmětu plnění.

  - Pokud se některé podmínky nebo ustanovení této Smlouvy ukáží jako neplatná nebo nevymahatelná, ostatní ustanovení této Smlouvy zůstanou platná a účinná a Strany nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které nejblíže odpovídá původnímu záměru Smluvních stran.

  - Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory nebo konflikty vzešlé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou. Pokud se Stranám některý spor nebo konflikt nepodaří vyřešit smírně v přiměřené lhůtě nepřesahující v žádném případě šedesát (60) dnů, počítáno ode dne, kdy bude kterékoli ze Stran doručena výzva druhé Strany ke smírnému řešení, bude takový spor nebo konflikt vyřešen soudy České republiky a bude postupováno v souladu se zákony a dalšími právními předpisy České republiky upravujícími tuto smluvní oblast.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Osobou oprávněnou jednat ve všech záležitostech dle této Smlouvy (kromě podpisu 	dodatků k této Smlouvě) včetně zabezpečení jejich plnění je:

    - za Objednatele:

- ve věcech technických: Ing. Marek Nejman

telefon: + 420 720 987 642

e-mail: Nejman@szdc.cz

- Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Nový

telefon: +420 720 053 214; e-mail: novyji@szdc.cz

    - za Správce:

- telefon:

- mobil.: +420 ……………..; e-mail.: ……………

  - Kontaktní osoby jsou Strany oprávněny změnit bez dodatku k této Smlouvě na základě 	písemného oznámení zaslaného doporučenou zásilkou druhé Straně.

  - Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána v třech (3) identických stejnopisech, z nichž 	Správce obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel dva (2) stejnopisy.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

  - Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

  - Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

  - Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Přílohy: Všechny níže uvedené přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást:

- Příloha č. 1: Objekty

- Příloha č. 2: Běžná údržba a drobné opravy a dohodnuté činnosti

- Příloha č. 3: Údržba, revize a prohlídky

- Příloha č. 4: Security služby

- Příloha č. 5: Ceník

- Příloha č. 6: Postupy při řešení havarijních situací

- Příloha č. 7: Provoz velína

- Příloha č. 8: Správa objektů

- Příloha č. 9: Opravy

- Příloha č. 10: Technické podmínky – úklid prostor

- Příloha č. 10: Úklid prostor - tabulková část

- Příloha č. 11: Registr zařízení

- Příloha č. 12: Obchodní podmínky

- Příloha č. 13: Zpracování finanční hotovosti

- Příloha č. 14: Obsluha plynových kotlů

- Příloha č. 15: Smlouva o zpracování osobních údajů

- Příloha č. 16: Posouzení fyzické způsobilosti

V Praze dne ……………				V Praze dne ……………

………………………				………………………………

# Zhotovitel						Objednatel

Bc. Jiří Svoboda, MBA

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

- Tato Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv dne