Příloha č. 6 Zadávací dokumentace

Smlouva o dílo

**Číslo smlouvy objednatele. ………………**

**Číslo smlouvy zhotovitele. ………………**

**Číslo ISPROFOND 5003140003**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená **Bc. Jiřím Svobodou, MBA,** generálním ředitelem

**Zhotovitel:** *jméno osoby/název firmy*

*údaje o zápisu v evidenci*

*Sídlo:*

IČO ……………………, DIČ …………………

Bankovní spojení:……………………..

Číslo účtu:…………………………..

*údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě*

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Typová dokumentace TV pro rychlost do 250 km/h**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: …………………… / č.j. veřejné zakázky 126982/2021-SŽ-GŘ-O8 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

# Dílo

## Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů.

# Předmět díla

## **Předmětem díla je** vytvoření typové dokumentace trakčního vedení pro rychlost do 250 km/h.: Vzorová sestava bude souborem typových řešení celého systému trakčního vedení a bude základním prostředkem typizace trakčního vedení, který umožňuje provádět efektivní údržbu, opravy a v neposlední řadě i zásobování a skladové hospodářství správce infrastruktury.

## Struktura vzorové sestavy "TV 250" podle kapitol (knih) bude následující:

## Průvodní zpráva (technický popis, elektrické a mechanické parametry, teoretické výpočty)

## Pomůcky (typová řešení TV nad výhybkami, montážní údaje lan, síly od větru a oblouku atd).

## Základy (popis, použití, únosnost)

## Nosné konstrukce (stožáry, brány, kozlíky)

## Závěsy na konzolách,

## Závěsy na branách,

## Podélná pole,

## Příčná pole,

## Kotvení,

## Napájecí vedení,

## Odpojovače, kabelové soubory

## Upevnění bran a konzol,

## Zpětné vedení, ukolejnění.

## Knihy C, D, 1 - 9 budou obsahovat vždy technický popis, klíč k označení výkresů, soupis výkresů se značkami a samotné výkresy. Každý výkres bude obsahovat kusovník použitých součástí a je-li to nutné, i další údaje (např. montážní údaje, grafy nastavení podle teploty, doporučené nebo zakázané použití atd).

## Předmět díla musí bez potřeby dalších doplnění ze strany Objednatele (výkresů, výpočtů) umožnit zpracování projektové dokumentace trakčního vedení ve stupni realizační dokumentace stavby, umožnit definovat objednávku potřebného materiálu a stavbu provést.

## Jmenovité napětí soustavy je 25 kV AC 50 Hz, typová dokumentace však musí zahrnovat i sestavení nutná pro soustavy 3 kV DC a 2x25 kV AC 50 Hz.

## Typová dokumentace musí kromě sestavení pro maximální rychlost 250 km/h zahrnovat i modifikaci pro rychlosti 160 km/h a 80 km/h pro ekonomicky efektivní elektrizaci spojovacích a vedlejších kolejí při zachování jednotné součástkové základny sestavy R250.

## Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou.

# Cena díla

## Cena díla za I. etapu

### Cena bez DPH ………………. Kč.

### Výše DPH 21% ………………. Kč.

### Cena včetně DPH ………………. Kč.

## Cena díla za II. etapu

### Cena bez DPH ………………. Kč.

### Výše DPH 21% ………………. Kč.

### Cena včetně DPH ………………. Kč.

## Cena díla za realizaci III. etapy je stanovena fixní maximální částkou ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH, která nesmí být překročena. Cena za 1 hodinu práce projektanta provádějící aktualizaci vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h včetně v rámci III. etapy činí ………..,- Kč bez DPH.

## Ceny uvedené v čl. 3.1, 3.2 a 3.3 (jednotková cena) této Smlouvy musí zahrnovat veškeré náklady, které Zhotoviteli v souvislosti s plněním Předmětu díla vzniknou.

## Fakturace

### Fakturace 1. a 2. etapy bude provedena vždy po realizaci každé jednotlivé etapy uvedených v bodech 4.3.1 a 4.3.2 této Smlouvy. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 60 dní ode dne jejich doručení Objednateli. Dílčí ceny jednotlivých etap jsou uvedeny v čl. 3.1 a 3.2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady následovně:

#### po ukončení 1. etapy, čímž se rozumí předání a převzetí části předmětu díla realizovaného v rámci 1. etapy způsobem uvedeným v čl. 4.3.1 této Smlouvy, na základě akceptačního protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

#### po ukončení 2. etapy, čímž se rozumí předání a převzetí části předmětu díla realizovaného v rámci 2. etapy způsobem uvedeným v čl. 4.3.2 této Smlouvy, na základě akceptačního protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

### Fakturace 3. etapy bude prováděna vždy po předání každé aktualizace vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h včetně. Cena za provedení každé aktualizace bude stanovena v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy podle skutečně odvedené práce v hodinách. Předání a převzetí každé aktualizace vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h včetně bude provedeno na základě akceptačního protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Přílohou faktury bude report skutečně odvedené práce. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 60 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

## Rovnocenné podmínky v rámci poddodavatelského řetězce

### Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na plnění předmětu díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy.

### Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

# Místo a doba plnění

## Místem plnění je sídlo Objednatele, na adrese Dlážděná 1003/7, 101 00 Praha 1.

## Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 84. měsíců od účinnosti této Smlouvy.

## Předmět díla je Zhotovitel povinen realizovat v následujících etapách a předat v následujících termínech:

### 1. Etapa – zpracování vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h včetně v rozsahu částí A, B, C, D, 1 a 8 dle čl. 2.1 této Smlouvy, předání k připomínkám Objednateli a následné vypořádání a zapracování připomínek Objednatele do vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h včetně v rozsahu částí A, B, C, D, 1 a 8 dle čl. 2.1 této Smlouvy (akceptační procedura) a její konečné předání. Objednatel si vyhrazuje pro připomínkování vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h včetně alespoň 8 týdnů. Akceptační procedura je uvedena v čl. 4.5 této Smlouvy.

#### Termín pro realizaci a předání části předmětu díla v rámci 1. etapy je stanoven do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, v tomto termínu jsou zahrnuty veškeré činnosti uvedené v bodě 4.3.1 této Smlouvy. Část předmětu díla realizovaná v rámci 1. etapy bude předána Objednateli v elektronické podobě na datovém nosiči a současně v listinné podobě ve 3 stejnopisech.

### 2. Etapa – čistopis kompletní vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h včetně, předání k připomínkám Objednateli a následné vypořádání a zapracování připomínek Objednatele do vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h (akceptační procedura) včetně a její konečné předání. Objednatel si vyhrazuje pro připomínkování vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h včetně alespoň 8 týdnů. Akceptační procedura je uvedena v čl. 4.5 této Smlouvy.

#### Termín pro realizaci a předání části předmětu díla v rámci 2. etapy je stanoven do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Část předmětu díla realizovaná v rámci 2. etapy bude předána Objednateli v elektronické podobě na datovém nosiči a současně v listinné podobě ve 3 stejnopisech.

### 3. Etapa – aktualizace zpracované vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h včetně a její předání Objednateli.

#### V případě, že po odevzdání čistopisu vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h včetně vyvstane potřeba její úpravy či změny, a to zejména z  důvodů použitých materiálů, montážních postupů, provozu a údržby, technického pokroku bude uplatněn následující postup. Objednatel vznese písemný požadavek vůči Zhotoviteli, ve kterém bude specifikace požadované aktualizace. Zhotovitel následně předloží časový harmonogram a odhad pracnosti prováděné aktualizace k odsouhlasení Objednateli. Před konečným předáním aktualizované části vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h včetně Zhotovitel předloží Objednateli tuto dokumentaci k připomínkám, které je pak Zhotovitel povinen zapracovat a Objednatel zapracování připomínek odsouhlasit (akceptační procedura). Akceptační procedura je uvedena v čl. 4.5 této Smlouvy.

#### Konečný termín pro realizaci předmětu díla v rámci 3. etapy je stanoven do 60 měsíců ode dne předání čistopisu vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h včetně, tedy od ukončení 2. etapy. Část předmětu díla realizovaná v rámci 3. etapy bude předána Objednateli v elektronické podobě na datovém nosiči a současně v listinné podobě ve 3 stejnopisech.

## Zhotovitel je povinen zpracovat harmonogram 1. a 2. etapy Díla, jenž bude obsahovat podrobnější časovou specifikaci provádění Díla v rámci těchto etap (dále jen „harmonogram“). Zhotovitel je při přípravě harmonogramu povinen dodržet závazné termíny uvedené v bodě 4.3.1 a 4.3.2 této Smlouvy a další podmínky v těchto bodech uvedených. Harmonogram tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Harmonogram může být v odůvodněných případech měněn, kromě změn týkajících se závazných termínů uvedených v bodě 4.3.1 a 4.3.2 této Smlouvy a dalších podmínek v těchto bodech uvedených, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele na základě písemné žádosti Zhotovitele. Změna harmonogramu nepodléhá povinnosti uzavření dodatku ke Smlouvě ve smyslu čl. 8.7 této Smlouvy, a je možné ji činit pouze na základě písemného souhlasu Objednatele s touto změnou. Objednatel je oprávněn souhlas neudělit.

## Akceptační procedura

## Plnění předmětu díla v rámci jednotlivých etap dle této Smlouvy, které z povahy věci mají být předmětem akceptace, budou akceptovány Objednatelem na základě akceptační procedury dle tohoto odstavce Smlouvy. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Zhotovitelem poskytnuté dílčí plnění vedlo k výsledku, ke kterému se Zhotovitel zavázal ve smyslu příslušných ustanovení této Smlouvy, a to porovnáním skutečného rozsahu poskytnutého plnění Zhotovitele v rámci jednotlivých etap s jejich závaznou specifikací a v termínu dle této Smlouvy.

### Průběh akceptační procedury:

#### Zhotovitel se zavazuje předat výstupy jednotlivých etap Objednateli k akceptaci tak, aby byla dodržena lhůta stanovená v této Smlouvě pro každou jednotlivou etapu a v souladu s harmonogramem plnění díla odsouhlaseného Objednatelem.

#### Objednatel se zavazuje uvést veškeré své výhrady nebo připomínky k výstupu jednotlivých etap dle čl. 4 této Smlouvy, konkrétně čl. 4.3.1, 4.3.2 a 4.3.3.

#### Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k výstupům jednotlivých etap, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady, nejpozději však do 5 pracovních dnů, nebude-li stranami písemně dohodnuto jinak) provést veškeré potřebné úpravy výstupu dle veškerých výhrad a připomínek Objednatele. Opravený výstup předá Zhotovitel Objednateli k opětovné akceptaci. Postup dle tohoto odstavce se opakuje do úplného odstranění vad.

#### Nevznese-li Objednatel k předloženému výstupu žádné (další) výhrady ani připomínky, sdělí Zhotoviteli, že výstup akceptuje, čímž Smluvní strany považují výstup za Zhotovitelem řádně provedený a předaný a Objednatelem převzatý.

#### O akceptaci výstupů jednotlivých etap dle čl. 4 Smlouvy o dílo, konkrétně čl. 4.3.1, 4.3.2 a 4.3.3 bude vždy vystaven akceptační protokol. Text akceptačního protokolu připraví Zhotovitel, nestanoví-li Objednatel jinak. Vyhotovení příslušných protokolů musí být ukončeno nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od skončení akceptační procedury.

# Záruční doba

## Záruční doba činí ……… (minimálně 24 měsíců).

# Poddodavatelé a realizační tým

## Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 2 této Smlouvy.

### Zhotovitel může v průběhu plnění předmětu díla nahradit stávajícího poddodavatele nebo přizvat k plnění předmětu díla nového poddodavatele, a to pouze po předchozím souhlasu písemném souhlasu Objednatele, na základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá o změnu poddodavatele, musí tento poddodavatel splňovat veškeré požadavky Objednatele na předmět díla, minimálně ve stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel. Pokud je nahrazován poddodavatel, kterým byla v zadávacím řízení prokazována kvalifikace, musí tento nový poddodavatel splňovat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je povinen k žádosti o změnu poddodavatele povinen předložit veškeré doklady a dokumenty požadované výzvou k podání nabídky ve vztahu k poddodavateli. Stejně postupuje Zhotovitel v případě přizvání nového poddodavatele k plnění předmětu plnění, v rozsahu stanoveném výzvou k podání nabídky. Změna osoby poddodavatele a přizvání nové osoby poddodavatele nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a proběhne pouze na základě písemného souhlasu Objednatele s touto změnou. Objednatel je oprávněn souhlas neudělit.

## Na provedení Díla se budou podílet členové realizačního týmu uvedení v příloze č 1 této Smlouvy.

## Zhotovitel může v průběhu plnění Předmětu díla nahradit některou osobu/některé osoby z osob, uvedených v seznamu realizačního týmu dle přílohy č 1 této Smlouvy, a to pouze po předchozím souhlasu Objednatele, na základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá o změnu některých členů/některého člena realizačního týmu uvedeného v příloze č 1 této Smlouvy, musí tato osoba/tyto osoby splňovat kvalifikaci požadovanou v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen k žádosti o změnu osoby/osob předložit veškeré doklady a dokumenty vztahující se k takové osobě/osobám dle požadavků zadávací dokumentace v zadávacím řízení. Změna osoby/osob nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a proběhne pouze na základě písemného souhlasu Objednatele s touto změnou. Objednatel je oprávněn souhlas neudělit.

# Další ujednání

## Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

## Po předání předmětu Díla nebo jeho jednotlivých částí není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele s Dílem nebo jeho částmi jakkoliv nakládat, zejména ho dále rozšiřovat nebo poskytovat jiným subjektům. Objednatel je oprávněn tento souhlas neudělit. Objednatel je oprávněn užívat předmět Díla neomezeně, podle svých potřeb.

## V případě, že výsledkem činnosti dle uzavřené Smlouvy bude Dílo podléhající režimu zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), Zhotovitel předáním Díla převádí Objednateli veškerá majetková práva k tomuto Dílu.

## Kontaktními osobami smluvních stran jsou

### za Objednatele p. ……………………, tel. …………………, email ……………………,

### za Zhotovitele p. ……………………, tel. …………………, email …………………….

## Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

## Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

## Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

## Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

## Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

## V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se zhotovitel  zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli.

# Závěrečná ujednání

## Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

## Zhotovitel prohlašuje, že

### se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil,

### v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.

## Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

## Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.

## Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

## Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

## Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.

## Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

## Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

## Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.

## Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

**Přílohy**

1. Seznam realizačního týmu- doplní Zhotovitel
2. Seznam poddodavatelů – doplní Zhotovitel
3. Harmonogram – vytvoří Zhotovitel
4. Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo
5. Plná moc (pouze v případě zastoupení zhotovitele osobou na základě plné moci)

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…………………………………………………… …………………………………………………

**Bc. Jiří Svoboda, MBA** [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL*]

generální ředitel