**SMLOUVA O DÍLO**

**uzavřená podle úst. § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský** **zákoník, ve znění pozdějších předpisů *(dále jen „občanský zákoník“)***

evidovaná: u zhotovitele pod č.: **…………………………**

u objednatele podč. (CES): **…………………………**

1. SMLUVNÍ STRANY
   1. **Objednatel:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupen:Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 14606011/0710

Adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava, tel.: 972 766 100

Zastoupení ve věcech technických:

Ing. Miroslav Pazlar, Oblastní ředitelství Ostrava, SNB, tel.: 727 950 413, e-mail: pazlar@szdc.cz

Technický dozor objednatele:

Ing. Petr Křemínský, Oblastní ředitelství Ostrava, SNB, tel. 606 717 236, e-mail: kreminsky@szdc.cz

na straně jedné *(dále jen „objednatel“)*

**a**

* 1. **Zhotovitel:**

**XXXXXXX**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

zapsán v obchodním rejstříku u …………, oddíl ………… , vložka ………

Bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně druhé *(dále jen „zhotovitel“)*

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto

**smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“)

1. NÁZEV DÍLA

**„**Opava západ ON – revitalizace“ **-**  zpracování projektové dokumentace.

1. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY
   1. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou zejm.:
2. Zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „Opava západ ON – revitalizace“ – projektová dokumentace (zejm. výzva k podání nabídky č.j. 15910/2018-SŽDC-OŘ OVA-NPI ze dne 18.56.2018 a zadávací dokumentace)
3. Nabídka zhotovitele doručená zadavateli dne …….……... *(dále jen „nabídka zhotovitele“)*
4. Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo pro zpracování projektové dokumentace ze dne 08.08.2013 *(dále jen „OP“), které jsou součástí zadávací dokumentace*
   1. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem.
   2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
   3. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
   4. Zastupování - osoby zmocněné jednat za:

OBJEDNATELE:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, tel.: 972 766 100

ve věcech technických: Ing. Miroslav Pazlar, tel.: 972 766 232

ZHOTOVITELE:

ve věcech smluvních: ………………………, tel.: ………………………

ve věcech technických: ………………………., tel.: ……………………..

* 1. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této smlouvy a odpovídajících oblasti jeho zmocnění.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
   1. Předmětem plnění jezávazek zhotovitele provést pro objednatele **zpracování projektové dokumentace stavby**, **včetně zajištění vydání stavebního povolení pro stavbu** *„*Opava západ ON – revitalizace“, v rozsahu prostavební povolení a realizaci stavby včetně časového plánu stavby, realizačních rozpočtů v cenové soustavě ÚRS CÚ 2018, výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, zajištění všech dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., a zajištění vydání stavebního povolení, a tov souladu s touto smlouvou (zejm. s dokumenty uvedenými v čl. 3.1. této smlouvy) a příslušnými právními předpisy a normami *(dále také jen „dílo“)*. Dále bude pro objednatele realizována inženýrská činnost a autorský dozor.
   2. Název díla uvedený v čl. II. této smlouvy je zhotovitel povinen respektovat při označení projektové dokumentace.
   3. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými normami zavazuje k provedení díla s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
   4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se směrnicí gen. ředitele SŽDC č. 11/2006 v platných změnách. Jedná se o „projekt stavby“, potřebný pro provedení ohlášení nebo stavební povolení stavby a současně z pohledu zhotovitele o dokumentaci pro provádění stavby.

Z důvodu charakteru a rozsahu zakázky bude pro stanovení nákladů použitá cenová soustava ÚRS CÚ 2016, která je cenovou soustavou ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací a Výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dále bude projektová dokumentace zpracována dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

* 1. Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec předmětu plnění a cenové nabídky zhotovitele, budou řešeny podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a interní směrnice objednatele. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
  2. Pokud se v průběhu provádění díla zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při uzavírání smlouvy nevěděl a které podstatně ztíží nebo znemožní dosažení v této smlouvě dohodnutého výsledku, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu řešení díla. Objednatel se vyjádří k návrhu změny do 3 pracovních dnů. Nedojde-li k dohodě o změně řešení, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. O dobu, po kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla, se posunuje doba plnění díla, což smluvní strany potvrdí sepsáním dodatku k této smlouvě.

1. PROVEDENÍ DÍLA
   1. Provedení díla zahrnuje zejména:
2. Projednání technického řešení díla s odbornými složkami OŘ Ostrava (SNB, stavební oddělení),
3. Projednání umístění stavby s příslušnými stavebními úřady:
   1. Oslovení příslušného stavebního úřadu s žádostí o vydání souhlasu či vyjádření příslušného obecného stavebního úřadu dle §15 zákona 183/2006, že stavba je v souladu s územním plánem a nevyžaduje územní řízení.
   2. V případě, že si stavební úřad vyžádá územní řízení, pak bude zpracována dokumentace pro územní řízení (DÚR) dle vyhl. č. 499/2006 Sb., včetně veřejnoprávního projednání DÚR a zajištění vydání územního rozhodnutí čiúzemního souhlasu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.
4. Zpracování projektu stavby (PS).
5. Vypracování projektové dokumentace stavby v rozsahu pro provedení ohlášení nebo stavebního povolení stavby a současně v podrobnostech pro provádění stavby.
6. Předání PS k odbornému projednání složkami SŽDC.
7. Předání k připomínkám bude předcházet závěrečné jednání se zástupci odborných složek OŘ Ostrava
8. Veřejnoprávní projednání PS pro zajištění všech dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb.,
9. Projednání s vlastníky cizích pozemků dotčených stavbou a spolupráce při uzavírání smluv s těmito vlastníky.
10. Zajištění vydání stavebního povolení či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb. včetně jejích nabytí právní moci.
11. Zpracování a předání záměru projektu vč. požadovaných příloh (finanční analýzy, multikriteriální analýza)
    1. Zhotovitel je povinen dodat celkem **6 vyhotovení** dokumentace stavby v písemné formě a **2 vyhotovení** v digitální formě (CD, DVD), přičemž digitální forma bude obsahovat **otevřenou formu**: textové části ve formátu \*.DOC; souřadné, výpočtové a rozpočtové části ve formátu \*.XLS; výkresové části ve formátu \*.DGN a **uzavřenou formu** ve formátu \*.PDF (včetně zapracovaných připomínek z projednání dokumentace).

K odbornému připomínkovému řízení bude PS předaný 1x v tištěné + 1x v digitální formě na CD (uzavřená verze).

* 1. Počet vyhotovení dle bodu 5.2. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.
  2. Místem plnění je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava.
  3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením   
     (úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla objednateli v místě plnění. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
  4. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel důvod. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělky; jedná-li se však o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel povinen tyto uvést v protokolu o předání a převzetí díla. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude dohoda o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro odstranění vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu.
  5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla (jeho dílčích částí).

1. TERMÍN PLNĚNÍ

6.1. Zpracovaná projektová dokumentace bude řádně dokončena a předána objednateli **do 30.11.2018.** Před předáním projektové dokumentace je zhotovitel povinen odevzdat objednateli projektovou dokumentaci k odbornému připomínkovému řízení k podání nabídky tak, aby byl dodržen termín k definitivnímu odevzdání projektové dokumentace, tedy termín **30.11.2018**.

* 1. Zpracovaný záměr projektu vč. požadovaných příloh bude předán objednateli nejpozději do **31.10.2018**.
  2. Po celou dobu realizace stavby bude prováděn autorský dozor.

1. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
   1. Cena za předmět plnění dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy je cena dle nabídky zhotovitele.
   2. Cena za předmět plnění podle odst. 7.1. tohoto článku smlouvy činí:

**bez DPH:**  **……………………….… ..,- Kč**

**Cena vč. DPH ……….…………………… ,- Kč**

*slovy: ……………………………………………Kč bez DPH*

Podrobný rozpis ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

K ceně díla bude účtována DPH dle platných právních předpisů (ke dni uzavření smlouvy se jedná o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

* 1. Cena díla celkem dle čl. 7.2. této smlouvy je stanovena jako cena maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této smlouvy poskytnout.
  2. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného a včasného dokončení (úplné dokončení, bez vad a nedodělků), předání a převzetí díla.

Zhotovitel označí jednotlivé daňové doklady v kolonce ODBĚRATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

a zašle na adresu:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

* 1. Cena bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavovaných Zhotovitelem následujícím způsobem:

1. 80 % ceny projektové dokumentace bude uhrazeno po předložení dokumentace k připomínkování dle čl. VI. odst. 6.2 této smlouvy.
2. 20% ceny projektové dokumentace bude uhrazeno po předání dokladu potvrzeného Drážním úřadem o podání žádosti o vydání stavebního povolení,
3. Cena za zpracování a předání záměru projektu vč. požadovaných příloh bude uhrazena po předání záměru projektu objednateli.
4. Cena za autorský dozor bude hrazena čtvrtletně na základě předložené faktury vč. rozpisu provedených prací.
   1. Daňový doklad musí kromě náležitostí daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.)   
      obsahovat tyto náležitosti: číslo, název a sídlo objednatele a zhotovitele, označení peněžního ústavu a bankovního účtu, na který má být cena za dílo uhrazena, cenu díla včetně rozlišení DPH a den zdanitelného plnění, den splatnosti dle odst. 7.9. tohoto článku smlouvy, úplný název díla dle čl. II. této smlouvy. Přílohou daňového dokladu musí být kopie protokolu o předání díla.
   2. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit nejpozději 10 dnů před lhůtou splatnosti zhotoviteli bez provedení úhrady k vystavení nového daňového dokladu.
   3. Na vráceném daňovém dokladu objednatel vyznačí důvody, pro které daňový doklad vrací.
   4. Doručením nového daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti dle bodu 7.10. tohoto článku smlouvy.
   5. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do **60** kalendářních dnů od doručení objednateli, a to převodním příkazem na účet zhotovitele.
   6. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   7. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele.
   8. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.
   9. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo faktura/daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
   1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou (bod 8.3. tohoto článku smlouvy), bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije se souhlasem objednatele třetí osoby.
   2. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.
   3. Poskytuje se záruka za jakost v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem.
   4. V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
   1. Vlastnické právo k předmětu této smlouvy přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
   2. Objednatel prohlašuje, že předané podklady, zejména předaná archivní dokumentace,   
      je výlučným vlastnictvím objednatele, není ve prospěch třetí osoby chráněna právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je zhotovitel oprávněn po jejím převzetí využít tuto dokumentaci v plném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ní v potřebném rozsahu včetně jejího zapracování do předmětu plnění jak v plném, tak i v částečném rozsahu, taktéž může do takto zapracované dokumentace činit změny.
   3. Případná autorská práva ke zhotovenému dílu, vytvořenému na základě této smlouvy, přecházejí dnem předání a převzetí v plném rozsahu na objednatele díla v souladu s ust. § 61 zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn s dílem nakládat v plném rozsahu výkonu svých vlastnických práv k  dílu, tj. zejména dílo užívat, zcizovat, využívat pro další účely a objednatel je oprávněn provést bez svolení autora přiměřené změny díla v míře nezbytně nutné (zejména v míře vyplývající z platných právních předpisů, vnitřních norem ČD a SŽDC, rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy a dílem dotčených práv fyzických osob) při zachování hodnoty díla. Objednatel je oprávněn předat dílo jako podklad pro další činnost třetí osobě a objednatel nebo tato třetí osoba jsou oprávněny rozhodnout, že dílo, zhotovené na základě této smlouvy nebude dále použito.
   4. Zhotovitel se zavazuje utajit třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů, veškeré skutečnosti, se kterými byl seznámen na základě zadání díla, a to včetně cenových ujednání, stejně tak výsledky své činnosti při zhotovení díla dle této smlouvy, stejně jako dílo samotné. Objednatel tyto údaje považuje ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů za obchodní tajemství a zhotovitel je povinen jejich utajení adekvátním způsobem zajistit.
   5. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele (odst. 8.4. čl. VIII. této smlouvy), je zhotovitel oprávněn fakturovat práce předané a převzaté ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem z dohodnuté ceny pro jednotlivé práce (odst. 7.2. čl. VII. této smlouvy).
   6. Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly,   
      které souvisejí s předmětem smlouvy o dílo.
   7. Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů ČD a SŽDC, objednatel požaduje jako součást řešení zpracovat podklady pro žádosti o výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek SŽDC.
   8. Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání díla.
   9. Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými zástupci objednatele.
   10. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV., V. a IX. této smlouvy.
3. SANKCE
   1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu, jež mu byla způsobena v důsledku vadného plnění ze strany zhotovitele. Odstraněním vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, včetně ušlého zisku.

Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

* 1. Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.
  2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zhotovitele splnit převzatý závazek.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele OP a českým právem, zejména občanským zákoníkem.
   2. Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran podepsanou oprávněnými zástupci smluvních stran. Návrh dohody musí být písemný, může v něm být uveden důvod ukončení smlouvy a musí být prokazatelně doručen druhé smluvní straně. Smlouvu lze ukončit i výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je měsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Zrušením smlouvy odstoupením od smlouvy je upraveno v čl. XII. OP.
   3. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se strany zavazují přednostně řešit dohodou. Jednání o sporu se uskuteční na základě výzvy jedné ze smluvních stran.
   4. Zmocnění zástupci smluvních stran se sejdou do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní straně v dohodnutém místě. V případě, kde se smluvní strany nedohodnou na vyřešení sporné otázky, může každá smluvní strana postupovat dále právní cestou podáním návrhu na zahájení jednání u soudu příslušného dle sídla objednatele.
   5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
   6. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
   7. Jakékoliv úpravy textu škrtáním či přepisováním činí tuto smlouvu neplatnou.
   8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každé má platnost originálu.   
      Každá smluvní strana po podepsání smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.
   9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně obchodních podmínek ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.
   10. Jakékoli změny či ujednání týkající se této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy smluvních stran či osob oprávněných je zastupovat nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není možné dodatečně měnit ústní formou.
   11. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost mezi smluvními stranami.
   12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
   13. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.
   14. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.
   15. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv  povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
   16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Formulář nabídky

Příloha č. 2: Podrobný rozpis ceny

V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva.

V Ostravě dne …………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………..……….………………… ………………………..……………..

**Ing. Jiří MACHO**

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava