Název akce: Pravidelné revize žel. vozů TV

- Charakteristický popis prací:

Pro zajištění provozuschopnosti vozů TV ve správě SEE + ST je nutné provést revizi a technickou kontrolu dle opravárenského předpisu KVs5-B-2010 .

Jedná se o tato vozidla:

| typ vozu | registrační číslo | osy | řada vozu | datum propadnutí revize | plán revizí na rok/měsíc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plošinový | 83 54 4622 435-3 | 4 | Smmp | 30. 11. 2022 | 2022/10 |
| plošinový | 83 54 4622 434-6 | 4 | Smmp | 09. 10. 2022 | 2022/10 |
| plošinový | 83 54 3959 146-1 | 4 | Rmms | 30. 11. 2022 | 2022/10 |
| plošinový | 80 54 9411004-1 | 4 | Rmms | 16. 10. 2018 | 2021 |
| plošinový | 83 54 4623 506-0 | 4 | Smmp | bez revize | 2021 |
| plošinový | 83 54 4623 507-8 | 4 | Ua (Sps) | 10. 03. 2021 | 2021/03 |
| plošinový | 83 54 4623 508-6 | 4 | Ua (Sps) | 10. 03. 2021 | 2021/03 |
| plošinový | 44 54 3135 001-3 | 2 | Klm | 19. 12. 2020 | 2021/10 |

Příloha č. 1b konkretizuje požadované práce formou položkového soupisu prací.

Základní rozpočtové náklady

- v položkovém soupisu prací požadujeme ocenění v rozsahu jednotkové ceny (Kč) v režimu dodávka a práce.

Pozn. Položka, která je v režimu práce, nemá časovou měrnou jednotkou, ale je stanovena jako celková práce vykonaná na jednom příslušném zařízení, dílu, součástky.

- Přistavení a předání vozů TV

Přistavení vozů TV k  opravě ke zhotoviteli, zajistí objednatel a provozovatel vozů TV. Přistavení vozů TV proběhne v předem domluveném termínu. Předání vozů TV zhotoviteli, proběhne komisionální prohlídkou. Následně dojde k sepsání protokolu o předání všech částí vybavení, která nejsou pevně instalována ve vozidle.

Objednatel se zavazuje dopravit kolejové jeřáby pouze v rámci ČR. V případě zahraničního zhotovitele bude předávací místo pohraniční přechodová stanice se zemí, v níž se nachází opravna zhotovitele.

- Prohlídky během opravy TV

Objednatel opravy si vyhrazuje právo, na průběžné prohlídky v různých stupních rozpracovanosti opravy u zhotovitele opravy.

- Předání vozů TV objednateli (provozovateli)

Předání vozů TV zpět objednateli proběhne na místě periodické opravy a revize u zhotovitele. Převzetí vozů TV bude předcházet komisionální prohlídka provedené opravy. Součástí komisionální prohlídky bude také převzetí veškeré potřebné dokumentace. Převzetí vozů TV provedou kompetentní zaměstnanci SEE + ST, kteří budou sděleni až budoucímu zhotoviteli. Konečný převoz vozů TV po převzetí objednatelem, bude provedeno správcem zařízení SEE + ST OŘ Praha. Objednatel převezme vozy TV od zahraničního zhotovitele zpět v režimu, ve kterém je předával.

Dále bude převzato zpět vybavení TV, které bylo sepsáno v protokolu o předání částí vybavení vozidla.