Guidance Note

| Datum: | 4. května 2018 |
| --- | --- |
| JASPERS přiřazený kód: | 2017 132 CZ RAM RAL |
| Název projektu: | Studie proveditelnosti Olomouc - Prostějov - Nezamyslice |
| Předmět: | Připomínky k dílčím výstupům studie proveditelnosti |
| Země: | Česká republika |
| Připravili: | Paul Riley, György Bessenyei |

Pomoc JASPERS je poskytována v dobré víře as přiměřenou péčí a náležitou péčí (diligentia quam in suis), která vychází ze zkušeností a obchodních postupů svých partnerů, EIB a EBRD; příjemci však berou na vědomí, že EIB ve své úloze JASPERS nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající z jakýchkoli rad poskytnutých společností JASPERS.

# Pozadí

Příjemce předložil JASPERS další dílčí výsledky studie proveditelnosti k připomínkám v dubnu 2018. Tato poznámka následuje po předchozím setkání s JASPERSEM v lednu 2018. V posledních částech výstupů studie byly k přezkoumání k dispozici tyto další dokumenty:

V posledních částech výstupů studie byly k přezkoumání k dispozici tyto další dokumenty:

• Úvodní kapitola (1)

• kapitolu popisující navrhovaná technická řešení (4)

• kapitolu, která analyzuje provozní program a omezení kapacity (5)

• kapitola představující aktuální poptávku a základ modelu předpovědi poptávky (6)

JASPERS bere na vědomí doručení dalších kapitol (např. ENV), ale nebylo požádáno o jejich přezkoumání.

Každý z těchto dokumentů je uveden níže, poté, co shrneme celkové komentáře:

# Celkové připomínky

Hlavním cílem vývoje je zvýšení nabídky služeb a atraktivita regionální dopravy. Vzhledem k tomu, že skutečná nabídka služeb je relativně skromná, navrhovaná opatření stanoví předem podmínky pro budoucí poptávku a zaměří se na vizi modelu veřejné dopravy na železnici. Tento cíl musí být podpořen řádnou analýzou poptávky, která odůvodňuje významné investice potřebné pro jeho realizaci.

Není zcela jasné, zda nové potenciální vazby ve variantě 5 a 6 vycházejí z existujícího toku cestujících (autobusové nebo soukromé dopravy) nebo jsou zaměřeny na koncepci budoucího regionálního připojení. Vzhledem k tomu, že nebyla zjištěna žádná významná nákladní činnost, tento rozvoj regionálních služeb určuje potřebu rozvoje infrastruktury. V souladu s tím byl návrh FS rozšířen o analýzu a hodnocení možností oproti cílům projektu.

Ing. Šída: Navrhované nové vazby ve var. 5 a 6 jsou, stejně jako ostatní varianty, převzaty z původní SP a pokud je nám známo, vycházejí primárně z dřívějších požadavků Olomouckého kraje na železniční spojení Olomouc – Prostějov – Kroměříž, resp. Prostějov – Přerov. Výhledový přepravní potenciál bude možné zhodnotit až po zpracování přepravní prognózy, nicméně již nyní lze případně doplnit analýzu stávajících přepravních proudů v těchto relacích dle dopravního modelu současného stavu (pro účely úvodní kapitoly bude možné vycházet z doplněné analýzy přepravní poptávky v kapitole 6)

# Úvodní informace: kapitola 1

Tato kapitola obsahuje mnoho užitečných informací a není pouze úvodní, ale je základem analýzy.

Zejména však:

i. Tato kapitola definuje potřeby a cíle projektu bez předchozího posouzení / analýzy současného potenciálu poptávky / poptávky (reakce viz výše), stávajícího operačního programu, současného stavu infrastruktury nebo skutečných environmentálních otázek, které jsou klíčovými faktory.

ii. Plán veřejnoprávních dopravních služeb je uveden v Olomouckém kraji bez uvedení, zda existuje nebo jaký je jeho obsah. To je klíčový dokument pro tento projekt.

Ing. Šembera: informace o požadavcích a nárocích na trať Olomouc – Nezamyslice,  bude doplněna z plánu dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.

iii. Cíle projektu (kapitola 1.5) obecně odkazují na potřebu konkurenceschopnosti železničních služeb (s ohledem na interval služeb) bez definování konkurenceschopnosti ve vztahu k alternativám (autobus, auto) nebo v souvislosti se současným a budoucím potenciálem poptávky.

Ing. Šída: Pro účely doplnění úvodní kapitoly bude možné vycházet z doplněné analýzy přepravní poptávky v kapitole 6.

# Technická řešení: kapitola 4

Technická analýza je dobrá a detailně zpracovává všechny varianty. Odůvodnění možnosti 5 lze zpochybnit, protože vytváří vazbu na železniční trať Olomouc - Přerov, která již působí na kapacitních hranicích.

Ing. Kouřil: výpočet propustnosti bude ještě aktualizován do dalšího plnění (dle připomínek KIDSOK a SŽDC k výhledovému rozsahu na trati Přerov – Olomouc).

# Problematika operačního modelu / kapacity: kapitola 5

Modernizace a zvyšování kapacity železniční tratě Brno - Přerov je předpokladem jakéhokoli vývoje mezi Nezamyslicemi a Olomoucem, jinak neexistuje dostatečná kapacita k realizaci navrhovaného provozního konceptu. Vzhledem k tomu, že realizace výše uvedeného projektu pravděpodobně nezačne v souladu s očekávaným časovým harmonogramem, bude třeba revidovat harmonogram realizace současného projektu.

Ing. Šembera: stav přípravy projektu Brno – Přerov, byl převzat z předpokladů SŽDC (spuštění na konci 2028). Oproti původní verzi SP se počítá s posunem realizace Olomouc – Nezamyslice, dle harmonogramu v aktualizaci SP – tj. dokončení 2028.

# Analýza poptávky cestujících a předpověď modelu předpovědí - kapitola 6

Sekce poptávky po nákladní dopravě je omezená, což je přijatelné vzhledem k nízkému významu nákladu na linii projektu.

Sekce o osobní dopravě analyzuje především aktuální poptávku po cestujících a uvádí principy přípravy modelování pro osobní dopravu. Je obecně jasně prezentován, nicméně chybí některé důležité prvky. Předkládáme několik návrhů na rozšíření a připomínky k níže uvedené metodice.

6.1 Navrhované zlepšení v prezentaci / analýze historické / existující poptávky

iv. Popište prosím organizaci veřejné dopravy související s projektovou částí. Je železniční oporou pro regionální dopravu, a pokud ano, jak je to zajištěno prostřednictvím integrace autobusových a železničních služeb? Uveďte prosím také počet vlaků a autobusů za den a ve špičce relevantní pro projektovou část (místní a meziregionální služby).

Ing. Šída: Bude doplněno do kapitoly analýzy stávající nabídky osobní dopravy.

v. Prezentace objemů železniční dopravy bez měřítka (obrázek 8, 9) není příliš užitečná. Doporučujeme také předložit údaje o provozu v tabulce z kalibrovaného modelu současného transportu (v příloze). Obrázky 8 a 9 (ukazující trendy růstu provozu) lze pak s tímto porovnat.

Ing. Šída: Budou doplněny chybějící číselné popisky uvedených grafů s počty cestujících a tabulka s příslušnými počty cestujících dle dopravního modelu současného stavu.

vi. Představte prosím a porovnejte aktuální objemy dopravy a vnímanou dobu / náklady za cestu v závislosti na hlavních (agregovaných) vztazích O-D, které se vztahují k části projektu. To je základ pro řádné posouzení konkurenceschopnosti jednotlivých druhů dopravy.

Ing. Šída: Bude doplněno srovnání stávajících jízdních dob, intervalů obsluhy a modal splitu pro módy IAD, autobus a vlak v hlavních relacích mezi městy Brno, Vyškov, Prostějov, Olomouc.

vii. Předložte, analyzujte a komentujte obrat na stanicích podél linky projektu a průměrnou obsazenost vlaků na projektové sekci podle segmentu trhu (buď aktuální data nebo výstupní data modelu).

Ing. Šída: Bude doplněna analýza obratů a průměrné obsazenosti vlaků na trati Olomouc – Nezamyslice.

viii. Klíčová zjištění související se současným potenciálem poptávky / poptávky a jeho vztahem k současnému a navrhovanému operačnímu programu (umístění zastávek / stanic a potřeby frekvence služeb) by měly být zařazeny do závěrů této kapitoly a začleněny do počáteční úvodní analýzy (kapitola 1) jako základ pro definování / potvrzení cílů projektu na konci kapitoly 1.

Ing. Šída: Bude doplněno závěrečné zhodnocení stávající přepravní poptávky a jejího potenciálu.

6.2 Komentář k modelování

i. 4-stupňové modely jsou velmi složité pro stavbu a kalibraci a zdá se nepravděpodobné, že parametry v modelových fázích 1, 2 a 3 mohou být dobře definovány a kalibrovány na základě předloženého seznamu omezených zdrojů dat. Předpokládáme, že nastavení / kalibrace faktorů produkce výletů, parametrů gravitačního modelu a parametrů logitového modelu může být podpořeno využitím průzkumu chování dopravy a modelových dat ze studie uzlu Brno.

Pokud ano, potvrďte a uvědomte si tento model a jeho zdroje dat v dokumentaci a vysvětlete, proč by parametry modelu mohly být podobné v obou regionech, pokud ne, prosím, vysvětlete, jak byl tento model robustně kalibrován bez těchto dat.

Ing. Šída: Dopravní model pro účely aktualizace SP Olomouc – Nezamyslice je samozřejmě zpracován i na základě know-how získaného při tvorbě našich předchozích čtyřstupňových modelů v rámci obdobných zakázek, včetně dopravního modelu pro účely studie proveditelnosti železničního uzlu Brno. To se týká rovněž počátečního nastavení parametrů 1.-3. kroku výpočtu, které byly s ohledem na podobnost a blízkost řešeného území částečně převzaty právě z dříve zpracovaného dopravního modelu pro SP ŽUB a sloužily jako výchozí rámec a základní vodítko při sestavování poptávkového modelu. Na základě průběžné kontroly výsledků 4. kroku modelového výpočtu bylo však vzhledem k vysoké nepřesnosti nutné provést opakovanou kalibraci těchto parametrů takovým způsobem, aby výsledky blíže korespondovaly se zjištěnými skutečnými přepravními proudy v řešeném území (počty cestujících, intenzity IAD). V tomto smyslu tedy budou v textové zprávě blíže popsány a vysvětleny vstupní předpoklady pro zpracování dopravního modelu, tj. bude zmíněna i vazba na poznatky a zkušenosti zhotovitele získané v rámci zpracování SP ŽUB.

ii. Pro nejběžnější kombinace socio-ekonomické skupiny / dvojice párů (nebo poskytněte úplný soubor dat v listu Excel) dokumentujte prosím některé příklady kalibrovaných výrobních faktorů, gravitačních křivek a logit citlivých parametrů (nebo užitečné funkce s parametry).

Ing. Šída: Vzhledem k relativně velkému objemu dat bude pro potřeby JASPERS zpracován samostatný soubor ve formátu MS Excel s přehledem parametrů výpočtu tvorby cest (faktory produktivity/atraktivity), distribuce cest (distribuční křivky) a volby dopravního módu (parametry logitového modelu a užitkové funkce) pro všechny kombinace skupin obyvatel a účelů cest.

Z projednání připomínek:

Zástupce JASPERS konstatuje, že v rámci tohoto přípomínkování nebylo požádáno o posouzení environmentální části – posouzení vliv stavby na životní prostředí. Bylo dohodnuto, že stanovisko JASPERS bude zpracováno po tomto projednání, ještě před odevzdáním dalšího plnění SP.

Byly diskutovány důvody vzniku jednotlivých variant. Obecně chybí analytická část. V souladu se zapracováním připomínek bude do analytické části doplněna zejména analýza současného stavu, zejména vyhodnocení potenciálu nových směrů. Bylo vysvětleno, že podrobnější výstupy modelu budou předmětem dalšího plnění.

Byly diskutovány provozní možnosti varianty 5. Bylo poukázano, že výhledové možnosti koridorové trati Olomouc – Přerov jsou na hranici kapacitních možností. Alternativní provoz rozpojování souprav dle návrhu zástupce MD strategie nebyl přijat – je v rozporu s požadavky zástupců KIDSOK na dosažení JD 18min.

Zástupce JASPERS se dotazuje, jestli byla sledována úvaha rozdělení investice tak, aby mohla být případně realizována pouze část investice. Bylo diskutováno, jestli je možné realizovat samostatně např. vytíženější část Olomouc – Prostějov a jestli by tato stavba byla samostatně obhájitelná. Zástupce SŽDC konstatuje, že v současnosti není možné rozhodnout, jestli uvedené do posuzovaných variant doplnit. Bylo konstatováno, že je vhodné, aby výsledná varianta plnila efektivitu i pro konečný cílový stav. SŽDC si nechává prostor pro projednání připomínky JASPERS zejména s ohledem na vyhodnocení dílčích výsledků SP v dalším plnění. Po určité selekci variant je možné uvedené prověřit. Další postup musí být nejprve projednán v rámci SŽDC.

V rámci dopravní technologie byly diskutovány dopady současného vyloučení trati Brno – Přerov a Olomouc – Prostějov – Nezamyslice ve fázi realizace. Bylo konstatováno, že se nepředpokládá významné ovlivnění, nejsou zde prováženy linky ze stejných oblastí.