| Váš dopis zn.: | 23098/2018-SŽDC-GŘ-O26 |
| --- | --- |
| Ze dne: | 29.3.2018 |
| Naše zn.: | 27254/2018-SŽDC-GŘ-O12 |
| Vyřizuje: | Ing. Milan Stehlík |
| Telefon: | 972 741 043 |
| Mobil: | 601 387 025 |
| E-mail: | stehlikm@szdc.cz |
| Datum: | 30.4.2018 |

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Odbor strategie (O26)

– Z D E –

Aktualizace studie proveditelnosti „Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice“, vyjádření ke studii

K předloženému 1. dílčímu plnění aktualizace studie proveditelnosti „Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice“ předkládá odbor základního řízení provozu následující připomínky:

(zpracovatelé: Ing. Milan Stehlík, tel. 972 741 045; Ing. Pavel Krýže, Ph.D., tel. 972 241 580)

červeně – není akceptováno
zeleně – je akceptováno, bude zapracováno

- V dokumentaci postrádáme posouzení dopadu ETCS (dle dokumentu „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ č.j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6) na navržené kolejové řešení a situování nástupišť s ohledem na požadované délky vlaků a místa zastavení.

Ing. Kouřil: do textové části SP bude doplněna informace že je navržena v souladu s pokynem č.j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6.

Dopravní technologie

- V rámci dopravní technologie je nutné jednoznačně stanovit, odkud bude trať Olomouc hl.n. – Nezamyslice dálkově ovládána a nikoliv uvádět ovládání z dispečerského pracoviště RDP v Olomouci nebo CDP Přerov. Dle „Pokynu generálního ředitele č. 9/2013“ má být tato trať dálkově ovládána z RDP Olomouc s PPV na CDP Přerov. Nutno uvést, kde na RDP Olomouc bude zřízeno dispečerské pracoviště a kde na CDP Přerov bude zřízeno PPV. V kap. A.1.5.10 Úspory pracovníků potřebných pro obsluhu zařízení dopravní cesty nejsou zohledněni zaměstnanci PPV.

Ing. Kouřil: bude zapracováno.

- V kap. A.1.5.3.3 Železniční stanice Prostějov hl.n., Současná staniční technologie: doplnit informace o téměř nepřetržitém obsazení manipulačních kolejí č. 7, 7a, 9 vozovou zálohou pro prostějovské železárny, výhybkárnu a dřevařské závody v Ptení.

Ing. Kouřil: bude zapracováno.

- Kap. A.1.5.4.2 Výhledový rozsah v osobní regionální dopravě:

- Ve variantě č. 6 je v zastávce Němčice nad Hanou uváděna přestupní vazba cca 3-4 min na linku Os Přerov – Nezamyslice – Vyškov n.M. Dle našeho názoru bude tento čas pro přestup určitých skupin cestující veřejnosti s ohledem na konfiguraci přístupových cest na nástupiště nedostatečný.

Ing. Šembera: na uvedené bylo upozorněno na výrobních poradách k 4. stavbě Brno – Přerov. Je třeba konstatovat, že v současnosti není jisté, že varianta 6 bude sledována k další přípravě. Němčice by bylo možné navrhnout s přestupem hrana-hrana na ostrovním nástupišti, nebo upravit polohu přestupních linek. Technické řešení s ostrovním nástupištěm nebylo sledováno (ve 4.stavbě)  s ohledem na dopad na navazující estakádu (nutnost její rozšíření..

- Doplnit informace o délkách osobních vlaků.

Ing. Kouřil: bude zapracováno.

- V kap. A.1.5.4.4 Výhledový rozsah v nákladní dopravě doplnit informace o délkách vlaků a normativech hmotnosti.

Ing. Kouřil: bude zapracováno.

- V kap. A.1.5.7.4 Jízdní řád (var. Optimalizace) je uvedeno: „v obou směrech lze provézt vlak R zpožděný o 10 minut bez narušení jízdy dalších vlaků“. Při zpoždění vlaků cca od 3 do 10 min („standardní zpoždění“) se z dvojkolejné vložky (délky 5,2 km) pro letmé křižování stane „výhybna“, doplňte okomentování tohoto stavu (obdobně platí i pro ostatní varianty).

Ing. Kouřil: bude zapracováno.

- V kap. A.1.5.8 u výpočtu propustnosti úseku Olomouc hl. n. – Grygov se píše o uplatnění doby zpoždění rozsvícení návěstidla při výjezdu z Olomouce hl.n. Upozorňujeme, že k uplatnění této doby dojde prakticky pouze při odjezdu z 1. staniční koleje, jestliže vlak bude obsazovat úsek mezi počítacím bodem umístěným poblíž konce nástupiště a odjezdovým návěstidlem. Lze předpokládat, že takové případy se téměř nevyskytnou.

Ing. Kouřil: bereme na vědomí.

- Protože nákresný jízdní řád ve variantě „optimalizace“ předpokládá v úseku Odb. Olomouc-Nové Sady – Odb. Kraličky častá letmá předjíždění, měli jsme určité pochybnosti o stabilitě provozu, a proto jsme provedli prověření tohoto jízdního řádu simulací programem SimuT, a to pro úsek Olomouc hl.n. – Prostějov hl.n.. Provedli jsme nejprve simulaci bez zpoždění, a poté stavy se zpožděním, ve kterých byl vždy zpožděn právě jeden vlak (splněné nákresné jízdní řády jsou v příloze, která je zaslána pouze elektronicky).

Z výsledků je zejména patrné, že v důsledku zpoždění je velmi často nezbytné operativně měnit traťové koleje u dotčených vlaků. Simulace tím potvrdila oprávněnost požadavku našeho odboru na zřízení ostrovních nástupišť na zastávkách ve dvoukolejném úseku Odb. Olomouc-Nové Sady – Odb. Kraličky. Dále je zřejmé, že dispečerský aparát je třeba vybavit adekvátní informační podporou pro hledání a řešení konfliktů mezi vlaky (systém automatického stavění vlakových cest nebo jeho obdoba). Jinak z provedených simulací vyvozujeme, že navržený koncept jízdního řádu je v zásadě realizovatelný.

Ing. Kouřil: bereme na vědomí, bude doplněna informace o užití ASVC.

Nákresné jízdní řády

- Je nutné zesouladit návrhové GVD aktualizace této studie se zpracovávanými stavbami „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. a 4. stavba“ ve stupni dokumentace pro územní řízení.

Ing. Šembera: toto nebude možné 100% zajistit s ohledem na různé termíny odevzdávání projektů. Je dohoda, že bude zapracováno řešení Brno – Přerov předané do 5/2018 – tj. termínem uzavření technického řešení. V případě změny GVD ve 3. a 4. stavbě na závěr jejich odevzdání, nemůže projektant neustále měnit i studii Nezamyslice – Olomouc. Viz také reakce u budou 11).

- Var 5 doplnit i ostatní vlaky v úseku Olomouc – Grygov a opačně.

Ing. Kouřil: bude doplněno

- Var 6 doplnit i ostatní vlaky v úseku Kojetín – Nezamyslice a opačně, případně přiložit GVD stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba“.

Ing. Kouřil: bude zapracováno

- Doplnit i trasy nákladních vlaků v úseku Olomouc – Nezamyslice a opačně pro průkaz možného průvozu.

Ing. Kouřil: bude prověřeno,

- V kap. A.1.5.8.6 Řešení stanic (modernizace) je v ŽST Blatec uváděna kolej č. 1 o užitečné délce 120 m, tato délka není v souladu s dopravním schématem. Dle dopravního schématu je kolej č. 1 dlouhá 241 m. Předpokládáme, že délka 241 m je správná ?

Ing. Kouřil: užitečná délka koleje č. 1 = 241 m. Bude opraveno..

- Doplnit plány obsazení kolejí pro ŽST Prostějov hl.n..

Ing. Kouřil: bude zapracováno

- V dopravních schématech není zohledněno kolejové řešení ŽST Nezamyslice dle zpracovávané stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba“.

Ing. Šembera: odsouhlasený kolejový návrh 3..stavby Brno – Přerov byl projektantovi předán po odevzdání SP k připomínkám. Aktualizace zákresu

Na poradě Brno – Přerov k 3. stavbě 26.3.2018 byl návrh ze strany SŽDC odsouhlasený. Řešení bude změněno, upozorňujeme že další koordinaci je třeba řešit v dalších stupních PD. Smluvní vztah nepožadoval průběžnou koordinaci a úpravu řešení vlivem změn třetích stran (změny v projektu Brno – Přerov a jejich promítání do studie). Uvedené je poměrně komplikované z hlediska rozdílnosti termínů jiných projektů, úrovně rozpracovanosti, různé milníky a i s ohledem na korektnost a neměnnost rozpracovaných dat.

Technické řešení

- Ve dvojkolejných úsecích požadujeme zřídit pro traťové koleje samostatné sekce TV.

Ing. Kouřil: bude zapracováno

- Považujeme za vhodné doplnit, kde budou umístěny desky nouzových obsluh odboček.

Satoria: bude doplněno

- Požadujeme doplnit elektronický informační systém a kamerový systém i na zastávkách.

Oharek: bude doplněno

Ing. Tomáš Nachtman

ředitel odboru základního řízení provozu