Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

1. **Cena Plnění**

**Tabulka č. 1**

[*ZHOTOVITEL VLOŽÍ TABULKU NABÍDKOVÉ CENY ZPRACOVANOU DLE PŘÍLOHY Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE*]

1. **Fakturace Ceny**

**Tabulka č. 2**

Fakturace položek uvedených v Tabulce č. 1 výše bude probíhat v souladu s následujícím rozpisem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace** | **Položka**  **dle Tabulky č. 1** | **Okamžik fakturace** |
| HW – dodávka a zprovoznění HW pro celý IS DTMŽ | 1.1. | po provedení a akceptaci Podetapy 1.1. |
| Zpracování Cílového konceptu SW – 1. etapa | 1.2.1. | po provedení a akceptaci Podetapy 1.2.1. |
| Vývoj a implementace - SW 1. etapa | 60% položek 1.2.18., 1.2.23., 1.2.24., 1.2.26., 1.2.27., 1.2.29., 1.2.30. | po provedení a akceptaci Podetapy 1.2.2. |
| Dodávka CORE DTM | Položky 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5. - 1.2.8., 1.2.11., 1.2.14., 60% položek 1.2.17., 1.2.19. až 1.2.22, 1.2.25.,1.2.28., 1.2.30. | po provedení a akceptaci Podetapy 1.2.3. |
| Uživatelské a akceptační testy - SW 1. etapa | Položky 1.2.3., 1.2.4., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.12., 1.2.13., 1.2.15., 1.2.16. a 35% položek 1.2.17. až 1.2.30. | po provedení a akceptaci Podetapy 1.2.7. |
| Optimalizace systému, akceptace, nasazení do provozu - SW 1. etapa | 5% součtu položek 1.2.17. až 1.2.30. | po provedení a akceptaci Podetapy 1.2.9. |
| Zpracování Cílového konceptu SW - 2. etapa | 1.3.1. | po provedení a akceptaci Podetapy 1.3.1. |
| Vývoj a implementace - SW 2. etapa | 60% součtu položek 1.3.16. - 1.3.32. | po provedení a akceptaci Podetapy 1.3.2. |
| Uživatelské a akceptační testy - SW 2. etapa | Položky 1.3.2. až 1.3.15. a 35% součtu položek 1.3.16. až 1.3.32. | po provedení a akceptaci Podetapy 1.3.5. |
| Optimalizace systému, akceptace, nasazení do provozu - SW 2. etapa | 5% součtu položek 1.3.16. až 1.3.32. | po provedení a akceptaci Podetapy 1.3.7. |
| Migrace dat DI | 2.1. | po provedení a akceptaci Podetapy 2.1. |
| Migrace dat TI (Telco a SaZ) z GIS/DB | 2.2. | po provedení a akceptaci Podetapy 2.2. |
| Kontrola a akceptace dat TI – Podetapa 2.3.1. | 2.3.1. až 2.3.3. | po provedení a akceptaci Podetapy 2.3.1. dle skutečně provedené – fakturace bude prováděna na základě níže sazeb za pořízení dat dle uvedených položek Tabulky č. 1 a počtu kilometrů TI, u které došlo k provedení a akceptaci Podetapy 2.3.1. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu. |
| Kontrola a akceptace dat TI – Podetapa 2.3.2. | 2.3.1. až 2.3.3. | po provedení a akceptaci Podetapy 2.3.2. dle skutečně provedené – fakturace bude prováděna na základě níže sazeb za pořízení dat dle uvedených položek Tabulky č. 1 a počtu kilometrů TI, u které došlo k provedení a akceptaci Podetapy 2.3.2. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu. |
| Kontrola a akceptace dat TI – Podetapa 2.3.3. | 2.3.1. až 2.3.3. | po provedení a akceptaci Podetapy 2.3.3. dle skutečně provedené – fakturace bude prováděna na základě níže sazeb za pořízení dat dle uvedených položek Tabulky č. 1 a počtu kilometrů TI, u které došlo k provedení a akceptaci Podetapy 2.3.3. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu. |
| Kontrola a akceptace dat TI – Podetapa 2.3.4. | 2.3.1. až 2.3.3. | po provedení a akceptaci Podetapy 2.3.4. dle skutečně provedené – fakturace bude prováděna na základě níže sazeb za pořízení dat dle uvedených položek Tabulky č. 1 a počtu kilometrů TI, u které došlo k provedení a akceptaci Podetapy 2.3.4. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu. |
| Kontrola a akceptace dat TI – Podetapa 2.3.5. | 2.3.1. až 2.3.3. | po provedení a akceptaci Podetapy 2.3.5. dle skutečně provedené – fakturace bude prováděna na základě níže sazeb za pořízení dat dle uvedených položek Tabulky č. 1 a počtu kilometrů TI, u které došlo k provedení a akceptaci Podetapy 2.3.3. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu. |
| Kontrola konsolidace stávajících dat ZPS/DI/TI (ÚŽM) | 2.4. | V průběhu Podetapy 2.4., fakturace každé tři měsíce dle skutečně provedené práce v předchozích třech měsících – fakturace bude prováděna na základě sazby za pořízení dat dle uvedené položky Tabulky č. 1 a počtu kilometrů ZPS/DI/TI, u které došlo v daném čtvrtletí k provedení a akceptaci Podetapy 2.4. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu. |
| Kontrola konsolidace dat z nového mapování z VZ1 | 2.5. | Fakturace dle skutečně provedené práce V průběhu Podetapy 2.5. – fakturace bude prováděna na základě sazby za pořízení dat dle uvedené položky Tabulky č. 1 a počtu kilometrů ZPS/DI/TI, u které došlo v daném čtvrtletí k provedení a akceptaci Podetapy 2.5. Celková fakturace nepřekročí část Ceny připadající na tuto část Díla v souladu s rozsahem prací dle Technické specifikace a Harmonogramu. |
| Kontrola - konsolidace | 2.6.1. až 2.6.3. | V průběhu Podetapy 2.6., fakturace každé tři měsíce dle skutečně provedené práce v předchozích třech měsících – fakturace bude prováděna na základě sazby za pořízení dat dle uvedené položky Tabulky č. 1 a počtu kilometrů ZPS/DI/TI, u které došlo v daném čtvrtletí k provedení a akceptaci Podetapy 2.6. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu. |
| Aktualizace DSPS, dokonsolidace dat TI | 2.7.1. až 2.7.3. | V průběhu Podetapy 2.7., fakturace každé tři měsíce dle skutečně provedené práce v předchozích třech měsících – fakturace bude prováděna na základě níže uvedené sazby za pořízení dat a počtu kilometrů TI, u které došlo v daném čtvrtletí k provedení a akceptaci Podetapy 2.7. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu. |
| Migrace dat do IS DTMŽ | 2.8. | V průběhu Podetapy 2.8., fakturace každé tři měsíce dle skutečně provedené práce (dle dosaženého % celkové migrace dat) provedení a akceptaci Podetapy 2.8. |