Příloha č. 3 Smlouvy

HARMONOGRAM

|  |  |
| --- | --- |
| **Fáze** | **Termín akceptace** |
| **1** | **Do 30.11.2022, nebo do 4 měsíců od účinnosti smlouvy** – podle toho, který termín uplyne později, přičemž Objednatel výslovně upozorňuje Zhotovitele, že daný termín je stanoven zejména pro smluvní účely. Fakticky však v případě využití uvedeného nejpozdějšího termínu pro dodání Analýzy bude Zhotovitel nutně v prodlení s dodáním Technického návrhu, který na Analýzu navazuje. Zhotovitel proto musí zvážit, kdy předloží Analýzu k Akceptačnímu řízení, resp. jak rozloží vymezenou dobu pro dodání Analýzy a následného Technického návrhu. |
| **2** | **Do 30.11.2022, nebo do 4 měsíců od účinnosti smlouvy** – podle toho, který termín uplyne později. |
| **3** | **Do 31.3.2023, nebo do 8 měsíců od účinnosti smlouvy** – podle toho, který termín uplyne později. |
| **4** | **Do 31.7.2023, nebo do 12 měsíců od účinnosti smlouvy** – podle toho, který termín uplyne později. |