Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 (P 4743) a 4,952 (P 4748) trati Martince v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou

Datum vydání: 4.10.2021

1. Doklady předkládané Zhotovitelem

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

• Z 06c - vedoucí prací pro montáž železničních zabezpečovacích zařízení;

• E–07 - vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních;

• TZE - osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ.

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

1. Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

Před realizací stavby zajistí zhotovitel projednání změny dopravního značení na přejezdu P4743 z důvodu nesouhlasného stanovisko O13 č.j. 85326/2020-SŽ-GŘ-O13 – viz příloha a požádá Policii České republiky o nové vyjádření (bude navazovat na vyjádření PČR k dopravnímu značení č.j. KRPL-59392-01/ČJ-2021-181106-02 – viz příloha). V blízkosti přejezdu P4743 se nachází v nedostatečné vzdálenosti od hranice nebezpečného pásma přejezdu sjezd na veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Bude nutné zajistit dopravním opatřením bezpečný průjezd silničních vozidel prostorem přejezdu. Komunikace před přejezdem musí být doplněna o dopravní značení „Zákaz odbočení vlevo“ (B24b) z přejezdu na účelovou komunikaci.

1. Koordinace s jinými stavbami

Pro dané období nejsou zatím plánovány opravné ani investiční stavby. V případě změny do doby realizace bude investor zhotovitele informovat.

1. Organizace výstavby, výluky

Organizace výstavby viz přiložená dokumentace.

Pro tuto stavbu nejsou vyžadovány nepřetržité výluky.

Přílohy:

1. Vyjádření PČR k dopravnímu značení č.j. KRPL-59392-01/ČJ-2021181106-02
2. Vyjádření O13 č.j. 85326/2020-SŽ-GŘ-O13