|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 8897/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 1/1 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |
|  |  |  |
| Mobil | 724 932 325 |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 16. června 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce nástupiště na zastávce Ledečky**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:**

V návrhu SOD je uvedeno, že do 3 měsíců po předání stavby bude provedena následná úprava GPK. VV tyto práce neobsahuje. Prosíme o vysvětlení, doplnění VV.

**Odpověď:**

Předkládáme aktualizovaný VV s položkou na následné podbití.

**Dotaz č. 2:**

V ZTP ani v SOD není uveden termín výluky pro tuto stavbu. V ZTP je uveden pouze předpokládaný termín pro výluky v TÚ Jičín-Kopidlno 26.9-7.10.2022 pro opravu výhybek v žst Jičín. Předpokládá se tedy, že práce na železničním svršku a nástupišti budou prováděny v rámci této výluky? Pokud ano, domníváme se, že doba této výluka není dostatečná pro kompletní zprovoznění nástupiště. Prosíme vysvětlení, doplnění.

**Odpověď:**

Výluky budou přiděleny na základě jednání zhotovitele stavby s objednatelem v souladu s harmonogram výstavby „B.8.2 ZOV - Harmonogram výstavby“ (výluka 14 N). Objednatel požaduje, aby začátek nebo konec výluky byl společný s opravou výhybek v žst Jičín.

**Dotaz č. 3:**

Součástí mobiliáře nástupiště je nádoba na posypový materiál. Nikde není uveden její objem. Prosíme o upřesnění.

**Odpověď:**

Požadujeme objem 220 l.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel zohledňuje skutečnost, že na dotazy, které obdržel dne 14. 6. 2022 (dotazy č. 1 -3), zadavatel odpověděl po termínu. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den navíc.

Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu ze dne 22. 6. 2022 na den 23. 6. 2022, tedy o 1 pracovní den.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 17. 6. 2022

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace