|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 8965/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 1/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 21. června 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6

**Dotaz č. 44:**

SO 01-08:Orientační a informační systém

V půdorysu jsou 2 venkovní odjezdové monitory, 1 vnitřní, v rozpočtu je jen jeden monitor, respektive soubor.

Dále není v projektu řešen server pro IS, klientské pracoviště apod, jak je to popsáno, tak by IS nefungoval. Rozpočet toto vůbec neřeší. Žádáme o doplnění

**Odpověď:**

Přílohou zasíláme aktualizovaný soupis prací v SO 01-08 Orientační a informační systém, nově byly doplněny položky číslo 26 – 34, původní položka číslo 20 byla nahrazena položkou číslo 21 – množství beze změn, původní položka číslo 21 byla nahrazena položkou číslo 20 se změnou množství. Dále zasíláme přílohou schéma obsazení skříní v žst. Ostružná.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den.

Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že na dotaz, který obdržel dne 16. 6. 2022 (dotazy č. 44), odpověděl zadavatel po termínu. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o další 1 pracovní den navíc.

Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 7. 7. 2022 na den 11. 7. 2022, tedy   
o 2 pracovní dny.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Přílohy:**

* PS\_45-14-04\_DSPS\_2.07\_Ostruzna\_obsazeni\_skrini
* VVZ\_D4 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná - doplnění dotaz 44

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace