|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 9894/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 2/1 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |
|  |  |  |
| Mobil | 702 164 086 |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 7. července 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Kravaře ON – rekonstrukce výpravní budovy**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5

**Dotaz č. 17:**

V zadavatelem postoupené Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4 – je odpověď zadavatele na dotaz č. 16, uchazeč konstatuje, že odpověď zadavatele je nedostatečná, jelikož v poskytnutých podkladech C04\_Situace ZOV\_Kravaře ON a F.TZ ZOV final\_akt\_24062022 není nikde zakreslena, nebo textově popsáno umístění pro položky č. 3 – 7 u SO ON-Ostatní náklady.

Jedná se totiž o položky koridoru oplocení pro cestující a dále mobilní buňky pokladny ČD + zázemí, mobilní buňka čekárny, mobilní buňka pro zázemí zaměstnanců SŽ s hygienickým zázemím a mobilní buňka WC pro veřejnost. V poskytnutých podkladech je zakresleno pouze zařízení staveniště stavby a nový objekt ZZEE + rozvodna NN.

**Žádáme zadavatele o vysvětlení či doplnění, na kterém místě na stavbě je uvažováno s osazením mobilních buněk uvedených v pol. č. 4 – 7, a oplocení koridoru pro přístup na nástupiště uvedené v položce č. 3**

**Odpověď:**

Umístění buněk dle položek číslo 4-7 se předpokládá v prostoru před budovou (nástupiště, zelená plocha) nebo po zbourané části stávající nádražní budovy – viz příloha číslo 1 – obr. 1 až 3. Umístění buněk nemá vliv na ocenění počtu buněk a doby stání dle uvedených položek, místo dopravy buněk je žst. Kravaře ve Slezsku.

Koridor pro cestující je částečně popsán v TZ\_ZOV v bodě m), umístění koridoru pro cestující od vlaků bude do místa umístění buněk dle obr. 1-3. Oplocení koridoru doporučujeme kalkulovat v délce 200 m, z toho 50 m zastřešeného.

Podrobné umístění bude upřesněno při předání staveniště, případně na kontrolních dnech stavby ve vazbě na stavební postupy, dle dohody s dopravcem ČD a.s. a zástupci OŘ Ostrava.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

* Příloha\_č.1\_ortofoto\_Kravaře

V Olomouci dne 8. 7. 2022

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace