Příloha č. 4 Výzvy

**Bližší specifikace**

**Předmětem díla** je vytvoření dlohodobého plánu péče (dále jen „DPP“) na 7 vybraných lokalitách ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“). Jedná se o lokality v rámci celé ČR o různé délce, sklonu a ploše těchto lokalit, které bezprostředně navazují na obvod a stavbu dráhy v rámci železniční dopravní sítě. Jednotlivé lokality jsou vybrány dle jednotlivých krajů a působností příslušných Oblastních ředitelství SŽ. Cílem je zmapování stávajícího stavu vegetace vybraných lokalit a následné navržení a zpracování DPP, tak aby vyhovovaly z dlouhodobého hlediska (10-15 let) jak zajištění provozuschopnosti železniční dráhy tedy plynulé a bezpečné drážní dopravě, tak i ochraně přírody a krajiny z hlediska údržby vegetace a zejména dřevin v okolí železniční dopravní cesty.

Součástí výstupu VZ by mělo být zejména vytvoření DPP pro vybrané jednotlivé lokality viz. příloha č.3 Smlouvy (tabulka s mapovým zákresem) a přehled vybraných lokalit, pro které mají být DPP navrženy a zpracovány, který bude sloužit jako vzor a podklad v rámci následné tvorby DPP pro další lokality v okolí železniční dopravní cesty.

Výstup VZ bude dělen na dvě dílčí, ale na sebe navazující části, kdy:

* Prvním dílčí částí bude terénní průzkum a zmapování současného stavu vybraných lokalit, formou přírodovědného průzkumu (dendrologického, botanického a biologického průzkumu), **kde budou veškerá navržená a stanovená nápravná opatření konzultována s vybranými zástupci zadavatele (tedy zástupci OŘ), AOPK a OOP k docílení požadovaného stavu vyhovující oběma zúčastněným stranám**.
* Následně bude následovat druhá dílčí část, která bude zahrnovat vypracování navržených a schválených opatření do jednotného výstupu pro každou lokalitu samostatně, který bude obsahově obdobný platné a schválené metodice MŽP, kterým se stanoví obsah plánů péče pro chráněné krajinné oblasti, postup jejich zpracování a schvalování, dle vyhlášky č. 45/2018 „o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných lokalit“. **Tento dokument bude opětovně konzultován s vybranými zástupci zadavatele (tedy zástupci OŘ), AOPK a OOP, tak aby byla dopředu odsouhlasena finální podoba dokumentu jak ze strany zadavatele, tak ze strany zainteresovaných orgánů** (AOPK a OOP příslušných ORP).Následně pak bude dokument předán dotčeným zástupcům OŘ, pod které vybrané lokality spadají, k odsouhlasení a k jejich následnému schválení, které bude již plně v kompetenci dotčených OŘ. Po odsouhlasení a schválení DPP příslušnými OOP, bude následovat stanovené období, (předpokládáno v délce 10–15 let) po které budou DPP závazné z hlediska dodržování zpracované údržby porostů. Po skončení platnosti těchto DPP bude následovat jejich vyhodnocení a případná aplikace na širší počet pozemků obdobného charakteru ve správě SŽ.

Zadavatel si dále vymiňuje i po předání díla, po dobu minimálně 8 měsíců, součinnost od dodavatele, pro případy, že ze strany dotčených orgánů bude požadováno doplnění nebo úprava některých částí DPP.

1. **Podrobná definice předmětu plnění veřejné zakázky**
2. Předání dodavateli základní informace k vybraným lokalitám (trať, par.č., k.ú., rozloha formou xls. tabulky + mapový zákres) spolu s kontaktními osobami v rámci jednotlivých OŘ.
3. Zpracování DPP bude vycházet z vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách a odkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných lokalit podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4. V DPP bude zejména uvedeno: návrh termínu – období provedení zásahu (konkrétně v jakém měsíci, ve kterém roce), na jaké ploše, zakreslení navržených managementových opatření do přiložené katastrální mapy (plocha lokalit bude rozdělena do dílčích ploch s přiřazeným nezaměnitelným označením ve vazbě na popisnou tabulku případně také na jiné popisy uváděné k těmto plochám ve vlastním textu). **Návrh managementu bude zpracován formou tabulky, která bude obsahovat podrobný výkaz o výměře zásahů pro jednotlivé roky**.
5. Součástí plánu péče bude zejména základní dendrologický a biologický průzkum (chráněné a ohrožené druhy, druhy významné pro dané lokality, diagnostické druhy společenstev, invazní a expanzní druhy).
6. V celém plánu péče bude při uvádění jednotlivých názvů rostlin a živočichů použita jednotná nomenklatura. Názvy budou uváděny vždy jak vědecké, tak i české (pokud existují) a zároveň bude u jednotlivých druhů uveden stupeň jejich ohrožení dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. V plánu péče bude uvedena lokalizace jednotlivých předmětů ochrany, včetně zvláště chráněných druhů, odhad jejich početnosti (v tabulce) a zakreslení do mapového podkladu s možností jejich případného sledování výskytu pomocí souřadnic S-JTSK pomocí GPS přístroje.
8. Převzaté informace či jiné materiály použité v DPP budou striktně odlišeny od vlastních dat a s ohledem na autorská práva budou uvedeny v citacích.
9. Součástí DPP bude přehled vlastnických vztahů (soupis vlastníků) včetně aktuálního snímku z katastrální mapy a zákresu pozemků dle pozemkového katastru do katastrální mapy. Výčet vlastníků a jejich adres bude v plánu péče přidán jako samostatná příloha.
10. Mapové a fotografické přílohy budou v el. podobě přiloženy samostatně.
11. Zpracovaný DPP pro dané lokality bude vyhotoven ve dvou identických stejnopisech a v digitální podobě na 2 CD nosičích. Elektronická verze bude identická s verzí tištěnou.
12. Předání finální podoby zpracovaného DPP pro jednotlivé lokality dotčeným OŘ, pod který jednotlivé lokality spadají a která zajistí následující schválení předložených DPP.

**2. Hlavní cíle plnění veřejné zakázky:**

Cílem veřejné zakázky je zmapování stávajícího stavu vegetace vybraných lokalit a následné navržení a zpracování DPP, tak aby vyhovoval z dlouhodobého hlediska (10-15 let) jak zajištění provozuschopnosti železniční dráhy tedy plynulé a bezpečné drážní dopravě tak i ochraně přírody a krajiny z hlediska kácení dřevin.