Příloha č. 3 Smlouvy o poskytování služeb na kontrolu kvality hromadného sběru dat, konsolidace a harmonizace dat a poradenské práce

1. **Cena Plnění**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Specifikace** | **Počet jednotek** | **MJ** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |
| **1.** | **Kontrola pořízených dat v rámci VZ1** | | | | **- Kč** |
| 1.1. | Kontrola referenčních dat | 3 525 | km |  | - Kč |
| 1.2. | Kontrola data ZPS/DI/TI pořízených v rámci nového mapování technologiemi hromadného sběru dat | 850 | km |  | - Kč |
| **2.** | **Kontrola harmonizace a konsolidace dat v rámci VZ2** | | | | **- Kč** |
| 2.1. | Kontrola harmonizace a konsolidace dat ZPS a DI | 9 190 | km |  | - Kč |
| 2.2. | Kontrola harmonizace a konsolidace dat TI | 40 000 | km |  | - Kč |
| 2.3. | Kontrola harmonizace a konsolidace dat ZPS a DI – aktualizace DSPS | 100 | km |  | - Kč |
| 2.4. | Kontrola harmonizace a konsolidace dat TI – aktualizace DSPS | 400 | km |  | - Kč |
| **3.** | **Kontrola datové sady DTM** | | | | **- Kč** |
| 3.1. | Kontrola datové sady DTM | 1 | celek |  | - Kč |
| **4.** | **Poradenské práce** | | | | **- Kč** |
| 4.1. | Poradenské práce | 400 | ČD |  | - Kč |
|  |  |  |  |  |  |
| **Shrnutí nabídkových cen** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Část** | | | | | **Cena celkem bez DPH** |
| 1. | Kontrola pořízených dat v rámci VZ1 | | | | - Kč |
| 2. | Kontrola harmonizace a konsolidace dat v rámci VZ2 | | | | - Kč |
| 3. | Kontrola datové sady DTM | | | | - Kč |
| 4. | Poradenské práce | | | | - Kč |
| **Celková nabídková cena** | | | | | **- Kč** |

*\*zeleně označená pole vyplní Poskytovatel v souladu s přílohou č. 6 Výzvy k podání nabídky*

Fakturace Ceny Plnění bude probíhat dle následujícího rozpisu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Specifikace** | **Okamžik fakturace** |
| **Podetapa 1.1.1.**  **Kontrola referenčních dat** | Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část služeb bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Poskytovatel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. očekává se, že bude zpracováno pro 1175 km Infrastruktury. |
| **Podetapa 1.1.2.**  **Kontrola referenčních dat** | Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část služeb bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Poskytovatel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. očekává se, že bude zpracováno pro 1175 km Infrastruktury. |
| **Podetapa 1.1.3.**  **Kontrola referenčních dat** | Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část služeb bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Poskytovatel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. očekává se, že bude zpracováno pro 1175 km Infrastruktury. |
| **Podetapa 1.2.1.**  **Kontrola dat nového mapování s využitím technologií hromadného sběru dat** | Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část služeb bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Poskytovatel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu v objemu stanoveném Objednatelem na základě plánu prací ve VZ1. |
| **Podetapa 1.2.2.**  **Kontrola dat nového mapování s využitím technologií hromadného sběru dat** | Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část služeb bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Poskytovatel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu v objemu stanoveném Objednatelem na základě plánu prací ve VZ1. |
| **Podetapa 1.2.3.**  **Kontrola dat nového mapování s využitím technologií hromadného sběru dat** | Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část služeb bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Poskytovatel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu v objemu stanoveném Objednatelem na základě plánu prací ve VZ1. |
| **Podetapa 1.2.4.**  **Kontrola dat nového mapování s využitím technologií hromadného sběru dat** | Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část služeb bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Poskytovatel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu v objemu stanoveném Objednatelem na základě plánu prací ve VZ1. |
| **Etapa 2.**  **Kontrola harmonizace a konsolidace dat** | Po provedení a akceptaci dané části Etapy. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část Služeb bude odpovídat rozsahu prací, které je Poskytovatel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu v objemu stanoveném Objednatelem na základě plánu prací ve VZ2. |
| **Etapa 3.**  **Kontrola datové sady DTM** | Po provedení a akceptaci dané Etapy. Celková fakturace části Ceny připadající na tuto část služeb bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Poskytovatel povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu. |
| **Etapa 4.**  **Poradenské práce** | Fakturace je uvedena v čl. 3.2.3 Smlouvy. |

1. **Sazby za pořízení dat**

Pro účely fakturace ceny poskytování Služeb dle rozpisu stanoveného výše se uplatní následující sazby:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka / činnost** | **Měrná jednotka (MJ)** | **Sazba za MJ**  **(v Kč bez DPH)** |
| Kontrola referenčních dat | jeden (1) kilometr Infrastruktury | [*DOPLNÍ POSKYTOVATEL*] |
| Kontrola data ZPS/DI/TI pořízených v rámci nového mapování technologiemi hromadného sběru dat | jeden (1) kilometr Infrastruktury | [*DOPLNÍ POSKYTOVATEL*] |
| Kontrola harmonizace a konsolidace dat ZPS a DI | jeden (1) kilometr Infrastruktury | [*DOPLNÍ POSKYTOVATEL*] |
| Kontrola harmonizace a konsolidace dat TI | jeden (1) kilometr technické infrastruktury | [*DOPLNÍ POSKYTOVATEL*] |
| Kontrola harmonizace a konsolidace dat ZPS a DI – aktualizace DSPS | jeden (1) kilometr Infrastruktury | [*DOPLNÍ POSKYTOVATEL*] |
| Kontrola harmonizace a konsolidace dat TI – aktualizace DSPS | jeden (1) kilometr technické infrastruktury | [*DOPLNÍ POSKYTOVATEL*] |
| Kontrola datové sady DTM | jeden (1) celek | [*DOPLNÍ POSKYTOVATEL*] |
| Poradenské práce | jeden (1) ČlověkoDen | [*DOPLNÍ POSKYTOVATEL*] |