**Správa železnic, státní organizace vyhlašuje**

tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „**Zákon**“), zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se soutěžním řádem České komory architektů (dále též jen „**ČKA**“) ze dne 24. dubna 1993 (dále též jen „**Soutěžní řád**“), **dvoufázovou otevřenou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh** s názvem

**„Návrh řešení železniční stanice Nymburk hl. n.“**

(dále též jen „**Soutěž o návrh**“ či „**Soutěž**“)

a vydává k tomu ve smyslu ust. § 144 Zákona tyto soutěžní podmínky (dále též jen „**Soutěžní podmínky**“).

# OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

[OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 1](#_bookmark0)

[PREAMBULE 2](#_bookmark1)

1. [ZADAVATEL, POROTA, PŘIZVANÍ ODBORNÍCI A POMOCNÉ ORGÁNY POROTY 2](#_bookmark2)
2. [PŘEDMĚT SOUTĚŽE O NÁVRH A SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ 5](#_bookmark3)
3. [DRUH A ÚČEL SOUTĚŽE O NÁVRH, SPECIFIKACE NÁSLEDNÉ ZAKÁZKY 6](#_bookmark9)
4. [PODMÍNKY ÚČASTI SOUTĚŽE O NÁVRH 8](#_bookmark10)
5. [SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY, SOUTĚŽNÍ PODKLADY, JEJICH DOSTUPNOST 12](#_bookmark18)
6. [SOUTĚŽNÍ NÁVRH, JEHO ČÁSTI A OBSAH, GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 13](#_bookmark19)
7. [ZPŮSOB A PODMÍNKY PODÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 15](#_bookmark22)
8. [KRITÉRIA HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 16](#_bookmark23)
9. [CENY, ODMĚNY A NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTNÍ V SOUTĚŽI O NÁVRH 17](#_bookmark24)
10. [PRŮBEH SOUTĚŽE O NÁVRH 18](#_bookmark25)
11. [ŘEŠENÍ ROZPORŮ 21](#_bookmark26)
12. [AUTORSKÁ PRÁVA 21](#_bookmark27)
13. [OSTATNÍ PODMÍNKY 22](#_bookmark29)
14. [OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 22](#_bookmark30)
15. [ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ 23](#_bookmark31)
16. [PŘÍLOHY 24](#_bookmark32)

Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

**1/24**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

v Praze, spisová značka A 48384 spravazeleznic.cz

# PREAMBULE

Zadavatel – **Správa železnic, státní organizace**, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále též jen „**Správa železnic**“ nebo „**Zadavatel**“) – je organizací hospodařící s železničními dráhami v majetku státu a plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy ve smyslu zákona o dráhách, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Součástí této široké činnosti zadavatele je správa železničních stanic a zastávek. Zadavatel průběžně renovuje a modernizuje nebo staví nové železniční stanice a zastávky, aby cestujícím zajistil odpovídající komfort a úroveň cestování.

# ZADAVATEL, POROTA, PŘIZVANÍ ODBORNÍCI A POMOCNÉ ORGÁNY POROTY

* 1. **Identifikační údaje zadavatele Správa železnic, státní organizace**

sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A

48384

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, Správa železnic, státní organizace, Ředitel OJ,

Stavební správa západ

(jako zadavatel ve smyslu dle ustanovení § 4 odst. 1 Zákona; dále též jen „**Zadavatel**“)

* 1. **Zmocněný zástupce zadavatele, organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek**

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát AK GÜRLICH VÍTEK &

PARTNERS

ev. č. ČAK 09459

se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

* 1. **Porota**
     1. **Řádní členové nezávislí**

**Ing. arch. Filip Tittl**

architekt a urbanista, studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na TUe v Eindhovenu v Nizozemí. V roce 2012 spoluzaložil kancelář UNIT architekti, kde vede především urbanistické projekty. Zabývá se zpracováváním územních a regulačních plánů i urbanistických studií. Vedle praxe se věnuje též výzkumné a pedagogické činnosti, spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT v Praze a vede výzkumné projekty v organizaci Centrum kvality bydlení. Zabývá se též stavební legislativou, spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

**Ing. arch. David Hlouch**

1. místopředseda ČKA, nezávislý architekt, založil ještě při studiích architektury v roce 2005 vlastní praxi zaměřenou především na komerční a rezidenční stavby. Po návratu z dvouletého pobytu v USA vstupuje v roce 2013 do České komory architektů, kde se jako člen představenstva a později jako místopředseda komory zaměřuje zejména na legislativu, digitalizaci, územní rozvoj a architektonické soutěže. Od roku 2014 se z pozice starosty obce Tehov (Praha- východ) intenzivně věnuje komunální politice jak na regionální úrovni, tak v otázkách dopravy a rozvoje sídel i na úrovni krajské.

**2/24**


**Ing. arch. Pavla Pannová**

vystudovala Fakultu architektury na VUT v Brně, dva roky studovala na stážích na Kingston Polytechnic v Londýně a na University of Leuven v Belgii (1991–1993). Od roku 2001 je autorizovaným architektem. Pracuje jako architekt, projektant, po dvakrát byla městským architektem v Pardubicích (1998–2002, 2013–2015), od října 2019 vede odbor územního plánování a rozvoje magistrátu v Brně. Je aktivní v pracovní skupině pro soutěže v České komoře architektů.

* + 1. **Řádní členové se vztahem k Zadavateli (závislí)**

**Ing. arch. Petra Böhmová**

Po studiu na Fakultě architektury ČVUT v Praze a Ecole nationale supérieure d´architecture de Paris-La Villette vykonávala architektonickou praxi v Čechách a ve Francii. V roce 2020 nastoupila na Správu železnic, státní organizaci, kde nyní vede Skupinu architektury staveb Stavební správy západ. Její úlohou a radostí je pomoci povznést kvalitu architektury na české železnici.

**Ing. Tomáš Průcha**

vystudoval Fakulta stavební ČVUT Praha. V letech 2001–2015 pracoval jako projektant v atelieru Studio acht, v letech 2015–2020 spolupracoval na projektech společnosti SEBRE. V roce 2020 nastoupil na Správu železnic, státní organizaci, kde působí na Generálním ředitelstvím v Odboru technické přípravy staveb.

* + 1. V případě, že v průběhu Soutěže kterákoliv osoba, jež byla nominována jako řádný člen závislé části poroty, přestane zastávat svoji (veřejnou) funkci (přičemž výkon této funkce byl důvodem její nominace řádným členem závislé části poroty), může Zadavatel (s přihlédnutím k tomu, v jaké fázi se Soutěž bude nacházet), rozhodnout o jejím nahrazení osobou, která bude nově zastávat danou (veřejnou) funkci. V případě, že nebude rozhodnuto o nahrazení původního řádného člena novou osobou (dle předchozí věty), bude uvolněného řádného člena poroty zastupovat až do ukončení Soutěže náhradník závislé části poroty.
    2. **Náhradníci nezávislí**

**Ing. arch. Martin Matiska**

v roce 1998 absolvoval architekturu na pražské technice diplomním projektem u prof. Ladislava Lábuse. Při studiích nabral zkušenosti v architektonických kancelářích v Mnichově a Saarbrückenu a po studiu pracoval v Lábus AA. V roce 2001 založil s Petrem Uhlíkem architektonickou kancelář Atelierum. V roce 2009 pak založil atelier Archimat. Od roku 2019 je poradcem vedení města pro architekturu a urbanismus v Roudnici nad Labem. Je držitelem čestného uznání Grand Prix Obce architektů, od roku 2008 je členem Akademie architektury, od roku 2016 členem Akademie České architektury.

**Ing. arch. Pavel Buryška**

Je autorizovaný architekt, urbanista, absolvent FA ČVUT v Praze. V roce 2008 byl členem týmu holandské kanceláře Neutelings Riedijk Architects. V letech 2009–2011 pracoval na výzkumných projektech v rámci Centra kvality bydlení. V roce 2011 založil společně s Barborou Buryškovou studio XTOPIX. Během vlastní praxe získal řadu ocenění v architektonicko-urbanistických soutěžích z nichž se mj. realizoval projekt KINONEKINO – nový kulturní prostor v Plané, nominovaný na EU Mies Award 2019. Podílí se na dlouholeté výrazné architektonické proměně města Planá. Opakovaně také spolupracuje s IPR Praha – například na projektu revitalizace Mariánského náměstí a přilehlého okolí Pražské památkové rezervace.

**Ing. Tomáš Mach, Ph.D.**

vystudoval v Praze ČVUT, Fakultu strojního inženýrství. Po studiu na této škole zde vyučoval a v roce 2000 zde obdržel titul Ph. D. Po studiu na vysoké škole pracoval jako technolog a přípravář a poté od roku 2003 jako technický náměstek ředitele společnosti VaK Nymburk. Od roku 2014 zastává funkci – starosta Města Nymburk. V letech 1998–2001 v Praze ČVUT, Katedře vyšších studií absolvoval pedagogické minimum zakončené titulem Bakalář – Bc. Je držitelem Evropského, resp. Mezinárodního svářečského inženýra – EWE, resp. IWE a od roku 2018 autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

* + 1. **Náhradníci se vztahem k Zadavateli (závislí)**

**Ing. Pavla Urbánková**

vystudovala v Praze ČVUT, Fakultu dopravní. Po studiu pracovala v konzultační společnosti v oblasti dopravního inženýrství. V roce 2018 nastoupila na Správu železnic, státní organizaci, kde je v pozici vedoucí oddělení pozemních staveb na Stavební správě západ. Hlavní činností oddělení je příprava rekonstrukcí nádražních budov.

**Tereza Baťhová**

vystudovala střední průmyslovou školu v Praze. V roce 2016 nastoupila na Správu železnic, státní organizaci, kde od roku 2019 pracuje na pozici manažerky projektů Stavební správy západ, včetně rekonstrukcí železničních stanic, např. Roudnice nad Labem nebo Benešov u Prahy.

.

* + 1. **Fungování soutěžní poroty**

Porota na své ustanovující schůzi konané dne 13.10.2021 zvolila předsedu a místopředsedu poroty ve složení:

**Předseda poroty:** Ing. arch. David Hlouch

**Místopředsedkyně poroty:** Ing. arch. Petra Böhmová

Hlavní úlohou předsedy poroty je vést jednání poroty, spolupracovat se Zadavatelem v době mimo jednání poroty a dále spolupracovat s Přezkušovatelem návrhů a Sekretářem soutěže.

**Zasedání poroty se účastní vždy vedle řádných členů poroty i náhradníci poroty, kteří se moou účastnit diskusí poroty nad posouzením a hodnocením jednotlivých soutěžních návrhů. Náhradní poroty nemohou hlasovat, jejich hlas je pouze vždy pouze hlasem poradním. V případě zastupování nepřítomného řádného člena nabývá náhradník statutu řádného člena s hlasem rozhodujícím, přičemž řádné členy nezávislé na Zadavateli musí v rozhodování poroty nahradit jen náhradník nezávislý.**

* 1. **Přizvaní odborníci**

Ing. arch. Jan Němec, městský architekt města Nymburka

Ing. arch. Anna Zbranková, architektka Stavební správa západ, Správa železnic, s. o. Ing. Vladimír Filip, ředitel Oblastního ředitelství Praha, Správa železnic, s. o.

Jan Cerha, vedoucí oddělení technické přípravy pozemních staveb, Správa železnic, s. o. Bc. Jaroslava Marcelová, vedoucí oddělení obchodního využití majetku, Správa železnic, s. o.

Porota je oprávněna v průběhu svého jednání přizvat i další odborné znalce, vždy však se

souhlasem Zadavatele. Přizvaní odborníci mají pouze poradní hlas.

* 1. **Sekretář soutěže**

Mgr. et Mgr. Filip Komárek, advokát AK GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS e-mail: [komarek@akegv.cz](mailto:komarek@akegv.cz)

**1.6. Odborný garant zadání a přezkušovatel soutěžních návrhů**

Ing. arch. Jan Horký

* 1. **Nezávislá osoba**

Terézia Miklášová, MBA, AK GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

e-mail: [trustworthy.person@akegv.cz](mailto:trustworthy.person@akegv.cz)

* 1. **Prohlášení o nezávislosti a neexistenci střetu zájmů**

Nezávislí členové poroty, přizvaní odborníci a členové pomocných orgánů poroty, kteří nejsou jmenování za Zadavatele, podepíší prohlášení o své nezávislosti, tj. že nejsou se Zadavatelem v dlouhodobém obchodním, pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu, který by mohl mít vliv na jejich nestrannost a nezávislost při výkonu funkce v soutěži o návrh. Všichni členové poroty podepíšou prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů a že souhlasí se Soutěžními podmínkami.

# PŘEDMĚT SOUTĚŽE O NÁVRH A SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ

* 1. **Předmět a cíl Soutěže o návrh**

Předmětem Soutěže jsou návrhy architektonicko-urbanistického řešení v železniční stanici Nymburk,

hl. n. na:

PROJEKTOVÁ ČÁST

* + 1. novostavbu výpravní budovy; a
    2. rekonstrukci stávající výpravní budovy; a

IDEOVÁ ČÁST

* + 1. na umístění prostor pro technologie dráhy a podchodu na nástupiště v železniční stanici

Nymburk hl. n.;

* + 1. ideové ztvárnění přednádraží a přiléhajících prostor železniční stanice včetně objemového

návrhu a polohy souvisejících objektů;

Cílem soutěže je nalezení optimálního řešení výpravní budovy s návazností na širší vazby přednádražního prostoru a přiléhajícího prostoru, navazující dopravní infrastrukturu a železniční infrastrukturu. Nejlepší řešení tak zajistí rychlé odbavení, dobrou a intuitivní orientaci v prostoru železniční stanice a přednádraží, vysokou míru pohodlí a bezpečnosti cestujících a zvýší tak atraktivitu přepravy veřejnou dopravou.

2.1.1. Detailní popis předmětu Soutěže je uveden v příloze **P.01** Soutěžních podmínek.

* 1. **Soutěžní zadání**
     1. Požadavky Zadavatele na řešení předmětu Soutěže jsou následující:
        + Návrh bude respektovat zachování objektů dle přílohy **P.03**
        + Nad technologiemi dráhy **nebude** navržena vegetační střecha a technologie **nebude**

umístěna do suterénního podlaží.

* + - * Alespoň jeden výstup z podchodu musí ústit do nové výpravní budovy.
    1. Detailní popis zadání Soutěže včetně doporučujících požadavků je uveden v příloze **P.01**

Soutěžních podmínek.

* + 1. Řešení aspektů předmětu Soutěže neuvedených v zadání je ponecháno na invenci a přístupu účastníků.
  1. **Důsledky nedodržení požadavků na řešení předmětu Soutěže o návrh**

2.3.1. Požadavky uvedené v odst. [2.2](#_bookmark8). Soutěžních podmínek jsou stanoveny jako doporučující a jejich nedodržení není důvodem k vyřazení návrhu z posuzování a k vyloučení účastníka ze Soutěže o návrh. Zadavatel nicméně účastníky upozorňuje, že požadavky uvedené v odst.

[2.2](#_bookmark8). Soutěžních podmínek vychází z odůvodněných potřeb Zadavatele. Kvalita a komplexnost zapracování těchto požadavků do soutěžního návrhu bude předmětem hodnocení poroty, a Zadavatel je doporučuje dodržet a v návrhu zohlednit.

# DRUH A ÚČEL SOUTĚŽE O NÁVRH, SPECIFIKACE NÁSLEDNÉ ZAKÁZKY

* 1. **Druh a základní parametry Soutěže o návrh**
     1. Podle předmětu řešení se Soutěž o návrh vyhlašuje jako **architektonicko-urbanistická**.

Podle okruhu účastníků se Soutěž o návrh vyhlašuje jako **otevřená**.

Podle počtu vyhlášených fází se Soutěž o návrh vyhlašuje jako **dvoufázová** (1. FÁZE a 2. FÁZE); (v souladu s ust. § 112 a § 147 Zákona provede Zadavatel po 1. FÁZI snížení počtu návrhů, tedy výběr návrhů, které jsou v 2. FÁZI Soutěže o návrh dopracovány dle požadavků zpřesněných Soutěžních podmínek).

Podle záměru řešení se Soutěž o návrh vyhlašuje jako **projektová**, kdy část návrhu bude pouze v rovině **ideové**.

* + 1. Soutěž o návrh bude v obou fázích probíhat jako **anonymní**. V průběhu Soutěže nesmí účastníci Soutěže své návrhy podané do Soutěže zveřejňovat, propagovat nebo používat do jiné soutěže. Účastníci Soutěže nesmí jakkoli kontaktovat kteréhokoliv z členů poroty ve věci týkající se Soutěže. Porušení této povinnosti účastníkem je důvodem pro vyloučení účastníka ze Soutěže o návrhu.
  1. **Účel Soutěže o návrh**

3.2.1. V souladu se Smlouvou, jejíž nezávazný návrh je přílohou **PP.05** Soutěžních podmínek, je účelem a posláním Soutěže o návrh nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu Soutěže o návrh, které splní požadavky Zadavatele obsažené v Soutěžních podmínkách a v soutěžním zadání a vybrat účastníky, s nimiž může Zadavatel následně v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 143 odst. 2 a ust. § 65 Zákona (dále jen „**JŘBU**“) postupně za podmínek uvedených v Soutěžních podmínkách jednat o zadání následné veřejné zakázky zakázku (dále též jen „**Navazující zakázka**“).

* 1. **Specifikace Navazující zakázky**
     1. Zadavatel má zájem na základě výsledku Soutěže o návrh zadat formou jednacího řízení bez uveřejnění (dále též jen „**JŘBU**“) navazující veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude zejména zpracování jednotlivých výkonových fází služeb architekta dle Standardů služeb

architekta vydaných ČKA (dostupných na: [https://www.cka.cz/cs/cka/kontakty/pracovni-](https://www.cka.cz/cs/cka/kontakty/pracovni-skupiny/ps-honorare/2017-standard-sluzeb-architekta) [skupiny/ps-honorare/2017-standard-sluzeb-architekta](https://www.cka.cz/cs/cka/kontakty/pracovni-skupiny/ps-honorare/2017-standard-sluzeb-architekta)):

FS 2 – Dopracování soutěžního návrhu (zhotovení architektonické studie)

FS 3 – Projekt pro umístění stavby FS 4 – Projekt pro povolení stavby FS 5 – Projekt pro provádění stavby FS 6 – Soupis prací a dodávek

FS 7 – Autorský dozor

FS 8 - Projekt interiéru

Výše uvedené fáze služeb architekta (FS 2–FS 8) budou zpracovány pouze pro části návrhu dle odst. [2.1](#_bookmark4) písm. [a)](#_bookmark5) a [b)](#_bookmark6); pro tyto části bude součástí plnění BIM. Pro část návrhu dle písm. [c)](#_bookmark7) (prostor pro technologie a podchod) bude zpracována pouze fáze FS 2. Zpracování projektové dokumentace pro prostory technologie a podchod bude zadáno samostatně, přičemž vybraný zpracovatel projektové dokumentace bude vázán ideovým návrhem prostor pro technologie a podchod; autor soutěžního návrhu Smlouvou poskytne Zadavateli licenční práva k soutěžnímu návrhu a bude zajišťovat autorský dohled při přípravě projektové dokumentace a realizaci prostor pro technologie a podchodu.

* + 1. Zadavatel si vyhrazuje, že za podmínek sjednaných ve Smlouvě je Zadavatel oprávněn jednostranně zúžit rozsah požadovaných služeb. Předmětem Navazující zakázky mohou být i další služby, na kterých se při dodržení podmínek vyplývajících ze Zákona a Smlouvy smluvní strany dohodnou.
    2. Bližší specifikace předmětu Navazující zakázky je uveden v nezávazném návrhu smlouvy, který je přílohou **PP.05** Soutěžních podmínek (též jen jako „**Smlouva**“).

**3.4. Zadání Navazující zakázky, uzavření Smlouvy**

* + 1. Zadavatel vyzve k účasti v JŘBU navazujícím na Soutěž o návrh všechny účastníky, jejichž soutěžní návrhy byly v Soutěži oceněny, přičemž:
       1. k jednání o uzavření Smlouvy vyzve nejprve účastníka, jehož návrh se umístil v Soutěži na nejvýše oceněném místě, a pokud s ním dojedná uzavření Smlouvy, Zadávací řízení končí;
       2. v případě že v jednání podle písm. a) nedojde mezi Zadavatelem a účastníkem k dohodě o uzavření Smlouvy, vyzve Zadavatel k jednání o uzavření Smlouvy účastníka, jehož návrh se umístil v Soutěži na druhém oceněném místě, a pokud s ním dojedná uzavření Smlouvy, Zadávací řízení končí;
       3. v případě, že v jednání podle písm. b) nedojde mezi Zadavatelem a účastníkem k dohodě o uzavření Smlouvy, vyzve Zadavatel k jednání o uzavření Smlouvy účastníka, jehož návrh se umístil v Soutěži na třetím oceněném místě, Zadávací řízení bude následně ukončeno, ať již s tímto účastníkem Zadavatel dojedná uzavření Smlouvy či nikoli.
    2. Zadavatel stanoví, že bližší podmínky průběhu následné veřejné zakázky – JŘBU – budou

stanoveny v rámci výzvy k jednání, jíž bude jednací řízení bez uveřejnění zahájeno.

* + 1. Zadavatel si vyhrazuje právo Navazující zakázku nezadat.
  1. **Výše investičních nákladů stavby**
     1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 144 odst. 3 písm. e) Zákona uvádí, že předpokládaná výše investičních nákladů stavby (tj. železniční stanice Nymburk hl. n. a souvisejících staveb) ke dni zahájení Soutěže o návrh činí **230.000.000,- Kč bez DPH**.
  2. **Předpokládaná hodnota Soutěže o návrh (veřejné zakázky)**
     1. Předpokládaná hodnota Soutěže o návrh (včetně Navazující zakázky) činí 19.215.000,- Kč

bez DPH. Předpokládaná hodnota byla Zadavatelem stanovena v souladu s ust. § 16 Zákona

a dle ustanovení § 16 odst. 4 Zákona do ní Zadavatel zahrnul i předpokládanou výši cen a

odměn, které Zadavatel poskytne dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v Soutěži o návrh.

* 1. **Předpokládaná hodnota Navazující zakázky**
     1. Předpokládaná hodnota Navazující zakázky na Soutěž o návrh činí 16.415.000,- Kč bez DPH.
     2. Předpokládaná hodnota Následné zakázky představuje zároveň maximální výši finančních prostředků, které může Zadavatel na realizaci Následné zakázky vynaložit, a při jednání o uzavření Smlouvy nebude možné akceptovat nabídku účastníka s vyšší nabídkovou cenou.
     3. Nabídková cena za plnění Následné zakázky bude stanovena v souladu s požadavky Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železnic při zohlednění doporučených cen dle https://[www.cka.cz/cs/pro-](http://www.cka.cz/cs/pro-) architekty/kalkulacky/kalkulacka. Odevzdáním soutěžního návrhu účastník Soutěže deklaruje, že v případě, že bude na základě výsledku Soutěže vyzván k účasti na jednání o uzavření Smlouvy a k předložení cenové nabídky, bude jeho nabídková cena na plnění Následné zakázky stanovena způsobem uvedeným v předchozí větě.
  2. **CPV kódy**

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 71240000-2 Architektonické, technické a plánovací služby 71221000-3 Architektonické služby pro budovy

71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

* 1. **Zpracovatelé Soutěžních podmínek**
     1. Tyto Soutěžní podmínky vznikly ve spolupráci Zadavatele, organizátora Soutěže o návrh, Sekretáře soutěže o návrh, Přezkušovatele soutěžních návrhů a poroty.

# PODMÍNKY ÚČASTI SOUTĚŽE O NÁVRH

* 1. **Účastníci Soutěže o návrh**
     1. Soutěže o návrh se mohou účastnit fyzické a právnické osoby nebo společnosti (sdružení) fyzických či právnických osob, které:
        1. splňují základní způsobilost podle ust. § 74 Zákona;
        2. splňují profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona;
        3. předloží doklad dle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona, že jsou oprávněni podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu Soutěže o návrh, konkrétně příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to alespoň pro živnost „Projektová činnost ve výstavbě“.

Povinnost předložit tento doklad se netýká:

* + - * 1. osob, které vykonávají činnost podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (jako svobodní architekti nebo svobodní inženýři);
        2. fyzických osob, jejich společností a právnických osob se sídlem v zemi, kde takové oprávnění není vyžadováno.
      1. prokážou, že nikdo z autorů soutěžního návrhu, a v případě právnických osob žádný člen statutárního orgánu:
         1. nebyl účasten bezprostředně na přípravě soutěžního zadání a na vyhlášení

Soutěže o návrh;

* + - * 1. nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, Sekretářem poroty, Přezkušovatelem návrhů nebo přizvaným znalcem/odborníkem poroty či garantem této Soutěže o návrh;
        2. nejsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v prvním stupni, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými nebo podřízenými, které se

zúčastnily vypracování předmětu Soutěže o návrh a vypsání této Soutěže nebo

řádných členů nebo náhradníků poroty, Sekretáře soutěže, Přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty nebo garantů této Soutěže, tj. osob uvedených v čl. [1](#_bookmark2). Soutěžních podmínek, pokud tyto budou uvedeny v soutěžních podmínkách Soutěže o návrh;

* + - * 1. nejsou zaměstnanci Zadavatele Soutěže o návrh nebo právnických osob zřízených tímto Zadavatelem, kteří se podíleli na projednávání a schvalování soutěžních podmínek Soutěže o návrh, soutěžního zadání.
      1. splňují technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c) Zákona.
  1. **Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů**
     1. Základní způsobilost dle odst. [4.1](#_bookmark11). bodu [4.1.1](#_bookmark12). písm. [a)](#_bookmark13) Soutěžních podmínek a ust. § 74

Zákona splňuje dodavatel, který:

* + - 1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
      2. nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
      3. nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
      4. nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
      5. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
    1. Splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 odst. 1 Zákona musí dodavatel prokázat předložením odpovídajících dokladů uvedených § 75 odst. 1 zákona jejich podáním v rámci elektronického části nabídky souboru nebo může nahradit tyto doklady k prokázání základní způsobilosti předložením **čestného prohlášení** podepsaným osobou oprávněnou zastupovat účastníka; vzor takového čestného prohlášení je přílohou **PP.01** Soutěžních podmínek.
  1. **Prokázání splnění profesní kvalifikace**
     1. Splnění podmínek profesní kvalifikace dle odstavce [4.1](#_bookmark11). bod [4.1.1](#_bookmark12). písm. [b)](#_bookmark14) Soutěžních podmínek prokáže účastník předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Tento doklad může být nahrazen předložením čestného prohlášení (ust. § 86 odst. 2 Zákona). V případě, že účastník není zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, předloží o tomto čestné prohlášení. Vzor čestného prohlášení o zápisu (nebo neexistenci zápisu) je přílohou **PP.01** Soutěžních ust. podmínek.
     2. Podmínku dle odst. v odstavci [4.1](#_bookmark11). bod [4.1.1](#_bookmark12). písm. [c)](#_bookmark15) Soutěžních podmínek prokáže účastník předložením výpisu z živnostenského rejstříku nebo jiné evidence účastníka. Tento doklad může být nahrazen předložením čestného prohlášení (ust. § 86 odst. 2 Zákona); vzor takového čestného prohlášení je přílohou **PP.01** Soutěžních podmínek.
     3. Podmínky účasti dle odst. v odstavci [4.1](#_bookmark11). bod [4.1.1](#_bookmark12). písm. [d)](#_bookmark16) Soutěžních podmínek čestným

prohlášením podepsaným osobou oprávněnou zastupovat účastníka (ust. § 86 odst. 2 Zákona); vzor takového čestného prohlášení je přílohou **PP.01** Soutěžních podmínek.

* 1. **Prokázání splnění technické kvalifikace**
     1. Splnění podmínek technické kvalifikace dle odstavce [4.1](#_bookmark11). bod [4.1.1](#_bookmark12). písm. [e)](#_bookmark17) Soutěžních podmínek prokáže účastník předložením seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na zpracování soutěžního návrhu (a v případě uzavření Smlouvy s účastníkem následně na plnění Navazující zakázky) a kteří budou splňovat níže uvedené požadavky Zadavatele (lze využít vzor seznamu členů realizačního týmu, který je přílohou **PP.01** Soutěžních podmínek):

**architekt**

* + - * autorizovaná osoba ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, případně autorizovaná osoba ve smyslu

§ 4 odst. 3 č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (autorizace se všeobecnou působností), příp. autorizovaný architekt podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo, tj. je požadována autorizace České komory architektů se všeobecnou působností a číselným označení A.0 nebo autorizace pro obor architektura – číselné označení A.1 nebo zahraniční ekvivalent (s výjimkou případu, kdy podle právního řádu země, v němž má daná osoba své sídlo, se takový doklad nevydává)

* + - * v posledních 10 letech před zahájením Soutěže o návrh zpracoval nebo se podílel alespoň v jednom (1) případě na zpracování projektové dokumentace pro pozemní stavbu s předpokládanými investičními náklady ve výši min. 50 mil. Kč bez DPH, a to minimálně ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), na jejímž základě bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.
    1. V případě referenční služby pro prokázání splnění kvalifikačních požadavků u pozice architekt Zadavatel připouští, aby zpracování projektové dokumentace, kterou architekt zpracoval nebo se na jejím zpracování podílel, byla starší 10 let před zahájením Soutěže o návrh, a to v případě, že v době posledních 10 let před zahájením Soutěže o návrh byla zpracována projektové dokumentace na tuto navazující.
  1. **Společná ustanovení ke splnění podmínek účasti**
     1. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje splnění podmínek uvedených v odst. [4.1](#_bookmark11) bod [4.1.1](#_bookmark12). písm. [a)](#_bookmark13), [b)](#_bookmark14) a [d)](#_bookmark16) Soutěžních podmínek každý ze společníků v plném rozsahu samostatně.
     2. Podává-li nabídku více osob společně, zejména jako společnost ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně jako jiné sdružení či seskupení dodavatelů musí předložit smlouvu o této společnosti, která bude obsahovat určení rozsahu participace jednotlivých společníků ve smyslu předpokládaného procentního podílu na předmětu plnění, jakož i věcným vymezením příslušných částí plnění v rámci Soutěže o návrh.
     3. Zadavatel doporučuje, aby za vedoucího účastníka byl označen dodavatel, pod jehož registrací bude nabídka v elektronickém nástroji E-ZAK podávána. Bez ohledu na to si však Zadavatel vyhrazuje právo v průběhu Soutěže komunikovat pouze s dodavatelem, pod jehož registrací byla nabídka, resp. návrh podán. Komunikace mezi Zadavatelem a společníky, kteří podávají společnou nabídku, potom bude v takovém případě probíhat prostřednictvím tohoto společníka. Veškerá právní jednání budou považována za doručená, resp. odeslaná okamžikem doručení, resp. odeslání tomuto společníkovi.
  2. **Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů zahraničním dodavatelem**

4.6.1. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že základní způsobilost dle odst. [4.1](#_bookmark11). bodu

[4.1.1](#_bookmark12). písm. [a)](#_bookmark13) Soutěžních podmínek musí dodavatelé se sídlem mimo Českou republiku prokázat jak ve vztahu k zemi svého sídla (doklady dle ust. § 81 Zákona), tak i ve vztahu k České republice; dodavatel je oprávněn splnění základní kvalifikace doložit předložením čestného prohlášení.

4.6.2. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění podmínek účasti – kvalifikace dle odst. [4.1](#_bookmark11). způsobem dle ust. § 81 Zákona doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

* 1. **Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**

4.7.1. Dodavatel může k prokázání základní způsobilosti podle ust. § 74 Zákona a profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 Zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný v souladu s ust. § 229 Zákona. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost a profesní způsobilost, starší než 3 měsíce. Zadavatel doporučuje použít k prokázání základní způsobilosti čestné prohlášení, jehož vzor je přílohou Soutěžních podmínek.

* 1. **Stáří dokladů**

4.8.1. Doklady (tj. i příslušné čestné prohlášení) prokazující splnění podmínek účasti a způsobilost dle Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení Soutěže o návrh.

* 1. **Forma dokladů prokazujících splnění kvalifikace**
     1. Dle ust. § 45 odst. 1 Zákona se doklady k prokázání splnění kvalifikace předkládají v prosté kopii. Zadavatel může na základě výzvy k vysvětlení či doplnění kvalifikace dle ust. § 46 odst. 1 Zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.
     2. Zadavatel bude před uzavřením Smlouvy od vybraného dodavatele požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace (tedy vlastních dokladů, nikoliv čestného prohlášení), pokud je již nemá k dispozici**.**
  2. **Obecně k prokazování splnění kvalifikace a podmínek účasti**
     1. Dodavatelé v nabídkách předkládají prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace- podmínek účasti, tj. postačí jen prostý sken podepsané listiny.
     2. V případech, kdy je vyžadováno k prokázání kvalifikace čestné prohlášení dodavatele, musí být toto podepsáno dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou; prostá kopie příslušného zmocnění musí být v takovém případě součástí soutěžního návrhu.
     3. **Zadavatel doporučuje, aby účastníci pro prokázání splnění podmínek účasti a**

**kvalifikace využili vzory čestných prohlášení v příloze Soutěžních podmínek.**

* 1. **Ke způsobu podepisování dokladů**
     1. Zadavatel v této souvislosti pro vyloučení jakýchkoli pochybností uvádí, že veškeré doklady, které mají být účastníkem (popř. dalšími osobami, u kterých to Soutěžní podmínky stanoví) pro účely podání soutěžního návrhu podepisovány (např. čestná prohlášení), mohou být osobami oprávněnými zastupovat účastníka podepsány alternativně:
        1. v listinné podobě, v takovém případě součástí elektronického soutěžního návrhu bude prostý scan těchto dokumentů; a/nebo
        2. v elektronické podobě s elektronickým podpisem/podpisy; a/nebo
        3. v případě, že účastníka zastupuje jediná osoba, podpis na všech těchto dokumentech může být nahrazen elektronickým podpisem soutěžního návrhu jako celku v elektronickém nástroji pro podání soutěžního návrhu ze strany této oprávněné osoby.
  2. **Změna kvalifikace dodavatele**

4.12.1. Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení se řídí ustanovením § 88 Zákona.

* 1. **Důsledky nesplnění podmínek účasti Soutěže o návrh**
     1. Pokud dodavatel nedoloží požadované doklady prokazující splnění podmínek účasti v Soutěži o návrh dle čl. [4](#_bookmark10). Soutěžních podmínek, Zadavatel jej může písemně vyzvat k doplnění požadovaných dokladů ve lhůtě, kterou k tomu Zadavatel stanoví. Zadavatel

může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit. V případě,

že dodavatel požadované doklady do skončení lhůty nedoloží, Zadavatel jej může vyloučit

ze Soutěže o návrh.

* + 1. Zadavatel vyloučí z účasti v Soutěži o návrh účastníka, u něhož ověřením skutečností uvedených v čestném prohlášení a kontrolou předložených dokumentů zjistí, že tento účastník nesplnil podmínky Soutěže o návrh.
  1. **Prokázání oprávnění disponovat autorskými právy**

4.14.1. Předloží-li návrh jako dodavatel Soutěže právnická osoba, musí tato právnická osoba doložit Zadavateli, že je oprávněna disponovat autorskými právy, tj. autor udělil právnické osobě- dodavateli oprávnění k užití jeho díla. Splnění tohoto požadavku je dodavatel oprávněn doložit čestným prohlášením; vzor takového čestného prohlášení je přílohou **PP.02** Soutěžních podmínek.

* 1. **Podmínky pro uzavření Smlouvy na plnění následné veřejné zakázky**

4.15.1. Účastník, který bude na základě výsledků JŘBU vyzván k uzavření Smlouvy, předloží Zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění podmínek účasti v Soutěži o návrh uvedených v odst. [4.1](#_bookmark11). Soutěžních podmínek, pokud je již nemá Zadavatel k dispozici.

# SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY, SOUTĚŽNÍ PODKLADY, JEJICH DOSTUPNOST

* 1. **Dostupnost soutěžních podmínek a podkladů**
     1. Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou účastníkům Soutěže o návrh poskytovány bezplatně.
     2. Soutěžní podmínky a podklady jsou zveřejněny na elektronickém nástroji-profilu Zadavatele [https://zakazky.spravazeleznic.cz](https://zakazky.spravazeleznic.cz/) ode dne uveřejnění formuláře o zahájení Soutěže o návrh ve Věstníku veřejných zakázek do konce lhůty pro podání návrhů. Soutěžní podmínky a podklady jsou na profilu Zadavatele uveřejněny v plném rozsahu, z tohoto důvodu Zadavatel neposkytuje žádnou část Soutěžních podmínek a podkladů postupem podle ust. § 96 odst. 2 Zákona. Na výše uvedeném profilu budou uveřejňována vysvětlení, změny nebo doplnění Soutěžních podmínek a podkladů.
     3. Účastníci se zavazují, že podklady využijí výhradně pro rozhodování o účasti v Soutěži o návrh a k vypracování soutěžního návrhu. Po zpracování soutěžního návrhu provede účastník jejich likvidaci.
  2. **Seznam poskytovaných podkladů**

5.2.1. Seznam poskytovaných soutěžních podkladů je uveden jako přílohy Soutěžních podmínek v závěru těchto Soutěžních podmínek.

* 1. **Vysvětlení Soutěžních podmínek a zadání Soutěže o návrh (dotazy)**
     1. Dodavatelé mohou podávat žádosti o vysvětlení Soutěžních podmínek pouze písemně prostřednictvím elektronického nástroje Zadavatele.
     2. Znění dotazu (bez identifikace tazatele) a příslušná odpověď budou zveřejňovány na profilu Zadavatele. Vysvětlení Soutěžních podmínek Zadavatel uveřejní na profilu Zadavatele alespoň 14 dní před uplynutím lhůty pro podání návrhů.
     3. Zadavatel může Soutěžní podmínky vysvětlit i bez obdržené žádosti. Zadavatel je oprávněn dodatečně změnit či doplnit Soutěžní podmínky před uplynutím lhůty pro podání návrhů.
  2. **Prohlídka řešeného prostoru**

5.4.1. Prohlídka řešeného prostoru nebude organizována.

# SOUTĚŽNÍ NÁVRH, JEHO ČÁSTI A OBSAH, GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA

* 1. **Podmínky pro odevzdání návrhu, jeho obsah a požadovaná grafická či jiná úprava**

**pro 1. FÁZI Soutěže o návrh**

V 1. FÁZI je dodavatel povinen doručit Zadavateli současně ELEKTRONICKOU a GRAFICKOU (LISTINNOU) ČÁST, kdy elektronická část bude dodavatelem Zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje Zadavatele a listinná část bude doručena na adresu uvedenou v čl. [7](#_bookmark22). Soutěžních podmínek a zde stanovených podmínek.

1. **GRAFICKÁ (LISTINNÁ) ČÁST NÁVRHU**

Grafická (listinná) část bude zpracována na nejvýše 3 panelech (při kvalitě 300 dpi) formátu

700 mm × 1000 mm (B1) svisle obsahující následující grafické znázornění návrhu:

* 1. situační výkres celého řešeného území včetně území pro ideové řešení v měřítku 1:750 ilustrující postačujícím způsobem základní principy dopravního řešení a urbanistických návazností
  2. ostatní půdorysy a charakteristický řez či řezy v měřítku 1:400 ilustrující postačujícím způsobem základní principy dispozičního a provozního uspořádání
  3. rozvinutý pohled na objekty nádražní fronty z ulice Petra Bezruče postačujícím způsobem základní principy tvarového (hmotově objemového) řešení a členění stavby v měřítku 1:400;
  4. povinná perspektiva – zákres návrhu do fotografie (podklad **P.06**)
  5. nadhledovou perspektivu z jihozápadu na řešené území vč. území pro ideové řešení (bez severního výstupu z podchodu)
  6. schéma toku cestujících celým řešeným územím včetně území pro ideové řešení
  7. textový popis návrhu zahrnující zejména zdůvodnění zvoleného urbanistického a architektonického řešení a popis zvoleného konstrukčního, technologického a materiálového řešení; textový popis zahrne také obestavěné prostory navržených budov v m3.

V půdorysech budou vyznačeny jednotlivé prostory barvami dle tabulky stavebního

programu (**P.01**) a soupis místností.

Grafická část soutěžního návrhu MŮŽE dále obsahovat libovolné přílohy, které soutěžící uzná za vhodné pro pochopení návrhu, jako například: schémata (prostorové vazby, principy modrozelené infrastruktury, osvětlení, využití apod.), řezy územím, axonometrie, vizualizace, zákresy atd.

Součástí grafické (listinné) části návrhu bude dále:

a) **vyplněný formulář „Autor“ s identifikačními údaji účastníka, který je přílohou PP.03 těchto Soutěžních podmínek. Vyplněný formulář „Autor“ bude přiložen k panelům způsobem zajišťujícím anonymitu návrhu (např. v zalepené obálce).** Formulář „Autor“ bude po otevření zásilky Nezávislou osobou touto osobou uschován, aby byla zajištěna anonymita návrhu.

Zadavatel doporučuje odevzdat grafickou část na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely (např. Kapa deska, Forex aj.)

Zadavatel doporučuje uspořádat jednotlivé soutěžní panely dle podkladu, který je přílohou č. **P.05** Soutěžních podmínek.

1. **ELEKTRONICKÁ ČÁST NÁVRHU**
   1. soubor „Autor“, jehož vzor je přílohou **PP.03** Soutěžních podmínek;
   2. doložení podmínek splnění účasti dle čl. [4](#_bookmark10). Soutěžních podmínek (doklady, čestná prohlášení, smlouva o společnosti apod.)
   3. doklady k prokázání autorských práv, pokud účastník není shodný s autorem (viz

čl. [12](#_bookmark28). Soutěžních podmínek)

* 1. grafická část soutěžního návrhu (viz odst. [6.1](#_bookmark20). písm. [A](#_bookmark21). Soutěžních podmínek) ve formátu \*.pdf v rozlišení 300 dpi pro potřeby poroty a pro publikování soutěžního návrhu na webu, popř. v katalogu Soutěže o návrhu
  2. vyplněná tabulka dle přílohy **PP.04** s uvedením nezávazné nabídkové ceny za

plnění Navazující zakázky ve struktuře dle přílohy č. 4 návrhu Smlouvy

Dokumenty dle bodu i.–v. budou předloženy vždy samostatně, aby nedošlo k porušení

anonymity v případě poskytnutí souborů pod body iv. a v. porotě za účelem hodnocení návrhů.

* 1. **Podmínky pro odevzdání návrhu, jeho obsah a požadovaná grafická či jiná úprava**

**pro 2. FÁZI Soutěže o návrh**

Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat:

* + 1. jednu situaci celého řešeného území i území pro ideové řešení v měřítku 1:500 vč. zobrazení půdorysů přízemí všech objektů v řešeném území;
    2. půdorysy přízemí všech budov včetně návaznosti na bezprostřední okolní terén v měřítku 1:200;
    3. ostatní půdorysy a charakteristický řez či řezy všech budov v měřítku 1:200,
    4. podélný řez osou podchodu se zobrazením návaznosti na budovy a bezprostřední okolní terén v měřítku 1:200
    5. všechny pohledy na navrhované a upravované objekty ilustrující postačujícím způsobem základní principy tvarového (hmotově objemového) řešení a členění stavby v měřítku 1:200;
    6. schéma toku cestujících celým řešeným územím včetně území pro ideové řešení
    7. zákres do fotografie s pohledem na celkové architektonické řešení stavby (fotografie bude vhodně zvolena porotou dle postupujících návrhů),
    8. perspektivní zobrazení interiéru hlavní haly výpravní budovy.
    9. textový popis návrhu zahrnují zejména popis konceptu řešení, konstrukčních a materiálových principů návrhu, odhad realizačních nákladů jednotlivých objektů a navržených úprav

Grafická část soutěžního návrhu MŮŽE dále obsahovat libovolné přílohy, které soutěžící uzná za vhodné pro pochopení návrhu, jako například: schémata (prostorové vazby, principy modrozelené infrastruktury, osvětlení, využití apod.), řezy územím, axonometrie, vizualizace, zákresy atd.

Grafická část bude provedena na **nejvýše čtyřech panelech** formátu B1 (700×1000 mm) nastojato a bude nalepena na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky 3– 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex).

**Součástí grafické (listinné) části návrhu bude vyplněný formulář „Autor“ s identifikačními údaji účastníka, který je přílohou PP.03 těchto Soutěžních podmínek. Vyplněný formulář „Autor“ bude přiložen k panelům způsobem zajišťujícím anonymitu návrhu (např. v zalepené obálce).** Formulář „Autor“ bude po otevření zásilky Nezávislou osobou touto osobou uschován, aby byla zajištěna anonymita návrhu.

Porota může požadavky na obsah elektronické části návrhu a grafickou úpravu a obsah panelů upravit ve výzvě k podání návrhů do 2. FÁZE soutěže, ve které budou všechny požadavky na obsah návrhu specifikovány.

* 1. **Označení návrhu a jeho částí**
     1. Části soutěžního návrhu v 1. FÁZI Soutěže o návrh podávané v **listinné podobě** (viz odst.
  2. písm. [A](#_bookmark21). Soutěžních podmínek) je **doporučeno** označit následovně:
     1. v pravém dolním rohu rámečkem 3×3 cm, do kterého sekretář Soutěže o návrh vyznačí identifikační číslo návrhu;
     2. v levém dolním rohu rámečkem 3×3 cm, do kterého sekretář Soutěže o návrh vyznačí pořadové číslo části návrhu;
     3. v dolní části uprostřed textem „**Železniční stanice Nymburk hl. n.**“

Uvedené požadavky na označení návrhu a jeho částí se stanovují jako doporučující; pokud však zvolí účastník jinou formu označení, nesmí jí být ohrožena anonymita Soutěže o návrh a srozumitelnost návrhu. V grafické části návrhu nesmí být nikde uvedeno jméno, označení účastníka či autora či jiný údaj nebo značka, kterými by mohla být ohrožena anonymita návrhu, resp. by mohlo by mohlo dojít k identifikaci účastníka, resp. autora.

* + 1. V případě jakéhokoliv rozporu mezi částmi soutěžního návrhu podávanými účastníkem jak v digitální, tak v listinné podobě, je v případě grafické a textové části soutěžního návrhu

rozhodující listinná podoba soutěžního návrhu, ve zbývajících částech soutěžního návrhu

pak digitální (elektronická) podoba soutěžního návrhu.

* 1. **Podmínky anonymity soutěžního návrhu**

6.4.1. Celý soutěžní návrh bude předložen anonymně, s výjimkami uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách. Žádná část soutěžního návrhu, která není podávána prostřednictvím elektronického nástroje Zadavatele, nesmí obsahovat podpis, heslo, grafickou značku nebo jiné označení, které by mohlo vést k porušení anonymity, pokud tyto Soutěžní podmínky výslovně nestanoví, že má být tato část Soutěžního návrhu podepsána nebo obsahovat identifikační údaj účastníka.

# ZPŮSOB A PODMÍNKY PODÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

* 1. **Počet podaných návrhů**

7.1.1. Dodavatel může podat v Soutěži o návrh pouze jen jeden soutěžní návrh (nabídku).

* 1. **Náležitosti ELEKTRONICKÉ části návrhu (nabídky)**
     1. **Nabídka musí být podána výlučně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK**, který je profilem Zadavatele; v případě nedodržení tohoto požadavku může být dodavatel ze Soutěže o návrh vyloučen.
     2. Elektronickou část návrhu dodavatel doručí do konce lhůty pro podání návrhů stanovené v oznámení o zahájení Soutěže o návrh, a to prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Zadavatel upozorňuje, že elektronická část návrhu se považuje za doručenou okamžikem dokončení přenosu dat do elektronického nástroje E- ZAK. **Je třeba, aby dodavatel zahájil proces podání elektronické části návrhu s dostatečnou časovou rezervou pro případné výkyvy systému, za které zadavatel nenese odpovědnost.**

7.2.3. Způsob správného podání elektronické části návrhu v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, která je k dispozici na elektronické adrese <https://zakazky.spravazeleznic.cz/manual.html>.

* + 1. Zadavatel doporučuje účastníkům, kteří hodlají v této Soutěži o návrh podat soutěžní návrh, se v detailu seznámit zejména s podmínkami pro podání soutěžního návrhu prostřednictvím tohoto elektronického nástroje (včetně podmínek registrace v uvedeném elektronickém nástroji), a to v dostatečném předstihu před uplynutím lhůty pro podání soutěžního návrhu.
    2. Elektronická část návrhu pro podání nemusí být opatřena elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele.
    3. Dokumenty musí být do systému E-ZAK vkládány jako jeden soubor nebo více zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z bez použití hesla. Zkomprimované soubory nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor. Zadavatel upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek E-ZAK umožňuje pracovat se soubory o velikosti nejvýše 38 MB za jeden takový soubor, příp. zkomprimované soubory. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich odesláním prostřednictvím E-ZAK vhodným způsobem rozdělit. Velikost samotné elektronické části návrhu jako celku není nijak omezena.
    4. **Veškerá komunikace dodavatele se Zadavatelem, vysvětlení Soutěžních podmínek a podání stanovené části návrhu je možné výlučně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, k jehož použití je nutná registrace dodavatele. Podáním elektronické části návrhu dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy. Zadavatel proto doporučuje všem účastníkům provést registraci na profilu Zadavatele.**
  1. **Náležitosti LISTINNÉ části návrhu**
     1. Listinná část návrhu bude dodavatelem doručena do recepce Advokátní kanceláře GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS na adresu: Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, 2. patro,

a to do konce lhůty pro podání návrhů stanovené v oznámení o zahájení Soutěže o návrh

v časech provozní doby recepce Po–Pá 09:00–16:00.

* + 1. V případě odeslání návrhu poštou, kurýrem nebo jinou veřejnou přepravou zásilek musí být listinná část návrhu doručena nejpozději poslední den lhůty pro podání návrhů; splnění této povinnosti je odpovědností dodavatele.
    2. Zásilky obsahující listinnou část návrhu budou po doručení označeny číslem, zaevidovány a předány Nezávislé osobě, zásilky budou opatřeny potvrzením o datu a čase doručení, na požádání bude doručiteli písemně vystaveno potvrzení o doručení označené pouze pořadovým číslem podaného návrhu bez uvedení údajů o doručiteli.
    3. Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou či jinou veřejnou přepravou zásilek zasílaných grafických částí soutěžních návrhů uvedena jednotná adresa odesílatele:

**Česká komora architektů Josefská 6, 118 00 Praha 1**

* + 1. Pokud bude grafická část soutěžního návrhu zasílána poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo Českou republiku, uvede účastník Soutěže o návrh jako adresu odesílatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesílatele evidován, nebo jiné veřejné organizace, s níž se o tomto postupu dohodne.
    2. Části soutěžního návrhu podávané v listinné by měl účastník ve vlastním zájmu vložit do pevného a zalepeného zabezpečeného obalu chránícího návrh proti poškození a zabezpečeného proti otevření s viditelným nápisem „**NEOTEVÍRAT – SOUTĚŽNÍ NÁVRH**

**– SOUTĚŽ O NÁVRH – Železniční stanice Nymburk hl. n.**“ a označení, zda jde o návrh

do **1. FÁZE** nebo **2. FÁZE**.

Požadavky na obal jsou doporučující, Zadavatel však nenese odpovědnost za to, že návrhy bez řádného označení na obalu nebudou doručeny na místo podání soutěžních návrhů a za to, že porota nebude schopna poškozené soutěžní návrhy hodnotit.

* 1. **Nedodržení lhůty nebo podmínek pro podání návrhu**
     1. Návrh, nebo kterákoliv jeho část, podaný po uplynutí lhůty pro podání návrhů se nepovažuje za podaný a při posouzení a hodnocení se k němu nepřihlíží. Byl-li návrh či jeho část doručen po uplynutí lhůty pro podání návrhů, bude dodavatel vyloučen a bude současně vyrozuměn o možnosti si listinnou část návrhu převzít. Zadavatel návrh (zásilku) otevře výlučně v případě, že bude nezbytné zjistit identifikačních údajů dodavatele pro jeho kontaktování. Nebude-li návrh dodavatelem převzat v zadavatelem stanovené lhůtě, je zadavatel oprávněn návrh zlikvidovat.
     2. Účastník, který podá více návrhů (nabídek), sám nebo společně s jinou osobou, bude

vyloučen ze Soutěže o návrh.

* + 1. Účastník bude nebo může být vyloučen ze Soutěže o návrh dále z důvodů stanovených

v Zákoně a těchto Soutěžních podmínkách.

# KRITÉRIA HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

* 1. **Kontrola a přezkoušení formálních náležitostí soutěžních návrhů**

8.1.1. Soutěžní návrhy budou přezkoušeny Přezkušovatelem soutěžních návrhů z hlediska jejich formálního souladu se Soutěžním řádem a s ustanoveními těchto Soutěžních podmínek. Přezkušovatel předá protokol z posouzení formálních náležitostí soutěžních návrhů porotě na jejím prvním hodnotícím zasedání. Návrhy, které poruší anonymitu, budou z dalšího posuzování vyloučeny.

* 1. **Kritéria hodnocení**
     1. Pro hodnocení soutěžních návrhů jsou stanoveny bez pořadí významnosti následující kritéria:
        1. celková kvalita architektonického řešení soutěžního návrhu
        2. ekonomická přiměřenost návrhu stavby z pohledu maximálních investičních nákladů

Porota při hodnocení návrhů bude sledovat:

1. míru naplnění stavebního programu dle **P.01**
2. celková architektonicko-urbanistická kvalita soutěžního návrhu
3. udržitelnost návrhu z pohledu environmentálního, ekonomického i sociálního
   * 1. V případně hodnocení návrhů v 2. FÁZI bude porota rovněž přihlížet k zohlednění připomínek a doporučení soutěžní poroty v soutěžním návrhu.
   1. **Postup do 2. FÁZE**

Na základě řádného odůvodnění porota vybere nejméně 3 a nejvýše 5 soutěžních návrhů (případně porota může vybrat méně, pokud bude podáno méně než 5 soutěžních návrhů) postupujících do 2. FÁZE Soutěže o návrh jakož i celkové výsledné pořadí soutěžních návrhů po 2. FÁZI Soutěže o návrh.

* 1. **Důvody vyřazení soutěžních návrhů ze Soutěže o návrh**
     1. Soutěžní porota vyřadí z řádného posuzování ty soutěžní návrhy, které:
        1. nebyly doručeny v požadovaném termínu (lhůtě pro podání soutěžních návrhů);
        2. vykazují porušení anonymity;
        3. nesplňují závazné požadavky nebo formální požadavky těchto Soutěžních podmínek;
        4. z důvodů uvedených v Zákoně nebo v Soutěžních podmínkách.
     2. Účastníku Soutěže, jehož návrh byl na základě rozhodnutí poroty vyřazen ze Soutěže, odešle Zadavatel Oznámení o vyloučení

# 9. CENY, ODMĚNY A NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTNÍ V SOUTĚŽI O NÁVRH

* 1. **Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v Soutěži o návrh**
     1. Celková částka na ceny a náhrady výloh v Soutěži se stanovuje ve výši **2.400.000,- Kč**

(slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých).

* 1. **Ceny**
     1. Porota je oprávněna v Soutěži o návrh udělit celkem 3 ceny v níže uvedené výši a těmito ocenit 3 soutěžní návrhy:
        1. **První cena** se stanovuje ve výši **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých korun českých)
        2. **Druhá cena** se stanovuje ve výši **600.000,- Kč** (slovy: šest set tisíc korun českých)
        3. **Třetí cena** se stanovuje ve výši **400.000,- Kč** (slovy: čtyři sta korun českých)
  2. **Náhrada výloh**
     1. Účastníkům v 1. FÁZI Soutěže o návrh nepřísluší žádná náhrada výloh či nákladů s podáním návrhu a účastí v Soutěži o návrh.
     2. Každému účastníku 2. FÁZI soutěže, který splní Soutěžní podmínky a na základě výzvy Zadavatele předloží návrh v Souladu se Soutěžními podmínkami a jehož návrh nebude oceněn, přísluší paušální náhrada výloh ve výši **200.000,- Kč**.
     3. V případě účastníků, jejichž návrh se v 2. FÁZI Soutěže o návrh po hodnocení poroty umístí na 1. až 3. místě, tj. kterým bude vyplacena první až třetí cena, je nárok na náhradu výloh součástí ceny.
     4. Vyplacena cena bude zahrnuta do celkového honoráře v případě, že bude mezi zadavatelem a autorem oceněného návrhu uzavřena smlouva v rámci Navazující zakázky.
     5. V případě nízké účasti (bude-li podáno méně než 5 návrhů) anebo při prokazatelném nedostatku návrhů hodných ceny nebo odměny, může porota rozhodnout, že některé z

vypsaných cen nebo odměn neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným

způsobem; o neudělení cen musí porota rozhodnout jednomyslně, o neudělení odměn čtyřpětinovou většinou hlasů řádných členů. Tato svá rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.

* 1. **Proplacení cen a odměn, Podmínky nevyplacení ceny v případě uzavření Smlouvy na plnění Navazující zakázky**
     1. Ceny a odměny budou vyplaceny do 60 dnů ode dne rozhodnutí poroty.
  2. **Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, případně neudělení některých cen a odměn**
     1. Za podmínek stanovených v ust. § 10 odst. 8 a ust. § 12 odst. 2 Soutěžního řádu může porota ve výjimečných případech rozhodnout, že některé z vypsaných cen, odměn nebo výloh neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. Ve zvláštních případech může porota rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.
  3. **Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v Soutěži o návrh**
     1. Ceny a náhrady výloh udělené v Soutěži o návrh nepodnikajícím fyzickým osobám budou podle ust. § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude Zadavatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
     2. Ceny a náhrady výloh udělené v Soutěži právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou, resp. podnikající osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.
     3. Ceny a náhrady výloh udělené účastníkům neplatícím daně v ČR budou vyplaceny v plné výši. Daň z příjmu odvedou dle právních předpisů platných a účinných v místě svého daňového domicilu, který musí v soutěžním návrhu doložit potvrzením o daňovém domicilu nebo jeho ekvivalentem.

# PRŮBEH SOUTĚŽE O NÁVRH

* 1. **Projednání Soutěžních podmínek před vyhlášením Soutěže o návrh**
     1. Soutěžní podmínky byly projednány porotou Soutěže o návrh na jejím ustavujícím zasedání dne 13.10.2021 a následně odsouhlaseny hlasováním konaným prostřednictvím elektronických prostředků na dálku dne 21.12.2021.
     2. Soutěžní podmínky byly schváleny Zadavatelem dne XXX.
     3. ČKA vydala k podmínkám potvrzení regulérnosti dne 22.12.2021 dopisem č. j. 877- 2021/DM/Ze.
  2. **Zahájení Soutěže o návrh**
     1. Soutěž o návrh je zahájena dnem odeslání oznámení o zahájení Soutěže o návrh k uveřejnění způsobem dle ust. § 212 Zákona do Věstníku veřejných zakázek (http://www.isvz.cz) a do Úředního věstníku Evropské unie (http://ted.europa.eu).
  3. **Průběh Soutěže o návrh**
     1. **1. FÁZE Soutěže o návrh**

**Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů**

Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů (elektronické i listinné části) do **13.2.2023 do 15:00**.

**Termín zasedání poroty pro hodnocení návrhů v 1. FÁZI**

Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na **23.2.2023**. Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu Soutěže o návrh.

**Výzva vybraným účastníkům k účasti ve 2. FÁZI Soutěže o návrh**

Na základě rozhodnutí poroty zajistí Zadavatel vyzvání účastníků, jejichž návrhy byly vybrány do 2. FÁZE Soutěže o návrh, k účasti ve 2. FÁZI Soutěže. Účastníky, jejichž návrhy nesplňují podmínky Soutěže o návrh nebo nebyly porotou vybrány do 2. FÁZE Soutěže o návrh, Zadavatel vyloučí v souladu s ust. § 147 a ust. 112 odst. 4 Zákona ze Soutěže o návrh.

Ve výzvě k účasti ve 2. FÁZI soutěže Zadavatel uvede zpřesněné Soutěžní podmínky pro 2. FÁZI Soutěže návrh, včetně lhůty pro odevzdání soutěžních návrhů, způsob hodnocení soutěženích návrhů apod.

* + 1. **2. FÁZE Soutěže o návrh**

**Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů**

Lhůta pro odevzdání soutěžního návrhu pro 2. FÁZI bude upřesněna Zadavatelem ve výzvě do 2. FÁZE po skončení 1. FÁZE.

**Termín zasedání poroty pro hodnocení návrhů v 2. FÁZI**

Datum zasedání poroty bude upřesněno Zadavatelem v návaznosti na stanovení lhůty pro odevzdání soutěžního návrhu pro 2. FÁZI.

* 1. **Přezkoušení návrhu a důsledky nesplnění podmínek Soutěže o návrh**
     1. Zadavatelem pověřená Nezávislá osoba po uplynutí lhůty pro podání návrhů v dané fázi před **přezkoušením** návrhů zajistí, aby všechny části návrhu účastníka (část digitální i listinná), která byla řádně a včas doručena, byly označeny identifikačním číslem soutěžního návrhu, pod kterým bude v dané fázi soutěžní návrh hodnocen. Do skončení Soutěže o návrh je Nezávislá osoba jedinou osobou, která má znalost o identitě účastníků a návrhů.
     2. Po označení návrhů Nezávislou osobou budou tyto předány ke kontrole a přezkoušení

Přezkušovateli a Sekretáři soutěže.

* + 1. Přezkušovatel a Sekretář soutěže zpracují z přezkoušení soutěžních návrhů zprávu, kterou předloží porotě a přiloží k protokolu o průběhu Soutěže o návrh.
    2. Účastníka, u jehož návrhu bude zjištěno, že nesplňuje podmínky stanovení v Soutěžním podmínkách, Zadavatel vyloučí ze Soutěže o návrh, v případě, že nebude vyzván k doplnění soutěžního návrhu.
    3. Zadavatel dále může vyloučit ze Soutěže o návrh účastníka, u jehož návrhu Přezkušovatel zjistí porušení předepsaných podmínek pro zachování anonymity, které měla vliv na anonymitu návrhu.
    4. Účastníkovi Soutěže o návrh, jehož návrh byl ze soutěže vyloučen, Sekretář soutěže odešle poštou nebo do datové schránky oznámení o vyloučení ze Soutěže o návrh.
  1. **Protokol o průběhu Soutěže o návrh**
     1. Ze všech zasedání poroty pořídí Sekretář soutěže, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty protokol o průběhu Soutěže o návrh, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a potvrdí osoba zapisující.
     2. Protokol o průběhu Soutěže o návrh obsahuje (popř. jeho přílohu tvoří) zejména:
        1. zápisy ze všech jednání poroty včetně záznamu hlasování;
        2. zprávu o vysvětlení Soutěžních podmínek v průběhu lhůty pro podání návrhů;
        3. zprávu o převzetí návrhů a přezkoušení návrhů;
        4. doporučení Zadavateli k vyloučení účastníků ze Soutěže o návrh;
        5. seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů;
        6. záznam průběhu hodnocení soutěžních návrhů;
        7. písemné zhodnocení všech návrhů a výsledné pořadí návrhů, včetně odůvodnění;
        8. rozhodnutí poroty o výběru návrhů pro 2. FÁZE Soutěže o návrh, ev. upřesnění podmínek pro 2. FÁZE Soutěže o návrh;
        9. stanovisko poroty k výběru nejvhodnějších návrhů, ke stanovení jejich pořadí, k rozdělení cen včetně jeho zdůvodnění a dalších doporučení poroty;
        10. údaje o účastnících a autorech a splnění podmínek účasti v Soutěži účastníky přiřazené

k číslům návrhů;

* + - 1. prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty;
      2. čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti porotců a osob odborníků přizvaných k hodnocení a jiných zúčastněných osob na hodnocení.
    1. Do protokolu o průběhu Soutěže o návrh mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.
  1. **Rozhodnutí o výběru návrhu a jeho oznámení**
     1. Zadavatel je při výběru návrhu vázán stanoviskem poroty.
     2. Zadavatel přijme rozhodnutí o výběru návrhu do 90 dnů od vydání stanoviska poroty.
     3. Zadavatel může rozhodnout o novém posouzení soutěžních návrhů z důvodů uvedených

v ust. § 148 odst. 7 Zákona a ust. § 11 odst. 1 Soutěžního řádu.

* + 1. Zadavatel oznámí výsledek Soutěže o návrh a výběr návrhu na profilu Zadavatele do 10 pracovních dnů od přijetí konečného rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu. K oznámení připojí Protokol o průběhu Soutěže o návrh.
    2. Výsledek Soutěže o návrh bude zveřejněn po konečném rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu dalšími způsoby, kterými zveřejnil vyhlášení Soutěže o návrh.
    3. Výsledek Soutěže o návrh bude zveřejněn po konečném rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu dalšími způsoby, kterými zveřejnil vyhlášení Soutěže o návrh.
  1. **Zpřístupnění soutěžních návrhů**
     1. Dnem zveřejnění oznámení výsledku Soutěže o návrh a Protokolu o průběhu Soutěže začíná běžet 15denní lhůta pro zpřístupnění soutěžních návrhů.
  2. **Ukončení Soutěže o návrh**
     1. Soutěž o návrh je ukončena dnem, kdy:
        1. všem účastníkům uplyne lhůta pro podání námitek proti výběru návrhu dle ust. § 241 a násl. Zákona a ust. § 13 Soutěžního řádu, pokud námitky nebyly podány;
        2. v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle ust. § 251 odst. 2 nebo 3 Zákona, pokud návrh není podán;
        3. v případě podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele nabude právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu.
  3. **Zrušení Soutěže o návrh**
     1. Zadavatel si vyhrazuje zrušit Soutěž o návrh z důvodů uvedených v Zákoně.
     2. Zadavatel případné rozhodnutí o zrušení Soutěže o návrh uveřejní v informačním systému o zadávání veřejných zakázek (Věstníku veřejných zakázek) a na profilu Zadavatele. Zadavatel současně toto své rozhodnutí oznámí všem známým účastníkům Soutěže o návrh.
     3. V případě, že Zadavatel využije svého práva a Soutěž o návrh zruší, je Zadavatel povinen poskytnout účastníkům Soutěže o návrh odškodnění. V případě, že ke zrušení Soutěže o návrh dojde po uplynutí lhůty pro podání návrhů v 1. FÁZI, bude odškodnění poskytnuto všem účastníkům Soutěže o návrh, kteří včas a řádně předložili návrh odpovídající Soutěžním podmínkám. Za tímto účelem je porota oprávněna přezkoumat obsah podaných soutěžních návrhů z hlediska jejich souladu se Soutěžními podmínkami. Každému účastníku Soutěže o návrh, jehož návrh splní Soutěžní podmínky, bude poskytnuto odškodnění ve výši rovnající se součtu hodnot všech cen a odměn, děleného počtem účastníků, jejichž návrh splní Soutěžní podmínky.
     4. Odškodnění bude vyplaceno oprávněným osobám (v případě společných návrhů jednomu z

účastníků) do 60 dnů ode dne rozhodnutí o zrušení Soutěže o návrh.

* + 1. Zruší-li Zadavatel Soutěž o návrh po skončení lhůty pro odevzdání návrhů a Zadavatel bude doručeno méně než 5 návrhů bude výše odškodnění počítáno postupem dle předchozího odstavce z částky odpovídající 50 % hodnot všech cen a odměn.

# ŘEŠENÍ ROZPORŮ

* 1. **Námitky**
     1. Účastníci Soutěže o návrh mohou podávat námitky proti postupům Zadavatele v Soutěži o návrh v souladu s částí třináctou Zákona a ust. § 13 Soutěžního řádu.
     2. Každý účastník Soutěže o návrh může do 15 dnů ode dne doručení oznámení o snížení počtu účastníků po 1. FÁZI a do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu podat Zadavateli zdůvodněné námitky.
     3. Námitky podává účastník písemně a musí v nich uvést, kdo je podává, proti kterému formálnímu postupu poroty či úkonu Zadavatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení Soutěžních podmínek a čeho se účastník domáhá.
     4. Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 15 dnů od obdržení námitek odešle účastníkovi písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje, či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li Zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům Soutěže o návrh. Pokud Zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí účastníka v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského soudu ČKA (v případě rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu) a návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen „**Úřad**“).
  2. **Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele**
     1. Návrh je nutné doručit Úřadu i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek účastníkem, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
     2. Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele a dalšího postupu účastníka se řídí podle ust. § 249 a násl. Zákona.

# AUTORSKÁ PRÁVA

* 1. **Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – autor**
     1. Požadavky na zajištění ochrany autorských práv k návrhu prokáže účastník tak, že doloží čestné prohlášení. Účastník může využít vzoru čestného prohlášení, které je přílohou **PP.02** Soutěžních podmínek.¨

Dokumenty prokazující zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – autor mohou být Zadavatelem vyžadovány v navazujícím JŘBU, pokud bude účastník vyzván k uzavření smlouvy na plnění Navazující zakázky.

* 1. **Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – Zadavatel**
     1. Autoři soutěžních návrhů jsou nositeli osobnostních práv autorských ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Autoři si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.
     2. Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace Soutěže o návrh, jejích výsledků a činnosti Zadavatele.
     3. Oceněné soutěžní návrhy se stávají majetkem Zadavatele. Autoři těchto soutěžních návrhů udělují Zadavateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této Soutěže o návrh a dále v rozsahu definovaném Smlouvou. Užití návrhů či jejich částí pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů.
     4. Neoceněné soutěžní návrhy si mohou autoři po ukončení výstavy na požádání převzít. Pokud si účastník-autor po uplynutí lhůty 1 měsíce ode dne skončení výstavy návrh nepřevezme, je Zadavatel oprávněn s návrhy naložit dle svého uvážení, vč. jejich likvidace.

# OSTATNÍ PODMÍNKY

* 1. **Jazyk Soutěže o návrh**
     1. Soutěž o návrh se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Soutěžní podmínky jsou

vyhotoveny v českém jazyce. Komunikace s účastníky bude probíhat v českém jazyce.

* + 1. Celá nabídka a všechny její části musí být zpracovány v českém anebo slovenském jazyce.
  1. **Právní řád**
     1. Soutěž bude probíhat v souladu s českým právním řádem.
  2. **Klauzule o akceptování podmínek Soutěže o návrh**
     1. Svou účastí v Soutěži o návrh potvrzují Zadavatel, Sekretář soutěže, Přezkušovatel, porotci a přizvaní odborníci, že se seznámili se Soutěžními podmínkami, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní podmínky dodržovat a ctít.
     2. Podáním žádosti o účast, potvrzení k účasti a podáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas se všemi podmínkami Soutěže o návrh a s rozhodnutími poroty učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.
     3. Informace a údaje uvedené v Soutěžních podmínkách a jejich přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění Soutěže o návrh. Tyto požadavky je účastník Soutěže o návrh povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování návrhu. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v Soutěžních podmínkách či nedovolené změny poskytnutých podkladů, Soutěžních podmínek anebo jejích součástí mohou být považovány za nesplnění podmínek účasti v Soutěži o návrh s následkem vyloučení účastníka ze Soutěže o návrh.

# OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

* + 1. V souvislosti se Soutěží o návrh může Zadavatel od účastníků Soutěže o návrh získat kontaktní údaje jejich zaměstnanců a jiných pověřených osob a dále osobní údaje k prokázání kvalifikace dle požadavků stanovených v zákoně a v těchto soutěžních podmínkách. Subjekty údajů jsou v tomto případě zaměstnanci dodavatelů či poddodavatelů, jiné kontaktní osoby (např. jednatelé), fyzické podnikající osoby v postavení dodavatele či poddodavatele a dále osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci. V souladu s čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „**Nařízení**“), plní tímto Zadavatel jakožto příjemce a správce takto získaných osobních údajů svou povinnost informovat tyto subjekty údajů, jak je uvedeno dále.
    2. Zadavatel zpracovává osobní údaje uvedené v nabídkách dodavatelů za účelem zajištění kontaktu mezi Zadavatelem a dodavatelem v průběhu Soutěže o návrh, dále za účelem provedení hodnocení návrhů a posouzení splnění podmínek účasti v Soutěži o návrh stanovených v Zákoně a v těchto Soutěžních podmínkách. Zadavatel tedy zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. c), e) a f) Nařízení. V případě právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení spočívá oprávněný zájem Zadavatele ve výběru nejvhodnějšího dodavatele pro plnění předmětu Soutěže o návrh, resp. uzavření Smlouvy na Navazující zakázku v souladu se Zákonem. V případě vybraného dodavatele zpracovává

Zadavatel dále taktéž kontaktní osobní údaje za účelem uzavření a splnění Smlouvy.

Zadavatel tedy zpracovává osobní údaje taktéž na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

* + 1. Osobní údaje uvedené v nabídkách dodavatelů mohou být předány osobám podílejících se na posouzení a hodnocení návrhů, externím poradcům a administrátorům v rámci hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti a dále dotačním orgánům a orgánům veřejné moci, zejména Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, z důvodu kontroly průběhu Soutěže o návrh.
    2. Osobní údaje uvedené v návrzích účastníků Soutěže o návrh a získané v průběhu Soutěže o návrh jsou zpracovávány po dobu trvání Soutěže o návrh í a dále po dobu stanovenou v ust. § 216 odst. 1 Zákona, případně po dobu nezbytně nutnou pro kontrolu ze strany dotačních orgánů či vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Osobní údaje uváděné ve Smlouvě s vybraným dodavatelem jsou zpracovávány po dobu plnění Smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou pro vymáhání práv a povinností v souvislosti s touto Smlouvu, nejméně po dobu stanovenou v ust. § 216 odst. 1 Zákona, případně po dobu nezbytně nutnou pro kontrolu ze strany dotačních orgánů či vyplývající ze zvláštních právních předpisů
    3. Subjekt údajů je oprávněn od Zadavatele požadovat přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, jejich opravu dle čl. 16 Nařízení, jejich výmaz dle čl. 17 Nařízení, omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení, dále je oprávněn vznést námitku dle čl. 21 Nařízení v případě zpracování založeném na právním titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a taktéž má právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení. Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení Nařízení, může podat stížnost dle čl. 77 Nařízení přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
    4. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů jsou dále uvedeny na webových stránkách Zadavatele.
    5. Zadavatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Jiřího Boháčka, kterého lze kontaktovat na emailové adrese: [gdpr@spravazeleznic.cz](mailto:gdpr@spravazeleznic.cz).
    6. Zadavatel je povinen splnit vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje byly předány v souvislosti se Soutěží o návrh nebo plněním smlouvy s vybraným dodavatelem, svou informační povinnost dle čl. 13 Nařízení a dále jim sdělit výše uvedené informace poskytované Zadavatelem dle čl. 14 Nařízení.

# ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ

* 1. **Odpovědný přístup Zadavatele při zadávání**
     1. Zadavatel má zájem zadat tuto Soutěž o návrh v souladu se zásadami odpovědného veřejného zadávání vyjádřenými v ust. § 6 odst. 4 Zákona.
     2. Konkrétní projev zásady sociálně odpovědného zadávání: Zadavatel stanovil rozsah podmínek účasti v soutěži na nezbytné minimum tak, aby předmět plnění Navazující zakázky byl v každém případě plněn dodavatelem disponujícími odpovídající kvalifikací. Tím, že Zadavatel neomezuje účast v Soutěži o návrh kvalifikačními předpoklady nad rámec nezbytného maxima, umožňuje dodavatelům, aby účastí v této Soutěži o návrh dále rozvíjeli své know-how v této oblasti. Tím, že Zadavatel v daném případě poptává plnění, které je spojené s veřejně prospěšnou stavbou, podněcuje architektonickou kulturu veřejně prospěšné stavby a zároveň svým modelovým chováním dává ostatním zadavatelům příklad pro obdobné jednání. Zadavatel plánovanou výstavbou současně podporuje rozvoj místní ekonomiky v této podnikatelské oblasti.
     3. Konkrétní projevy zásady environmentálně odpovědného zadávání: Zadavatel bude při projektování stavby, jejíž návrh bude výsledkem Soutěže o návrh, dbát na dodržení enviromentální odpovědného způsobu projektování. Soutěžní návrhy budou hodnoceny i z hlediska udržitelnosti návrhu z pohledu environmentálního, ekonomického i sociálního.
     4. Konkrétní projev zásady inovací: Zadavatel nestanovil v Soutěžním zadání žádné závazné podmínky, které by nebyly zcela nezbytné s ohledem na závazné právní předpisy,

odůvodněné požadavky Zadavatele vyplývající z potřeb Zadavatele a specifický předmět

Soutěže o návrh; požadavky uvedené v Soutěžním zadání jsou doporučující, čímž Zadavatel podporuje inovativní přístup k řešení předmětu Soutěže o návrh.

# PŘÍLOHY

* 1. Podrobné zadání stavebního programu
  2. Vymezení řešeného území
  3. Orientační situace
  4. Provozní schéma
  5. Vzor uspořádání soutěžních panelů - 1. fáze
  6. Fotografie pro zákres - 1. fáze
  7. Mapové podklady
  8. Pasport zeleně
  9. Rozsah akce Modernizace
  10. Stav výpravní budovy
  11. Historické fotografie a dokumenty
  12. Fotodokumentace stavu území
  13. Předpisy dráhy, koncepce a vzory
  14. Výkres stávajícího podchodu

**PP.01** Čestné prohlášení o splnění podmínek – vzor

**PP.02** Čestné prohlášení o autorství – vzor

**PP.03** Formulář „Autor“ – vzor

**PP.04** Nezávazná nabídková cena za plnění Navazující zakázky

**PP.05** Návrh smlouvy Navazující zakázky

V Praze

# Správa železnic, státní organizace

Ing. Petr Hofhanzl, Správa železnic, Ředitel OJ, Stavební správa západ