|  |  |
| --- | --- |
| Váš dopis zn.: | - |
| Ze dne: | - |
| Naše zn.: | 66868/2020-SŽ-GŘ-PVRT |
| Vyřizuje: | Ing. Michael Dobrý |
| Telefon: | - |
| Mobil: | +420 972 244 623 |
| E-mail: | [Dobry@spravazeleznic.cz](mailto:Dobry@spravazeleznic.cz) |
| Datum: | 21. 10. 2020 |

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

**Výzva k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Vás

**vyzývá**

*k účasti v zadávacím řízení a k podání nabídky na veřejnou zakázku*

***na vypracování:***

**„STUDIE PROVEDITELNOSTI**

**RS 5 VRT Praha – Hradec Králové - Wrocław“**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003540004

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ustanovením § 151 odst. 1 zákona je tato zakázka sektorovou veřejnou zakázkou a zadavatel tuto veřejnou zakázku, zadává v zadávacím řízení podle příslušných ustanovení zákona.

**Druh zakázky:** služby

1. **Identifikační údaje zadavatele:**

Správa železnic, státní organizace   
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234  
Zápis v OR: MS v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Identifikátor datové schránky: uccchjm

Zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018.

Kontaktní osobou pro zadávací řízení je:  
Ing. Michael Dobrý, telefon: +420 972 244 623, e-mail: [Dobry@spravazeleznic.cz](mailto:Dobry@spravazeleznic.cz)

1. **Úvodní ustanovení**

Od účastníků zadávacího řízení (dále jen jako **„účastník“** nebo takéjako **„dodavatel“**) se očekává, že pečlivě prostudují a splní všechny pokyny, termíny a podmínky obsažené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Nedodržení podmínek požadovaných v zadávací dokumentaci či nedovolené změny smlouvy anebo jejích součástí nebo předložení nabídky, která nebude plně odpovídat podmínkám zadávacího řízení, jsou rizikem účastníka zadávacího řízení a mohou být důvodem k vyřazení nabídky.

Účastníci podají svoji nabídku na celý předmět plnění této veřejné zakázky, jak je požadováno v zadávací dokumentaci. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že tato veřejná zakázka není dělena na části.

Účastníci nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení této veřejné zakázky a zadavatel nebude v žádném případě zodpovědný za tyto náklady, bez ohledu na průběh a výsledek zadávacího řízení. Zadavatel nebude odpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou účastníkům vzniknout v souvislosti s návštěvami a průzkumem staveniště nebo v souvislosti s jakýmikoliv dalšími aspekty zadávacího řízení.

1. **Komunikace mezi zadavatelem a účastníky**

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky v zadávacím řízení musí být vedena pouze písemnou formou, a to elektronicky. Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a účastníky v zadávacím řízení bude ze strany zadavatele probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>), který je profilem zadavatele a splňuje podmínky vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Na komunikaci ze strany účastníka učiněnou elektronicky, avšak nikoliv prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, bude zadavatel vždy odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje.

1. **Předmět zakázky:**

Předmětem zadání je vypracování **„STUDIE PROVEDITELNOSTI RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław“** (dále jen „Studie“) v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.

Součástí předmětu zakázky je zajištění veškerých potřebných podkladů pro zpracování Studie, zejména průzkumů, pasportní dokumentace, archivní dokumentace, informací o přepravních výkonech, informací o majetkových poměrech apod.

Studie proveditelnosti bude zpracována podle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, zejména pak podle její metodické přílohy Metodika pro zpracování koncepčních studií, a dále podle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci.

Hlavním cílem této Studie je v rámci konceptu Rychlých spojení proveditelné řešení pro posílení mezinárodního spojení s Polskem a uspokojení budoucí mezinárodní a vnitrostátní přepravní poptávky mezi Prahou – Hradcem Králové – Polskem pro segment osobní a nákladní dopravy dálkové a meziregionální. Nová trať zkrátí jízdní doby v dálkové i v meziregionální dopravě a uvolní v některých úsecích kapacitu konvenční železniční infrastruktury.

Obecným cílem je posouzení projektových variant dle čl. 4 Přílohy č. 3 písm. c) Zvláštní technické podmínky Návrhu Smlouvy o dílo z hlediska:

1. proveditelnosti/realizovatelnosti (z hlediska ekonomického hodnocení, investičních nákladů, dopadu záměru do již realizovaných staveb a z hlediska využitelnosti plánovaných modernizací);
2. průchodnosti (z hlediska životního prostředí, územního plánování);
3. potřebnosti/přínosů (z hlediska ekonomického, zlepšení obsluhy měst a regionů veřejnou hromadnou dopravou, zlepšení podmínek pro nákladní dopravu v parametrech, kapacitě a plynulosti provážených vlaků).

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace, zejména v Příloze č. 3 písm. c) Zvláštní technické podmínky Návrhu Smlouvy o dílo.

1. **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

Zadavatelem stanovená celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **20 000 000,- Kč** bez DPH.

1. **Zadávací dokumentaci tvoří:**

Kompletní zadávací dokumentace je účastníkům poskytnuta prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Součástí zadávací dokumentace je:

* Výzva k podání nabídky, vč. příloh:
  + Příloha č. 1 - Všeobecné informace o dodavateli
  + Příloha č. 2 - Údaje o společnosti dodavatelů podávajících nabídku společně
  + Příloha č. 3 - Seznam významných služeb
  + Příloha č. 4 - Seznam jiných osob k prokázání kvalifikace
  + Příloha č. 5 - Seznam odborného personálu dodavatele
  + Příloha č. 6 - Vzor profesního životopisu
  + Příloha č. 7 - Seznam poddodavatelů
* Návrh Smlouvy o dílo, vč. příloh:
  + Příloha č. 1 - Specifikace Díla
  + Příloha č. 2 - Obchodní podmínky – OP/ZP+DUR/14/20
  + Příloha č. 3 - Technické podmínky:
    - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
    - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP/05/20
    - c) Zvláštní technické podmínky na zpracování „STUDIE PROVEDITELNOSTI RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław“ ze dne 31. 08. 2020
  + Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla
  + Příloha č. 5 - Harmonogram plnění
  + Příloha č. 6 - Oprávněné osoby
  + Příloha č. 7 - Seznam požadovaných pojištění
  + Příloha č. 8 - Seznam poddodavatelů
  + Příloha č. 9 - Související dokumenty
  + Příloha č. 10 - Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
  + Příloha č. 11 – Dohoda o mlčenlivosti (s vybraným dodavatelem)

Zadavatel umožňuje účastníkům přístup ke všem svým interním předpisům následujícím způsobem:

<http://www.tudc.cz/>

<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>

<https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>

1. **Doba a místo plnění veřejné zakázky:**

**7.1. Doba plnění:**

Předmět veřejné zakázky bude zpracováván v dílčích plněních v rozsahu dle čl. 10 Harmonogram zpracování Studie Přílohy č. 3 písm. c) Zvláštní technické podmínky Návrhu Smlouvy o dílo, a to v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Rozsah plnění*** | ***Termín plnění*** |
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy |
| 1. Dílčí plnění | **do 3 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy |
| 2. Dílčí plnění | **do 6 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy |
| 3. Dílčí plnění | **do 9 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy |
| 4. Dílčí plnění | **do 12 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy |
| 5. Dílčí plnění (koncept Studie k připomínkám) | **do 15 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy |
| 6. Dílčí plnění (čistopis Studie) | **do 18 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy |

**7.2. Místo plnění:**

Místem plnění je: Správa železnic, státní organizace, Samostatné oddělení přípravy VRT, Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8.

1. **Prokazování kvalifikace:**

Předpokladem posouzení splnění podmínek účasti je prokázání splnění kvalifikace ze strany účastníka zadávacího řízení v rozsahu níže uvedených požadavků. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v níže uvedeném rozsahu, může být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně oznámí účastníkovi své rozhodnutí o jeho vyloučení.

Splněním kvalifikace se rozumí, že účastník ve své nabídce doloží následující doklady, jimiž svou kvalifikaci prokáže:

**8.1. Základní způsobilost:**

*Účastník zadávacího řízení doloží „základní způsobilost“ a) - e) čestným prohlášením, ze kterého musí být zřejmé, že:*

1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
4. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
5. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

*Čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.*

**8.2. Profesní způsobilost:**

1. dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. **Účastník zadávacího řízení doloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, který musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**
2. dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.   
   **Účastník zadávacího řízení doloží doklad, na základě kterého je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky:**

* ***projektová činnost ve výstavbě,***
* ***poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.***

1. dodavatel předloží doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.  
   **Účastník přiloží kopii dokladu o splnění zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších právních předpisů, ust. § 5 odst. 3 písm. b), i):**

* ***dopravní stavby,***
* ***geotechnika.***

**8.3. Technická kvalifikace**

**Technická kvalifikace – seznam významných služeb:**

Zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních **5 letech** před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel musí informacemi uvedenými v seznamu významných služeb prokázat, že v posledních 5 letech realizoval alespoň **4 významné služby**, z nichž:

1. alespoň **2 významné služby** spočívající ve **zpracování studie proveditelnosti** **v dopravní oblasti**, jejíž součástí byla analýza poptávky uživatelů zpracovaná dopravním modelem. Přičemž současně tímto předloženým seznamem zakázek musí dodavatel prokázat, že finanční objem každé této jednotlivé významné služby činil **min. 3 000 000,- Kč bez DPH**, a alespoň jedna ze studií proveditelnosti se týkala celostátní železniční tratě a to v délce min. 10 km.
2. alespoň **1 významnou službu** spočívající ve **zpracování dokumentace stavby dráhy** **železniční celostátního významu** v rozsahu rekonstrukce, modernizace či novostavby železniční stanice nebo rekonstrukce, modernizace, optimalizace či novostavby traťového úseku dráhy celostátního významu ve stupni DÚR neboDSP, přičemž finanční objem této významné služby činil **min. 5 000 000,- Kč bez DPH**.
3. alespoň **1 významnou službu** spočívající v **posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA)** k celostátní koncepci nebo pro krajské ZÚR ve finančním objemu   
   **min. 150 000,- Kč bez DPH**.

Doporučený vzor seznamu významných služeb je obsažen v Příloze č. 3 této Výzvy.

V předloženém seznamu musí být uvedeny všechny požadované údaje, zejména název ukončené služby, popis předmětu plnění, cena, doba poskytnutí služby (měsíc a rok), identifikace objednatele a kontaktní údaje (e-mail a telefon) na osobu na straně objednatele, u níž je možné ověřit rozhodné skutečnosti ohledně ukončené veřejné zakázky. Seznam významných služeb musí být předložen i v případě, že byla objednatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, resp. Správa železnic, státní organizace. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost údajů uvedených v seznamu významných služeb.

Významnou službou se rozumí jeden dokončený obchodní případ (tj. služby poskytnuté v rámci jednoho smluvního vztahu s jedním objednatelem).

**Doba 5 let** se považuje za splněnou, pokud byly služby v průběhu této **doby dokončeny**.

V případě, že byla významná služba, resp. činnost součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele služby, postačí, pokud bylo dokončeno alespoň plnění naplňující definici významné služby i přesto, že zakázka jako celek dokončena není. Zároveň však platí, že nestačí, pokud je v posledních 5 letech dokončena zakázka rozsáhlejšího plnění jako celek, avšak plnění naplňující definici významné služby bylo dokončeno dříve než před 5 lety.

Zadavatel upozorňuje, že z předloženého seznamu významných služeb musí pro potřeby posouzení kvalifikace konkrétně vyplývat, jaká byla cena té části plnění, která obsahově odpovídá zadavatelem stanovené definici významné služby. Tedy v případě, že činnosti naplňující definici významné služby byly realizovány v rámci rozsáhlejšího projektu, bude pro posouzení splnění kvalifikace relevantní pouze cena plnění naplňující definici významné služby, nikoliv celková cena projektu.

Zadavatel pro účely prokázání kvalifikace uzná zahraniční reference obdobných charakteristik, které budou srovnatelné z hlediska jejich věcného rozsahu a doby realizace s požadavky zadavatele na významnou službu.

Dodavatel může použít k prokázání splnění kritéria kvalifikace týkajícího se požadavku na předložení seznamu významných služeb i takové služby, které poskytl:

1. společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby sám podílel, nebo
2. jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel.

**Technická kvalifikace – seznam odborného personálu**

Zadavatel požaduje předložení seznamu odborného personálu dodavatele.

Účastník v nabídce předloží profesní životopisy každého člena odborného personálu, doklady o požadovaném vzdělání členů odborného personálu a doklady k prokázání odborné způsobilosti. Pro plnění této veřejné zakázky musí mít dodavatel k dispozici odborný personál, který splňuje následující podmínky (což musí vyplývat z dodavatelem předkládaných dokumentů):

|  |  |
| --- | --- |
| ***Pozice v odborném týmu*** | ***Požadavky na danou pozici*** |
| **Vedoucí týmu** | * vysokoškolské vzdělání * nejméně 5 let praxe v oblasti řízení projektů * zkušenost na pozici vedoucí týmu alespoň u 1 zakázky spočívající ve zpracování studie proveditelnosti v dopravní oblasti |
| **Specialista na ekonomickou analýzu** | * vysokoškolské vzdělání * nejméně 5 let praxe v oblasti provádění ekonomických analýz |
| **Specialista na železniční svršek a spodek** | * vysokoškolské vzdělání * nejméně 5 let praxe v oblasti projektování dopravních staveb * autorizace v rozsahu dle §5 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona, tedy v oboru dopravních staveb * zkušenost spočívající v osobní účasti na zpracování alespoň 1 dokumentace ve stupni DSP nebo DÚR v oblasti stavby drah železničních v rozsahu rekonstrukce modernizace či novostavby železniční stanice nebo rekonstrukce, optimalizace, modernizace či novostavby traťového úseku |
| **Specialista na trakční vedení a silnoproud** | * vysokoškolské vzdělání * nejméně 5 let praxe v oblasti projektování dopravních staveb * zkušenost spočívající v osobní účasti na zpracování alespoň 1 dokumentace ve stupni DSP nebo DÚR v oblasti stavby drah železničních v rozsahu rekonstrukce modernizace či novostavby železniční stanice nebo rekonstrukce, optimalizace, modernizace či novostavby traťového úseku |
| **Specialista na geotechniku** | * vysokoškolské vzdělání * nejméně 5 let praxe v oblasti projektování tunelových staveb * autorizace v rozsahu dle §5 odst. 3 písm. i) autorizačního zákona, tedy v oboru geotechnika * zkušenost spočívající v osobní účasti na zpracování alespoň 1 dokumentace ve stupni DSP nebo DÚR v oblasti zakládání umělých staveb železničního spodku a v oblasti návrhu tělesa železničního spodku |
| **Specialista na životní prostředí** | * vysokoškolské vzdělání * nejméně 5 let praxe v oblasti posuzování vlivů záměrů a/nebo koncepcí na životní prostředí * autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů * zkušenost spočívající v osobní účasti na zpracování alespoň 1 hodnocení vlivu záměru nebo koncepce dopravní liniové stavby celostátního významu (např. dráha železniční celostátní, dálnice a silnice I. třídy) na životní prostředí |
| **Specialista na dopravní technologii** | * vysokoškolské vzdělání v oboru technologie a řízení dopravy * nejméně 5 let praxe v oblasti dopravního projektování * zkušenost spočívající v osobní účasti na zpracování návrhu dopravní technologie v železniční dopravě |
| **Specialista na dopravní modelování** | * vysokoškolské vzdělání * nejméně 5 let praxe v oblasti modelování přepravní poptávky v osobní a nákladní dopravě v prostředí multimodálního dopravního modelu |

Účastník je oprávněn nominovat jednu fyzickou osobu do více pozic výše za předpokladu, že tato osoba splňuje všechna kvalifikační kritéria požadovaná pro tyto pozice. Jedna fyzická osoba však může současně zastávat maximálně 2 pozice výše. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že všichni členové odborného týmu vybraného dodavatele se budou muset přímo podílet na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu a za podmínek dle závazného návrhu Smlouvy o dílo.

Seznam odborného personálu účastníka zadavatel doporučuje předložit ve formě dle vzorového formuláře obsaženého v Příloze č. 5 této Výzvy a profesní životopis každého člena odborného personálu dodavatele doporučuje předložit ve formě obsažené v Příloze č. 6 této Výzvy.

**8.4. Obecně k prokazování splnění kvalifikace:**

Dodavatel je povinen předložit doklady k prokázání kvalifikace v nabídce. Chybějící doklady lze doplnit pouze na výzvu zadavatele. Dodavatel je oprávněn nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění kvalifikace, nebo její části, i předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Požadavky zadavatele na splnění kvalifikace, které nemá dodavatel v seznamu kvalifikovaných dodavatelů zapsány, je tento povinen prokázat předložením požadovaných dokladů.

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění kvalifikace nebo její části i předložením platného certifikátu, vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Předložením certifikátu dodavatel prokáže splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikátem neprokázanou část kvalifikace dodavatel splní předložením zadavatelem požadovaných dokladů.

Dodavatel není oprávněn nahradit předložení požadovaných dokladů čestným prohlášením, s výjimkou případů stanovených touto Výzvou a v případě, že se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává. Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Bude-li podávat společnou nabídku více dodavatelů, je každý z nich povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a předložit výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je dodavatel zapsán, v plném rozsahu. Ostatní kvalifikační předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně.

V případě, že byla kvalifikace získaná v zahraničí, prokazuje se v požadovaném rozsahu doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána. Doklady k prokázání profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy v původním jazyce a též v překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. To platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Zjistí-li se rozdíl v překladu, je rozhodující znění v českém jazyce. V případě pohybností o správnosti překladu si zadavatel může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Doložení podmínek účasti zahraničními osobami podle zvláštních právních předpisů:

• informace k doložení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a autorizace v rozsahu dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zahraničními osobami (§ 30a až 30r zák. č. 360/1992 Sb.): vybrané činnosti ve výstavbě mohou v České republice vykonávat zahraniční osoby, které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členském státě“), a to jako osoby usazené nebo hostující. Usazenou osobou se rozumí osoba, která na území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku. Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného členského státu a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně. K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony s touto činností spojené. Hostující osoba je povinna podat uznávacímu orgánu úplné oznámení podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán může požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. V případě uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti osoby usazené nebo v případě splnění požadavků podle zákona o uznávání odborné kvalifikace osobou hostující, provede uznávací orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob. Uznávací orgán stanoví svými vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace. Doklady o splnění výše uvedených povinností dokládá dodavatel jako podmínku pro uzavření Smlouvy o dílo.

**8.5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn prokázat splnění profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje) prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložit:

1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice – výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje – jiné osoby,
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
3. doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou – čestné prohlášení,
4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určitého k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokazovala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle výše uvedeného písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je **společná a nerozdílná** **odpovědnost** této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

1. **Obchodní a platební podmínky:**

**9.1. Obchodní podmínky:**

Obchodní podmínky jsou upraveny v návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří součást zadávací dokumentace, a je přílohou této Výzvy.

**9.2. Platební podmínky:**

Platební podmínky jsou upraveny v návrhu Smlouvy o dílo a jeho příloh, který tvoří součást zadávací dokumentace, a je přílohou této Výzvy.

Úhrada díla bude provedena na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem, jejichž přílohou bude protokol o předání a převzetí díla.

Faktura – daňový doklad musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 29, odst. 1, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu – daňový doklad a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou ve smlouvě. Oprávněným vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury – daňového dokladu objednateli.

Splatnost faktury – daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku šedesát (60) dnů po převzetí díla objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

* 1. **Bankovní záruka:**

Originálu bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky stanovené v článku 11. Bankovní záruka za provedení díla Přílohy č. 2Obchodní podmínky Návrhu Smlouvy o dílo; bankovní záruku vybraný dodavatel předloží až po uplynutí lhůty ve smyslu § 246 zákona, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu.

Požadovaná výše bankovní záruky 10 % z nabídkové ceny dodavatele za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.

* 1. **Způsob financování:**

Předpokládá se, že zakázka bude financována z prostředků **Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)**.

1. **Způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny:**

**10.1. Způsob zpracování nabídky:**

Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku (samostatně nebo společně s dalšími účastníky) a nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. Nabídku účastník doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na elektronickou adresu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Všechny dokumenty nabídky, které zadavatel požaduje předložit a u kterých tato Výzva předpokládá podpis, budou podepsány na příslušných stránkách těchto dokumentů osobou oprávněnou jednat za dodavatele a budou předloženy ve formě skenu předmětného dokumentu s viditelným označením dodavatele (např. razítkem), podpisem a datem podpisu, nebo opatřené platným uznávaným elektronickým podpisem. Oprávnění k podpisu je třeba doložit plnou mocí, pověřením apod., pokud toto nevyplývá z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídce označit údaje nebo sdělení, které považuje za důvěrné, obchodní tajemství nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů a které nesmí být zveřejněny.

Údaje uvedené v textu nesmí být přepisovány ani škrtány.

Nabídka bude předložena formou Návrhu Smlouvy o dílo. Dodavatel je povinen podat pouze jediný návrh smlouvy na plnění této zakázky. Dodavatel není oprávněn činit jakékoliv změny či doplnění návrhu smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu povinnost jejich doplnění. Návrh smlouvy nemusí být dodavatelem v nabídce podepsán.

Nabídka bude předložena v následující struktuře:

1. Informace o účastníkovi, jeho identifikační údaje (Příloha č. 1 Výzvy);
2. V případě podání společné nabídky Údaje o společnosti/sdružení/seskupení dodavatelů podávajících nabídku společně (Příloha č. 2 Výzvy);
3. Plná moc nebo pověření, je-li tohoto dokumentu potřeba;
4. V případě podání společné nabídky Smlouva o vzniku společnosti/sdružení/seskupení resp. jiná obdobná listina;
5. Doklady k prokázání základní způsobilosti;
6. Doklady k prokázání profesní způsobilosti;
7. Seznam významných služeb (Příloha č. 3 Výzvy);
8. Seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje dodavatel určitou část kvalifikace a doklady vztahující se k těmto jiným osobám (Příloha č. 4 Výzvy);
9. Seznam odborného personálu dodavatele (Příloha č. 5 Výzvy);
10. Profesní životopisy (Příloha č. 6 Výzvy);
11. Seznam poddodavatelů (Příloha č. 7 Výzvy, srov. Příloha č. 8 Návrhu Smlouvy o dílo);
12. Návrh Smlouvy o dílo zpracovaný dle instrukcí obsažených v této Výzvě; **není-li dále uvedeno jinak**, přílohy součástí návrhu smlouvy být nemusí, budou připojeny před podpisem smlouvy;
13. Příloha č. 4 Návrhu Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla;
14. Příloha č. 6 Návrhu Smlouvy o dílo s názvem Oprávněné osoby v částech vyznačených pro doplnění dodavatelem, resp. Zhotovitelem;
15. Příloha č. 7 Návrhu Smlouvy o dílo s názvem Seznam požadovaných pojištění.

**10.2. Požadavky na zpracování nabídkové ceny:**

Nabídková cena za služby musí být stanovena za celý rozsah předmětu plnění.

Nabídkovou cenu účastník zpracuje v korunách českých a uvede cenu celkem bez DPH, DPH a cenu včetně DPH, vše **zaokrouhlené na dvě desetinná místa**. Nabídková cena musí být zpracována v souladu s cenovými předpisy, zejména zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré požadované činnosti související s předmětem veřejné zakázky.

1. **Způsob podání nabídek:**

Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro účastníky, která je k dispozici na elektronické adrese <https://zakazky.spravazeleznic.cz/manual.html>. Nabídka nemusí být opatřena elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele. Elektronický podpis je vyžadován pouze při registraci dodavatele do elektronického nástroje. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručováním souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy. Dokumenty musí být do systému E-ZAK vkládány jako jeden soubor nebo více zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z bez použití hesla. Zkomprimované soubory nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor. Zadavatel upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek E-ZAK umožňuje pracovat se soubory o velikosti nejvýše 38MB za jeden takový soubor, příp. zkomprimované soubory. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich odesláním prostřednictvím E-ZAK vhodným způsobem rozdělit. Velikost samotné nabídky jako celku není nijak omezena.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo podané jiným, než výše uvedeným způsobem, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

1. **Lhůta k podání nabídky:**

Nabídku lze podat v termínu nejpozději do **4. 12. 2020 do 13:00 hod**. Rozhodující je čas doručení nabídky, včasné doručení nabídky je rizikem účastníka zadávacího řízení.

1. **Otevírání nabídek:**

Zadavatel stanovuje, že otevírání nabídek v elektronické podobě provede hodnotící komise a je **neveřejné.**

Účastníci budou o výsledku zadávacího řízení, případně o vyřazení nabídky a vyloučení účastníka informování na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Za doručené všem dotčeným zájemcům a účastníkům se považuje okamžik uveřejnění na profilu zadavatele.

1. **Způsob hodnocení nabídek:**

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost bude zadavatel hodnotit podle **nejnižší celkové nabídkové ceny**. V případě, že ve lhůtě pro podání nabídek bude podána pouze jedna nabídka, hodnocení se neprovede.

V rámci hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bude hodnocena výše Ceny Díla v Kč bez DPH uvedená v Příloze č. 4 Rozpis Ceny Díla Návrhu Smlouvy o dílo. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH ze všech hodnocených nabídek. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše jejich nabídkových cen v Kč bez DPH uvedených v návrhu smlouvy o dílo od nabídky s druhou nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.

1. **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace)**

Dodavatel je oprávněn podávat žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, případně jinou formou písemné elektronické komunikace. Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky dodavatel v žádosti uvede kontaktní osobu zadavatele pro zadávací řízení. Zadavatel bude na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace odpovídat pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Písemná žádost musí být zadavateli doručena **nejpozději 8 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace **nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti** podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti a případně souvisejících dokumentů, uveřejní zadavatel na svém profilu..

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 99 zákona oprávněn dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Každé doplnění či změna zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

1. **Další podmínky:**
2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení do podpisu Smlouvy o dílo.
4. Dodavatel je povinen ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním zakázky.
5. Vybraný účastník zadávacího řízení je povinen mít nejpozději ke dni zahájení prací uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění účastníka zadávacího řízení ve výši nabídkové ceny. Originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy, popř. prohlášení finančního ústavu o uzavření pojistné smlouvy, je povinen vybraný účastník zadávacího řízení předložit zadavateli kdykoli na jeho výzvu.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo na další služby spojené s úpravou nebo rozšířením předmětu díla.
7. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, požaduje zadavatel předložení smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých z důvodu prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. Jeden ze společných účastníků bude ve smlouvě určen jako vedoucí účastník. „Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Zadavateli pouze vedoucí účastník, tj. na  daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).“ Vedoucí účastník musí svá oprávnění prokázat příslušnou plnou mocí. Všichni tito společní účastníci budou vázáni výše uvedenou smlouvou po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
8. Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídce označit údaje nebo sdělení, které považuje za důvěrné, obchodní tajemství nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů a které nesmí být zveřejněny. Zadavatel bude zachovávat mlčenlivost o všech údajích, sděleních a dokladech označených účastníkem zadávacího řízení za důvěrné nebo za obchodní tajemství či jinak chráněné, pokud není v této Výzvě uvedeno nebo účinnými právními předpisy vyžadováno jinak. Povinnost zadavatele zachovávat mlčenlivost dle tohoto článku se nevztahuje na takové informace, jejichž zveřejnění je, či v budoucnu bude, po zadavateli vyžadováno platnými a účinnými právními předpisy, kterými je či bude zadavatel vázán. Účastník zadávacího řízení není oprávněn dovolávat se následně ochrany těch informací, které jako důvěrné či jako obchodní tajemství ve své nabídce neoznačil.
9. Vybraný účastník je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení Výzvy k uzavření smlouvy uzavřít smlouvu o dílo. Vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost podle předchozí věty, může zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit.
10. Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv na základě ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Zadavatel na základě výše uvedeného doporučuje, aby účastník pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označil její části, které jsou předmětem obchodního tajemství.
11. Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou důvody uvedené v ust. § 3 odst. 2 ZRS. Je-li účastník subjektem uvedeným v ust. § 3 odst. 2 písm. h) nebo l) ZRS, doporučuje zadavatel, aby účastník tuto skutečnost uvedl v nabídce. V případě, že tak účastník neučiní, bude zadavatel postupovat, jako by na smlouvu nedopadala výjimka uvedená v ust. § 3 odst. 2 písm. h) nebo l) ZRS a zadavatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu tímto postupem vzniklou.
12. Zpracování osobních údajů, včetně jejich zvláštních kategorií případně poskytnutých v průběhu zadávacího řízení, je zadavatelem prováděno pouze za účelem zadání předmětné veřejné zakázky, přičemž zadavatel v celém procesu ochrany osobních údajů postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy zadavatele, které agendu ochrany osobních údajů upravují.
13. **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Všeobecné informace o dodavateli

Příloha č. 2 – Údaje o společnosti dodavatelů podávajících nabídku společně

Příloha č. 3 – Seznam významných služeb

Příloha č. 4 – Seznam jiných osob k prokázání kvalifikace

Příloha č. 5 – Seznam odborného personálu dodavatele

Příloha č. 6 – Vzor profesního životopisu

Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů

V Praze dne ……………………

…………………………………………….

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy

Správa železnic, státní organizace