Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Protihluková opatření Praha – Kralupy km 418,700 – 418,970“

Datum vydání: 	22.3. 2018

Obsah

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Projektová dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	4

4.1.	Všeobecně	4

4.2.	Doklady překládané zhotovitelem	4

4.3.	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	4

4.4.	Dokumentace skutečného provedení stavby	5

4.5.	Inženýrské objekty	5

4.6.	Trakční a energická zařízení	5

4.7.	Životní prostředí a nakládání s odpady	5

5.	Organizace výstavby, výluky	6

6.	Související dokumenty a předpisy	7

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Protihluková opatření Praha - Kralupy km 418,700 - 418,970“, jejímž cílem je snížení hlukové zátěže po obou stranách trati v řešeném území vznikající vlivem provozu na železniční trati. Snížení nadlimitní zátěže bude docíleno osazením protihlukových bariér. Obě koleje budou v úseku km 418,668 – 418,970 opatřeny kolejnicovými absorbéry hluku. Vlevo ve směru staničení, podél koleje č.1, bude umístěna protihluková stěna klasická (dále PHS) výšky 2,0 m nad převýšenou TK v úseku km 418,668 - 418,970. Sklopná nízká protihluková clona (dále NPC) výšky do 0,86 nad nepřevýšenou TK bude umístěna vpravo ve směru staničení podél koleje č.2, v úseku 418,807 - 418,963. Daný úsek byl schválen jako vhodný pro zkušební provoz pro instalaci sklopných NPC.

    - Rozsah Díla „Protihluková opatření Praha - Kralupy  km 418,700 - 418,970“ je:

- - zhotovení realizační dokumentace stavby v rozsahu potřebném pro stavbu

- - realizace stavby „Protihluková opatření Praha - Kralupy  km 418,700 - 418,970“ v rozsahu zadávacích podmínek a schválené projektové dokumentace

- - dokumentace skutečného provedení stavby dle příslušné smlouvy o dílo

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na celostátní dvojkolejné trati zařazené do evropského systému TEN-T Praha - Kralupy nad Vltavou

- -Kraj Praha

- -TÚ č. 0801 Praha Masarykovo nádraží - Děčín hl.n.

- -DÚ 06 – Praha Bubeneč – Roztoky u Prahy

- -kú Sedlec

- -ZÚ km 418,668 – KÚ km 418,970

- přehled výchozích podkladů

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace „Protihluková opatření Praha - Kralupy km 418,700 - 418,970“, zpracovatel PROGI spol.s r.o., 8/2017

  - Související dokumentace

    - Posuzovací protokol projektu SŽDC čj: 20513/2017-SŽDC-SSZÚT2-Ran ze dne 18.12018

    - Schvalovací protokol projektu SŽDC čj: 15013/2018-SŽDC-GŘ-O6-Hor  ze dne 9.2.2018

    - Stavební povolení č.j.: DUCR-64076/17/Lj ze dne 9.11.2017 nabytí právní moci 5.12.2017

- Koordinace s jinými stavbami

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ (SŽDC, realizace)

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky dotčených orgánů a osob, které budou obsaženy ve stavebním povolení, které bude předáno bez zbytečného odkladu vítěznému uchazeči nejpozději před podpisem smlouvy.

    - Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že veškeré náklady související s vlastní realizací včetně dopravy dodávek a materiálů, odvozem a likvidací odpadů, nastavením parametrů, uvedením stavby do zkušebního a trvalého provozu, geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů TBZ si Zhotovitel zahrne do ocenění položek předaného výkazu výměr.

    - Zhotovitel bude ve svém technickém řešení respektovat technické řešení projednané a schválené v zadávací projektové dokumentaci. Objednatelem nebudou akceptovány žádné pozdější požadavky na vícepráce vyplývající z důvodu opomenutí či zvolení nevhodného technického řešení Zhotovitelem. Veškeré náklady na odstranění nedostatků skutečně dodávané technologie oproti návrhu technického řešení deklarovanému v nabídce ponese Zhotovitel na své náklady. Objednatel si vyhrazuje právo na předložení pouze jednoho technického řešení ze strany Zhotovitele, varianty se nepřipouštějí.

    - Předání díla bude zahájeno na základě oznámení Zhotovitele o ukončení prací na díle nebo jeho provozuschopné části Díla. K zahájení přejímacího řízení Zhotovitel připraví řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků v provozuschopném stavu s ukončeným komplexním vyzkoušením včetně revizních zpráv, protokolů o TBZ, zpráv o zkušebním provozu a dalších dokumentů vyžadovaných Drážním úřadem pro kolaudaci a pro bezproblémové uvedení do provozu dle schválené dokumentace a jejich účelu.

    - Parametry navrhovaných materiálů a konstrukcí je nutné dodržet bez jakýchkoliv odchylek jednotlivých výrobců těchto výrobků.

    - Zhotovitel umístí výstražný kolík s dočasnou platností pro pracovní místa (varovné nepřenosné návěstidlo) podle článku 238 předpisu SŽDC D1 (upřesnění v čl. 1414 a 1415 – vč. obrázku). Výstražný kolík bude umístěn vpravo koleje č.2 ve vzdálenostech 150 – 400 m před začátek a za konec NPC. Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečný požadavek správce (OŘ Praha – Správa tratí Praha východ), není zapracován v technické části Projektu. Tato položka je součástí SO.01 a bude zhotovitelem oceněna v nabídce.  Přesné osazení zhotovitel provede na základě pokynů správce.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

- G-01 + G-03 nebo G-02

- G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Směrnice SŽDC č. 50; G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

- G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem)

- K-06

- řízení střediska, stavby nebo stavebních prací na železničním spodku a svršku;

- bezprostřední řízení staveb železničního svršku a spodku;

    - Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů) a další Dokumentace zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha č. 6), příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 zejména pro:

- Ocelové konstrukce (viz kap 9.6. technická zpráva SO 01)

- Železobetonové konstrukce (viz kap 9.9. technická zpráva SO 01)

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Analýza rizik – zhotovitel zpracuje dle SO 98 a dle předpisů SŽDC.

  - Inženýrské objekty

    - Protihlukové objekty

- SO 01 Protihluková opatření Praha Sedlec

Součástí tohoto stavebního objektu je i osazení kolejnicových absorbérů do obou kolejí v úseku km 418,668 – 418,970.  Z důvodu zachování možnosti kontroly kolejnic se přednostně použijí diskrétní tlumící prvky délky 350 - 400 mm (pro rozdělení „u“) do mezer mezi betonovými pražci B91S. Případné použití souvislých průběžných absorbérů musí být před zahájením stavby projednáno a schváleno správcem trati (SŽDC – OŘ Praha – ST Praha východ), GŘ – O13 – OTH a investorem (SŽDC – SSZ). Zhotovitelem stavby vybraný dodavatel absorbérů podepíše smlouvu o provozním ověřování pro řešený úsek se zástupcem SŽDC a.s. GŘ – Odbor traťového hospodářství Ing. Kreuzigerem t. č. +420 720 071 566. Ve smlouvě budou specifikace ohledně záruk a režimu zkušebního úseku, kde je řečeno, co a jak se bude ověřovat.

Zhotovitel nízké protihlukové clony poskytne veškerou součinnost při tvorbě místního provozně-bezpečnostního předpisu. Dodá návody k manipulaci, údržbě a pravidla pro objednání oprav a náhradních dílů.

V rámci schválení realizační dokumentace bude investorem odsouhlaseno i barevné a vizuální provedení absorbérů PHS a barevnost NPC.

Zhotovitel při oceňování položek ochrany kabelových sítí zohlední popis v kapitole 11.1. technické zprávy SO 01.

  - Trakční a energická zařízení

    - Ukolejnění kovových konstrukcí

- SO 01.1 - Ukolejnění

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky příslušných správních úřadů a především jejich podmínkami. V případě jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve zástupce oddělení životního prostředí objednatele.

    - Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí a používat moderní a progresivní postupy při realizaci.

- Vliv stavby na lokality soustavy NATURA 2000 a ptačí oblasti byl vyloučen stanoviskem Magistrátem hl. m. Praha – odbor ochrany prostředí, ze dne 23.8.2017, č.j. MHMP 1332109/2017. Dle téhož stanoviska stavba nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

    - Kácení dřevin

- Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláškou č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektu zhotovitel předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody a informuje objednatele.

    - Odpady

- Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a všech jeho prováděcích vyhlášek. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách.

- Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady dle požadavků interního předpisu objednatele (Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady).

    - Zhotovitel zajistí do 30 dnů po ukončení stavebních prací v daném úseku trati měření hluku z železniční dopravy provedené v souladu s požadavky §32a zákona č. 258/2000 Sb. Měření hluku se předpokládá v chráněném venkovním prostoru u tří objektů k bydlení: V Sedlci 41/20, 2/16 a Roztocká 61/47 (měřicí místa budou objednatelem upřesněna). Výsledky měření budou vyhodnoceny pro stávající roční průměrnou denní intenzitu dopravy (RPDI) na základě hladin expozice zvuku (LAE) zaznamenaných průjezdů.

    - Ochrana podzemních a povrchových vod

- Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat havarijní, který bude rovněž odsouhlasen příslušným vodoprávním úřadem.

- Organizace výstavby, výluky

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV Projektové dokumentace a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| postup | typ výluky | doba trvání |
| --- | --- | --- |
| zahájení stavby |  | červen 2018 |
| přípravné práce | bez výluky | 30. 6. 2018 - 10. 7. 2018 |
| 1. Stavební postup | Denní výluky koleje č.1 - 28 | 10. 7. 2018 - 6. 8. 2018 |
| 2. Stavební postup | Denní výluky koleje č.2 - 25 | 7. 8. 2018 – 31. 8. 2018 |
| dokončovací práce | 1x8h krátkodobá(denní) traťová výluka koleje č.1 1x8h krátkodobá(denní) traťová výluka koleje č.2 | 1.9.2018 – 13.9.2018 |
| ukončení stavby |  | 9 měsíců od zahájení stavby |

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.