Smlouva na vytvoření a dodávku SW na zakázku a poskytování souvisejících služeb

Název zakázky: **„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ – Vytvoření aplikace pro tvorbu a schvalování Změnových listů**

uzavřená podle ustanovení § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

# Smluvní strany

**Objednatel:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Provozní jednotka: Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ**

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

**Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

číslo smlouvy: …………………

číslo jednací: …………………

ISPROFIN/ISPROFOND: 513720006

**Zhotovitel:**

**název: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL**]

se sídlem **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL**]

IČO: **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL**] DIČ: CZ**[VLOŽÍ ZHOTOVITEL**]

zapsaná v OR vedeném **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL**] soudem v **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL**]**,** spisová značka **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL**]

zastoupená **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL**]

Bankovní spojení: č. účtu: **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL**] vedený u **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL**]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

**[VLOŽÍ ZHOTOVITEL**]

(dále jen „zhotovitel“)

číslo smlouvy: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

**Preambule**

Na Správě železnic, státní organizaci se denně pracuje s velkým množstvím dokumentů v různých formátech. Jedná se především o emailovou komunikaci, papírové/tištěné dokumenty, sdílení několika přepisovatelných souborů ve formátu MS Office či celé řadě nepropojených systémů. Tyto dokumenty v současnosti vznikají ze šablon, do kterých se přepisují aktuální údaje pro konkrétní případ, pro který jsou vytvářeny. Manažerské přehledy vznikají tak, že vedoucí a jejich podřízení vyplňují ručně tabulky. Schvalování probíhá oproti fyzickému podpisu zainteresovaných osob a v případě připomínek se dokument přepíše/aktualizuje a tiskne znovu. Požadovaná SW aplikace má všechny tyto procesy zastřešit a z velké části automatizovat.

Vzhledem k tomu, že uvedený proces přímo postihuje investiční výstavbu, zejména agendu změn během výstavby (ZBV) a v rámci ní tvorbu a schvalování Změnových listů (ZL), která je upravena ve směrnici SŽ SM105 - Změny během výstavby, která je Přílohou č. 5 této smlouvy, bylo rozhodnuto o vytvoření SW aplikace pro tvorbu a schvalování Změnových listů podle zadavatelem předaných grafických návrhů a ověření její funkce v rámci stavby **„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“** s tím, že se bude jednat o pilotní projekt neboť tato stavba svým charakterem a náročností a množstvím změn během výstavby je schopna plně ověřit fungování a přínosy aplikace v praxi a tím ověřit i celou ideu nastavovaného procesu.

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení podle směrnice SŽ SM053 na uzavření smlouvy odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ – Vytvoření aplikace pro tvorbu a schvalování Změnových listů**, č.j.: 26392/2023-SŽ-SSZ-OVZ (dále jen „výběrové řízení“). Výběrové řízení ani zadávání dílčích zakázek v případě, že tak tato smlouva předpokládá, se neřídí zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této smlouvy.

**Článek 1 - Předmět smlouvy**

**1.1** Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje:

a) vytvořit, instalovat a předat objednateli v dohodnutém termínu softwarovou aplikaci pro tvorbu a schvalování Změnových listů vytvořenou podle grafických návrhů objednatele (dále také jen „Aplikace“), jejíž funkcionality a pravidla vývoje jsou popsány v následujících přílohách:

Příloha č. 1: Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ – Vytvoření aplikace pro tvorbu a schvalování Změnových listů

Příloha č. 2: SPRÁVA ŽELEZNIC design aplikace pro ZL

Příloha č. 3: 1\_SZ\_Platforma\_2.0\_Vymezeni\_FINAL

Příloha č. 4: 1a\_SZ\_Platforma\_2.0\_Standardy vyvoje\_FINAL

Příloha č. 5: SŽ SM 105 Změny během výstavby

b) předat zdrojové kódy k Aplikaci (SW vytvořenému na zakázku);

c) předat klíče či jiné prostředky umožňující využití standardního SW, pokud ten bude pro Aplikaci použit včetně umožnění ověření originálnosti a pravosti licence u autorizovaného distributora nebo výrobce;

d) předat dokumentaci k Aplikaci, přičemž dokumentací se rozumí jakékoliv dokumenty, které mají být dodány zhotovitelem a popisují Aplikaci, nebo jsou určeny k použití společně s Aplikací, vč. všech manuálů, návodů licenčních dokumentů;

e) jednorázově provést instalaci Aplikace;

f) poskytnout objednateli licenci v rozsahu stanoveném touto smlouvou;

dále také jako „dílo“ (pro účely platebních podmínek a harmonogramu plnění bude tento předmět rozdělen do dílčích etap 1.-5.)

**1.2** Zhotovitel se zavazuje zajistit školení uživatelů Aplikace v rozsahu stanoveném touto smlouvou (pro účely platebních podmínek a harmonogramu se považuje za 6. dílčí etapu). Zhotovitel se zavazuje proškolit klíčové uživatele objednatele, které mu objednatel písemně oznámí a s tím, že se nebude jednat o více než 30 uživatelů. Školení proběhne v prostorách objednatele nebo on-line formou přes MS Teams (forma dle rozhodnutí objednatele), rozsah školení bude činit 8 hodin a termín školení a přesné místo školení určí písemně objednatel s předstihem alespoň 5 pracovních dnů.

**1.3** Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat služby Helpdesku po dobu záruční doby díla (pro účely platebních podmínek a harmonogramu se považuje za 7. dílčí etapu).

**1.4** Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby díla provádět údržbu, provoz a rozvoj Aplikace za podmínek dle Přílohy č. 1 k této SOD. Pokud tím dojde ke změnám v Aplikaci, je zhotovitel povinen vždy aktualizovat zdrojové kódy a zaktualizovat dokumentaci, přičemž cena za aktualizaci je již zahrnuta v ceně díla (pro účely platebních podmínek a harmonogramu se považuje za 8. dílčí etapu).

**1.5** Zhotovitel se zavazuje seznámit se s podmínkami k software, který je součástí IT prostředí objednatele a do kterého bude Aplikace instalována a při provádění díla dle této smlouvy dbát na jejich dodržování tak, aby byla zajištěna vzájemná interoperabilita s dalšími počítačovými programy či informačními systémy nezbytnými pro plnohodnotné fungování Aplikace a aby nedošlo k ohrožení kybernetické bezpečnosti objednatele.

**1.6** Touto smlouvou se objednatel zavazuje:

(a) převzít za podmínek stanovených touto smlouvou Aplikaci a ostatní plnění a zaplatit zhotoviteli v souladu s touto smlouvou cenu sjednanou (jak je definována níže);

(b) poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro plnění povinností dle této smlouvy.

**1.7** Zhotovitel je povinen postupovat v úzké koordinaci s organizační jednotkou objednatele SŽT.

# Článek 2 – Cena a platební podmínky

**2.1** Cena za předmět plnění dle této smlouvy je sjednána v souladu s nabídkovou cenou, kterou zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení veřejné zakázky.

**Celková cena díla bez DPH: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], - Kč**

DPH (základní sazba): **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]**, - Kč

Celková cena díla včetně DPH: **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]**, - Kč

**2.2** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za dílo specifikované v čl. 1.1 ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč bez DPH, výše DPH **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč, cena včetně DPH **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za činnosti specifikované v čl. 1.2 ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč bez DPH, výše DPH **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč, cena včetně DPH **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za činnosti specifikované v čl. 1.3 a ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč bez DPH, výše DPH **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč, cena včetně DPH **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za činnosti specifikované v čl. 1.4 ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč bez DPH, výše DPH **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč, cena včetně DPH **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč.

Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 6 této smlouvy.

**2.3** Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, nebude upravována v závislosti na vývoji inflace a zahrnuje veškeré náklady potřebné k provádění díla a ostatních činností.

**2.4** Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem, jejichž přílohou bude vždy dokument/y uvedený v čl. 3.2 smlouvy. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových dokladů uvedenou v záhlaví smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury.

**2.5** V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

1. **1. dílčí etapa plnění** -fakturace ceny ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** ,- Kč (bez DPH).
2. **2. dílčí etapa plnění -** fakturace ceny ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]**,- Kč (bez DPH).
3. **3. dílčí etapa plnění -** fakturace ceny ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]**,- Kč (bez DPH).
4. **4. dílčí etapa plnění -** fakturace ceny ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]**,- Kč (bez DPH).
5. **5. dílčí etapa plnění -** fakturace ceny ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]**,- Kč (bez DPH).
6. **6. dílčí etapa plnění -** fakturace ceny ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]**,- Kč (bez DPH).
7. **7. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL**],- Kč (bez DPH). Úhrada ceny Helpdesk bude provedena v plné výši po dokončení 5. dílčí etapy dle čl. 3.2. této smlouvy.
8. **8. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL],- Kč (bez DPH).** Úhrada ceny za údržbu, provoz a rozvoj Aplikace bude provedena v plné výši po dokončení 5. dílčí etapy dle čl. 3.2. této smlouvy.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

**2.6** Splatnost daňových dokladů je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení řádného daňového dokladu objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.

**2.7** Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

**2.8** Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí zhotovitel (v případě, že je zhotovitel představován společností ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku), tj. na daňovém dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

**2.9** Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

Úplný název zakázky v souladu s touto smlouvou.

**2.10** Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla (bez DPH) za každý případ, minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.

**2.11** Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery zhotovitele uvedenými ve výzvě objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce 2.10. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství zhotovitele či smluvních partnerů zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 2.10 této Smlouvy. Za každý, byť i započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

# Článek 3 – Místo a doba plnění

**3.1** Místem plnění je IT prostředí objednatele a další místa určená objednatelem.

**3.2** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících etapách:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| ***Etapa/fáze*** | ***Termín plnění*** | ***Popis činností prováděných v dílčí etapě*** | ***Akceptační kritérium*** |
| *(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)* |
| **1. dílčí etapa** | **Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy** | Vytvoření funkčního prototypu webové aplikace (tj. Fáze I dle Přílohy č. 1) | Předávací protokol podepsaný oběma stranami |
| **2. dílčí etapa** | **do 1 měsíce od předání 1. dílčí etapy** | Doplnění funkcionality jednotlivých agend z Fáze I. (tj. Fáze II dle Přílohy č. 1) | Předávací protokol podepsaný oběma stranami |
| **3. dílčí etapa** | **do 1 měsíce od předání 2. dílčí etapy** | Rozšíření jednotlivých relevantních agend z o digitální podepisování (tj. Fáze III dle Přílohy č. 1) | Předávací protokol podepsaný oběma stranami |
| **4. dílčí etapa** | **Do 1 měsíce od předání 3. dílčí etapy** | Rozšíření o mobilní verzi aplikace pro mobilní platformy založené na iOS a Android. (tj. Fáze IV dle Přílohy č. 1) | Předávací protokol podepsaný oběma stranami |
| **5. dílčí etapa** | **Do 1 měsíce od předání 4. dílčí etapy** | Testovací (pilotní) provoz Aplikace po dobu 1 měsíce | Předávací protokol podepsaný oběma stranami |
| **6. dílčí etapa** | **Do 1 měsíce od předání 4. dílčí etapy** | Zaškolení pověřených pracovníků | Prezenční listina |
| **7. dílčí etapa** | **Po dobu záruční doby – 3 roky (od předání 5. dílčí etapy)** | Poskytování Helpdesk | Jednorázové potvrzení objednatele o splnění služby vystavené po ukončení poskytování služby |
| **8. dílčí etapa** | **Po dobu záruční doby – 3 roky (od předání 5. dílčí etapy)** | Údržba, provoz a rozvoj Aplikace | Jednorázové potvrzení objednatele o splnění služby údržby a provozu Aplikace vystavené po ukončení poskytování služby  Dílčí předávací protokoly služby rozvoje Aplikace podepsané oběma stranami při každé úpravě Aplikace |

# Článek 4 - Kontaktní osoby

* 1. Kontaktní osobou za účelem plnění této smlouvy je za zhotovitele:
* ………, tel.: ……………, e-mail: …………
  1. Kontaktními osobami za účelem plnění této smlouvy jsou za objednatele:
* Ing. Jan Beránek, tel.: +420 727 876 072, e-mail: [BeranekJan@spravazeleznic.cz](mailto:BeranekJan@spravazeleznic.cz)
* Ing. Bc. Martin Verner, Ph.D., tel.: +420 739 507 861, e-mail: vernerm@spravazeleznic.cz
* Ing. Martin Turek, tel.: +420 722 989 199, e-mail: turekm@spravazeleznic.cz
  1. Kontaktní osobou objednatele pro oblast kybernetické bezpečnosti:
* Aleš Gregor, tel.: +420 602 241 293, email: [Gregor@spravazeleznic.cz](mailto:Gregor@spravazeleznic.cz)
  1. Kontaktní osobou objednatele pro oblast ICT (SŽT):
* Aleš Gregor, tel.: +420 602 241 293, email: [Gregor@spravazeleznic.cz](mailto:Gregor@spravazeleznic.cz)

# Článek 5 - Předání a převzetí díla

**5.1** Předání a převzetí dílčích etap proběhne na základě předávacích protokolů. Celkové převzetí díla po uskutečněném pilotním provozu (5. dílčí etapa) proběhne prostřednictvím akceptační procedury, která zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou v Přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5 této smlouvy, vyhodnocení pilotního provozu a podpis předávacího protokolu, to vše za účasti kontaktních osob uvedených v čl. 4 a příp. dalších přizvaných osob. Před zahájením pilotního provozu bude sepsán zápis o začátku provádění pilotního provozu.

**5.2** Jestliže dílo nesplňuje stanovená akceptační kritéria kteréhokoliv akceptačního testu, je objednatel povinen bezodkladně po provedení takového testu doručit zhotoviteli písemnou zprávu, ve které uvede a popíše veškeré zjištěné nedostatky. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu. Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud zhotovitel nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný akceptační test. V těchto případech se považuje dílo za nepřevzaté.

**5.3** Při převzetí díla v souladu s tímto článkem je objednatel povinen podepsat předávací protokol o předání a převzetí díla.

# Článek 6 - Záruka za poskytování helpdesku, údržby, provozu a rozvoje Aplikace

* 1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dnů od předání 5. dílčí etapy dle čl. 3.2. předat objednateli elektronicky vystavenou bankovní záruku nebo pojistnou záruku (dále obě jen jako „záruka“).
  2. Záruka za poskytování helpdesku, údržby, provozu a rozvoje Aplikace bude vystavena na částku ve výši 10% z celkové ceny díla (bez DPH) dle čl. 2.1, tj. částka ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL],-** Kč.
  3. Záruka bude zajišťovat poskytování služeb helpdesku, údržby, provozu a rozvoje Aplikace. Záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první výzvu a bez námitek. Záruka bude objednatelem použita k uspokojení nároků objednatele, které by vznikly nedodržením povinnosti zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.
  4. Zhotovitel se zavazuje, že záruka bude platná po dobu záruční doby (záruční doba činí 3 roky od předání 5. dílčí etapy).
  5. Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze záruky pouze v případech, pokud:

6.5.1 zhotovitel neplní povinnost řádně a včas poskytovat helpdesk, údržbu, provoz a rozvoj Aplikace, a to v plné výši hodnoty záruky, nebo

6.5.2 nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od smlouvy bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno či nikoli, a to v plné výši hodnoty záruky, nebo

6.5.3 zhotovitel neuhradí objednateli smluvní pokutu, příp. škodu v souvislosti s poskytováním Služby k níž je podle smlouvy povinen a která vůči němu byla uplatněna.

# Článek 7 - Záruka a práva z vadného plnění

**7.1** Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo má ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla podle článku 5 této Smlouvy funkční vlastnosti uvedené v Příloze č. 1, 2, 3, 4 a 5 této Smlouvy.

**7.2** Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla dle čl. 5 této smlouvy.

**7.3** Zhotovitel poskytuje záruku za funkčnost díla na dobu tří (3) let. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky odstranit veškeré vady, které se během trvání záruční doby vyskytnou. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady vzniklé v době trvání záruky nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od jejich oznámení, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě.

**7.4** Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla vzniklé zaviněním objednatele nebo třetích osob, zejména v případech, kdy objednatel neprovádí stanoveným postupem údržbu díla, nepoužívá všechny opravné programy nebo aktualizace dodané zhotovitelem, do díla neoprávněně zasáhl, nebo nedodržel pokyny a doporučení udělené mu zhotovitelem.

**7.5** Objednatel je povinen e-mailem oznámit vady díla vzniklé v záruční době zhotoviteli bez zbytečného odkladu, a to kontaktní osobě zhotovitele za účelem plnění této smlouvy uvedené v článku 4.1 této smlouvy.

**7.6** Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dnů od předání 5. dílčí etapy dle čl. 3.2. předat objednateli elektronicky vystavenou bankovní záruku nebo pojistnou záruku (dále obě jen jako „záruka“).

**7.7** Záruka za vady vystavena na částku ve výši 5% z celkové ceny díla (bez DPH) dle čl. 2.1, tj. částka ve výši **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL],-** Kč**.**

**7.8** Záruka bude zajišťovat nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla po dobu záruční lhůty. Záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první výzvu a bez námitek.

**7.9** Zhotovitel se zavazuje, že záruka bude platná po dobu záruční doby (záruční doba činí 3 roky od předání 5. dílčí etapy).

**7.10** Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze záruky pouze v případech, pokud:

7.10.1 zhotovitel neplní povinnost řádně a včas odstraňovat vady díla, nebo

7.10.2 nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od smlouvy bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno či nikoli, a to v plné výši hodnoty záruky, nebo

7.10.3 zhotovitel neuhradí objednateli smluvní pokutu, příp. škodu v souvislosti s odstraňováním vad, k níž je podle smlouvy povinen a která vůči němu byla uplatněna.

**Článek 8 - Utvrzení závazků**

**8.1** V případě prodlení s předáním díla (dílčí etapy) z důvodů na straně zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení ve výši 0,05 % z příslušné ceny dílčí etapy (bez DPH).

**8.2** V případě prodlení s předáním celého díla z důvodů na straně zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH).

**8.3** V případě, že zhotovitel nebude poskytovat služby Helpdesku řádně a včas je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení.

**8.4** V případě, že zhotovitel nebude poskytovat služby údržby, provozu a rozvoje Aplikace řádně a včas je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení.

**8.5** V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

**8.6** V případě porušení zhotovitelem jakékoli povinnosti podle ustanovení čl. 15 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

**8.7** Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených zhotoviteli dle této smlouvy je stanovena ve výši 20% z celkové ceny díla (bez DPH).

**8.8** Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

**8.9** Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

**8.10** Objednateli je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku z této smlouvy proti pohledávce zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu.

**8.11** Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

# Článek 9 - Poddodavatelé a realizační tým

**9.1** Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce

**[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]**

**9.2.** Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele (pro vyloučení pochybností se nevyžaduje pro udělení souhlasu uzavření dodatku ke smlouvě). V případě, že při provádění díla bude nově doplněn poddodavatel nebo vyměněn stávající poddodavatel je zhotovitel povinen objednateli předložit veškeré dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele předložit v zadávacím řízení. Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu.

# Článek 10 - Licenční podmínky

**10.1** Kvýsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění navazujících na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

**10.2** V případě licence dle předcházejícího odstavce se zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

**10.3** Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Aplikaci vytvořit a dodat ji objednateli, že ošetřil všechna autorská práva, která se k Aplikaci vztahují a že vykonává majetková práva k Aplikaci svým jménem a na svůj účet, že je Aplikace prosta práv třetích osob s výjimkou osobnostních práv a že se zavazuje odškodnit objednatele za veškeré škody přímé či nepřímé vzniklé s případným uplatněním práv třetích stran. V případě porušení některého z prohlášení uvedeného v tomto odstavci, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,-- Kč. Právo na náhradu škody objednatele tím není dotčeno.

# Článek - 11 Poskytování Helpdesku

**11.1** Služby Helpdeskuzahrnují technickou podporu uživatelům s dostupností v pracovních dnech od 08:00 do 16:00 hod s tím, že vznesený požadavek bude vyřízen do 2 pracovních dnů. Služby Helpdesku budou poskytování vzdáleným přístupem.

Telefonní kontakt Helpdesku ……………………… a email …………………………….

# Článek 12 – Poskytování údržby, provozu a rozvoje Aplikace

**12.1.** Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční doby dle čl. 7.3 bude povinnost zhotovitele zajišťovat údržbu, provoz a rozvoj Aplikace dle potřeb objednatele.

**12.2** Údržba a provoz Aplikace zahrnují zejména řešení incidentů a požadavků dle Přílohy č.1 k této SOD.

**12.3** Rozvoj Aplikace zahrnuje zejména změnu/aktualizaci Aplikace při změně procesů, kooperativních aplikací, změně legislativy atp. přičemž současně každým rozvojem Aplikace zhotovitel současně provede a aktualizaci zdrojových kódů a dokumentace a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. V případě potřeby objednatele k poskytnutí služby rozvoje zašle oprávněná osoba uvedená v čl. 4.2 nebo 4.3 pokyn zhotoviteli – oprávněné osobě uvedené v čl. 4.1. Pokyn objednatele musí obsahovat následující údaje:

1. označení smluvních stran,
2. číslo této smlouvy,
3. specifikaci požadované služby rozvoje,
4. požadovaný termín zahájení plnění služby rozvoje,
5. požadovaný termín dokončení a předání služby rozvoje,
6. místo plnění,
7. akceptační kritéria,
8. případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění.

**12.4** V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v pokynu je zhotovitel povinen vyžádat si od objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k pokynu vždy úpravou či doplněním pokynu a zasláním takto upraveného pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen pokyn objednatele akceptovat. V případě, že zhotovitel pokynu objednatele nesplní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. Provedením služby rozvoje nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost díla. Pro vyloučení pochybností se i na služby rozvoje vztahuje licenční ujednání dle čl. 10 smlouvy.

# Článek 13 - Kybernetická bezpečnost

**13.1** Zhotovitel je povinen provádět dílo a poskytovat služby stanovené v této smlouvě tak, aby byly v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a jeho prováděcími předpisy, interními předpisy objednatele, se kterými byl zhotovitel seznámen a v koordinaci s kontaktní osobou objednatele dle čl. 4.3.

# Článek 14 – Ukončení smlouvy

**14.1** Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, jestliže:

a) Zhotovitel je v prodlení s prováděním jednotlivé dílčí etapy delším než 30 dní;

b) Zhotovitel je v prodlení s poskytováním služby Helpdesku dle čl. 11 delším než 30 dní;

c) Zhotovitel je v prodlení s poskytováním služby údržby, provozu a rozvoje Aplikace dle čl. 12 delším než 30 dní;

d) Zhotovitel porušuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud závadný stav z důvodu na straně zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění objednatele na tuto skutečnost;

e) Z okolností je zjevné, že zhotovitel není schopen pokračovat v provádění díla nebo s poskytováním služby dle čl. 11 a/nebo čl. 12 nebo zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se smlouvou, že nebude pokračovat v předmětné činnosti;

f) Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad díla;

g) Zhotovitel, osoba na straně zhotovitele nebo zástupce zhotovitele se souvislosti s plněním smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku;

h) Jakékoli prohlášení zhotovitele dle smlouvy se ukáže nepravdivým;

i) Nastane u zhotovitele některá z níže uvedených skutečností:

* úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
* podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení
* byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů
* bylo proti zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí
* byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace
* dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

**14.2** Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 1, může objednatel odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení zhotoviteli. Rozhodnutí objednatele odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jinýchpráv objednatele podle smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

**14.3** Smluvní strany si nebudou povinny vracet plnění, které si dle této smlouvy do dne účinnosti odstoupení od smlouvy navzájem poskytly a objednatel je tak povinen zhotoviteli zaplatit cenu odpovídající poměru dle smlouvy poskytnutého plnění nebo odpovídající fázi zhotovení, ve které se dílo nachází.

**14.4** Objednatel má právo smlouvu vypovědět bez udání důvodů s výpovědní dobou jednoho měsíce, jež začne plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

**14.5** V případě jednostranného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen dle pokynů objednatele zlikvidovat anebo objednateli vrátit veškeré přihlašovací údaje do IT prostředí a jakékoliv další údaje obdobného typu, včetně osobních údajů a případně dat, které jsou předmětem migrace dat.

**14.6** Zhotovitel se zavazuje nejpozději do šedesáti (60) dnů od zániku smluvního vztahu založeného touto smlouvou připravit aktualizovanou dokumentaci Aplikace obsahující zejména, nikoliv však výlučně:

* Dokumentaci – detailní popis fungování a návrh implementace, který zahrnuje:

 procesní dokumentace (včetně detailních popisů procesů);

 bezpečnostní dokumentace;

 popis IT prostředí objednatele – technologické infrastruktury včetně popisu a nastavení virtuálního prostředí;

 popis řešení vysoké dostupnosti modifikace software;

 popis konfigurace databází;

 popis nastavení standardního software;

 popis uceleného modelu modifikace software (logický doménový model, detailní datový model, hierarchický komponentní model apod.),

 popis zálohování a obnovy,

 popis správy uživatelů a externích rozhraní,

 popis konfigurace aplikačních serverů, a

 popis licenčních modelů u standardního software

* Úplný a aktuální zdrojový kód
* Seznam platných administrátorských účtů ke spravovaným systémům, operačním systémům, databázím, a k nim platných hesel a seznam platných servisních účtů pro běh procesů, jobů atd. a hesel k management rozhraní jednotlivých komponent a zařízení;
* Seznam platných zhotovitelových uživatelských účtů a souvisejících technických prostředků za všechna prostředí;
* Seznam všech užitých certifikátů s uvedením doby platnosti včetně popisu a podrobného postupu pro jejich obnovu;
* Aktuální a úplnou verzi Configuration management database;
* Disaster recovery plány;
* Dvě sady plně čitelných a funkčních záloh, ze kterých lze provést kompletní obnovení software;
* Veškerá zálohovací media využitá pro zálohování software během plnění smlouvy;
* Popis high level architektury včetně popisu aplikační vrstvy;
* Aktuální SQL skript pro založení databáze a obsah číselníků;
* Aktuální seznam otevřených požadavků v Helpdesku.

**14.7** Licenční ujednání sjednaná v čl. 10 této smlouvy zůstávají ukončením smlouvy nedotčena.

# Článek 15 - Zpracování osobních údajů

**15.1** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za účelem provedení díla dle této smlouvy a v jejím rozsahu.

**15.2** Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v souladu s nimi tak, jak vyplývají z této smlouvy.

**15.3** Zhotovitel bude na základě této smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie subjektů osobních údajů:

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná pro provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla (dále jen „subjekty údajů“).

**15.4** Zhotovitel bude na základě této smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro objednatele následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt – kontaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, bankovní instituce) - (dále jen „osobní údaje“).

**15.5** Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]**.

**15.6** Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele osobní údaje, které tato smlouva v bodě 15.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

**15.7** Ustanovení tohoto článku smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.

**15.8** Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě této smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas objednatel.

**15.9** V případě, že zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto smlouvou/doloženými pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny objednatele vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit.

# Článek 16 – Kontroly

**16.1** Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli či osobám pověřeným objednatelem a dalším pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly objednatele, zhotovitele či poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF aj.) v případě úhrady nákladů z národních zdrojů a v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie kromě výše uvedených kontrolních orgánů ČR i kontrolních evropských orgánů - Evropská komise, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr, případně další agentury dle příslušného dotačního programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem (v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie).

**16.2** Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

**16.3** Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

# Článek 17 – Uveřejnění

**17.1** Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „ZRS“).

**17.2** Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

**17.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

**17.4** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 odst. 1 ZRS.

**17.5** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

**17.6** Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

# Článek 18 - Závěrečná ustanovení

**18.1** Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.

**18.2** Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto smlouvu je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které budou uzavírány osobami v postavení stejném jako při uzavření této smlouvy. Vylučuje se ujednání, které by změnilo ustanovení o zákazu změny závazku v jiné než písemné formě. Změnu tohoto ustanovení lze provést jen písemně.

**18.3** Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

**18.4** Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

**18.5** Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

**18.6** Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.

**18.7** Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

**18.8** Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 15 let, pokud není touto smlouvou stanoveno v některých případech jinak.

**18.9** Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností.

**18.10** Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

**18.11** Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

**18.12** Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formátu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

**18.13** Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ – Vytvoření aplikace pro tvorbu a schvalování Změnových listů

Příloha č. 2: SPRÁVA ŽELEZNIC design aplikace pro ZL

Příloha č. 3: 1\_SZ\_Platforma\_2.0\_Vymezeni\_FINAL

Příloha č. 4: 1a\_SZ\_Platforma\_2.0\_Standardy vyvoje\_FINAL\_dopl\_kybera

Příloha č. 5: SŽ SM 105 Změny během výstavby

Příloha č. 6: Podrobný rozpis ceny

Příloha č. 7: Mezinárodní sankce

V Praze V …………………..

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………………………… | ……………………………………………………… |
| **Ing. Petr Hofhanzl** | **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** |
| ředitel |  |
| Stavební správa západ |  |
| Správa železnic, státní organizace |  |

**Příloha č. 7 – Mezinárodní sankce**

**1.** Mezinárodní sankce

**1.1** Zhotovitel prohlašuje, že:

* on, ani žádný z jeho poddodavatelů, či jiné osoby, které se budou podílet na plnění Smlouvy, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,
* on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 následujícím osobám, subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich plnění s následujícími osobami, subjekty a orgány,
* on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 1.4 této Přílohy (dále jen „Sankční seznamy“).

**1.2** Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle této Přílohy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

**1.3** Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle této Přílohy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

**1.4** Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

**1.5** Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

**1.6** Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1.1 této Přílohy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 1.3 nebo některou z povinností dle odstavců 1.4 nebo 1.5 této Přílohy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 1.3 této Přílohy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 1.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.