Smlouva o dílo

###### *uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů* (dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva o dílo“)

č. smlouvy Objednatele:

č. smlouvy Zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 354 0004/542 352 0092

**„RS 4 VRT sjezd Lovosice (mimo) – Ústí nad Labem (mimo); Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a zpracování migrační studie“**

# Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

zastoupená **Ing. Jakubem Bazgierem**, ředitelem Stavební správy vysokorychlostních tratí

**Kontaktní osoby:**

1. ve věcech smluvních:   
   (*mimo podpis této Smlouvy o dílo a jejích případných dodatků*)
2. ve věcech technických spojených s přírodovědným průzkumem a biologickým hodnocením:
3. ve věcech technických:

**Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 110 00

**Adresa pro doručování faktur:**

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**

(dále jen „**Objednatel**“)

**1.2. Zhotovitel:**

se sídlem

IČO: ; DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v , spisová značka .

zastoupená

**Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: , tel.: , e-mail:

b) ve věcech technických: , tel.: , e-mail:

Bankovní spojení: č. účtu: , vedený u

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako

„**Smluvní strana**“).

**1.3.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této Smlouvy o dílo, a to doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, dokládající oznamovanou změnu údajů. V případě změny údajů uvedených v článku 1 této Smlouvy o dílo se nejedná o změnu Smlouvy o dílo.

# Článek 2 – Předmět Smlouvy o dílo

**2.1.** Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže uvedené dílo a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

**2.2.** Dílem se rozumí provedení **dvouletého přírodovědného průzkumu** a tzv. **biologické hodnocení** dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, tzn. vypracování hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, a vypracování **migrační studie**, a to pro koridor budoucí stavby nového železničního spojení RS4 Praha – Drážďany, úseku sjezd Lovosice (mimo) – Ústí nad Labem (mimo) a s ním souvisejících ploch, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo – Technické podmínky a v dalších závazných podkladech k provedení díla uvedených ve čl. 3 této Smlouvy o dílo (dále jen „**Dílo**“).

# Článek 3 – Závazné podklady k provedení Díla

**3.1.** Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

1. Zadávací dokumentací v rozsahu:
2. Výzvy k podání nabídky čj. ze dne , vč. Příloh;
3. Smlouvy o dílo, vč. Příloh.
4. Nabídkou Zhotovitele ze dne , která byla Objednatelem přijata Rozhodnutím a oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: ze dne (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“).
5. Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláškou č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (dále jen „**vyhláška č. 142/2018 Sb.**“).

# Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

* 1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.**
  2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

**Harmonogram plnění**

| ***Etapa*** | ***Termín plnění*** | ***Popis činností Hlavního plnění prováděných v dílčí etapě*** | ***Podmínky dokončení dílčí etapy*** |
| --- | --- | --- | --- |
| *(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)* |
| **Zahájení prací** | **po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo** | **-** | **-** |
| **1. dílčí etapa** | **do 30. 6. 2025** | * Archivní rešerše existujících přírodovědných průzkumů a databází (nálezová databáze ochrany přírody dále jen („**NDOP**“), apod.), stávající migrační data a projednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny (dále jen „**AOPK**“) v předstihu * Přírodovědný průzkum za jarní období (1.rok) * Předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)   **Průběžná zpráva k připomínkovému řízení** | Předávací  protokol (předání elektronicky) |
| **2. dílčí etapa** | **do 31. 7. 2025** | * Archivní rešerše existujících přírodovědných průzkumů a databází (NDOP apod.), stávající migrační data a projednání s AOPK v předstihu * Přírodovědný průzkum za jarní období (1. rok) * Předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)   **Průběžná zpráva po zapracování připomínek** | Předávací protokol |
| **3. dílčí etapa** | **do 30. 11. 2025** | * Přírodovědný průzkum za letní a podzimní období a předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace) (1. rok)   **Průběžná zpráva k připomínkovému řízení**  **Etapová závěrečná zpráva o přírodovědném průzkumu za 1.rok vč. analýzy nejistot a doporučení pro následné průzkumy k připomínkovému řízení** | Předávací protokol (předání elektronicky) |
| **4. dílčí etapa** | **do 15. 1. 2026** | * Přírodovědný průzkum za letní a podzimní období a předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace) (1. rok)   **Průběžná zpráva po zapracování připomínek**  **Etapová závěrečná zpráva o přírodovědném průzkumu za 1. rok, vč. analýzy nejistot a doporučení pro následné průzkumy po zapracování připomínek** | Předávací protokol |
| **5. dílčí etapa** | **do 30. 6. 2026** | * Zimní aspekt (1. rok), cesty potenciální migrace v zimním období * Přírodovědný průzkum za jarní období (2. rok) * Předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)   **Průběžná zpráva k připomínkovému řízení** | Předávací protokol (předání elektronicky) |
| **6. dílčí etapa** | **do 31. 7. 2026** | * Zimní aspekt (1. rok), cesty potenciální migrace v zimním období * Přírodovědný průzkum za jarní období (2. rok) * Předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)   **Průběžná zpráva po zapracování připomínek** | Předávací protokol |
| **7. dílčí etapa** | **do 30. 11. 2026** | * Přírodovědný průzkum za letní a podzimní období (2. rok) včetně verifikace cest potenciální migrace   **Průběžná zpráva k připomínkovému**  **řízení**  **Etapová závěrečná zpráva o přírodovědném průzkumu za 2. rok, vč. analýzy nejistot a doporučení pro následné průzkumy k připomínkovému řízení** | Předávací protokol (předání elektronicky) |
| **8. dílčí etapa** | **do 15. 1. 2027** | * Přírodovědný průzkum za letní a podzimní období (2. rok) včetně verifikace cest potenciální migrace   **Průběžná zpráva po zapracování připomínek**  **Etapová závěrečná zpráva o přírodovědném průzkumu za 2. rok, vč. analýzy nejistot a doporučení pro následné průzkumy po zapracování připomínek** | Předávací protokol |
| **9. dílčí etapa** | **Do 31. 3. 2027** | * Zimní aspekt (2. rok), cesty potenciální migrace v zimním období, průběžná zpráva * **Celková závěrečná zpráva** o dvouletém přírodovědném průzkumu * Migrační studie (dvouletá migrační studie) včetně doporučení pro projekční činnost, **celková závěrečná zpráva** * Závěrečná zpráva o hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. * **Závěrečná zpráva (dále jen „Závěrečná zpráva“ k připomínkovému řízení** | Předávací protokol(předání elektronicky) |
| **10. dílčí etapa** | **Do 30. 4. 2027** | * Zimní aspekt (2. rok), potenciální cesty migrace v zimním období, průběžná zpráva * **Celková závěrečná zpráva** o dvouletém přírodovědném průzkumu * Migrační studie (dvouletá migrační studie) včetně doporučení pro projekční činnost, **celková závěrečná zpráva** * Závěrečná zpráva o hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. * **Závěrečná zpráva po zapracování připomínek** | Předávací protokol |
| **11.dílčí etapa** | **Do ukončení povolovacích procesů** | * Součinnost při EIA a povolovacího procesu záměru v ČR (předpokládaný termín 2027/2028); a to i po ukončení přírodovědných průzkumů, resp. po vypracování Závěrečné zprávy | Výkaz poskytnutých služeb – průběžně dle 5.1.4 TP |

* 1. Zhotovitel splní povinnost předat Dílo či část Díla, doručením do místa plnění, tj. na shora uvedenou adresu pro doručování písemností. Předání a převzetí Díla se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma Smluvními stranami. O dokončení a předání Díla vyrozumí Zhotovitel Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

# Článek 5 – Cena za provedení Díla

**5.1. Cena za řádně zhotovené Dílo činí:**

**Celková cena Díla bez DPH**  **Kč**

**slovy:** korun českých.

**5.2.** Výše uvedená celková cena za zhotovení Díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení Díla a související náklady s provedením Díla. Cenu uvedenou v čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy o dílo lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání Díla, kterou si vyžádá Objednatel.

**5.3.** Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

**5.4.** Rozpis ceny Díla (bez DPH)

| ***Položka*** | ***Popis (hlavní plnění)*** | ***Měrná jednotka*** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Jednotková cena*** | ***Cena celkem*** |
| **1.** | * Archivní rešerše existujících přírodovědných průzkumů a databází (NDOP apod.), stávající migrační data a projednání s AOPK v předstihu * Přírodovědný průzkum za jarní období (1.rok) * Předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)   **Průběžná zpráva k připomínkovému řízení** | hod | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| **2.** | * Archivní rešerše existujících přírodovědných průzkumů a databází (NDOP apod.), stávající migrační data a projednání s AOPK v předstihu * Přírodovědný průzkum za jarní období (1. rok) * Předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)   **Průběžná zpráva po zapracování připomínek** | hod | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| **3.** | * Přírodovědný průzkum za letní a podzimní období a předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace) (1. rok)   **Průběžná zpráva k připomínkovému řízení**  **Etapová závěrečná zpráva o přírodovědném průzkumu za 1.rok vč. analýzy nejistot a doporučení pro následné průzkumy k připomínkovému řízení** | hod | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| **4.** | * Přírodovědný průzkum za letní a podzimní období a předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace) (1. rok)   **Průběžná zpráva po zapracování připomínek**  **Etapová závěrečná zpráva o přírodovědném průzkumu za 1. rok, vč. analýzy nejistot a doporučení pro následné průzkumy po zapracování připomínek** | hod | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| **5.** | * Zimní aspekt (1. rok), cesty potenciální migrace v zimním období * Přírodovědný průzkum za jarní období (2. rok) * Předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)   **Průběžná zpráva k připomínkovému řízení** | hod | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| **6.** | * Zimní aspekt (1. rok), cesty potenciální migrace v zimním období * Přírodovědný průzkum za jarní období (2. rok) * Předběžné výsledky migrační studie (cesty potenciální migrace)   **Průběžná zpráva po zapracování připomínek** | hod | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| **7.** | * Přírodovědný průzkum za letní a podzimní období (2. rok) včetně verifikace cest potenciální migrace   **Průběžná zpráva k připomínkovému**  **řízení**  **Etapová závěrečná zpráva o přírodovědném průzkumu za 2. rok, vč. analýzy nejistot a doporučení pro následné průzkumy k připomínkovému řízení** | hod | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| **8.** | * Přírodovědný průzkum za letní a podzimní období (2. rok) včetně verifikace cest potenciální migrace   **Průběžná zpráva po zapracování připomínek**  **Etapová závěrečná zpráva o přírodovědném průzkumu za 2. rok, vč. analýzy nejistot a doporučení pro následné průzkumy po zapracování připomínek** | hod | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| **9.** | * Zimní aspekt (2. rok), cesty potenciální migrace v zimním období, průběžná zpráva * **Celková závěrečná zpráva** o dvouletém přírodovědném průzkumu * Migrační studie (dvouletá migrační studie) včetně doporučení pro projekční činnost, **celková závěrečná zpráva** * Závěrečná zpráva o hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. * **Závěrečná zpráva k připomínkovému řízení** | hod | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| **10.** | * Zimní aspekt (2. rok), potenciální cesty migrace v zimním období, průběžná zpráva * **Celková závěrečná zpráva** o dvouletém přírodovědném průzkumu * Migrační studie (dvouletá migrační studie) včetně doporučení pro projekční činnost, **celková závěrečná zpráva** * Závěrečná zpráva o hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. * **Závěrečná zpráva po zapracování připomínek** | hod | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| **Položka** | **Popis (doplňkové činnosti)** | **Měrná jednotka** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |
| **11.** | * Součinnost při EIA a povolovacího procesu záměru v ČR (předpokládaný termín 2027/2028); a to i po ukončení přírodovědných průzkumů, resp. po vypracování Závěrečné zprávy | hod | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

# Článek 6 – Platební podmínky

**6.1.** Úhrada Díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem, jejichž přílohou bude protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho části.

Daňový doklad – faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad – faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad – fakturu a doručit ji elektronicky na adresu Objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy o dílo. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu – faktury.

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy o dílo, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

1. Fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 2 odst. 5.4. Smlouvy o dílo, **Kč** (bez DPH)**.** Daňový doklad – fakturu předloží ZhotovitelObjednateli **do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí této části Díla.**
2. Fakturace ceny dle položek č. 3 a č. 4 odst. 5.4. Smlouvy o dílo,  **Kč** (bez DPH). Daňový doklad – fakturu předloží ZhotovitelObjednateli **do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí této části Díla.**
3. Fakturace ceny dle položek č. 5 až č. 6 odst. 5.4. Smlouvy o dílo,  **Kč** (bez DPH). Daňový doklad – fakturu předloží ZhotovitelObjednateli **do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí této části Díla.**
4. Fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 8 odst. 5.4. Smlouvy o dílo,  **Kč** (bez DPH). Daňový doklad – fakturu předloží ZhotovitelObjednateli **do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí této části Díla.**
5. Fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 10 odst. 5.4. Smlouvy o dílo,  **Kč** (bez DPH). Daňový doklad – fakturu předloží ZhotovitelObjednateli **do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí této části Díla.**
6. Fakturace ceny dle položky č. 11 odst. 5.4. Smlouvy o dílo, **,- Kč** (bez DPH). Daňové doklady – faktury, rozložené na základě výkazu poskytnutých služeb průběžně dle odst. 5.1.4 TP, předloží Zhotovitel vždy **do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí části Díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“).

**6.3.** Splatnost daňových dokladů – faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 kalendářních dnů od data doručení řádného daňového dokladu Objednavateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu Objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.

**6.4.** Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

**6.5.** Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj. na daňovém dokladu – faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost, tj. jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

**6.6.** Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Objednatele a Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „**Fond**“) kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části Díla, která je financována a placena z prostředků Fondu dle čl. 13 této Smlouvy o dílo. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

**6.7.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy o dílo třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

**6.8.** Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy o dílo Zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

**6.9.** Na daňových dokladech – fakturách je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

Úplný název stavby v souladu s touto Smlouvou o dílo.

**6.10.** Bližší podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy o dílo – Obchodních podmínkách.

# Článek 7 – Zajištění závazků a smluvní pokuta

**7.1.** Na základě dohody Smluvních stran se zavazuje Zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech a ve výši, jak je dále uvedeno.

7.2. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu, maximálně však 30 % z celkové ceny Díla, takto:

a) 4 % z ceny celého Díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,5 % z ceny celého Díla za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého Díla v termínech stanovených v čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy o dílo;

b) 1 % z ceny za příslušnou část Díla (bez DPH), za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním řádně provedené části Díla či jejím předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy o dílo pro jednotlivé dílčí etapy;

c) 4 % z celkové ceny Díla (bez DPH) jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu;

e) 0,1 % z ceny části Díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů po uplatnění reklamace, a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 kalendářních dnů; v závislosti na povaze zjištěné vady může Objednatel lhůtu 14 kalendářních dnů adekvátně prodloužit;

f) 15 % z celkové ceny Díla (bez DPH), pokud Zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo, a to za současného uplatnění bodu c) tohoto článku;

g) 10 % z celkové ceny Díla (bez DPH), pokud Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v Nabídce Zhotovitele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele;

h) 1 % z ceny Díla (bez DPH) za každý takový případ a započatý den prodlení v případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, neoznámí Objednateli v souladu odst. 15.13. Smlouvy o dílo jinou oprávněnou osobu.

**7.2.** Pokud Zhotovitel poruší povinnost podle ustanovení odst. 15.13. Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen za každý takový případ uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny Díla (bez DPH), jedná-li se o porušení povinnosti dle odst. 15.13. Smlouvy o dílo u osoby vedoucího týmu, a smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny Díla (bez DPH), jedná-li se o porušení povinnosti dle odst. 15.13. Smlouvy o dílo u osoby specialisty na botaniku, specialisty na zoologii obratlovců či specialisty na zoologii bezobratlých.

**7.3.** Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 10 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

**7.4.** Pokud bude Zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

**7.5.** Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná Smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé Smluvní strany.

**7.6.** Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že Zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu.

**7.7.** Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

# Článek 8 – Odpovědnost za vady a záruční doba

**8.1.** Objednatel je povinen prohlédnout Zhotovitelem odevzdané Dílo. Shledá-li Objednatel na řešení Díla vady, vyzve písemně Zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

**8.2.** Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla a provedení prací uvedených v čl. 2 Smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že předmět Díla bude proveden řádně a včas a v souladu se všemi podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo a jejími přílohami a podklady a pokyny, které jsou pro provedení předmětu Díla závazné.

* 1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě o dílo, zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou o dílo, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti Zhotovitele za vady platí v ostatním ustanovení § 2615 Občanského zákoníku.
  2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo pokynů Objednatele, které jsou pro činnost závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle Smlouvy o dílo Objednatel opatřit a které Objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom Zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče upozornit Objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití Objednatel i přes takové upozornění trval.

**8.4.** Zhotovitel plně ručí za kvalitu Díla 60 měsíců od předání a převzetí Díla. V případě vzniklých vad Díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad Díla, které se objeví v rámci navazujících schvalovacích řízení, případně při kontrole odevzdané dokumentace.

**8.5.** Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání Díla a negativně ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky od zadávací dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů Objednatele.

**8.6.** Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které Objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za Zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré finanční částky, které na Objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za Zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

* 1. Povinná Smluvní strana se zavazuje nahradit druhé Smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé Smluvní strany k náhradě škody.

# Článek 9 – Ostatní ujednání

**9.1.** Případné změny týkající se provádění Díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními osobami Objednatele.

**9.2.** Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti týkající se předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele.

**9.3.** Oprávněné osoby Zhotovitele, uvedené v čl. 1 odst. 1.2. Smlouvy o dílo, stejně jako vedoucí týmu, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

**9.5.** Veškeré písemnosti musí být v českém jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka.

**9.6.** Neobsazeno

**9.7.** Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace Díla, je povinna druhé Smluvní straně nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné Smluvní straně nevzniká.

**9.8.** Zhotovitel může při plnění Smlouvy o dílo užít poddodavatele uvedené v odst. 9.12. tohoto článku.

**9.9.** Zhotovitel oznámí Objednateli, nejméně 10 dnů před jednáním se správními úřady, předmět projednávaných skutečností a vyzve Objednatele k případné účasti.

**9.10.** Právo hospodaření k jednotlivým částem Díla přechází na Objednatele jeho předáním a převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí Díla Objednatelem Zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od Objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

**9.11.** Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

**9.12.** Seznam poddodavatelů:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identifikace poddodavatele  (obchodní firma, sídlo a IČO) | **Věcný rozsah poddodávky** | **Hodnota poddodávky v % z ceny za zpracování Díla** |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| CELKEM % | | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

**9.13.** Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele, formou dodatku ke Smlouvě o dílo. Zhotovitel se zavazuje ve Smlouvě o dílo s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn pověřit prováděním Díla další osobu.

**9.14.** Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

**9.14.1** Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě o dílo. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny Díla za každý případ, minimálně však 10.000 Kč a maximálně 100.000 Kč za každý případ.

**9.14.2** Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 9.14.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 9.14.1 této Smlouvy o dílo. Za každý, byť i započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.

**9.14.3** Porady, které Zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

**9.14.4** Ustanovením o smluvní pokutě uvedené v odst. 9.14.1 této Smlouvy o dílo není dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 7 této Smlouvy o dílo.

**9.15.** Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou o dílo zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy o dílo v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 Občanského zákoníku.

# Článek 10 – Ochrana osobních údajů

**10.1.** Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

**10.2.** Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovány za dále uvedených podmínek:

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se touto Smlouvou o dílo, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

- Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

- Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou o dílo, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.

- Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

- Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Objednatele. Je-li takovéto předání založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje, informuje Zhotovitel Objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o dílo, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

- V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto Smlouvou o dílo nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR.

**Článek 11 – Střet zájmů a další povinnosti v návaznosti na mezinárodní sankce**

# 11.1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v  § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

**11.2.** Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:

**11.2.1** dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i článku 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, článku 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,

**11.2.2** dle článku 2 nařízení (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „**Sankční seznamy**“).

**11.3.** Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odst. 11.1. a 11.2. této Smlouvy o dílo také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

**11.4**. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku této smlouvy, oznámí písemně tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

**11.5.** Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů.

**11.6.** Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy o dílo a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

**Článek 12 - Odstoupení od smlouvy a výpověď**

**12.1.** Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v případě jejího podstatného porušení, jestliže:

**12.1.1** Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo části Díla delším než 30 (třicet) dnů;

**12.1.2** Zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této Smlouvy o dílo a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, v které bylo specifikováno příslušné porušení povinnosti. Lhůta k nápravě nesmí být kratší než 5 (pět) pracovních dnů;

**12.1.3** Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat v provádění Díla;

**12.1.4** se prokáže, že jakékoli prohlášení Zhotovitele dle této Smlouvy o dílo a/nebo prohlášení, slib, či nabídka Zhotovitele učiněná nebo vyjádřená v zadávacím řízení, na které tato Smlouva o dílo navazuje, není pravdivé, a to v podstatné části (zejména části, která má vztah k hodnocení nabídek na veřejnou zakázku nebo ke kvalifikaci dle veřejné zakázky)

**12.1.5** Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut v celkové výši 20 % z celkové ceny (bez DPH), čímž není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy o dílo podle jiných ustanovení této Smlouvy o dílo nebo podle právních předpisů;

**12.1.6** prokáže-li Objednatel, že se Zhotovitel dopustil v předchozích 3 (třech) letech závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu s Objednatelem, nebo jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

**12.1.7** nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**insolvenční zákon**“); nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 insolvenčního zákona; nebo (iv) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do 3 (tří) měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo (v) Zhotovitel přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení nebo splynutí); nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele;

**12.1.8** se ukáže prohlášení Zhotovitele dle čl. 11 této Smlouvy o dílo jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel dle čl. 11 této Smlouvy o dílo svou oznamovací povinnost.

**12.1.9** a z dalších důvodů uvedených v této Smlouvě o dílo nebo stanovených právními předpisy.

**12.2.** Není-li výslovně ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, odstoupením od Smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy o dílo od jejího počátku (*ex tunc*). Po odstoupení je Zhotovitel neprodleně povinen:

**12.2.1** vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro Objednatele získal či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace;

**12.2.2** vrátit Objednateli již uhrazenou část ceny, pokud již byla Objednatelem uhrazena po ukončení Smlouvy o dílo. Zhotovitel splní tuto povinnost připsáním finančních prostředků v jejich plné výši na bankovní účet, který mu Objednatel za tím účelem bezodkladně písemně sdělí; a

**12.2.3** nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

**12.3.** Objednatel je však oprávněn v písemném sdělení o odstoupení určit odlišně od předchozího odstavce, s přihlédnutím ke svým objektivním potřebám, a míře rozpracovanosti a kvalitě poskytovaného plnění, že práva a povinnosti smluvních stran dle Smlouvy o dílo zanikají s účinky od doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli (*ex nunc*). Odstoupení se v takovém případě nedotýká odpovědnosti Zhotovitele za již poskytnutá plnění (částí plnění) a povinnosti Zhotovitele odstranit vady. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez nároku na úplatu od Objednatele neprodleně:

**12.3.1** vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro Objednatele získal či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace;

**12.3.2** předat Objednateli veškeré i nedokončené části plnění, včetně všech podkladových materiálů a souvisejících dat, přičemž finanční vypořádání Smluvních stran ohledně těchto rozpracovaných částí plnění bude předmětem samostatné dohody o narovnání;

**12.3.3** poskytnout Objednateli veškerou součinnost požadovanou Objednatelem, kterou Objednatel označí za nezbytnou k tomu, aby Objednatel sám dokončil poskytované plnění sám nebo aby tak mohl učinit prostřednictvím jiného zhotovitele; a

**12.3.4** nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

**12.4**. Odstoupení od Smlouvy o dílo, a to bez ohledu na to, zda je podle Smlouvy o dílo učiněno s účinky ex tunc či s účinky ex nunc, se nedotýká nároku Objednatele na náhradu újmy vzniklé porušením povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, nároku Objednatele na smluvní pokutu, práv Objednatele k duševnímu vlastnictví od Zhotovitele a třetích osob, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení Smlouvy o dílo, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

**12.5.** Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy o dílo má Zhotovitel právo na úhradu těch částí Díla, které byly realizovány do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za část Díla v rámci jiné dílčí etapy, přičemž se použijí ceny uvedené v této Smlouvě o dílo. Zhotovitel nemá právo na úhradu za ty části Díla, které byly provedeny vadně. Odstoupení Objednatele podle odst. 12.1. této Smlouvy o dílo je považováno za závažné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.

**12.6**. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo pouze v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou splatné částky za plnění Smlouvy o dílo po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 30 (třicet) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a nesplní svoji povinnost ani po doručení písemné upomínky Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky ani v dodatečné lhůtě 60 (šedesáti) dnů.

**12.7**. Odstoupení od Smlouvy o dílo a výpověď musí oprávněná Smluvní strana oznámit druhé Smluvní straně písemně prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem, nebude-li možné doručení do datové schránky.

**12.8.** Objednatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit kdykoli plnění Díla písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, která nabývá účinnosti doručením, které bude zasláno do datové schránky Zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených prací na Díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení Smlouvy o dílo.

**12.9.** Objednatel si vyhrazuje právo Smlouvu o dílo vypovědět v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v čl. 46 směrnice SŽ SM053, a to písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, které nabývá účinnosti doručením. Výpověď bude zaslána do datové schránky Zhotovitele nebo doporučeným dopisem, nebude-li možné doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených prací na Díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení Smlouvy o dílo.

**Článek 13 – Kontroly a audity**

**13.1.** Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli, osobám pověřeným Objednatelem nebo kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele, Zhotovitele nebo poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF aj.) včetně kontroly vyžádané - Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) nebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

**13.2.** Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele a zástupcům shora uvedených či jiných příslušných kontrolních orgánů do míst a lokalit plnění Smlouvy o dílo, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

**13.3.** Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této Smlouvy o dílo. S ohledem na § 1769 občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

**13.4.** Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených s prováděním předmětu plnění v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 (deseti) let po ukončení předmětu plnění dle Smlouvy o dílo, po ukončení její účinnosti nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech poddodavatelů nebo třetích osob, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

**Článek 14 – Vlastnická práva a užívací práva**

**14.1.** Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla a veškerým dokumentům, předaným Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy o dílo, nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli stát a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

**14.2.** K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním dle této Smlouvy o dílo, které jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), Zhotovitel ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli výhradní licenci, a to neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy o dílo a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu o dílo, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s neomezeným územním rozsahem (pro celý svět) a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání autorských majetkových práv k autorskému dílu, včetně práva zásahu do autorského díla, tj. jeho úprav a změn, a to i prostřednictvím třetích osob, práva na udělení podlicence a postoupení licence třetí osobě bez souhlasu Zhotovitele (dále jen „**Licence**“). Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

**14.3.** V případě, že při poskytování plnění bude třeba užít autorské dílo, k němuž není Zhotovitel oprávněn vykonávat autorská majetková práva, zavazuje se Zhotovitel zajistit oprávnění Objednateli k výkonu těchto majetkových práv v co nejširším možném smyslu od oprávněných třetích osob, tj. alespoň udělením Licence, včetně práva Objednatele postoupit autorská majetková práva nebo Licenci nebo udělit podlicenci třetím osobám.

**14.4.** Zhotovitel uděluje Licenci Objednateli také pro upravené, doplněné nebo jakkoliv jinak změněné Dílo nebo jednotlivé části Díla, přičemž Zhotovitel zajistí Objednateli tato práva i od oprávněných třetích osob dle odst. 14.3. tohoto článku.

**14.5.** Pokud Objednatel požádá Zhotovitele i po ukončení Smlouvy o dílo o vyhotovení nebo podpis jakýchkoliv dokumentů, které by mohly být potřebné pro Objednatele kvůli přiznání právních účinků pro práva Objednatele dle tohoto článku, Zhotovitel bezodkladně Objednateli vyhotovení nebo podpis takových dokumentů zajistí.

# Článek 15 – Závěrečná ustanovení

**15.1.** TatoSmlouva o dílo se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Obchodní podmínky**“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

**15.2.** Zhotovitel prohlašuje, že

**15.2.1** se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil,

**15.2.2** v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této Smlouvy o dílo, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou o dílo.

**15.3.** Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.

**15.4.** Neobsazeno

**15.5.** Tuto Smlouvu o dílo je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato Smlouva o dílo uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout obě Smluvní strany.

**15.6.** Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

**15.7.** Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

**15.8.** Neobsazeno

**15.9.** Smluvní strany podpisem této Smlouvy o dílo vylučují, že při právním styku mezi Smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku.

**15.10.** Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy o dílo přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

**15.11.** Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá Smluvní strana podpisem Smlouvy o dílo souhlasí.

**15.12.** Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s níže uvedeným odstavcem nahradily, se musí na plnění díla přímo podílet.

**15.13.** Dojde-li na straně Zhotovitele ke změně člena odborného personálu (vedoucí týmu, specialisté), kterého Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako osobu, která splnila minimální úroveň kvalifikace, je Zhotovitel povinen tuto změnu oznámit Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů před účinností změny. Nezbytnou podmínkou pro změnu člena odborného personálu, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně osoby předloží pro tuto novou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci člena odborného personálu, a to ve stejném rozsahu.

**15.14.** Pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy o dílo stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy o dílo. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 (třiceti) kalendářních dnů od výzvy kterékoli ze Smluvních stran.

**15.15.** Dle ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si Smluvní strany podpisem této Smlouvy o dílo sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 6 let.

**15.16.** Ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá Zhotovitel podpisem této Smlouvy o dílo nebezpečí změny okolností.

**15.17.** Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

**15.18.** Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy o dílo, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy o dílo.

**15.19.** Zaslání Smlouvy o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva o dílo zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

**15.20.** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy o dílo, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

**15.21.** Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy o dílo, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu o dílo v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy o dílo, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy o dílo, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

**15.22.** Osoby uzavírající tuto Smlouvu o dílo za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě o dílo, spolu se Smlouvou o dílo v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

**15.23.** Tato Smlouva o dílo je vyhotovena elektronicky podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

**15.24.** Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

**15.25.** Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou tyto následující přílohy:

**Příloha č. 1 – Technické podmínky** (vč. jejich příloh)

**Příloha č. 2 – Obchodní podmínky**

*Zhotovitel podpisem této Smlouvy o dílo potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických podmínek bez výhrad souhlasí.*

**Za Objednatele: Za Zhotovitele:**

V Praze, dne V [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Jakub Bazgier** [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí

Správa železnic, státní organizace