Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

Smlouva o zajištění činností spojených s havarijními stavy

Číslo smlouvy Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY]

Číslo smlouvy Poskytovatele: [DOPLNÍ POSKYTOVATEL]

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Objednatel**:** Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Karlem Švejdou, MBA, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy

(dále jen „***Objednatel***“)

Poskytovatel: jméno osoby/název firmy [DOPLNÍ POSKYTOVATEL]

údaje o zápisu v evidenci

Sídlo:

IČO ……………………, DIČ …………………

Bankovní spojení: ………………….

Číslo účtu: ………………………….

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

(dále jen „***Poskytovatel***“)

(společně dále též jako „Smluvní strany“, jednotlivě „***Smluvní strana***“)

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Zajištění geologické koordinace prací, oblast hydrogeologie a sanace podzemních vod souvisejících s odstraněním následků havarijních úniků nebezpečných látek do životního prostředí**“, č.j. veřejné zakázky 16331/2026-SŽ-GŘ-O25 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

# Předmět Smlouvy

## Předmětem této Smlouvy je zajištění geologické koordinace prací, oblast hydrogeologie a sanace podzemních vod, souvisejících s odstraněním následků havarijních úniků nebezpečných látek do životního prostředí v lokalitách, v nichž se nachází majetek, s nímž Objednatel – Správa železnic, státní organizace hospodaří.

## Poskytovatel je povinen v rámci plnění této Smlouvy v souvislosti s nastalým havarijním stavem či událostí, která má za následek únik nebezpečných látek do životního prostředí (dále jen „***Havárie***“) zajišťovat:

### stálou havarijní pohotovost po celou dobu trvání smluvního vztahu. V souvislosti s tím je Poskytovatel povinen zejména:

### mít nejpozději ke dni účinnosti této Smlouvy pro účely zajišťování stálé havarijní pohotovosti zřízenou telefonní linku (či vícero telefonních linek) a zajišťovat její (jejich) provoz v režimu 7x24, tj. 24 hodin 7 dní v týdnu vč. víkendů a svátků (dále jen „***Havarijní linka***“); tato Havarijní linka (či Havarijní linky) je uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy, bližší pravidla jejího (jejich) provozování jsou uvedena v čl. 4 této Smlouvy,

### disponovat vozidly vybavenými pro výkon činností, které Poskytovatel zajišťuje v rámci řešení Havárií podle této Smlouvy, a udržovat je ve stálé pohotovosti,

### zajistit nepřetržitou pohotovost osob pověřených Poskytovatelem organizováním zásahu při odstraňování následků Havárií (dále jen „***Havarista***“ či „***Havaristé***“), přičemž Havaristou jsou vždy výhradně osoby uvedené v příloze č. 5 této Smlouvy jako členové realizačního týmu Poskytovatele na pozici „Člen realizačního týmu“ či „Vedoucí realizačního týmu“;

### účast Vedoucího realizačního týmu (příp. účast Člena realizačního týmu v jeho zastoupení) na kontrolních dnech organizovaných Objednatelem v souvislosti s Haváriemi; a

### koordinaci prací v souladu s touto Smlouvou zajišťovaných Poskytovatelem při Havárii s pracemi při řešení Havárie a jejích následků zajišťovanými jinými dodavateli Objednatele (dále jen „***Jiný dodavatel Objednatele***“), zejm. je Poskytovatel povinen zkoordinovat se a aktivně komunikovat s dodavatelem činností spojených s odtěžbou kontaminovaného materiálu; Objednatel za tímto účelem Poskytovateli předá kontakt na všechny relevantní dodavatele,

(dále souhrnně jen „***Paušální služby***“).

## Poskytovatel je dále povinen v případě nastalé Havárie zajišťovat technické sanační činnosti, spočívající zejména v:

### provedení prvotního průzkumu a odběrů vzorků včetně jejich analýz,

### řízení sanačních prací formou návrhů rozsahu a formy prací zástupcům Objednatele, kteří zprostředkovávají kontakt s místními orgány státní správy,

### odstraňování kontaminantů z hladiny podzemní vody ve výkopech,

### při podezření/zjištění úniku nebezpečných látek do podzemních vod vybudování hydrogeologických vrtů (monitorovací a sanační),

### v případě kontaminace podzemní vody realizace sanačních prací (čerpání podzemních vod a jejich následné čištění v dekontaminačních stanicích),

### v průběhu sanačních prací provádění dohledu nad průběhem sanace nesaturované zóny v souladu s požadavky orgánů státní správy a plnění uložených požadavků orgánů státní správy,

### dokumentaci prací (dílčí a závěrečné zprávy),

(dále souhrnně jen „***Geologické práce***“).

## Jednotlivé činnosti prováděné v rámci Geologických prací jsou uvedeny a oceněny v příloze č. 2 této Smlouvy (oddíly 1–3 Ceníku).

## Paušální služby a Geologické práce (dále společně také jako „***Plnění***“) musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy, a to především se zákonem č. 254/2001Sb., o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

## Hlavním cílem Veřejné zakázky a této Smlouvy je zajištění ochrany složek životního prostředí v případě úniku látek nebezpečných pro životní prostředí, ke kterému může dojít v rámci provozování drážní dopravy.

# Cena plnění

## Cena za Plnění je sjednána v souladu s nabídkovou cenou, kterou Zhotovitel uvedl ve své nabídce k Veřejné zakázce. Podrobný rozpis dle jednotlivých částí Plnění (cena za 1 měsíc Paušálních služeb a jednotkové ceny za jednotlivé položky v rámci Geologických prací) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „***Ceník***“).

## Ceny uvedené v Ceníku jsou uvedeny bez DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni zdanitelného plnění.

## Cena za Paušální služby (v Ceníku položka „vedení havarijní služby 24 hodin 365 dní v roce“) v sobě mj. zahrnuje i náklady na účast (zástupců) Poskytovatele na kontrolních dnech ve smyslu čl. 1.2.2 této Smlouvy a případné náklady Poskytovatele vzniklé v souvislosti s komunikací a koordinací s Jinými dodavateli Objednatele dle čl. 1.2.3 této Smlouvy.

## V případě expresního zpracování vzorku dle pokynu Objednatele, bylo-li plněno ve stanovené lhůtě 48 hodin v souladu s odst. 4.8 této Smlouvy, se cena za laboratorní zpracování vzorku (sestávající ze skutečně účtovaných příslušných položek Ceníku) navyšuje o expresní příplatek. Procentní sazba expresního příplatku dle Ceníku bude vypočítaná ze základu, kterým je vždy cena za laboratorní zpracování vzorku (sestávající ze skutečně účtovaných příslušných položek Ceníku), a takto vypočítaná výše expresního příplatku pak bude přičtena k ceně za laboratorní zpracování vzorku.

## Fakturace Paušálních služeb bude prováděna měsíčně, po akceptaci měsíčního výkazu, který je Poskytovatel povinen vždy doručit Objednateli do deseti (10) dnů po skončení měsíce, ve kterém byly Paušální služby poskytnuty, a který bude obsahovat:

## soupis všech telefonátů zástupců Objednatele na Havarijní linku v příslušném měsíci (vč. časových informací o každém hovoru, časových informací o propojení zástupce Objednatele s Havaristou a identifikačních údajů Havaristy komunikujícího se zástupcem Objednatele);

## soupis všech výjezdů Havaristy v příslušném měsíci (vč. místa Havárie, času příjezdu Havaristy do místa Havárie a identifikačních údajů Havaristy);

## odůvodnění všech neuskutečněných výjezdů Havaristy v daném měsíci ve smyslu čl. 4.5 této Smlouvy; a

## informaci o účasti zástupců Poskytovatele na kontrolních dnech ve smyslu čl. 1.2.2 této Smlouvy v příslušném měsíci (vč. data a místa konání kontrolního dnu a identifikace zástupce Poskytovatele přítomného na kontrolním dni).

## V případě, že Paušální služby nebudou v prvním měsíci, ve kterém došlo k nabytí účinnosti Smlouvy, a v posledním měsíci, ve kterém bude plnění Paušálních služeb ukončeno, z uvedených důvodů prováděny po celý kalendářní měsíc, nebude za tento měsíc fakturována plná cena Paušální služeb za 1 měsíc, ale pouze její poměrná část, odpovídající počtu dní, ve kterých byly Paušální služby prováděny.

## Fakturace Geologických prací bude provedena vždy po vyřešení jednotlivé Havárie dle skutečně provedených prací v rámci této Havárie, na základě akceptačního protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami, ve kterém nebudou uvedeny žádné výhrady či vady, případně ve kterém bude uvedeno, že došlo k odstranění vad/výhrad. Přílohou akceptačního protokolu bude Soupis provedených prací a jejich četnost. Jednotlivé položky budou účtovány za každou jednu započatou jednotku dle Ceníku. Cena za vypracování Závěrečné zprávy bude fakturována samostatně, na základě samostatného akceptačního protokolu, ve kterém nebudou uvedeny žádné výhrady či vady, případně ve kterém bude uvedeno, že došlo k odstranění vad/výhrad.

## Splatnost faktury/daňového dokladu činí 30 kalendářních dní od doručení Objednateli.

# Místo a doba plnění

## Místy plnění jsou lokality jednotlivých oblastních ředitelství Objednatele (příp. jiných organizačních jednotek Objednatele), ve kterých došlo k Havárii. Níže je uveden výčet jednotlivých organizačních jednotek (OJ) Objednatele a adresa jejich sídla.

## 

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizační jednotka (OJ)** | **Adresa sídla OJ** |
| OŘ Brno | Kounicova 26, 611 43 Brno |
| OŘ Hradec Králové | U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové |
| OŘ Ostrava | Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava |
| OŘ Plzeň | Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň |
| OŘ Praha | Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 |
| OŘ Ústí nad Labem | Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem |
| CTD | Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9 - Libeň |
| HZS | Chodovská 1430/3a, 141 00 Praha 4 - Michle |

## Poskytovatel je povinen poskytovat Paušální služby po dobu 36 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (tj. nejdříve od 22.03.2026), nedojde-li dříve ke skončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených níže v tomto článku.

## Poskytovatel je povinen provádět Geologické práce dle potřeb a pokynů Objednatele kdykoli od nabytí účinnosti Smlouvy (tj. nejdříve od 22.03.2026) do uplynutí 36 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu pro Geologické práce, podle toho, která ze skutečností nastane dříve (nedojde-li dříve ke skončení Smlouvy některým z ostatních níže uvedených způsobů). Celková výše hodnoty všech úkonů Geologických prací provedených na základě této Smlouvy (v součtu) nepřesáhne částku, která se vypočítá jako rozdíl 3.000.000 Kč a ceny (bez DPH) za 36 měsíců poskytování Paušálních služeb uvedené v Ceníku, tedy nepřesáhne částku [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY] (dále jen „***Limit geologických prací***“). Objednatel není povinen Limit geologických prací vyčerpat. Poskytovatel není oprávněn zahájit práce, jejichž hodnota by (v součtu všech již provedených prací) přesáhla Limit geologických prací.

## Před uplynutím doby 36 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy tato Smlouva zaniká:

1. písemnou dohodou Stran;
2. písemným odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v této Smlouvě nebo jejích přílohách nebo vyplývajících z právních předpisů;
3. písemnou výpovědí některé ze Smluvních stran v případech uvedených v této Smlouvě nebo jejích přílohách;
4. akceptací úkonů Geologických prací jejichž hodnota (v souhrnu všech provedených Geologických prací dle této Smlouvy) přesáhne částku o 50.000 Kč nižší, než je Limit geologických prací.

## Objednatel je nad rámec případů uvedených jinde v této Smlouvě a v její příloze č. 1 dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Poskytovatel:

1. opakovaně (alespoň podruhé) za dobu trvání Smlouvy poruší v rozporu s čl. 4.1 této Smlouvy povinnost zajistit propojení zástupce Objednatele s Havaristou do 15 minut od zavolání na Havarijní linku;
2. se opakovaně (alespoň podruhé) za dobu trvání Smlouvy dostane do prodlení s plněním povinnosti zajistit, aby se Havarista dostavil na místo Havárie v reakční době stanovené v čl. 4.3 této Smlouvy;
3. se opakovaně (alespoň podruhé) za dobu trvání Smlouvy dostane do prodlení s plněním povinnosti zajistit zpracování vzorku ve lhůtě dle čl. 4.7 této Smlouvy či zajistit expresní zpracování vzorku ve 48hodinové lhůtě v rozporu s čl. 4.8 této Smlouvy.

## Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou tří (3) měsíců, která začne běžet první (1.) den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli.

# Postup v případě nastalých Havárií

## Objednatel nahlásí Poskytovateli Havárii prostřednictvím k tomu zřízené Havarijní linky, uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Havarijní linka může být obsluhována i osobou, která není Havaristou. Poskytovatel je však povinen zajistit, že bude některý z Havaristů propojen s ohlašovatelem Havárie do 15 minut od zavolání, tj. od okamžiku, kdy začne příchozí hovor na Havarijní linku vyzvánět, nebo od okamžiku, kdy se ohlašovatel poprvé pokusí o spojení, pokud je Havarijní linka nedostupná. Dle pravidel tohoto odstavce tedy platí, že:

1. přijme-li hovor jiná osoba než Havarista, lhůta 15 minut běží od začátku vyzvánění a propojení s Havaristou musí být dokončeno do jejího uplynutí;
2. zůstane-li hovor nepřijat, je Poskytovatel povinen zajistit zpětné spojení s ohlašovatelem a současně propojení s Havaristou do 15 minut od začátku vyzvánění;
3. je-li Havarijní linka nedostupná, je Poskytovatel povinen zajistit zpětné spojení s ohlašovatelem a propojení s Havaristou do 15 minut od okamžiku, kdy se ohlašovatel pokusil o spojení.

Je-li v příloze č. 3 této Smlouvy uvedeno více Havarijních linek, je Poskytovatel povinen zajistit funkčnost a dostupnost v souladu s pravidly čl. 1.2.1 a tohoto odstavce pro všechny uvedené Havarijní linky.

## Objednatel sdělí Poskytovateli místo Havárie a stručný popis události, předpokládané množství uniklých závadných látek a v případě potřeby rovněž kontakt na velitele HZS a příslušný správní orgán.

## Reakční doba pro zahájení Geologických prací (tj. doba, v rámci které je Havarista povinen dostavit se na Objednatelem označené místo Havárie) je maximálně 5 hodin od nahlášení Havárie Objednatelem Poskytovateli postupem dle čl. 4.1 této Smlouvy. Za okamžik nahlášení Havárie se považuje čas ukončení telefonického hovoru s Havaristou.

## Havarista se po nahlášení Havárie bezodkladně, nejpozději však do uplynutí reakční doby dle předchozího odstavce, dostaví na místo Havárie. Havarista následně zhodnotí situaci a navrhne Objednateli (prostřednictvím k tomu pověřeného zástupce Objednatele) postup/možné varianty postupu v řešení Havárie, vč. instrukcí pro postup Jiného dodavatele Objednatele. Objednatel (prostřednictvím k tomu pověřeného zástupce Objednatele) na základě tohoto úvodního zhodnocení vydá Havaristovi písemný pokyn k rozsahu provedení Geologických prací (dále jen „***Písemný pokyn***“). Vyvstane-li v průběhu provádění Geologických prací či z podnětu příslušného správního orgánu potřeba upravit rozsah prováděných Geologických prací (např. ukáží-li se některé jako nadbytečné či naopak vyvstane potřeba provést práce neuvedené v Písemném pokynu), může být Písemný pokyn doplněn či upraven. Objednatel však není oprávněn zúžit obsah Písemného pokynu v tom rozsahu, v jakém Poskytovatel již začal práce provádět či zajišťovat.

## Havarista není povinen k výjezdu v případě, že předmětem hovoru není nahlášení Havárie nebo dostane-li od Objednatele výslovný pokyn nevyjíždět. O každém hovoru, po němž nenásleduje výjezd Havaristy, sepíše dotyčný Havarista bez zbytečného odkladu po ukončení hovoru záznam s odůvodněním neuskutečnění výjezdu, který obratem po skončení hovoru zašle osobě, která v zastoupení Objednatele volala na Havarijní linku, k potvrzení.

## Havarista bude dále postupovat v souladu s Písemným pokynem a společně s Jinými dodavateli Objednatele se bude podílet na řešení dané Havárie a odstraňování jejích následků Objednatelem odsouhlaseným postupem. Havarista bude provádět Geologické práce v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami. Havarista je povinen postupovat tak, aby byla Havárie vyřešena v co nejkratší možné době a v souladu s požadavky příslušného správního orgánu.

## Je-li v souladu s touto Smlouvou a Písemným pokynem prováděno laboratorní testování vzorků, je Poskytovatel povinen do 72 hodin od okamžiku, kdy Havarista obdrží Písemný pokyn, předat Objednateli protokol o výsledcích laboratorního testování odebraných vzorků (dále jen „***Protokol o výsledcích***“). Poskytovatel je následně povinen doručit Protokol o výsledcích příslušnému správnímu orgánu, a to na základě plné moci, kterou mu pro tyto účely Objednatel udělí.

## Objednatel (jím pověřená osoba) může v Písemném pokynu udělit Poskytovateli pokyn k expresnímu zpracování vzorků, a to ve lhůtě 48 hodin od okamžiku, kdy Havarista obdrží Písemný pokyn. V takovém případě je Poskytovatel povinen zajistit zpracování vzorků a předat Objednateli Protokol o výsledcích v uvedené lhůtě. Za expresní zpracování je Poskytovatel oprávněn účtovat si expresní příplatek dle přílohy č. 2 této Smlouvy.

## Na žádost Objednatele je Poskytovatel povinen kdykoli v průběhu Plnění bez zbytečného odkladu sepsat a předat Objednateli dílčí zprávu o průběhu řešení Havárie, přičemž obsah dílčí zprávy bude odpovídat zejm. požadavkům příslušného správního orgánu, které Objednatel Poskytovateli sdělí.

## Objednatel je oprávněn vyžádat si účast Vedoucího realizačního týmu (resp. Člena realizačního týmu) na kontrolním dni ve smyslu čl. 1.2.2 této Smlouvy, a to kdykoli v průběhu Plnění. Objednatel je však v takovém případě povinen informovat o této skutečnosti Objednatele nejpozději 3 dny před konáním kontrolního dnu.

## Po ukončení Geologických prací sepíše Vedoucí realizačního týmu závěrečnou zprávu, v níž uvede popis Havárie a způsob a průběh jejího řešení (Geologických prací), případně další informace vyžadované příslušným správním orgánem (dále a výše jen „***Závěrečná zpráva***“). Závěrečnou zprávu Poskytovatel doručí bezodkladně po ukončení Geologických prací a poté, co obdrží všechny potřebné podklady od Jiných dodavatelů Objednatele, zejm. od dodavatele činností spojených s odtěžbou kontaminovaného materiálu, Objednateli a současně také příslušnému správnímu orgánu. Po ukončení Geologických prací dále Poskytovatel zašle Objednateli soupis všech provedených Geologických prací v rámci řešení dané Havárie, tj. výpis jednotlivých položek dle Ceníku a jejich četnost (dále a výše jen „***Soupis provedených prací***“). Soupis provedených prací musí být v souladu s Písemným pokynem (bylo-li uděleno více Písemných pokynů či byl-li v průběhu provádění Geologických prací upravován, musí být Soupis provedených prací v souladu s těmito změnami).

## Geologické práce Objednatel akceptuje až po obdržení Soupisu provedených prací, Protokolu o výsledcích (pokud bylo provedeno laboratorní zpracování vzorků) a Závěrečné zprávy. Poskytovatel zašle Objednateli písemnou výzvu k akceptaci Geologických prací, Objednatel provede akceptační řízení nejpozději do 15 dnů poté, co obdrží písemnou výzvu Poskytovatele a poslední z dokumentů dle předchozí věty (dále jen „***akceptační lhůta***“). Vyžaduje-li akceptační řízení složitější posouzení, může Objednatel písemným oznámením zaslaným Poskytovateli nejpozději 3 dny před koncem akceptační lhůty akceptační lhůtu prodloužit o dalších 15 dní. Objednatel akceptuje Geologické práce za předpokladu, že jejich provedení odpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, Obchodním podmínkám (příloha č. 1 této Smlouvy), právním předpisům a příslušným technickým normám. O akceptaci Geologických prací bude Smluvními stranami sepsán akceptační protokol obsahující alespoň:

## výslovný souhlas Objednatele s akceptací provedených Geologických prací;

## datum akceptace;

## prohlášení Objednatele, zda Geologické práce akceptuje bez výhrad, nebo s výhradami;

## soupis zjištěných vad a lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta);

## soupis dokladů předaných Poskytovatelem Objednateli, vč. informace o rozsahu zpracování Závěrečné zprávy a případného odůvodnění odevzdání nekompletní Závěrečné zprávy (viz čl. 4.16 této Smlouvy).

## V případě akceptace s výhradami je Poskytovatel povinen odstranit vytčené vady/výhrady Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelem, uvedené v akceptačním protokolu. O nápravě bude sepsán Smluvními stranami nový akceptační protokol, ve kterém bude uvedeno, zda došlo k odstranění vad/výhrad. Vady se považují za odstraněné okamžikem potvrzení nového akceptačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, že došlo k odstranění vad/výhrad, oběma Smluvními stranami. Nedošlo-li k odstranění všech vytčených vad, proces dle tohoto odstavce se opakuje analogicky.

## Budou-li práce a výstupy v rámci Geologických prací ve větším rozsahu či podstatně v rozporu s touto Smlouvou, Obchodními podmínkami, právními předpisy či technickými normami, Objednatel Geologické práce neakceptuje. O tom bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu neakceptace a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Poskytovatel. Poskytovatel je povinen odstranit vytčené vady ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude rovněž uvedena v záznamu. Poskytovatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Poskytovatel. Po odstranění vad vyzve Poskytovatel Objednatele k zahájení náhradního akceptačního řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně po obdržení písemné výzvy Poskytovatele. Pro průběh náhradního akceptačního řízení se užijí ustanovení 4.12 a 4.13 této Smlouvy analogicky.

## Ustanovení části 13 přílohy č. 1 této Smlouvy se nepoužijí.

## Akceptace Geologických prací (podpis akceptačního protokolu) a úhrada ceny provedených Geologických prací (s výjimkou ceny za vypracování Závěrečné zprávy) není podmíněna předáním Závěrečné zprávy příslušnému správnímu orgánu. V případě, že Poskytovatel nemůže vyhotovit kompletní Závěrečnou zprávu z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti Jiným dodavatelem Objednatele (zejm. dodavatelem činností spojených s odtěžbou kontaminovaného materiálu), předá pro účely akceptace Geologických prací Objednateli alespoň nekompletní Závěrečnou zprávu zpracovanou v rozsahu, v jakém není Poskytovatel závislý na informacích a podkladech od Jiného dodavatele Objednatele, který neposkytl potřebnou součinnost.

## Cena za vypracování Závěrečné zprávy bude Poskytovateli uhrazena až po vypracování a doručení kompletní verze Závěrečné zprávy Objednateli i příslušnému správnímu orgánu a na základě kladného stanoviska správního orgánu. Objednatel je oprávněn vrátit Závěrečnou zprávu Poskytovateli k přepracování v případě, že nesplňuje požadavky stanovené touto Smlouvou, neodpovídá skutečnosti nebo nekoresponduje s Písemným pokynem a dokumenty uvedenými v čl. 4.12 této Smlouvy či z podnětu správního orgánu. Pro akceptaci Závěrečné zprávy se použijí analogicky pravidla čl. 4.12 a 4.13 této Smlouvy a akceptace Závěrečné zprávy bude potvrzena samostatným akceptačním protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami.

# Povinnosti Smluvních stran

## Objednatel se zavazuje zejména:

### zajistit volný přístup k předmětným prostorům a objektům zasaženým Havárií,

### zajistit koordinaci pověřených osob Objednatele a Poskytovatele při odstraňování Havárie,

### poskytnout Poskytovateli dostupné informace o množství, původu a charakteru kontaminantů uniklých při Havárii,

### sdělit Poskytovateli jména a kontakty osob odpovědných na straně Objednatele za komunikaci v případě Havárií v jednotlivých regionech a jakoukoli změnu na straně Objednatele v informacích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy,

### sdělit Poskytovateli kontakt na jiné dodavatele Objednatele, s nimiž je v souladu s touto Smlouvou Poskytovatel povinen spolupracovat, komunikovat a koordinovat práci.

## Poskytovatel se zavazuje zejména:

### při poskytování Plnění dle této Smlouvy postupovat v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami a dále s pokyny Objednatele,

### podílet se na udílení pokynů všem zúčastněným osobám, vč. externích spolupracovníků (dodavatelů) Objednatele, které se rovněž podílejí na řešení Havárií a odstraňování jejich následků (Jiný dodavatel Objednatele), napřímo s nimi komunikovat a koordinovat prováděné práce,

### zajistit proškolení všech osob, které se za Poskytovatele mají podílet na Plnění a mají se pohybovat ve vyhrazeném prostoru železniční dopravní cesty, v BOZP dle předpisu SŽ Bp1 v platném znění a zajistit vstupy do železniční dopravní cesty pro tyto osoby, pokud je již nemají dle předpisu SŽDC Ob1 díl II v platném znění,

### zajistit, aby veškeré osoby, které se budou podílet na Plnění a budou se pohybovat ve vyhrazeném prostoru železniční dopravní cesty, splňovaly podmínky Objednatele pro vstup do vyhrazeného prostoru železniční dopravní cesty a podmínky zdravotní a smyslové způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru Objednatele, a to dle předpisu SŽ Zam1 v platném znění (VŠ-01 Vstupní školení),

### po celou dobu trvání smluvního vztahu udržovat v platnosti doklady a dokumenty, jimiž Poskytovatel v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku prokazoval splnění profesní způsobilosti dle čl. 9.2 Výzvy k podání nabídek.

### Poskytovatel je povinen Objednateli na jeho písemnou výzvu předložit doklady prokazující splnění povinností dle čl. 5.2.3, 5.2.4 a 5.2.5 této Smlouvy, a to do 30 pracovních dnů od doručení výzvy Poskytovateli.

# Pojištění

## Poskytovatel je povinen na vlastní náklady udržovat v platnosti pojištění Poskytovatele pro případ způsobení újmy třetí osobě (přičemž za třetí osobu se pro účely tohoto ustanovení považuje i Objednatel) v souvislosti s výkonem Paušálních služeb či Geologických prací, které jsou předmětem této Smlouvy, s limitem pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 2.000.000 Kč, a to nejméně po dobu trvání Smlouvy a následně ještě jeden (1) měsíc po skončení Smlouvy. Poskytovatel je povinen o takovém pojištění předložit Objednateli doklady a na jeho žádost prokazovat, že jej udržuje (v uvedeném rozsahu) v platnosti. Doklady prokazující pojištění dle tohoto článku je Poskytovatel povinen předložit vždy do pěti (5) pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele, v opačném případě se má za to, že Poskytovatel pojištěn v souladu s touto Smlouvou není. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o každé změně, omezení nebo zániku pojištění.

## Poskytovatel je povinen za každý den, po který není pojištěn minimálně v rozsahu dle předchozího odstavce, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Pokuta dle předchozí věty se nepovažuje za náhradu škody. V případě, že doba, po kterou nebyl Poskytovatel pojištěn, překročila po dobu trvání Smlouvy (v součtu) více jak 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

## Ustanovení části 18 Obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 1 této Smlouvy, se neužijí.

# Poddodavatelé a realizační tým

## Na provádění plnění dle této Smlouvy se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 4 této Smlouvy.

### Poskytovatel může v průběhu plnění nahradit stávajícího poddodavatele nebo přizvat k plnění dle této Smlouvy nového poddodavatele, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, na základě písemné žádosti Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel požádá o změnu poddodavatele, musí tento poddodavatel splňovat veškeré požadavky Objednatele na plnění Smlouvy, minimálně ve stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel. Pokud je nahrazován poddodavatel, kterým byla ve výběrovém řízení prokazována kvalifikace, musí tento nový poddodavatel splňovat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel. Poskytovatel je k žádosti o změnu poddodavatele povinen předložit veškeré doklady a dokumenty požadované výzvou k podání nabídky na Veřejnou zakázku ve vztahu k poddodavateli. Stejně postupuje Poskytovatel v případě přizvání nového poddodavatele k plnění Smlouvy, v rozsahu stanoveném výzvou k podání nabídky na Veřejnou zakázku. Změna osoby poddodavatele a přizvání nové osoby poddodavatele nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a proběhne pouze na základě písemného souhlasu Objednatele s touto změnou. Objednatel je oprávněn souhlas neudělit.

## Na provádění plnění dle této Smlouvy se budou podílet členové realizačního týmu uvedení v příloze č. 5 této Smlouvy.

### Poskytovatel může v průběhu plnění nahradit některé osoby z osob, uvedených v seznamu realizačního týmu dle přílohy č. 5 této Smlouvy, pouze po předchozím souhlasu Objednatele na základě písemné žádosti Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel požádá o změnu některého z členů realizačního týmu uvedených v příloze č. 5 této Smlouvy, musí tato osoba, splňovat kvalifikaci požadovanou ve Veřejné zakázce. Poskytovatel je povinen k žádosti o změnu osoby předložit veškeré doklady a dokumenty vztahující se k takové osobě dle požadavků výzvy k podání nabídky ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku. Změna osoby nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a proběhne na základě písemného souhlasu Objednatele s touto změnou. Objednatel je oprávněn souhlas neudělit.

### V případě, že Poskytovatel požádá o rozšíření realizačního týmu některé z pozic, musí tato osoba, splňovat kvalifikaci požadovanou pro danou pozici ve Veřejné zakázce. Poskytovatel je povinen k žádosti o rozšíření realizačního týmu předložit veškeré doklady a dokumenty vztahující se k takové osobě dle požadavků výzvy k podání nabídky ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku. Doplnění osoby nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a proběhne na základě písemného souhlasu Objednatele s touto změnou. Objednatel je oprávněn souhlas neudělit.

# Sankce

## Nad rámec sankcí uvedených v jiných částech této Smlouvy a sankcí vyplývajících z Obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 1 této Smlouvy, Smluvní strany sjednávají následující:

### Poruší-li Poskytovatel v rozporu s čl. 4.1 této Smlouvy povinnost zajistit propojení zástupce Objednatele s Havaristou do 15 minut od zavolání na Havarijní linku, má Objednatel právo účtovat si smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každých dalších započatých 15 minutu prodlení.

### Dostane-li se Havarista do prodlení s plněním povinnosti dostavit se na místo Havárie v reakční době stanovené v čl. 4.3 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každou další započatou půlhodinu prodlení.

### Dostane-li se Poskytovatel v rozporu s čl. 4.7 této Smlouvy do prodlení se zajištěním zpracování vzorku ve lhůtě uvedené v tomto článku, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každou další započatou hodinu prodlení.

### Dostane-li se Poskytovatel v rozporu s čl. 4.8 této Smlouvy do prodlení s plněním ve 48hodinové lhůtě pro expresní zpracování vzorku, nevzniká Poskytovateli nárok na příslušný expresní příplatek dle Ceníku. Objednatel má v takovém případě právo účtovat si smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou další započatou hodinu prodlení.

### Nepředloží-li Poskytovatel Objednateli dokumenty prokazující splnění povinností dle čl. 5.2.3, 5.2.4 a 5.2.5 této Smlouvy do třiceti (30) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, má Objednatel právo účtovat si smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé jedno porušení této povinnosti.

## Nestanoví-li tato Smlouva jinak, použijí se pravidla pro stanovení a uplatnění sankcí uvedená v části 20 Obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 1 této Smlouvy.

## Kde Obchodní podmínky odvozují výši sankce od „Ceny služeb“, myslí se tím pro účely této Smlouvy celková nabídková cena Poskytovatele uvedená v Ceníku.

# Další ujednání

## Poskytovatel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení plnění dle této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení a poskytování plnění dle této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje provádět plnění dle této Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí.

## Kontaktními osobami Smluvních stran (pro účely komunikace záležitostí v souvislosti s touto Smlouvou) jsou

### za Objednatele p. …, tel. …, email … [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY],

### za Poskytovatele p. [DOPLNÍ POSKYTOVATEL].

## Seznam kontaktních osob Objednatele a jejich kontaktních údajů (vč. adresy, telefonního čísla a e-mailu) pro účely řešení Havárie, jakož i označení osob, které jsou Havaristy Poskytovatele a číslo Havarijní linky Poskytovatele je uvedeno v příloze č. 3 této Smlouvy.

## Změnu kontaktních osob a jejich kontaktních údajů dle čl. 9.2 a 9.3 této Smlouvy mohou Smluvní strany provést bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě písemným oznámením změny druhé Smluvní straně. V případě změny (doplnění) osoby Havaristy, která je zároveň změnou (doplněním) členů realizačního týmu Poskytovatele dle čl. 7.2 této Smlouvy, budou Smluvní strany postupovat dle pravidel čl. 7.2 této Smlouvy.

## Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

## Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

## Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

## Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

## Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

## V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se Poskytovatel zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na Poskytovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli.

# Střet zájmů, povinnosti Poskytovatele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

## Poskytovatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

## Poskytovatel prohlašuje, že:

1. on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
2. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
3. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 10.5 této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“).

## Je-li Poskytovatelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 10.1 a 10.2 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Poskytovatele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

## Přestane-li Poskytovatel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

## Poskytovatel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.

## Poskytovatel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

## Ukáže-li se jakékoliv prohlášení Poskytovatele dle tohoto článku Smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li Poskytovatel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Poskytovatel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

# Compliance

## Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran.

## Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci>.

## Poskytovatel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Poskytovatel x nemá-li Poskytovatel výše uvedené dokumenty, celý bod 11.3 odstraní].

# Závěrečná ujednání

## Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

## Poskytovatel prohlašuje, že

### se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil,

### v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.

## Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě vyhotovení Objednatel.

## Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.

## Smluvní vztahy neupravené Smlouvou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

## Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

## Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

## Poté, co Poskytovatel poprvé obdrží spolu se Smlouvou i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv mezi Smluvními stranami pro to, aby se Smluv řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy, neboť Poskytovateli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

## Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

## Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.

## Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem 22.03.2026. Bude-li Smlouva uveřejněna v registru smluv později (po uvedeném datu), nabývá účinnosti až dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Obchodní podmínky ke Smlouvě
2. Ceník
3. Přehled kontaktních osob a kontaktů – doplní Poskytovatel
4. Seznam poddodavatelů – doplní Poskytovatel
5. Seznam realizačního týmu – doplní Poskytovatel

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

…………………………………………………… …………………………………………………

Ing. Karel Švejda, MBA [DOPLNÍ POSKYTOVATEL]  
náměstek generálního ředitele  
pro provozuschopnost dráhy