# Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy objednatele:  ………………………

číslo smlouvy zhotovitele:   ………………………

na zpracování studie proveditelnosti

„Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS“

## Čl. 1 – Smluvní strany

- Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: [●], tel.: [●], e-mail: [●] (vyjma podpisu této Smlouvy a případně jejích změn a dodatků)

- ve věcech technických: [●], tel.: [●], e-mail: [●]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

[adresa bude doplněna před podpisem smlouvy]

(dále jen „Objednatel“)

- Zhotovitel:

…………………………

se sídlem ……………, ……………………………………, PSČ ……………..

IČO: ………………., DIČ: ………………

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………. v ……….., oddíl .., vložka ………….

zastoupená: ………………………………., …………………………………..

bankovní spojení: č.ú. …………………………………. vedený u …………………….

Kontaktní osoba: [●], tel.: [●], e-mail: [●]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů: [●], tel.: [●], e-mail: [●], datová schránka: [●]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“).

- Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně veškeré změny údajů Smluvních stran a kontaktních osob uvedených v čl. 1 Smlouvy, a to doporučeným dopisem zaslaným na kontaktní adresy uvedené v čl. 1 Smlouvy s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

- Smluvní strany si bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy, resp. po změnách kontaktních osob, předají pověřovací listiny kontaktních osob.

- Smluvní strany berou na vědomí, že kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických uvedená v čl. 1 odst. 1 této Smlouvy je oprávněna k podepisování a přebírání předávacích protokolů, udílení jakýchkoliv pokynů Zhotoviteli v souladu s touto Smlouvou a kontaktování kontaktní osoby Zhotovitele za účelem svolání porady Objednatelem v souladu s přílohou č. 1 (Zvláštní technické podmínky) této Smlouvy. Kontaktní osoba Objednatele ve věcech smluvních má zejména právo stanovené v čl. 13 odst. 1 této Smlouvy. Žádná kontaktní osoba Objednatele však není oprávněna jakkoliv odsouhlasovat změny této Smlouvy ani uzavřít jakýkoliv její dodatek.

Čl. 2 – Účel Smlouvy

- Účelem této Smlouvy je zejména stanovení základních podmínek pro:

- zpracování studie proveditelnosti („Studie proveditelnosti“) v souvislosti se zamýšlenou realizací modernizace železničního uzlu Praha („Projekt“) a veškeré technické, ekonomické a jiné dokumentace související se Studií proveditelnosti;

- maximální možnou míru naplnění níže uvedených projektových cílů, které jsou podrobněji specifikovány v příloze č. 6 a v příloze č. 9, a to v pořadí dle jejich priorit:

- efekt studie proveditelnosti z pohledu zlepšení obslužnosti hl. m. Prahy (železničního uzlu Praha – ŽUP);

- ekonomická efektivita navrženého technického řešení (pozn. s přihlédnutím k projektovému cíli dle čl. 2 odst. 1. písm. b) bod i).;

- ochrana životního prostředí;

- zajištění podpory záměru u veřejnosti (pozn. záměru modernizace železničního uzlu Praha).

- identifikace a řízení rizik, která Objednateli v rámci realizace plnění Smlouvy nebo využitím výstupů plnění Smlouvy pro navazující územní řízení a řízení EIA (dle názoru Zhotovitele) hrozí, a to z pohledu projektových cílů, blíže viz příloha č. 7 a příloha č. 10.

- specifikace opčního práva na realizaci dodatečného plnění, které má přispět k lepšímu naplnění projektových cílů v maximální možné míře, blíže viz příloha č. 8 a příloha č. 11.

- konzultace, porady a předání Studie proveditelnosti a veškerých souvisejících podkladů Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám;

- užívání a jiné nakládání se Studií proveditelnosti a veškerými souvisejícími podklady Objednatelem a třetími osobami v souvislosti s realizací Projektu nebo v souvislosti s činností Objednatele;

- stanovení odměny za zpracování Studie proveditelnosti; a

- posouzení kvality Studie proveditelnosti.

- Smluvní strany se dohodly, že kromě účelu výslovně stanoveného v čl. 2 odst. 1 Smlouvy budou po celou dobu platnosti této Smlouvy dodržovat a řídit se i jakýmkoli jiným účelem vyplývajícím z vlastního smyslu ujednání této Smlouvy.

Čl. 3 – Předmět Díla

- Dílem se rozumí zpracování studie proveditelnosti: „Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS“ a veškerých souvisejících podkladů a činností, jak je specifikováno v této Smlouvě, včetně jejích příloh („Dílo“).

- Dílem dle této Smlouvy není plnění uvedené v příloze č. 12 – „Shrnutí obsahující podrobný popis činností, které nejsou předmětem plnění Smlouvy“.

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo a Objednatel se zavazuje provedené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou Cenu Díla.

Čl. 4 – Výchozí a závazné podklady a údaje k plnění Díla a s tím související povinnosti Zhotovitele

- Dílo se Zhotovitel zavazuje plnit zejména v souladu s:

- Zvláštními technickými podmínkami pro zpracování Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS, které jsou přílohou č. 1 této Smlouvy („Zvláštní technické podmínky“);

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti: „Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS“ („Veřejná zakázka“);

- přílohou č. 6 – Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň“ včetně technického upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“ uvedených v příloze č. 9 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“;

- přílohou č. 7 – Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“ včetně technického upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“ uvedených v příloze č. 10 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“;

- přílohou č. 8 – Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ včetně technického upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ uvedených v příloze č. 11 – Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ – avšak pouze v návaznosti na využití opčního práva Objednatelem;

- ostatními přílohami této smlouvy uvedenými v čl. 14 odst. 15. Smlouvy.

- Zhotovitel bude při vypracování Díla respektovat veškeré právní a technické normy, předpisy Objednatele, směrnice a ostatní související dokumenty v platném znění. Zhotovitel se zavazuje respektovat jakékoliv změny souvisejících předpisů Objednatele, které mají vztah k Dílu a jeho součástem, i pokud k nim dojde během provádění Díla a budou Zhotoviteli Objednatelem jakkoliv oznámeny. Vyvolají-li podle názoru Objednatele takové změny potřebu změnit ujednání této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje, že s Objednatelem za tím účelem uzavře písemné dodatky k této Smlouvě, které upraví změněný rozsah Díla a přiměřeně také sníží nebo zvýší Cenu Díla, popř. upraví termíny plnění. Porušení povinnosti Zhotovitele uzavřít takový dodatek zakládá právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat Dílo podle Pokynu generálního ředitele č. 4/2016 „Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty“ ze dne 30.8.2016, ve znění všech změn a dodatků.

- V průběhu prací si Zhotovitel zajistí řádně a včas všechny potřebné podklady od Objednatele na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Veškeré dokumenty, předpisy a podklady, jakož i veškeré informace („Informace“), které Zhotovitel takto získá, musí být využívány výhradně pro účely plnění předmětu Díla.

- Zhotovitel zajistí veškerými dostupnými prostředky odpovídající ochranu Informace před jejím poskytnutím jakékoliv neoprávněné třetí osobě nebo zneužitím. V žádném případě nesmí být bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele Informace poskytnuty třetím osobám. Před prvním přístupem k Informaci budou všechny osoby Zhotovitelem řádně poučeny a písemně zavázány k mlčenlivosti v souvislosti se zpřístupněním Informace.

- Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že v případě, že by Zhotovitel považoval zpřístupněnou Informaci za nevhodnou nebo nesprávnou a Objednatele na tuto skutečnost neupozornil, neprodlužuje se lhůta stanovená dle této Smlouvy pro dokončení díla ani Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů spojených s případným přerušením zpracování Díla. Objednateli jsou v takovém případě rovněž zachována práva z vadného Díla.

- V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty uvedenými v prvním odstavci tohoto článku a dalšími podklady předanými Objednatelem, má přednost vždy dokument uvedený výše dle následujícího pořadí:

- tato Smlouva bez příloh;

- Zvláštní technické podmínky jako příloha č. 1 Smlouvy;

- Další přílohy k této Smlouvě dle čl.14, odst.15 (pokud tyto přílohy nejsou uvedeny pod jiným písmenem a) až e);

- Zadávací podmínky Veřejné zakázky;

- další podklady předané Objednatelem pro účely provádění Díla.

To znamená, že například v případě rozporu mezi ujednáními této Smlouvy a přílohou č. 1 (Zvláštní technické podmínky) má přednost tato Smlouva.

Čl. 5 – Termíny plnění

- Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude prováděno po částech a v termínech specifikovaných v čl. 7 přílohy č. 1 – Zvláštní technické podmínky a v příloze č. 13 – „Podrobný harmonogram Díla“.

- Pro vyloučení pochybností a s ohledem na specifickou povahu Díla se Smluvní strany dohodly, že, Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení části odměny až za provedenou část Díla v souladu s pravidly v čl. 6 této Smlouvy. Zhotovitel nemá právo požadovat po Objednateli zálohy na provádění Díla.

- K předání a převzetí příslušné části Díla (dílčího plnění) dojde předáním všech výstupů Zhotovitele uvedených pro příslušné dílčí plnění v příloze č. 9 – „Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“ a odsouhlasením předávacího protokolu o předání a převzetí části Díla (daného dílčího plnění), který musí být podepsaný osobami oprávněnými zastupovat Zhotovitele a Objednatele nebo kontaktní osobou Objednatele ve věcech technických a kontaktní osobou Zhotovitele. Protokol o předání a převzetí části Díla (daného dílčího plnění) musí být také podepsán všemi Kvalifikovanými osobami (jak je tento pojem definován níže), které se na dané části Díla mají podílet v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy, a které svým podpisem dosvědčí odbornost provádění Díla.

- Za řádné splnění celého Díla se považuje až provedení všech dílčích plnění, tj. provedení celého Díla a odsouhlasení závěrečného protokolu o předání a převzetí celého Díla, který musí být podepsaný osobami oprávněnými zastupovat Zhotovitele a Objednatele nebo kontaktní osobou Objednatele ve věcech technických a kontaktní osobou Zhotovitele. Objednatel v jiných případech není povinen část Díla převzít a zaplatit za ni zbývající část Ceny Díla.

- Při předání každého dílčího plnění a následně i celého Díla Zhotovitel v předávacím protokolu vždy písemně uvede a potvrdí, že má všechna práva a souhlasy autorů Díla nebo jeho části k tomu, aby Objednatel mohl Dílo nebo jeho část užívat či s ním jinak nakládat v souladu s ujednáními této Smlouvy, zejména pak s čl. 11 této Smlouvy. Zhotovitel vždy v rámci předání dílčího plnění a následně i celého Díla uvede, které osoby jsou autory jednotlivých autorských děl, které jsou součástí Díla a také předloží doklady o tom, že má od těchto osob zajištěna veškerá požadovaná práva k Dílu, resp. jeho částem (např. dokladem o pracovním poměru či ověřenou kopií smlouvy uzavřené s takovou osobou). Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost, Objednatel není povinen Dílo nebo jeho část převzít a zaplatit příslušnou Cenu Díla. Objednatel má v takovém případě právo na smluvní pokutu v souladu s čl. 9 odst. 1 této Smlouvy.

- Zjistí-li Objednatel již při předání Díla nebo jeho části (dílčího plnění), ačkoli to jinak zjišťovat povinen není, vady nebo nedodělky, může odmítnout převzetí Díla nebo jeho části (dílčího plnění) anebo Dílo anebo jeho část převzít s výhradou, že v předávacím protokolu budou uvedeny zjištěné vady spolu se lhůtou pro jejich odstranění. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků činí 5 pracovních dnů, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší.

- Odstavcem 6 tohoto článku Smlouvy, příp. čl. 10 odst. 1 Smlouvy, není nijak dotčeno oprávnění Objednatele provádět dle svého uvážení kontrolu provádění Díla a požadovat nápravu, zjistí-li, že Zhotovitel dílo neprovádí řádným způsobem. Nezjedná-li Zhotovitel nápravu ani v přiměřené době, zakládá tato skutečnost oprávnění Objednatele od Smlouvy odstoupit, byl-li Zhotovitel na možnost odstoupení upozorněn.

- Místem plnění je sídlo Objednatele a v případě potřeby též jiné vhodné místo určené dle pokynu Objednatele.

Čl. 6 - Cena za provedení Díla:

- Cena za provedení Díla celkem bez DPH			nevyplňovat!  - Kč

## DPH (základní sazba)						Nevyplňovat!- Kč

Cena za provedení Díla celkem včetně DPH			nevyplňovat!- Kč

(„Cena Díla“) - Poznámka  pro účastníky: Tuto část účastník nevyplňuje. Vybraný dodavatel ji vyplní až před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Cena Díla zahrnuje rovněž plnění Smlouvy specifikované

- v příloze č. 6 – Formulář ke kritériu „Odborná úroveň“ včetně technického upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“ uvedených v příloze č. 9 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“;

- v příloze č. 7 – Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“ včetně technického upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“ uvedených v příloze č. 10 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“;

nezahrnuje však činnosti, které jsou předmětem opčního práva Objednatele, tj. činnosti uvedené

- v příloze č. 8 – Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ včetně technického upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ uvedených v příloze č. 11 – Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“.

- Podrobný rozpis Ceny díla je uveden v příloze 5 – „Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis Ceny za provedení Díla)“. Cena za povedení Díla včetně jednotlivých položek uvedených v příloze č. 5 Smlouvy je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.

- Cena za provedení Díla bude Objednatelem hrazena po částech, a to po provedení jednotlivých dílčích plnění:

- První dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 10% z Ceny Díla.

- Druhé dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 15% z Ceny Díla.

- Třetí dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 5% z Ceny Díla.

- Čtvrté dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 15% z Ceny Díla.

- Páté dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 15% z Ceny Díla.

- Šesté dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 15% z Ceny Díla.

- Sedmé dílčí plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 15% z Ceny Díla.

- Konečné plnění dle čl. 7.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 10% z Ceny Díla.

Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí dané části Díla.

- Objednatel není povinen od Zhotovitele část Díla převzít a zaplatit za něj cenu ve výši dle odst. 3 tohoto článku, má-li část Díla vady anebo přebírá-li Objednatel Dílo s výhradami uvedenými v předávacím protokolu. Zhotoviteli v takovém případě vzniká právo na vystavení faktury a zaplacení odměny za část Díla (dílčí plnění) až v okamžiku, kdy bude daná část Díla řádně provedena včetně odstranění veškerých vad a nedodělků, tj. bude s ohledem na účel stanovený v této Smlouvě bez jakýchkoliv vad.

Čl. 7 – Platební podmínky

- Úhrada díla bude prováděna na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho části, jako doklad o řádně provedeném Díle nebo jeho části (dílčího plnění).

- Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo Smlouvy a případně i číslo příslušného smluvního dodatku. Musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu (podle ust. § 28 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění („Zákon o DPH“), náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v této Smlouvě, Objednatel je oprávněn takový doklad vrátit Zhotoviteli a Objednatel není v prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad a doručit ho na kontaktní adresu Objednatele uvedenou v čl. 1 této Smlouvy. Nový daňový doklad musí obsahovat nový den vystavení (tj. den odlišný ode dne vystavení vadného daňového dokladu) a novou lhůtu splatnosti, do níž se nezapočítává již uplynulá lhůta splatnosti vadného (vráceného) daňového dokladu.

- K fakturovaným částkám bude připočtena DPH ve výši dle Zákona o DPH.

- Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by byl uveden ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- Splatnost faktury (daňového dokladu) za provedené práce je s ohledem na povahu závazku 60 dnů po doručení a převzetí řádného daňového dokladu Objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části Díla, která je financována a placena z prostředků fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění. Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost též dalším případným kontrolním orgánům, včetně součinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Na daňových dokladech je nutno uvádět Objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

Úplný název Díla v souladu s touto Smlouvou včetně ISPROFOND.

- Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy Zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích subjektů.

Čl. 8 – Způsob provádění Díla

- Zhotovitel je povinen provádět Dílo podle této Smlouvy a jejích příloh, resp. dle případných pokynů Objednatele. Pokyny pro provádění Díla podle této Smlouvy může udělovat Zhotoviteli kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických nebo jiné osoby, které Objednatel písemně pověří k udělování pokynů, pokud takové pověření doručí Zhotoviteli. Pro vyloučení všech pochybností nicméně Strany prohlašují, že s ohledem na odbornost a profesionalitu Zhotovitele Objednatel bude udělovat dílčí pokyny k provádění Díla pouze omezeně a pouze v nezbytném rozsahu. Odpovědnost za řádné a kvalitní plnění je výhradně na Zhotoviteli.

- Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat tak, aby:

- bylo v maximální možné míře dosaženo projektových cílů, které jsou podrobněji uvedené v příloze 6 – Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň“ a v příloze č. 9 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“.

- byla v maximální možné míře identifikována a řízena rizika, která jsou Zhotovitelem specifikována v příloze č. 7 – Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“ a v příloze č. 10 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“;

a v případě, že dojde k využití opčního práva Objednatele a zadání zakázky Zhotoviteli, rovněž tak, aby

- bylo Objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuto plnění, které je specifikováno v příloze č. 8 – Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ a v příloze č. 11 – Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ a takové plnění v maximální možné míře přispělo k dosažení výše uvedených projektových cílů Objednatele.

- Zhotovitel je povinen zúčastnit se porad (jednání) s Objednatelem v souladu s pravidly stanovenými v příloze č. 1 této Smlouvy (Zvláštní technické podmínky) a na těchto poradách konzultovat zejména způsob provádění Díla, zjištění učiněná Zhotovitelem a pracovní verze výstupů. Konkrétní pravidla pro svolání porad, jejich obsah a frekvence konání jsou uvedena v příloze č. 1 (Zvláštní technické podmínky) této Smlouvy.

- Účast Objednatele a jeho zástupců na poradách, ani udělování jejich pokynů, nezprošťuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel je tak zejména povinen přezkoumat s odbornou péčí všechny pokyny Objednatele, podklady a Informace předané Objednatelem a upozornit písemně na vady nebo nesrovnalosti či nejasnosti v těchto pokynech, podkladech či Informacích. Pokud by pokyny udělené Objednatelem byly prokazatelně nesprávné nebo vadné, bude Zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady Díla pouze v rozsahu, v jakém takové vady byly způsobeny prokazatelně vadnými pokyny Objednatele a v jakém na jejich prokazatelnou vadnost Zhotovitel písemně upozornil Objednatele.

- Zhotovitel se Objednateli zavazuje, že Dílo bude po celou dobu až do jeho úplného, řádného a bezvadného provedení prováděno výlučně:

- osobami uvedenými v příloze č. 2 této Smlouvy („Kvalifikované osoby“) tak, aby jednotlivé Kvalifikované osoby, kterými Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Veřejné zakázky, prováděly činnosti na pozici dle jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovaly kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, a v rozsahu, který takové pozici běžně odpovídá; a dále

- osobami uvedenými v příloze č. 3 nebo osobami, jejichž identitu Zhotovitel písemně sdělí Objednateli,

- Za předpokladu zachování podmínek zapojení Kvalifikovaných osob a Náhradních kvalifikovaných osob, jak je tento pojem definován níže, je Zhotovitel oprávněn zapojit další osoby uvedené v příloze č. 3. Zhotovitel je povinen průběžně aktualizovat seznam osob, podílejících se na Díle, uvedených v příloze č. 3 a bez zbytečného odkladu po jakékoliv změně zaslat Objednateli aktualizovaný seznam (uzavření dodatku není vyžadováno).

- Při změně Kvalifikovaných osob uvedených v příloze č. 2 není nutné uzavírat listinný dodatek k této Smlouvě a Zhotovitel je po odsouhlasení změny Objednatelem povinen vypracovat a předat Objednateli v listinné podobě aktualizované znění přílohy č. 2, čímž dojde automaticky k nahrazení znění přílohy č. 2 jejím novým, Objednatelem schváleným, zněním. Strany pro zamezení pochybnostem uvádějí, že pro osoby neuvedené v příloze č. 2 se předchozí věta tohoto čl. neuplatní.

- Každá Kvalifikovaná osoba se bude na provádění Díla podílet v rozsahu dle své pozice uvedené v této Smlouvě a v příloze č. 2. Každá Kvalifikovaná osoba musí po celou dobu provádění Díla splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Zhotovitele a zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na pozici, kterou daná osoba zastává dle Zadávacích podmínek.

- Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Díla v rozsahu stanoveném Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce se Zhotovitelem nebo její dlouhodobé absence (zejména dlouhodobá nemoc pravděpodobně překračující délku jednoho měsíce) či úmrtí, je Zhotovitel povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit poskytování plnění náhradní kvalifikovanou osobou („Náhradní kvalifikovaná osoba“), a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti.

- Zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se bude na poskytování plnění podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou kvalifikací. Pokud Objednatel nesouhlasí s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je oprávněn žádat Zhotovitele o její výměnu za jinou osobu se stejnou kvalifikací navrženou Zhotovitelem do 15 dnů po doručení žádosti Objednatele o výměnu Náhradní kvalifikované osoby, a to vše i opakovaně; do provedení výměny Náhradních kvalifikovaných osob je plnění poskytováno prostřednictvím původní Zhotovitelem navržené Náhradní kvalifikované osoby. V případě změny Hodnocené kvalifikované osoby bude dále postupováno dle čl. 8 odst. 16 písm. b) Smlouvy a tohoto ustanovení.

- Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a prokázáním její kvalifikace nese výlučně Zhotovitel, a to i v případě, že Objednatel s obsazením místa Náhradní kvalifikované osoby nesouhlasí opakovaně.

- Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Náhradní kvalifikovaná osoba splňuje alespoň kvalifikační předpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, kterou nahrazuje (včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a neprokáže náhradu za Kvalifikovanou osobu), zaplatí Objednateli za započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,01% z Ceny Díla. Tím nejsou žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění. Porušení této povinnosti je Objednatelem považováno za závažné porušení smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění („ZZVZ“).

- Zhotovitel zajistí, že každá Kvalifikovaná osoba (tj. včetně Nových Kvalifikovaných osob) musí být Objednateli na základě předchozího vyžádání u Zhotovitele plně k dispozici v souladu s povinnostmi podle této Smlouvy a poskytnout mu veškerou vyžadovanou součinnost v souvislosti s prováděním Díla, nebrání-li jí v tom objektivně závažné překážky. Existenci takové překážky musí Zhotovitel Objednateli bezodkladně sdělit a prokázat. Každá Kvalifikovaná osoba je tak zejména povinna zúčastnit se všech porad a jednání se zástupci Zhotovitele, které se týkají plnění k ní přiřazenému v příloze č. 2 této Smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel svoji povinnost dle předchozího odstavce, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení své povinnosti. Za jednotlivé porušení takové povinnosti se považuje také každý den porušení povinnosti zajistit součinnost Kvalifikované osoby či její účast na požadované poradě (jednání) se zástupci Objednatele.

- Za objektivně závažné překážky se považuje krátkodobá nemoc, dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa Kvalifikované osoby, to vše v délce nejvýše 1 měsíc, její krátkodobá nepřítomnost v délce nejvýše 2 týdnů spočívající v dovolené ve smyslu ust. § 211 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění („Zákoník práce“), oznámená Zhotovitelem Objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před plánovanou nepřítomností Kvalifikované osoby, události vyvolané vyšší mocí znemožňující požadovanou účast Kvalifikované osoby na jednání nebo dočasné poskytnutí její součinnosti. Za objektivně závažné překážky se nepovažuje zejména dlouhodobá nemoc Kvalifikované osoby, dlouhodobá pracovní neschopnost, karanténa nebo jiná dlouhodobá nepřítomnost Kvalifikované osoby v délce vždy přesahující 1 měsíc nebo souhrnně 3 měsíce v průběhu jednoho kalendářního roku, pracovní volno v souvislosti s brannou povinností, studijní nebo jiné obdobné volno ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce nebo jiné osobní překážky Kvalifikované osoby bránící ji v provádění Díla déle než 2 týdny nebo v souhrnu déle než 3 měsíce v průběhu jednoho kalendářního roku.

- Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit Kvalifikovanou osobu na odůvodněnou žádost Objednatele v případě, že Kvalifikovaná osoba objektivně dlouhodobě či opakovaně podává podprůměrné výkony při plnění této Smlouvy, její faktické kvality neodpovídají její pozici, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy nebo jiné předpisy Objednatele, se kterými byla seznámena, nebo svou činností způsobila Objednateli újmu.

- Další požadavky Objednatele na Kvalifikované osoby, a to na „vedoucího týmu“ („Hodnocená kvalifikovaná osoba“):

- Hodnocená kvalifikovaná osoba se bude na provádění Díla podílet v rozsahu a způsobem stanoveným pro danou Hodnocenou kvalifikovanou osobu v příloze č. 2 této Smlouvy.

- Nebude-li se Hodnocená kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Díla v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, Strany budou postupovat podle výše uvedených ustanovení, přičemž nad jejich rámec Objednatel prověří a vyhodnotí schopnosti a kvality náhradní Hodnocené kvalifikované osoby podle pravidel hodnocení Hodnocené kvalifikované osoby dle Zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Pokud Zhotovitelem nově navržená osoba v rámci tohoto hodnocení dosáhne nižšího bodového hodnocení, než bylo Zhotoviteli v zadávacím řízení Veřejné zakázky přiděleno, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny Díla za každý 1 bod bodového rozdílu, s tím, že maximální výše smluvní pokuty činí 25 % z ceny Díla za Hodnocenou kvalifikovanou osobu. Změna obsazení na pozicí Hodnocené kvalifikované osoby však nesmí mít vliv na celkové pořadí účastníků podávajících nabídku do Veřejné zakázky. Jinak řečeno, vybraný dodavatel nemůže být v důsledku této změny celkově hodnocen hůře, než kterýkoliv jiný účastník v původním pořadí.

- Smluvní pokuty podle tohoto článku 8, vyjma a bez započtení čl. 8.16 písm. b), nesmí v souhrnu přesáhnout 25% Ceny Díla.

- Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele potvrdit a doložit, že daná osoba podílející se na Díle má kvalifikaci a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na příslušné části Díla podílela a aby Dílo by vytvořeno s řádnou odbornou péčí.

- Prokazoval-li Zhotovitel kvalifikaci dle příslušných ustanovení ZZVZ a Zadávacích podmínek pomocí poddodavatele („Kvalifikovaný poddodavatel“), musí Kvalifikovaný poddodavatel osobně provést tu část Díla, která odpovídá závazkům předloženým v nabídce Zhotovitele na Veřejnou zakázku („Část Díla vyhrazená poddodavateli“), popř. doplněným na základě výzvy Objednatele před uzavřením Smlouvy.

- Každý Kvalifikovaný poddodavatel musí po celou dobu provádění Části Díla vyhrazené poddodavateli splňovat jím prokazované kvalifikační předpoklady.

- Nebude-li se Kvalifikovaný poddodavatel řádně podílet na provádění Části Díla vyhrazené poddodavateli v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, např. v důsledku ukončení jeho spolupráce se Zhotovitelem nebo jeho dlouhodobé nečinnosti (zejména nečinnost překračující délku 1 měsíce), nebo sníží-li se jeho kvalifikace pod úroveň jím prokazovaných kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti. Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost, zaplatí Objednateli za každý započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla v každém jednotlivém případě. Tím nejsou žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění.

- Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikovaného poddodavatele se bude na provádění Díla podílet adekvátní náhrada v podobě náhradního Kvalifikovaného poddodavatele („Nový Kvalifikovaný poddodavatel“). Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, musí Nový Kvalifikovaný poddodavatel mít alespoň stejnou kvalifikaci jako Kvalifikovaný poddodavatel, kterého Nový Kvalifikovaný poddodavatel nahrazuje a musí vždy splnit kvalifikační předpoklady v rozsahu prokázaném v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Kvalifikovaným poddodavatelem. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost dle předchozí věty, zaplatí Objednateli za započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla.

- Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Nový Kvalifikovaný poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady v rozsahu prokázaném v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Kvalifikovaným poddodavatelem (včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a neprokáže náhradu za Kvalifikovaného poddodavatele), zaplatí Objednateli za započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla. Tím nejsou žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění. Porušení této povinnosti je Objednatelem považováno za závažné porušení smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.

- Nebude-li Kvalifikovaný poddodavatel ani Nový Kvalifikovaný poddodavatel osobně provádět Část Díla vyhrazenou poddodavateli, následkem čehož bude Část Díla vyhrazenou Kvalifikovanému poddodavateli muset provést jakákoliv jiná osoba, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že bude-li Nový Kvalifikovaný poddodavatel mít v porovnání s nahrazovaným Kvalifikovaným poddodavatelem vyšší kvalifikaci, Objednatel není povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace jakkoliv kompenzovat ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu dle předchozích odstavců.

- Odstavec 14 tohoto článku 8 platí pro Nového Kvalifikovaného poddodavatele obdobně.

- Zhotovitel nemůže část Díla vymezenou přílohou č. 14 této Smlouvy realizovat prostřednictvím poddodavatele, přičemž za každý započatý den porušení zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla.

Čl. 9 – Smluvní pokuty a náhrada újmy

- Smluvní pokuty za nesplnění termínů dokončení dílčích částí či celého Díla:

Zhotovitel uhradí Objednateli:

a) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za příslušnou část Díla, minimálně však 500,- Kč, za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním příslušné řádně provedené části Díla či jejím předložením k odsouhlasení/akceptaci v termínech a za podmínek stanovených v čl. 5 a příloze č. 1 – Zvláštní technické podmínky pro jednotlivé dílčí etapy;

b)  smluvní pokutu 2 % z Ceny Díla jako částku jednorázovou a 0,01 %, minimálně však 500,-Kč, z Ceny Díla za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého Díla v termínu stanoveném v čl. 5 a příloze č. 1 – Zvláštní technické podmínky této Smlouvy;

Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí v souhrnu přesáhnout 30 % Ceny Díla.

- Smluvní pokuty za vady a nedodělky:

Zhotovitel uhradí Objednateli za porušení povinnosti předat Dílo řádně a včas:

a)  1 % z Ceny Díla jako částku jednorázovou za každou vadu zjištěnou po předání celého Díla, maximálně však 30 % z Ceny Díla;

b)  0,01 % z Ceny části Díla, kde se vada vyskytla, minimálně však 500,- Kč, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů po uplatnění reklamace, a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na povaze zjištěné vady může Objednatel lhůtu 14 dnů přiměřeně prodloužit, na prodloužení však nemá Zhotovitel právní nárok;

c)  0,01 % z Ceny části Díla, kde se vada vyskytla, minimálně však 500,- Kč, nebude-li tato odstraněna ve lhůtě podle čl. 5 odst. 6 této Smlouvy;

d)	10 % z Ceny Díla, pokud Zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo, a to za současného uplatnění bodu a) odstavce 2. tohoto článku.

- Smluvní pokuty za porušení dalších povinností Zhotovitele:

- V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 9 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“, která nebude napravena ani do 7 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatelem ke sjednání nápravy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla za každý den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, maximálně však 20 % z Ceny Díla;

- V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 10 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“, která nebude napravena ani do 7 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatelem ke sjednání nápravy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, maximálně však 15 % z Ceny Díla;

- V případě využití opčního práva Objednatele a zadání veřejné zakázky Zhotoviteli, resp. následného případu porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 11 – Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“, která nebude napravena ani do 7 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatelem ke zjednání nápravy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, maximálně však 10 % z Ceny Díla;

- Strany pro vyloučení pochybností konstatují, že smluvní pokuty dle tohoto odstavce se vztahují na neplnění povinnosti Zhotovitele uvedených ve výše jmenovaných přílohách Smlouvy, nikoli na nenaplnění projektových cílů, eliminaci a řízení rizik, resp. lepšího naplnění projektových cílů v důsledku vlivů, které Zhotovitel nemohl ovlivnit ani při vynaložení veškerého úsilí;

- V případě nesplnění kterékoli z povinností Zhotovitele dle čl. 5 odst. 5 této Smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen uhradit 1000 Kč za každý započatý den prodlení;

- V případě nesplnění kterékoli z povinností Zhotovitele dle čl. 11 odst. 14 této Smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen uhradit 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

- Celková výše všech smluvních pokut vzniklých ze všech právních titulů, které může Objednatel nárokovat vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy, však nepřesáhne 100 % Ceny Díla.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plné výši, která mu vznikne nedodržením termínu předání Díla nebo vadným plněním Díla nebo jeho části Zhotovitelem. Objednatel má právo požadovat náhradu újmy na Zhotoviteli do celkové maximální výše desetinásobku Ceny Díla.

- Smluvní pokuta i náhrada újmy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení Zhotoviteli.

- Výše smluvních pokut podle této Smlouvy se počítá vždy z celkové Ceny Díla bez DPH.

Čl. 10 – Odpovědnost za vady a záruční doba

- Objednatel má právo, nikoli však povinnost, provést kdykoliv, zejména před předáním kterékoliv části Díla, kontrolu Díla, resp. jeho části, jakož i kontrolu provádění Díla, a Zhotovitel se zavazuje Objednateli kontrolu umožnit. To nezbavuje Zhotovitele povinnosti provést Dílo nebo jeho část řádně, tj. bez jakýchkoli vad, a včas. Výsledek kontroly z hlediska plnění předmětu Smlouvy oznámí Zhotoviteli do 30 dnů od převzetí Díla. Shledá-li Objednatel na řešení Díla vady, může vyzvat písemně Zhotovitele o odstranění vad, a to do 14 dnů od doručení výzvy, popř. ve lhůtě delší, určené Objednatelem.

- Zhotovitel je povinen přezkoumat s odbornou péčí všechny podklady, včetně předaných studií, a jiné Informace převzaté od Objednatele a upozornit na vady nebo nesrovnalosti či nejasnosti v těchto podkladech. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele pokud:

- Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost; anebo

- pokud na jejich vady písemně upozornil Objednatele spolu s podrobným odůvodněním, ale ten na jejich použití i přes upozornění trval.

- Zhotovitel přejímá záruku za jakost všech jednotlivých součástí Díla, a to ode dne řádného provedení celého Díla (nebo jeho části) a jeho převzetí Objednatelem do uplynutí šedesáti (60) měsíců od tohoto dne („Záruční doba“). Odstraňování záručních vad je Zhotovitel povinen zajišťovat bezúplatně.

- Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla (nebo jeho části) ve lhůtě dle čl. 10 odst. 1 této Smlouvy, má Objednatel právo:

- zajistit sám nebo prostřednictvím třetí osoby odstranění vad Díla a požadovat úhradu vzniklých nákladů po Zhotoviteli; nebo

- požadovat smluvní pokutu ve výši dle čl. 9 odst. 2 této Smlouvy; nebo

- odstoupit od této Smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.

- Smluvní strany výslovně, pro vyloučení pochybností, vylučují použití jakýchkoli a všech ustanovení Občanského zákoníku, která zakládají (samostatně nebo ve spojení s § 4 odst. 2 Občanského zákoníku) výluku z odpovědnosti Zhotovitele či nemožnost pro Objednatele uplatnit práva z vad Díla pro skutečnosti jiné, než které jsou uvedeny v této Smlouvě. Ustanovení § 1917, § 1920, § 1921, § 1922, § 1923, § 1925, § 2101 až § 2104, § 2106, § 2107, § 2110, § 2111 a § 2112, § 2595 a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí a nahrazují se ujednáními dle této Smlouvy.

- Uplatněním nároku z odpovědnosti Zhotovitele za vady nejsou dotčeny jakékoliv jiné nároky Objednatele, zejména nároky na náhradu škody a smluvní pokuty.

- Veškerá komunikace ve věci vad a odpovědnosti, včetně vad pokynů a podkladů předkládaných Objednatelem, musí být učiněna písemně a musí být adresována kontaktní osobě Objednatele ve věcech technických.

Čl. 11 – Licenční ujednání

- Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva užít Dílo:

- v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv;

- v územním rozsahu pro celý svět;

- pro jakýkoliv způsob užití s ohledem na charakter Díla; a

- v neomezeném množstevního rozsahu;

v souladu s dalšími podmínkami této Smlouvy („Licence“). Licence se vztahuje na Dílo i jeho části a na všechna autorská díla (ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění („Autorský zákon“)), a zejména databáze ve smyslu § 88 Autorského zákona, počítačové programy, grafická díla a jakékoliv výstupy Zhotovitele předávané Objednateli na základě této Smlouvy, které splňují podmínky stanovené v § 2 Autorského zákona. Objednatel není povinen Licenci využít.

- Licence zahrnuje oprávnění Objednatele vykonávat ve vztahu k Dílu zejména následující činnosti: zveřejnění, úpravy včetně dopracování, zpracování, překlad, spojení s jiným dílem, zhotovení rozmnoženin, zařazení do díla souborného, dokončení nehotového Díla či uvedení na trh jménem Objednatele. Zhotovitel je dále povinen předat Objednateli veškeré související materiály (včetně kompletní a srozumitelně zpracované specifikace, referenčních příruček, pracovních dokumentů, podkladových dat apod.), a to nejpozději v den provedení Díla, resp. jeho příslušné části; rozsah nakládání s těmito materiály odpovídá poskytnuté Licenci.

- Licence se vztahuje rovněž na veškeré aktualizace, které Zhotovitel poskytne kdykoli v budoucnu na základě jakéhokoli titulu Objednateli, stejně tak jako na veškeré nové (další) verze Díla.

- Zhotovitel uděluje a Objednatel nabývá oprávnění dle tohoto článku 11 okamžikem předání předmětu Díla, resp. každé jeho části, která bude Objednateli předána v rámci dohodnutých fází.

- Zhotovitel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, že Objednatel nebude Licenci vůbec či zčásti užívat. Bez ohledu na tuto skutečnost Smluvní strany tímto sjednávají, že právo Zhotovitele na odstoupení dle § 2378 Občanského zákoníku není Zhotovitel oprávněn uplatnit před uplynutím deseti (10) let od poskytnutí Licence.

- Objednatel je oprávněn a Zhotovitel souhlasí s poskytnutím podlicence nebo postoupení licence k Dílu třetím osobám ve stejném rozsahu, jako je udělena Licence, a to bezúplatně a bez dalšího souhlasu Zhotovitele.

- Na základě tohoto článku 11 není Zhotovitel oprávněn Dílo užívat či poskytnout licenci k Dílu třetí osobě, byť zčásti, nesjednají-li Smluvní strany písemně jinak nebo neobjedná-li si Objednatel u Zhotovitele další vývoj, dopracování nebo změnu Díla. V takovém případě vzniká Zhotoviteli pouze právo Dílo užít pro jeho další vývoj, dopracování nebo změnu.

- V případě, že při zhotovení Díla dle této Smlouvy bude třeba užít autorské dílo, k němuž není Zhotovitel oprávněn vykonávat majetková práva, zavazuje se Zhotovitel zajistit oprávnění k výkonu těchto majetkových práv od oprávněných třetích osob, včetně práva poskytnout k těmto autorským dílům podlicenci a tuto licenci postoupit. V takovém případě Zhotovitel ve vztahu k těmto autorským dílům třetích osob zajistí a udělí Objednateli podlicenci v rozsahu dle odst. (a) až (d) článku 11 odst. 1 této Smlouvy („Licence třetí osoby“). Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Licenci třetí osoby Objednateli ve sjednaném rozsahu udělit a má k jejímu poskytnutí veškeré potřebné souhlasy.

- Smluvní strany souhlasí, že odměna za udělení Licence a případné Licence třetí osoby je již zahnuta v odměně za provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení Licence k Dílu nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Licence a významu příslušného Díla pro dosažení takového zisku.

- Strany se dohodly, že v případě, že při plnění této Smlouvy dojde k vytvoření databáze, přísluší dle § 89 autorského zákona práva pořizovatele k takové databázi Objednateli.

- Licence dle této Smlouvy se použije v maximální možné míře připuštěné českým právem nejen na Dílo, ale také na jakékoliv výsledky předmětů práv k nehmotným statkům včetně know-how, vynálezů, užitných vzorů, doménových jmen, jakýchkoli neregistrovaných označení souvisejících s Dílem a jeho užíváním, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů apod., které Zhotovitel vytvoří v rámci provedení Díla („Předměty práv k nehmotným statkům“). Zhotovitel tak tímto uděluje Licenci rovněž k Předmětům práv k nehmotným statkům za cenu (odměnu za Licenci) dle článku 6 a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn k registraci jakéhokoli Předmětu práva k nehmotným statkům v příslušném rejstříku v jakékoli zemi světa; Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v rámci registračního procesu.

- Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy neposkytl žádné třetí straně Licenci nebo jiné oprávnění k Dílu vytvořenému pro Objednatele na zakázku dle této Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit Objednateli oprávnění v rozsahu uvedeném v tomto článku 11. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, které jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení Licence a dalších oprávnění dle předchozích odstavců tohoto článku 11. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za újmu, která by Objednateli vznikla v důsledku nepravdivosti těchto prohlášení.

- K žádosti Objednatele zajistí Zhotovitel i po ukončení této Smlouvy vyhotovení/podepsání jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků tohoto článku 11 Smlouvy a jejího účelu, kterým je poskytnutí Zhotovitelem v maximální možné míře přípustné dle českého práva výhradního oprávnění k užití Díla Objednateli, resp. postoupení práva výkonu majetkových autorských práv k Dílu.

Čl. 12 – Ukončení Smlouvy a odstoupení

- Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

- zjistí-li Objednatel při kontrole prováděného Díla, že Dílo není prováděno v souladu s touto Smlouvou, a přestože požadoval odstranění těchto vad, Zhotovitel tak neučinil ani ve lhůtě určené Objednatelem, která nebude kratší než 30 kalendářních dnů;

- poruší-li Zhotovitel rozsah zadání dle podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace, včetně termínu předložení (plnění) zaviněného bezprostředně Zhotovitelem;

- Zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním Díla nebo dílčího plnění o více než 90 kalendářních dnů oproti stanoveným termínům harmonogramu časového průběhu Díla;

- v případě, že Zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném Díle na dobu delší než 30 dnů;

- prokáže-li Objednatel, že se Zhotovitel dopustil v předchozích 3 letech závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu s Objednatelem, nebo jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

- pokud bude na Zhotovitele soudem prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek, nebo soud rozhodne o likvidaci Zhotovitele nebo nebude Zhotovitel schopen z jiných důvodů dostát svým finančním závazkům;

- pokud se prokáže, že prohlášení, slib, či nabídka Zhotovitele učiněná nebo vyjádřená v zadávacím řízení, na které tato Smlouva navazuje, není pravdivé, a to v podstatné části (zejména části, která má vztah k hodnocení nabídek na Veřejnou zakázku nebo ke kvalifikaci dle Veřejné zakázky);

- v případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost vyplývající z čl. 13 odst. 5 této Smlouvy; nebo

- v dalších případech uvedených v této Smlouvě.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

- prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla delší než 2 měsíce, nejedná-li se o prodlení způsobené tím, že Zhotovitel neobdržel finanční prostředky z dotačních projektů či od Státního fondu dopravní infrastruktury;

- pokud bude na Objednatele soudem prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek, nebo soud rozhodne o likvidaci Objednatele nebo nebude Objednatel schopen z jiných důvodů dostát svým finančním závazkům;

- Zhotovitel při provádění Díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění Díla a po písemném oznámení těchto skutečností Objednateli nedojde v přiměřené lhůtě ne kratší než 6 měsíců k jejich odstranění nebo k dohodě o změně této Smlouvy z důvodu na straně Objednatele; nebo

- Objednatel ani přes opakovanou písemnou výzvu Zhotovitele neposkytne nezbytnou součinnost vyžadovanou touto Smlouvou ani v dodatečné lhůtě 3 měsíců;

- Odstoupení od Smlouvy musí odstupující Smluvní strana doručit druhé Smluvní straně písemně, doporučeným dopisem s dodejkou, na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v čl. 1 této Smlouvy, případně datovou schránkou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců poté, kdy nastal důvod pro odstoupení.

- Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy od jejího počátku (ex tunc). Po zániku závazkového vztahu založeného touto Smlouvou je Zhotovitel dále povinen:

- vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace;

- vrátit Objednateli již uhrazenou část Ceny Díla, pokud již byla Objednatelem uhrazena po ukončení jednotlivých dílčích plnění. Zhotovitel splní tuto povinnost připsáním finančních prostředků v jejich plné výši na bankovní účet, který mu Objednatel za tím účelem bezodkladně písemně sdělí; a

- nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

- Objednatel je však oprávněn v písemném sdělení o odstoupení určit odlišně od předchozího odstavce, že práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy zanikají s účinky od doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli (ex nunc). Odstoupení se v takovém případě nedotýká odpovědnosti Zhotovitele za (vady) již předané části Díla (dílčí plnění) a povinnosti Zhotovitele odstranit vady. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez nároku na úplatu od Objednatele:

- vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace;

- vrátit Objednateli již uhrazenou část Ceny Díla, pokud již byla Objednatelem uhrazena po ukončení jednotlivých dílčích plnění, avšak pouze v případě, že takové plnění bylo vadné;

- předat Objednateli veškeré i nedokončené části Díla, včetně všech podkladových materiálů a souvisejících dat;

- poskytnout Objednateli veškerou součinnost požadovanou Objednatelem, kterou Objednatel označí za nezbytnou k tomu, aby Dílo dokončil Objednatel sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele; a

- nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

- Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku Objednatele na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, nároku Objednatele na smluvní pokutu, Licence, Licence třetí osoby, Předmětů práv k nehmotným statkům, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy, zejména pak ustanovení upravující důsledky odstoupení.

- Odstoupení Objednatele podle této Smlouvy je považováno za závažné porušení smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.

- Objednatel má právo jednostranně zúžit rozsah Díla podle této Smlouvy písemným oznámením s účinností ke konci dílčího plnění, které je fakturační. Písemné oznámení o zúžení rozsahu Díla musí být doručeno Zhotoviteli nejpozději 1 měsíc před termínem pro dokončení takového dílčího plnění. V důsledku zúžení rozsahu Díla je tedy Objednatel oprávněn odmítnout převzetí a zaplacení veškerých dalších dílčích plnění (částí Díla) a rozsah Díla se snižuje o takto zúžená dílčí plnění. S výjimkou snížení rozsahu Díla tedy zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčena. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě takového zúžení rozsahu Díla právo pouze na část Ceny Díla uvedené v čl. 6 za ukončené a řádně předané části Díla (dílčí plnění) zvýšené o 5 % z celkové částky Ceny Díla uvedené v čl. 6 za již převzaté části Díla (dílčí plnění). Odpovědnost Zhotovitele za řádné plnění již předaných částí Díla a za vady zůstává nedotčena.

Čl. 13 – Změny Smlouvy

- Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky s podpisy na jedné listině, které mohou navrhnout obě Smluvní strany. Případné změny týkající se této Smlouvy nebo způsobu provádění Díla oproti ustanovením této Smlouvy může kontaktní osoba Zhotovitele projednat s kontaktní osobou Objednatele ve věcech smluvních. Všechny takto projednané změny týkající se provádění Díla však budou platné a účinné až uzavřením písemného dodatku osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany. Strany zvlášť zdůrazňují, že Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil opční právo, jehož předmět je blíže specifikován přílohou č. 8 – Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ včetně technického upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ uvedených v příloze č. 11 – Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“. Opční právo lze realizovat v jednacím řízení bez uveřejnění a uzavřením dodatku k této Smlouvě. Opční právo lze realizovat i postupně, tj. předmětem jednacího řízení bez uveřejnění a dodatku k této Smlouvě nemusí být celý rozsah opčního práva, v takovém případě se příslušná ustanovení této Smlouvy, mj. čl. 4 odst. 4.1 písm. e), čl. 8 odst. 8.2 písm. c) a čl. 9 odst. 9.3 písm. c) aktivují pouze ve vztahu k aktuálně využitému rozsahu předmětu opčního práva.

- Vzhledem k povaze Díla a předmětu této Smlouvy Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel může mít v průběhu plnění Smlouvy zájem na změně rozsahu Díla. Smluvní strany se proto dohodly, že Objednatel je kdykoliv oprávněn vyzvat Zhotovitele písemně k jednání o změně rozsahu Díla (zúžení i rozšíření), a vyvolá-li podle názoru Objednatele taková změna potřebu změnit ujednání této Smlouvy, také k odpovídající změně této Smlouvy (tj. nikoliv pouze v případech uvedených v čl. 4 odst. 2 této Smlouvy). Zhotovitel se zavazuje, že s Objednatelem za tím účelem uzavře písemné dodatky k této Smlouvě, které upraví změněný rozsah Díla a přiměřeně také sníží nebo zvýší Cenu Díla, popř. příslušně upraví termíny plnění. Změna Ceny Díla a termínů plnění musí proporcionálně odpovídat snížení nebo zvýšení náročnosti provádění Díla ve vztahu k dohodnuté Ceně Díla a termínů plnění podle této Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že právo Objednatele žádat o změnu rozsahu Díla a tím i této Smlouvy a odpovídající povinnost Zhotovitele přistoupit na změnu rozsahu Díla a této Smlouvy se vztahuje pouze na změny Díla odpovídajícím co do druhu služeb obdobnému, jako je předmět Díla, avšak co do rozsahu vztahujícím se k jakýmkoliv železničním tratím v České republice.

- Objednatel je také oprávněn v souvislosti se změnou Díla nebo jinými službami odpovídajícímu rozsahu podle předchozího odstavce nebo v souvislosti s opčním právem zahájit zadávací řízení podle ZZVZ (nebo i výběrové řízení či jednání s dodavatelem nebo třetími stranami mimo režim ZZVZ) za účelem uzavření dodatku k této Smlouvě nebo uzavření zcela nezávislé smlouvy na dodávku služeb (v rozsahu odpovídajícím předchozímu odstavci).

- Pokud tak učiní Objednatel dle předchozího čl. 13 odst. 4 před předáním a převzetím celého Díla, je Zhotovitel povinen účastnit se takového zadávacího řízení, výběrového řízení či jednání, předložit nabídku (nabídky) vyhovující požadavkům Objednatele a uzavřít dodatky k této Smlouvě nebo zcela nezávislé smlouvy na služby dle požadavků Objednatele. Zhotovitel bude povinen nabídnout závazné ceny za takové služby odpovídající (podle toho, která cena bude nižší) buď cenám odpovídajícím poměrně (v poměru odpovídajícím rozsahu takových služeb):

- Ceně Díla podle této Smlouvy;

- indikativnímu rozložení nabídkové ceny dle přílohy č. 5 této Smlouvy (Rozpis Ceny za provedení Díla); nebo

- tržním cenám, resp.

- pro opční právo platí, že cena nesmí přesáhnout maximální cenu uvedenou Zhotovitelem v zadávacím řízení a specifikovanou přílohou č. 8 – Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“.

Podmínky plnění díla, včetně odpovědnosti Zhotovitele, budou v podstatných ohledech odpovídat podmínkám plnění Díla podle této Smlouvy.

- Porušení povinnosti Zhotovitele uzavřít dodatek k této Smlouvě nebo novou smlouvu podle pravidel uvedených výše v této Smlouvě (a zejména tomto článku 13) zakládá povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z Ceny Díla a v případě, že se jedná o povinnost uzavřít dodatek k této Smlouvě, následně také právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy.

Čl. 14 – Závěrečná ustanovení

- Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o registru smluv“).

- V souvislosti s aplikací Zákona o registru smluv na tuto Smlouvu se Smluvní strany dohodly na následujícím:

- Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv a Smluvní strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích Příloh, souhlasí; výjimkou jsou osobní údaje v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v této Smlouvě a v příloze č. 2 a v příloze č. 3, které budou znečitelněny, a obchodní tajemství a důvěrné informace ve smyslu ZZVZ označené Zhotovitelem (pozn. zadavatele, po uzavření smlouvy se odstraní: obchodní tajemství se může vztahovat zejména na Zhotovitelem navrhovaná opatření v nabídce dle příloh č. 6, 7 a 8 Smlouvy),

- Objednatel zašle v souladu s § 5 Zákona o registru smluv správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy a jejich příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná Zákona o registru smluv, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy;

- Objednatel splní povinnost uvedenou výše v tomto čl. 14 odst. 3 písm. b) neprodleně, nejpozději do 15 dnů od uzavření této Smlouvy.

- Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi Smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 1799, § 1800, § 2611, § 2612, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2632 a § 2633 Občanského zákoníku.

- Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si Smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi Smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku.

- Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele studie nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá Smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

- Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze Smluvních stran.

- Dle ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si Smluvní strany podpisem této Smlouvy sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 15 let.

- Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, přebírá Zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností.

- Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména Občanského zákoníku a Autorského zákona, v platném znění.

- Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní ze vzájemných obchodních vztahů především smírně, jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že je k projednání sporu příslušný obecný soud podle sídla Objednatele k datu uzavření této Smlouvy.

- Smluvní strany potvrzují, že kromě údajů uvedených v čl. 14 odst. 3 neobsahuje tato Smlouva žádné důvěrné informace, obchodní tajemství či jiné informace stejné nebo obdobné povahy a druhu.

- Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost originálu.

- Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří její přílohy:

příloha č. 1 – Zvláštní technické podmínky pro zpracování „Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS“ vyjma podkladů dle čl. 10;

příloha č. 2 – Seznam Kvalifikovaných osob a rozsah prací vykonávaných Kvalifikovanými osobami;

příloha č. 3 – Seznam dalších osob podílejících se na Díle a rozsah prací vykonávaných těmito osobami včetně uvedení poddodavatelů;

příloha č. 4 – neobsazeno;

příloha č. 5 – Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis Ceny za provedení Díla);

[Poznámka zadavatele: Tato příloha č. 5 Smlouvy je shodná s přílohou č. 7 Pokynů pro dodavatele – „Rozpis Ceny za provedení Díla“. Tuto přílohu vypracuje dodavatel a předloží v nabídce v rozsahu a za podmínek (včetně formálních náležitostí) uvedených v Pokynech pro dodavatele.]

příloha č. 6 – Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň“

[Poznámka zadavatele: Tato příloha č. 6 Smlouvy je shodná s přílohou č. 8 Pokynů pro dodavatele – „Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň“. Tuto přílohu vypracuje dodavatel a předloží v nabídce v rozsahu a za podmínek (včetně formálních náležitostí) uvedených v článku 16.3 „Odborná úroveň“ Pokynů pro dodavatele.]

příloha č. 7 – Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“

[Poznámka zadavatele: Tato příloha č. 7 Smlouvy je shodná s přílohou č. 9 Pokynů pro dodavatele – „Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“. Tuto přílohu vypracuje dodavatel a předloží v nabídce v rozsahu a za podmínek (včetně formálních náležitostí) uvedených v článku 16.4 „Identifikace a řízení rizik“ Pokynů pro dodavatele.]

příloha č. 8 – Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ (předmět opčního práva)

[Poznámka zadavatele: Tato příloha č. 8 Smlouvy je shodná s přílohou č. 10 Pokynů pro dodavatele – „Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“. Tuto přílohu vypracuje dodavatel a předloží v nabídce v rozsahu a za podmínek (včetně formálních náležitostí) uvedených v článku 16.5 „Přidaná hodnota“ Pokynů pro dodavatele.]

příloha č. 9 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“

[Poznámka zadavatele: V podrobnostech a v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v článku 18.7 Pokynů pro dodavatele vybraný dodavatel předloží zadavateli přílohu č. 9 Smlouvy až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 ZZVZ.]

příloha č. 10 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“

[Poznámka zadavatele: V podrobnostech a v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v článku 18.7 Pokynů pro dodavatele vybraný dodavatel předloží zadavateli přílohu č. 10 Smlouvy až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 ZZVZ.]

příloha č. 11 – Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ (předmět opčního práva)

[Poznámka zadavatele: V podrobnostech a v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v článku 18.7 Pokynů pro dodavatele vybraný dodavatel předloží zadavateli přílohu č. 11 Smlouvy až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 ZZVZ.]

příloha č. 12 – Shrnutí obsahující podrobný popis činností, které nejsou předmětem plnění Smlouvy

[Poznámka zadavatele: V podrobnostech a v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v článku 18.7 Pokynů pro dodavatele vybraný dodavatel předloží zadavateli přílohu č. 12 Smlouvy až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 ZZVZ.]

příloha č. 13 – Podrobný harmonogram Díla

[Poznámka zadavatele: V podrobnostech a v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v článku 18.7 Pokynů pro dodavatele vybraný dodavatel předloží zadavateli přílohu č. 13 Smlouvy až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 ZZVZ.]

příloha č. 14 – Plnění vyhrazené Zhotoviteli (poddodavatelské omezení)

[Poznámka zadavatele: Doplní se podle čl. 9.3 Pokynů a v návaznosti na případná upřesnění plnění vyplývající z přílohy č. 9 Smlouvy]

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Praze dne ………… | V ……………. dne …………………… |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| Ing. Mojmír Nejezchleb | [●] |
| náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy | [funkce] |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | [………….] |