**Smlouva o dílo**

**na zhotovení záměru projektu  
a PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky:**

„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem-Střekov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy:

ISPROFOND: **542 352 0016**

a

se sídlem:

IČO: , DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v ,

oddíl , vložka

bank. spojení: , č. účtu:

zastoupena:

Korespondenční adresa:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
   2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
   3. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
   4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
   5. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří [Přílohu č.](#ListAnnex05) 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
2. ÚČEL SMLOUVY
   1. Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne pod evidenčním číslem svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem **„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem-Střekov (mimo)“** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
   2. Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
   3. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
      1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
      2. v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
      3. Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
   1. Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby dle specifikace předmětu díla uvedené ve zvláštních technických podmínkách, které jsou součástí Přílohy č. 2c této Smlouvy, a předat jej Objednateli.
   2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
   3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle [Přílohy č. 3](#ListAnnex05) této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **Kč**

slovy:  **korun českých**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
  2. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v [Příloze č. 5](#ListAnnex06) této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).
  3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po **6.** dílčí etapě v případě neschválení Záměru projektu stavby.

3.6.1 Objednatel sdělí Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu k **6.** dílčí etapě,

- zda požaduje zapracovat do Záměru projektu změny nebo

- zda odstupuje od Smlouvy nebo

- zda předává Záměr projektu k posouzení Ministerstvu dopravy.

3.6.2 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

* 1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
  2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
  3. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
  4. Místem plnění Díla je: SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – Libeň.

1. ZÁRUKY ZHOTOVITELE
   1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **3** % z Ceny za zpracování Díla, tj.: bez DPH. Cena za zpracování Díla je uvedena v [Příloze č. 4](#ListAnnex05) této Smlouvy.
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
   2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
   3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
   4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
   5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
   6. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.14 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
   7. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
   8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
   9. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
   10. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
   11. Tato Smlouva je vyhotovena v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
   12. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
   13. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| [Příloha č. 1](#Annex01): | Specifikace Díla |
| [Příloha č. 2](#Annex02): | Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/05/16 |
| [Příloha č. 3](#Annex03): | Technické podmínky:  a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16  c) Zvláštní technické podmínky |
| [Příloha č. 4](#Annex04): | Rozpis Ceny Díla |
| [Příloha č. 5](#Annex05): | Harmonogram plnění |
| [Příloha č. 6](#Annex06): | Oprávněné osoby |
| [Příloha č. 7](#Annex07): | Seznam požadovaných pojištění |
| [Příloha č. 8](#Annex08): | Seznam subdodavatelů |
| [Příloha č. 9](#Annex09): | Související dokumenty |
|  |  |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne | V \_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_ |
| ...................................................................................  Ing. Lubor Hrubeš  ředitel Stavební správy západ  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | ................................................................................... |

Příloha č. 1

**Specifikace Díla**

**Předmětem díla je:**

- Zpracování dokumentace v úrovni Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem‑Střekov (mimo)“ a získání územního rozhodnutí

- Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí; jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA

**Příloha č. 2**

**Obchodní podmínky**

**OP/ZP-PD/05/16**

Příloha č. 3

**Technické podmínky:**

1. **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

1. **Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16**

**viz Příloha 2b této Smlouvy**

1. **Zvláštní technické podmínky**

**viz Příloha 3c č.j.: 12689/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Bah této Smlouvy**

Příloha č. 4

**Rozpis Ceny Díla**

* **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Popis | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|  | zpracování záměru projektu |  |  |  |
|  | zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace |  |  |  |
|  | geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože |  |  |  |
|  | ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění |  |  |  |
|  | doplnění ověření stávajících inženýrských sítí |  |  |  |
|  | průvodní zpráva |  |  |  |
|  | souhrnná technická zpráva |  |  |  |
|  | provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu |  |  |  |
|  | zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum |  |  |  |
|  | požární zpráva |  |  |  |
|  | energetické výpočty |  |  |  |
|  | dokumentace protikorozních opatření |  |  |  |
|  | návrh dopravních opatření |  |  |  |
|  | podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL |  |  |  |
|  | situace Stavby |  |  |  |
|  | dokumentace technologické části Stavby |  |  |  |
|  | dokumentace stavební části |  |  |  |
|  | položkové rozpočty technologické části Stavby |  |  |  |
|  | položkové rozpočty stavební části Stavby |  |  |  |
|  | výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby |  |  |  |
|  | výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby |  |  |  |
|  | dokladová část, IČ |  |  |  |
|  | geodetická dokumentace |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |

**2. Dodatečné služby**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Popis | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |

* **Cena Díla:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Cena Díla (bez DPH)* | *Výše DPH* | *Cena Díla (s DPH)* |
| Kč | Kč | Kč |
| Z toho |  |  |
| Záměr projektu | Kč | Kč |
| Přípravná dokumentace | Kč | Kč |
|  |  |  |
|  |  |  |

* **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Specifikace položky* | *Cena položky (bez DPH)* | *Cena položky (s DPH)* |
| 1. Dílčí etapa | Kč (bez fakturace) | Kč (bez fakturace) |
| 1. Dílčí etapa | Kč (1.dílčí fakturace) | Kč |
| 1. Dílčí etapa | Kč (2.dílčí fakturace) | Kč |
| 1. Dílčí etapa | Kč (3.dílčí fakturace) | Kč |
| 1. Dílčí etapa | Kč (bez fakturace) | Kč (bez fakturace) |
| 1. Dílčí etapa | Kč (4.dílčí fakturace) | Kč |
| 1. Dílčí etapa | Kč (5.dílčí fakturace) | Kč |
| 1. Dílčí etapa | Kč (6.dílčí fakturace) | Kč |
| Ukončení díla | Kč (7.dílčí fakturace) | Kč |
| Celkem: |  |  |

Příloha č. 5

**Harmonogram plnění**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Část Díla*** | ***Termín plnění*** *(návaznost na předchozí termín)* | ***Popis činností prováděných v Dílčí etapě*** | ***Podmínky dokončení Dílčí etapy*** *(fakturační plnění části díla v %)* |
| **Datum zahájení prací** | **Ihned po podpisu SoD** | - | - |
| **1. Dílčí etapa** | **4 měsíce**  **po podpisu SoD** | Návrh a projednání základního technického řešení, vč. konceptu GPK, rozhodující SO a PS, návrh provozní a dopravní technologie. | **Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad**  (bez fakturace) |
|
| **2. Dílčí etapa** | **6 měsíců**  **po podpisu SoD** | Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s. o. a ČD, a. s. | **Předávací protokol pro část díla**  (20% celkové ceny díla bez DPH) |
| Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva. |
| **3. Dílčí etapa** | **9 měsíců**  **po podpisu SoD** | Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právnickými osobami dotčenými stavbou. | **Předávací protokol pro část díla**  (10 % celkové ceny díla bez DPH) |
| **4. Dílčí etapa** | **11 měsíců**  **po podpisu SoD** | Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. | **Předávací protokol pro část díla**  (10 % celkové ceny díla bez DPH) |
| **5. Dílčí etapa** | **17 měsíců**  **po podpisu SoD** | Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. | (bez fakturace) |
| **6. Dílčí etapa** | **18 měsíců**  **po podpisu SoD** | Kompletní přípravná dokumentace se zapracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. | **Předávací protokol pro část díla**  (30 % celkové ceny díla bez DPH) |
| Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání. |
| Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR. |
| **7. Dílčí etapa** | **19 měsíců**  **po podpisu SoD** | Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD. | **Předávací protokol pro část díla**  (10 % celkové ceny díla bez DPH) |
| **8. Dílčí etapa** | **25 měsíců**  **po podpisu SoD** | Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby. | **Předávací protokol pro část díla**  (10 % celkové ceny díla bez DPH) |
| Přípravná dokumentace ke schválení na SŽDC, s. o. |
| **Ukončení díla** | **27 měsíců**  **po podpisu SoD** | Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC, s. o. (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO) | **Předávací protokol pro část díla**  (10 % celkové ceny díla bez DPH) |

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

* ve věcech smluvních a obchodních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | **Mgr. Štěpán Hošna** |
| Adresa | **Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9** |
| E-mail | **Hosna@szdc.cz** |
| Telefon | **+420 972 244 874** |

* ve věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | **Ing. Michal Bahenský** |
| Adresa | **Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9** |
| E-mail | **Bahensky@szdc.cz** |
| Telefon | **+420 972 244 811** |

* úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | **Ing. Jiří Balcárek** |
| Adresa | **K Můstku 2, 400 01 Ústí nad Labem** |
| E-mail | **BalcarekJ@szdc.cz** |
| Telefon | **+420 478 571 205** |

**Za Zhotovitele:**

* ve věcech smluvních a obchodních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* ve věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* vedoucí týmu:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* specialista na železniční svršek a spodek:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* specialista na pozemní stavby:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* specialista na zabezpečovací zařízení:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* specialista na sdělovací zařízení:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* specialista na trakční vedení:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* specialista na silnoproudou technologii:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* specialista na elektrotechnická zařízení:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* specialista na životní prostředí:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* geotechnik:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

* specialista na požární bezpečnost:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

**Seznam požadovaných pojištění**

* **Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DRUH POJIŠTĚNÍ** | **MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ** |
| Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám | **5.000.000,- Kč** |

Příloha č. 8

**Seznam subdodavatelů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE**  **(obchodní firma, sídlo a IČO)** | **VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY** | **HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování ZP a PD** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **CELKEM %** | |  |

Příloha č. 9

**Související dokumenty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dokumentu** | **Č.j.** | **Datum vydání** |
| SP Optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín | - | 09/2015 |
| Schvalovací protokol SP | 54 495/2015-SŽDC-O2 | 12/2015 |
| Posuzovací protokol SP | 18 354/2015-SŽDC-SSZ-ÚT1-Frk | 01/2016 |